附件1

第二轮中央生态环境保护督察反馈第十四项问题有关整改任务整改进展情况

问题编号：第二轮中央生态环境保护督察反馈第十四项问题，涉及第一轮环境保护督察第六项问题

问题表述：矿产资源违规开发造成生态破坏问题突出。

整改目标：建立矿业权人履行保护和治理恢复矿山地质环境法定义务的约束机制。矿山地质环境恢复和综合治理的责任全面落实，新建和在生产矿山地质环境得到有效保护和及时治理，历史遗留问题综合治理取得显著成效。基本建成制度完善、责任明确、措施得当、管理到位的矿山地质环境恢复和综合治理工作体系，形成“不再欠新账、加快还旧账”的矿山地质环境恢复和综合治理的良好局面。

整改时限：2020年底前

责任单位：省自然资源厅，各市州人民政府

整改情况：一是严格执法监管，加强监督核查。自然资源部门按照《关于加强矿山地质环境恢复和综合治理的指导意见》,严格实行矿产资源开发利用方案和矿山地质环境保护与治理恢复方案、土地复垦方案同步编制、同步审查、同步实施的“三同时”制度和社会公示制度。加大矿山地质环境执法监管力度，定期开展巡查检查，将矿山地质环境问题治理纳入污染防治攻坚战等目标任务，建立定期考核监督机制。组织开展矿山恢复治理与土地复垦“双随机、一公开”监督检查，每年按照不低于10%的比例，对矿业权人勘查开采公示信息进行实地核查，与核查情况不符的列入异常名录。从2021年开始，组织开展新增采矿损毁和恢复治理遥感监测影像解释和图斑核查，并对图斑数据进行了系统核查录入和公示。二是坚持规划引领，加快项目实施。加快推进《张掖市国土空间生态修复规划（2021-2035）》编制实施，编制“张掖市历史遗留无主矿山地质环境恢复治理项目可行性研究报告”，明确修复治理目标和步骤。科学编制“十四五”矿产资源总体规划，制定《张掖市关于推动矿产资源勘查开发高质量发展的意见》，积极推动生产矿山升级改造和绿色矿山建设。2020年以来，争取中央及省级资金3500余万元，先后实施肃南县大河乡片区历史遗留无主矿山地质环境恢复治理、山丹县历史遗留矿山治理、山丹县采煤塌陷区治理等历史遗留废弃矿山恢复治理项目，积极筹措资金，加快恢复治理，共完成历史遗留废弃矿山修复治理46处。三是从严从实整改，提升工作实效。严格按照《甘肃祁连山国家级自然保护区矿业权分类退出办法》,祁连山国家级自然保护区内77个矿业权（117个整治点）项目已全部完成矿山环境整改任务，整改率达100%。矿业权注销和非煤矿业权补偿式退出工作全面完成，完成率均达到100%。

整改结论：已完成整改。