附件2

关于对第二轮中央生态环境保护督察第十四项

有关整改任务予以销号的意见

按照《中央生态环境保护督察整改工作办法》（厅字〔2022〕7号）有关规定，现将第二轮中央生态环境保护督察第十四项有关整改任务（第一轮中央环境保护督察第六项）销号意见反馈如下。

一、现场核查情况

省生态环境保护督察整改办公室组织省自然资源厅、省住建厅、省生态环境厅逐项对照《甘肃省贯彻落实中央生态环境保护督察反馈问题整改方案》确定的整改目标和措施，对整改任务完成情况进行了现场核查，省自然资源厅于2023年10月31日出具了同意验收销号的意见，省住建厅分别于2023年7月17日和10月27日出具了同意验收销号的意见，省生态环境厅于2023年10月31日出具了同意验收销号的意见。

经省自然资源厅核查，针对第一轮中央环境保护督察反馈第六项关于全省矿产资源违规开发造成生态破坏问题，各级自然资源部门积极督促矿业权严格按照国家有关要求落实矿产资源开发利用方案、矿山地质环境保护与治理恢复方案、土地复垦方案统一编制和审查，并按要求予以公示；每年按照不低于5%的比例，对矿业权人勘查开采公示信息进行实地核查，与核查情况不符的列入异常名录；2020年以来，先后3次对全省范围内矿山地质环境问题开展专项排查，累计整治问题443个；2022年开展历史遗留废弃矿山图斑核查，全面摸清我省历史遗留矿山底数；完成黄河流域历史遗留矿山生态破坏调查评价，形成县域成果报告和省级成果报告；实施《“十四五”历史遗留废弃矿山生态修复计划实施方案》，明确各地修复治理目标，2020年以来，累计投入资金6.29亿元，实施历史遗留废弃矿山生态修复项目51个；实施甘南黄河上游水源涵养区山水林田湖草沙一体化保护和修复工程，投资50.05亿元，治理废弃矿山面积1680.6公顷；“十四五”期间，全省累计完成历史遗留废弃矿山治理面积2582.65公顷；稳妥推进各类自然保护地矿业权退出，祁连山国家公园范围内115宗矿业权已全部退出，大熊猫国家公园11宗矿业权已退出10宗，其它各类保护地536宗矿业权已退出530宗。

综上，《甘肃省贯彻落实中央生态环境保护督察反馈问题整改方案》针对该项整改任务确定的整改措施已全部落实。

二、销号结论

按照《中央生态环境保护督察整改工作办法》相关规定，经省生态环境保护督察整改办公室审核，认为该项整改任务整改措施已落实，确定的整改目标已实现，现对该项整改任务予以销号。

三、下一步工作建议

（一）各市（州）要持续加强生产矿山监管，严格履行矿山地质环境治理监管责任，督促矿山企业严格按照编制的地质环境保护与土地复垦方案开展地质环境治理恢复，按要求开展勘查开采信息公示，认真组织勘查开采信息公示实地核查。

（二）各市（州）要积极做好历史遗留废弃矿山生态修复治理，按照《“十四五”历史遗留废弃矿山生态修复计划实施方案》全面完成治理任务，并严格抓好项目管理，高质量推进项目实施。