张掖市水利工程建设领域重大项目

监督管理应急预案

张掖市水务局

二○二六年二月

目  录

1.总则	1

1.1 编制目的	1

1.2 编制依据	1

1.3 适用范围	1

1.4工作原则	1

2.应急组织体系及职责	2

2.1 应急领导小组	2

2.2 应急工作小组	3

3.风险识别与预防措施	4

3.1 主要风险类型	4

3.2 预防措施	5

3.3 预警发布	6

4.应急响应流程	6

4.1 信息报告	8

4.2 响应分级	8

4.3 应急启动	8

4.4 现场核查	9

4.5 处置实施	9

4.6 过程跟踪与调整	10

4.7 应急终止	10

5.后期处置	11

5.1 总结评估	11

5.2 整改复查	11

5.3 问责处理	11

5.4 信息公开	11

5.5 完善制度	11

6.应急保障	12

6.1 人员保障	12

6.2 物资保障	12

6.3 经费保障	12

6.4 技术保障	12

6.5 通讯保障	12

7.附则	12

7.1 预案管理	13

7.2 培训要求	13

7.3 生效日期	13

# 1.总则

## 1.1 编制目的

为有效防范、快速应对和妥善处置水利工程建设领域重大项目监督管理过程中出现的各类重大风险、突发事件和严重违规问题，规范应急处置流程，强化监督管理效能，保障项目审批合规、招标投标公平公正、工程质量合格、施工安全可控、资金使用规范，最大限度减少损失和不良影响，确保项目顺利实施，发挥效益，特制定本预案。

## 1.2 编制依据

依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国招标投标法》《建设工程质量管理条例》《水利工程质量管理规定》《建设工程安全生产管理条例》《政府投资条例》等相关法律法规及水利行业相关规范标准，结合我市水利工程建设领域重大项目建设实际情况编制。

## 1.3 适用范围

本预案适用于张掖市行政区域内由市、县（区）水务局负责监督管理的各类重大水利工程项目【项目批复总投资1亿元及以上】全流程监督环节中发生的审批监管风险、招标投标异常、工程质量隐患、安全生产事故、资金使用失控等突发性、紧急性事件的应急处置工作。

## 1.4工作原则

1.4.1 预防为主，防处结合。坚持日常监督与风险排查相结合，提前预判潜在风险，完善防范措施，做到早发现、早预警、早处置。

1.4.2 统一领导，分级负责。在市水务局统一领导下，县（区）水务局牵头组织应急处置工作，明确各部门、各单位职责分工，协同配合开展工作。

1.4.3 依法依规，规范处置。严格遵循相关法律法规和规章制度，规范应急处置程序，确保处置过程合法合规、公正透明。

1.4.4 快速响应，高效处置。建立快速响应机制，接到突发问题报告后，第一时间启动应急处置流程，及时采取有效措施控制事态发展，降低损失。

1.4.5 公开透明，加强引导。按规定做好信息发布和舆论引导，维护社会稳定。

# 2.应急组织体系及职责

## 2.1 应急领导小组

成立由市水务局局长任组长，分管副局长任副组长，市水务局办公室、规计科（项目办）、建管科（农水办）、监督科、水政科、质监站、财审科、机关纪委主要负责人及县（区）水务局局长为成员的应急领导小组。应急领导小组办公室设在建管科（农水办）。

主要职责：

（1）决定启动和终止应急响应，制定应急处置方案；

（2）贯彻落实应急处置决策部署，统筹协调应急处置工作；

（3）协调解决应急处置过程中的重大问题，调动应急资源；

（4）负责信息上报、发布，并与相关部门沟通协调。

## 2.2 应急工作小组

应急领导小组下设4个应急工作小组，具体承担应急处置相关工作：

2.2.1 综合协调组。由市水务局办公室牵头，县（区）水务局分管负责人组成。主要职责：负责应急处置的综合协调工作，收集、汇总、分析应急信息；做好会议组织、文件起草、物资保障、后勤服务等工作；加强与应急管理、自然资源、财政、公安、消防等部门的协调联动，明确征地纠纷、安全事故、资金诈骗等事件的协同处置流程，建立协调联动清单。

2.2.2 现场核查组。由市水务局建管科（农水办）牵头，市水务局规计科（项目办）、监督科、质监站负责人，县（区）水务局分管负责人及项目法人单位负责人组成。主要职责：接到突发事件报告后，立即赶赴现场开展核查工作，分析事件发生原因，查明问题事实、性质、规模及影响范围，收集相关证据材料，提出有关应急措施和对策，形成核查报告上报应急领导小组，为应急指挥提供决策依据和技术支持。

2.2.3 处置执行组。根据问题类型，相关业务科室牵头组成：

（1）审批类问题：由市水务局规计科（项目办）、建管科（农水办）牵头，县（区）水务局对应科室、项目法人单位配合；

（2）招标投标类问题：由市水务局建管科（农水办）牵头，县（区）水务局对应科室、项目法人单位配合；

（3）质量类问题：由市水务局质监站牵头，县（区）水务局对应科室、项目法人单位配合；

（4）安全类问题：由市水务局监督科牵头，县（区）水务局对应科室、项目法人单位配合；

（5）资金类问题：由市水务局建管科（农水办）、财审科牵头，县（区）水务局对应科室、项目法人单位配合；

主要职责：根据应急领导小组制定的处置方案，具体落实处置措施；督促相关责任单位限期整改；跟踪整改进度，及时向应急领导小组反馈处置进展情况。

2.2.4 整改督导组。由市水务局机关纪委牵头，规计科（项目办）、建管科（农水办）、水政科负责人，县（区）水务局对应科室负责人组成。主要职责：监督应急处置措施落实情况；对在项目监督管理及应急处置过程中存在失职渎职、弄虚作假等行为的单位和个人进行问责；涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。

# 3.风险识别与预防措施

## 3.1 主要风险类型

3.1.1 审批环节风险：未批先建、批建不符、前期手续办理不全、审批材料弄虚作假、审批流程不规范等。

3.1.2 招标投标环节风险：规避招标、虚假招标、围标串标、评标不公、中标后违法分包转包等。

3.1.3 质量管理风险：施工工艺不规范、原材料或设备质量不合格、工程实体质量存在隐患、质量检测数据造假等。

3.1.4 安全管理风险：安全管理制度不健全、安全防护措施不到位、施工现场安全隐患突出、突发生产安全事故（如坍塌、溺水、触电等）。

3.1.5 资金管理风险：截留、挤占、挪用项目资金，虚报工程量套取资金，资金使用不规范、超概算，农名工工资支付不规范、不及时等。

## 3.2 预防措施

3.2.1 强化日常监督检查。建立常态化监督检查机制，定期对项目审批、招标投标、施工质量、安全生产、资金使用等环节开展监督检查，及时发现和纠正苗头性、倾向性问题。

3.2.2 完善风险排查机制。项目开工前，对项目各环节进行全面风险排查，建立风险台账，制定防控措施；项目实施过程中，定期开展专项风险排查，动态更新风险台账，强化防控力度。

3.2.3 加强宣传培训。定期组织项目建设单位、施工单位、监理单位等相关主体开展法律法规和业务知识培训，提升其合规意识和责任意识；畅通监督举报渠道，鼓励社会公众参与监督。

3.2.4 规范审批流程。严格执行项目审批程序，逐事项精准厘清各阶段审批事项和办理流程、时限，加强审批材料审核，确保审批合规，持续优化营商环境。

3.2.5 规范招标投标流程。规范招标投标全过程管理，强化对招标公告发布、招标投标文件审核、评标过程、合同签订等环节的监督，保障招标投标公平公正，增强市场主体的获得感。

3.2.6 强化质量安全管控。严格落实项目法人首要责任和勘察、设计、施工、监理等参建单位质量安全主体责任，健全完善质量安全管理体系；加强对施工现场原材料、中间产品、施工质量检验验收、实体质量等重点环节和关键部位的质量安全巡查，及时发现质量安全隐患，督促全面整改落实。

3.2.7 严格资金监管。建立项目资金专项监管机制，加强对资金拨付和使用的审核把关，确保资金专款专用；定期开展资金使用情况审计，及时发现和纠正资金使用不规范问题。

## 3.3 预警发布

对监测发现的可能引发对应监管事件的风险，应急领导小组应及时组织分析研判。根据风险可能造成的危害程度、紧急程度和发展态势，预警级别可分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般），分别用红、橙、黄、蓝四色标识，并通过适当方式向相关单位和项目法人发布预警信息。

| 张掖市水利工程建设领域重大项目监督管理事故判定标准 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 事故类别 | 事故等级 | 判定标准 |
| 审批类 事故 | Ⅰ级 （特别重大） | 未取得可研批复、初设批复、施工许可等核心审批文件，擅自开工建设；已实施主体工程施工，引发省级及以上群体性事件。 |
|  | Ⅱ级 （重大） | 项目审批过程中存在弄虚作假、权钱交易等违法违规行为，影响省级水利建设规划实施，引发省级负面舆情，社会影响恶劣。 |
|  | Ⅲ级 （较大） | 未取得环评、水保、稳评批复等关键审批文件，擅自开工建设；已实施主体工程施工，引发市、县级群体性事件。 |
|  | Ⅳ级 （一般） | 项目审批过程中存在违规审批、履职不到位、程序不规范、资料不全等违规问题，影响水利建设项目推进，引发市、县级负面舆情，社会影响较大。 |
| 事故类别 | 事故等级 | 判定标准 |
| 招标投标 类事故 | Ⅰ级 （特别重大） | 施工、监理、设计等核心标段存在大范围围标串标等违法违规行为，泄露标底、受贿舞弊等严重违法犯罪行为，被国家级监管部门挂牌督办。 |
|  | Ⅱ级 （重大） | 施工、监理、设计等核心标段存在评委违规打分、代理机构弄虚作假、操控中标结果、中标单位资质不符等违法违规行为，被省级监管部门挂牌督办。 |
|  | Ⅲ级 （较大） | 招投标过程中存在围标串标嫌疑或虚假投标、挂靠投标、规避公开招标、资格审查不严等行为，被市、县级监管部门挂牌督办。 |
|  | Ⅳ级 （一般） | 招投标过程中存在轻微违规投标或流程不规范等问题，未影响中标结果，引发局部投诉。 |
| 质量类 事故 | Ⅰ级 （特别重大） | 造成直接经济损失1亿元及以上，或者事故处理所需合理工期6个月以上。 |
|  | Ⅱ级 （重大） | 造成直接经济损失5000万元及以上1亿元以下，或者事故处理所需合理工期3个月以上6个月以下。 |
|  | Ⅲ级 （较大） | 造成直接经济损失1000万元及以上5000万元以下，或者事故处理所需合理工期1个月以上3个月以下。 |
|  | Ⅳ级 （一般） | 造成直接经济损失100万元及以上1000万元以下，或者事故处理所需合理工期15日以上1个月以下。 |
| 安全类 事故 | Ⅰ级 （特别重大） | 造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失。 |
|  | Ⅱ级 （重大） | 造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失。 |
|  | Ⅲ级 （较大） | 造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失。 |
|  | Ⅳ级 （一般） | 造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者直接经济损失1000万元以下。 |
| 资金类 事故 | Ⅰ级 （特别重大） | 项目资金违规使用金额占批复总投资的20%以上，存在资金挪用、贪污、诈骗等严重违法犯罪行为，导致资金无法追回，项目全面停工，严重影响项目实施，被国家级纪检监察、审计部门挂牌督办。 |
|  | Ⅱ级 （重大） | 项目资金违规使用金额占批复总投资的10%-20%，存在资金挪用、虚报冒领等违法违规行为，部分资金无法追回，项目局部停工，影响项目实施，被省级纪检监察、审计部门挂牌督办。 |
|  | Ⅲ级 （较大） | 项目资金违规使用金额占批复总投资的5%-10%，存在资金使用不规范、挤占挪用等违规行为，大部分资金可通过整改追回，项目施工受到一定影响，被市、县级纪检监察、审计部门挂牌督办。 |
|  | Ⅳ级 （一般） | 项目资金违规使用金额占批复总投资的5%以下，存在资金支付流程不规范、票据不合规等轻微违规问题，资金可全部追回，不影响项目正常施工，未引发负面舆情，仅造成局部轻微影响。 |

# 4.应急响应流程

## 4.1 信息报告

4.1.1 报告渠道。任何单位或个人发现重大水利工程项目监督管理相关突发问题，可通过监督举报渠道向市水务局应急领导小组或相关科室报告。

4.1.2 报告内容。报告应包括以下内容：问题发生的项目名称、时间、地点，问题类型、主要事实、涉及单位及人员，问题造成的影响或潜在风险，报告单位（人）及联系方式等。

4.1.3 报告时限。接到问题报告后，相关科室应在24小时内核实情况，并向应急领导小组汇报；对于情况紧急、可能造成重大损失或恶劣影响的，应立即上报，不得迟报、漏报、瞒报。

## 4.2 响应分级

对应预警级别，应急响应分为四级：

Ⅰ级响应（特别重大突发事件）： 由领导小组报请市政府，在市政府统一指挥下开展应急处置。

Ⅱ级响应（重大突发事件）： 由领导小组组长启动，调动全部应急资源，组织各应急工作小组全面开展处置。

Ⅲ级响应（较大突发事件）： 由领导小组副组长启动，牵头科室组织应急工作小组开展处置。

Ⅳ级响应（一般突发事件）： 由市水务局相关业务科室负责人组织处置，报领导小组办公室备案。

## 4.3 应急启动

应急领导小组接到报告后，应在12小时内召开紧急会议，对问题进行分析研判。根据问题的严重程度、影响范围及发展态势，决定是否启动应急响应。若启动应急响应，应明确应急处置责任分工、处置措施及时间要求，下达应急处置指令。

## 4.4 现场核查

现场核查组接到指令后，应在24小时内赶赴现场开展核查工作。通过查阅资料、现场勘查、询问相关人员等方式，全面核实问题情况，收集相关证据（如文件资料、照片、视频、检测报告等），形成核查报告，在核查结束后及时上报应急领导小组。

## 4.5 处置实施

处置执行组根据应急领导小组制定的处置方案，立即开展处置工作：

4.5.1 审批类问题：对未批先建、批建不符、前期手续办理不全的，责令停止建设，限期补办相关手续；对审批材料弄虚作假的，依法撤销相关审批文件，对相关责任单位和人员依纪依规进行处罚。

4.5.2 招标投标类问题：对存在招标投标违法违规行为的，依法撤销中标结果，责令重新组织招标，对相关责任单位和人员依纪依规进行处罚。

4.5.3 质量管理类问题：对原材料或设备质量不合格的，责令停止使用并更换合格材料或设备；对施工工艺不规范、存在质量隐患的，责令限期整改，必要时下达停工整改通知书；对质量检测数据造假的，严肃追究检测单位及相关人员责任，并重新组织进行检测；对已形成质量问题的，责令相关单位制定整改方案，限期整改落实，确保工程质量符合设计要求；对发生质量事故的，严格按照《水利工程质量事故处理规定》执行。

4.5.4 安全管理类问题：对安全管理制度不健全、防护措施不到位的，责令限期整改；对施工现场存在重大安全隐患的，立即下达停工整改通知书，督促整改到位；发生安全事故的，立即组织开展应急救援，协调相关部门做好人员救治、现场管控等工作，查明事故原因，依法追究相关责任。

4.5.5 资金管理类问题：对截留、挤占、挪用项目资金的，责令限期追回资金，并对相关责任单位和人员依纪依规进行处罚；对虚报工程量套取资金的，责令退回套取资金，核减相应工程款；对资金使用不规范、超概算的，责令整改，规范资金使用流程，严格控制概算；对农民工工资支付不规范、不及时的，责令按照法定程序足额补发，规范农民工工资支付流程，保障农民工权益。

## 4.6 过程跟踪与调整

处置执行组在处置过程中，应定期向应急领导小组汇报处置进展情况。应急领导小组根据处置进展及问题变化情况，及时调整处置措施，确保处置工作有效推进。整改督导组全程监督处置过程，及时发现和纠正处置过程中存在的问题。

## 4.7 应急终止

当突发问题得到妥善处置，相关隐患已消除，整改工作完成并通过验收后，应急领导小组召开会议研究决定终止应急响应。

# 5.后期处置

## 5.1 总结评估

应急响应终止后，各应急工作小组应对应急处置工作进行总结，分析问题产生原因，评估应急处置效果，总结经验教训，形成总结报告上报应急领导小组。

## 5.2 整改复查

实行三级复查机制（项目法人自查、县区水务局初查、市水局复查），对相关责任单位的整改情况进行复查，确保整改措施落实到位，问题彻底解决。对整改不到位或反复的，责令继续整改，直至符合要求。

## 5.3 问责处理

整改督导组根据核查结果及处置情况，对存在违法违规行为的单位和个人，依法依规进行问责；涉嫌犯罪的，移交司法机关处理。

## 5.4 信息公开

在不涉及保密内容的前提下，应急领导小组适时向社会公开突发问题的处置情况，接受社会监督。

## 5.5 完善制度

根据应急处置过程中发现的问题及总结的经验教训，及时完善项目监督管理制度，优化监督管理流程，强化风险防控措施，提升项目监督管理水平。

# 6.应急保障

## 6.1 人员保障

明确各应急工作小组的人员组成，确保应急处置人员到位；定期组织应急处置培训考核，提升应急处置人员的业务能力和应急响应能力。

## 6.2 物资保障

配备必要的应急处置物资，如现场核查设备（相机、记录仪、检测工具等）、通讯设备（手机、对讲机等）、防护用品（安全帽、防护服、救生设备等）及办公物资等，定期检查维护，确保物资完好可用。

## 6.3 经费保障

各项目统筹安排应急处置专项经费，保障应急处置工作的顺利开展，经费专款专用，严格管理。

## 6.4 技术保障

邀请水利工程、质量检测、安全管理、财务审计等领域的专家组成技术支撑团队，为应急处置工作提供技术指导和专业咨询，确保处置措施科学有效。

## 6.5 通讯保障

建立健全应急通讯联络机制，明确应急领导小组及各工作小组成员的联系方式，确保应急处置过程中信息传递畅通、及时。

# 7.附则

## 7.1 预案管理

本预案由市水务局负责解释和修订，根据实际情况变化和应急处置实践经验，及时对预案进行更新完善。

## 7.2 培训要求

市、县（区）水务局每年至少组织一次应急培训，提升应急处置能力，提高应急组织体系的运行效率；培训工作应做到合理规范，培训内容需包含县（区）典型案例解读，保证培训工作质量和实际效果。培训情况要留有记录并建立培训档案，便于后期对应急预案的优化管理。

## 7.3 生效日期

本预案自发布之日起施行。