第三轮省级生态环境保护督察第37项

整改任务完成情况

问题编号：37

问题表述：甘州区捷安物流有限责任公司取水许可证审批生活用水0.55万立方米/年，实际用水2.5万立方米/年，超审批用水3.5倍，同时还存在将生活用水用于生产用水的超用途取水问题；甘州区三闸镇新建村未办理取水许可手续建设4万立方米蓄水池。高台县红崖子灌区2024年超许可取水451.8万立方米。山丹县甘肃祥永啤酒原料有限责任公司未按取水许可批复要求建立用水台账，2023年超许可用水5.73万立方米。山丹县交通应急救援物资保障中心建设项目未经许可抽取农灌水用于洗砂作业，擅自将砂土、洗砂底泥倾倒在行洪沟道形成拦截坝，阻碍河道行洪安全。山丹腾达西铁合金有限公司改变取水用途，将7.12万立方米工业用水用于农业灌溉。甘州区明永镇下崖村3家鱼塘违规取水经营养殖。

整改目标：严格规范取水许可审批，加强取用水监管，擅自改变取水用途、超许可取水、未经许可擅自违法取水等违法违规行为得到查处。

整改时限：2026年6月30日前

整改实施主体：甘州区、高台县、山丹县党委和人民政府，张掖经开区党工委和管委会，市水务局

整改情况：一是对捷安物流公司超许可取水行为依法进行立案查处，罚款2万元。企业生活用水已接入城市供水管网，取水机井已封停并注销了取水许可证。二是2025年12月9日甘州区水务局核发三闸镇新建村调蓄水池取水许可证，许可水量3.45万立方米。2026年5月9日甘州区水务局核发明永镇下崖村3家鱼塘取水许可证，许可水量378.43万立方米。三是高台县水务局依法对红崖子水资源保护利用所超许可取水问题进行行政处罚，罚款2万元；山丹县水务局依法对山丹县甘肃祥永啤酒原料有限责任公司超许可取水行为进行立案查处，罚款2万元，同时，指导企业规范建立用水台账，严格按照取水许可取用水，2024年、2025年、2026年1-3月用水未超许可。四是山丹县水务局依法对违法为山丹县交通应急救援物资保障中心提供洗砂用水的清泉镇拾号村进行立案查处，罚款2.1万元。同时，责令山丹县交通应急救援物资保障中心拆除拦截坝，清理并疏浚行洪沟道，恢复行洪功能。为从根本上解决该区域行洪问题，实施野猫山防洪治理工程，治理河长3.6093km，新建防洪堤1.4663km，排洪渠2.106km,新建跨路箱涵3座，将该区域山洪导泄至山丹河，保障区域防洪安全。五是山丹县水务局依法对山丹腾达西铁合金有限公司改变取水用途违法取用水行为进行立案查处，罚款2万元。

整改结论：已完成整改