附件1

张掖市十大生态产业包抓责任分工

一、循环农业产业

包抓领导：赵立香  市委副书记

王海峰  市委常委、副市长

牵头部门：市农业农村局

责任部门：市发展改革委、市科技局、市财政局、市自然资源局、市畜牧兽医局、市水务局、市商务局、市林草局、市市场监管局等

二、中医中药产业

包抓领导：李润强  市委常委、宣传部部长

马  斌  副市长人选

牵头部门：市发展改革委、市卫生健康委

责任部门：市科技局、市工信局、市财政局、市农业农村局、市商务局、市文广旅游局、市政府国资委、市市场监管局等

三、先进制造产业

包抓领导：张  勇  市委常委、副市长

秦  禾  市委常委、组织部部长

牵头部门：市工信局

责任部门：市发展改革委、市科技局、市财政局、市政府国资委、市市场监管局等

四、数据信息产业

包抓领导：张  勇  市委常委、副市长

秦  禾  市委常委、组织部部长

牵头部门：市工信局

责任部门：市委网信办、市发展改革委、市科技局、市公安局、市国安局、市财政局、市商务局等

五、军民融合产业

包抓领导：成广平  市委常委、常务副市长

赵学忠  市委常委、政法委书记

牵头部门：市发展改革委

责任部门：市工信局、市科技局、市民政局、市财政局、市交通运输局、市政府国资委等

六、清洁能源产业

包抓领导：赵立香  市委副书记

成广平  市委常委、常务副市长

牵头部门：市发展改革委

责任部门：市科技局、市工信局、市财政局、市生态环境局、市政府国资委、市自然资源局、市扶贫办、市电力公司等

七、节能环保产业

包抓领导：赵立香  市委副书记

成广平  市委常委、常务副市长

牵头部门：市发展改革委、市工信局、市生态环境局

责任部门：市住建局、市科技局、市财政局、市商务局、市市场监管局等

八、清洁生产产业

包抓领导：张  勇  市委常委、副市长

秦  禾  市委常委、组织部部长

牵头部门：市工信局、市发展改革委、市生态环境局

责任部门：市科技局、市财政局、市农业农村局、市应急局等

九、文化旅游产业

包抓领导：李润强  市委常委、宣传部部长

于永梅  副市长

牵头部门：市文广旅游局

责任部门：市发展改革委、市财政局、市交通运输局、市政府国资委、市林草局、市体育局等

十、通道物流产业

包抓领导：李殿俊  市委常委、统战部部长

于永梅  副市长

牵头部门：市商务局

责任部门：市发展改革委、市工信局、市财政局、市交通运输局、市政府外事办、市政府国资委等

附件2

张掖市生态产业发展带动性工程项目责任分工表

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 期限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 (亿元) | 市级包抓领导 | 市直牵头部门 | 市直责任部门 | 县区 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计81项 |  |  |  |  | 1225.44 |  |  |  |  |  |
| 一、循环农业产业（共12项） 牵头领导：赵立香 王海峰 |  |  |  |  | 131.99 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海升农业一二三产业融合发展项目 | 续建 | 2018- 2021 | 项目一期新建智能玻璃温室1栋，总建筑面积20万平方米(包括蔬菜生产区17万平方米，育苗区2万平方米，操作区1万平方米)，购买设备240台(套、批)。二期建设智能玻璃温室1栋，总建筑面积23万平方米；启动3×20万平方米项目建设。 | 11.18 | 赵立香 | 市农业农村局 | 市发展改革委 市科技局 市财政局 市自然资源局 市畜牧兽医局 市水务局 市商务局 市林草局 市市场监管局 | 民乐县 赵 富 | 省列 |
| 2 | 甘肃三元乳业有限公司日处理500吨生鲜乳加工项目 | 续建 | 2017- 2020 | 占地150亩，建设日处理生鲜乳500吨的奶制品加工生产线。 | 3.40 | 王海峰 |  |  | 甘州区 高银林 | 省列 |
| 3 | 张掖市民乐农业产业融合示范园 | 续建 | 2018- 2021 | 食用菌产业园项目；农产品加工产业园项目；戈壁设施农业示范园项目；海升集团现代智能温室工业化栽培生态示范项目；甘肃方舟水世界水上健身娱乐项目（二期）；滨河集团高原生态科技创意产业园项目；东灰山遗址公园项目；六坝现代农业示范园区项目。 | 45.00 | 赵立香 |  |  | 民乐县 陈克舜 赵 富 | 省列 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 期限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 (亿元) | 市级包抓领导 | 市直牵头部门 | 市直责任部门 | 县区责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 福建神农菇业股份有限责任公司巴吉滩食用菌产业园 | 续建 | 2019-2022 | 建设日产40万瓶食用菌自动化生产线、食用菌研发中心、食用菌深加工中心、冷链物流中心、废料循环利用中心、食用菌观光旅游中心，打造食用菌自动化生产线及研发、加工、观光等一体化产业园，建成后将成为甘肃乃至西北地区最大的食用菌生产企业。其中，项目一期建设日产5万瓶海鲜菇自动化生产线、废料循环利用中心。 | 8.00 | 王海峰 | 市农业农村局 | 市发展改革委 市科技局 市财政局 市自然资源局 市畜牧兽医局 市水务局 市商务局 市林草局 市市场监管局 | 甘州区 张文智 |  |
| 5 | 前进村“塞上田园•丝路牧歌”田园综合体 | 续建 | 2019-2020 | 项目总体规划按照“一轴双核、二片三区、六庄九坊、十景百湾”功能进行布局，重点建设鸟语花香交易市场、汉里清泉水街、丝路风情庄园、牧童乐园、爱情乐园、农创梦工场、现代农业科技园、亲子营地、果居酒店、五行景观塔等项目，总体规划面积约占3405.4亩。 | 22.00 | 王海峰 |  |  | 甘州区 张洪清 |  |
| 6 | 甘肃方正节能公司日产2万立方米特大沼气及有机肥循环利用项目 | 续建 | 2018-2020 | 建设厌氧消化装置2万立方米及配套原料、仓储处理系统及监控系统等。 | 0.86 | 王海峰 |  |  | 甘州区 张文智 |  |
| 7 | 临泽县戈壁农业建设项目 | 续建 | 2018-2021 | 在全县新建戈壁设施农业2万亩，集成应用连体钢架拱棚、温湿度自动控制、水肥一体化、立体栽培等新技术、新产品、新模式，完成保温蓄水池、高效节水设备、输电线路、防风林带等基础设施配套建设。 | 20.00 | 何格经 |  |  | 临泽县 宋永福 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 期限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 (亿元) | 市级包抓领导 | 市直牵头部门 | 市直责任部门 | 县区责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 甘肃新绿达农林科技开发有限责任公司戈壁生态休闲农业观光园区 | 续建 | 2018-2020 | 2018年规划建设300座、1000亩的高标准日光温室，用于生产优质蔬菜及发展休闲采摘观光农业；新建基质生产线1条，购置破碎、混合、自动包装及烘干设备一套，占地面积约2400平方米；发酵池及堆沤场所共计4000平方米；有机质成品库2000平方米。 | 1.87 | 王海峰 | 市农业农村局 | 市发展改革委 市科技局 市财政局 市自然资源局 市畜牧兽医局 市水务局 市商务局 市林草局 市市场监管局 | 高台县 顾 华 |  |
| 9 | 民乐县爱味客等公司马铃薯精深加工产业链项目 | 续建 | 2019-2022 | 重点发展以鼎丰马铃薯、爱味客全粉、丰源薯业淀粉及主食化、天润园休闲食品、薯晶食品粉皮等企业为主的马铃薯全产业链项目，加大马铃薯种植基地水肥一体化推广应用力度，确保马铃薯种植面积每年稳定在30万亩，马铃薯加工生产能力稳定在20万吨以上。 | 5.00 | 赵立香 |  |  | 民乐县 陈克舜 |  |
| 10 | 民乐县荣善生物等公司戈壁食用菌产业扶贫示范项目 | 续建 | 2019-2021 | 依托已入驻食用菌产业园的荣善生物、鸿飞生物、占鑫生物等4家食用菌生产工企业，投资4亿元建设食用菌菌种车间、菌包生产线，珍稀菌种培育基地，着力构建“三元双向”循环农业发展模式，打造甘肃河西地区戈壁农业与产业扶贫相结合的生态示范项目。 | 4.00 | 赵立香 |  |  | 民乐县 赵 富 |  |
| 11 | 甘肃爱福农业发展股份有限公司食用菌产业融合发展项目 | 续建 | 2018-2020 | 建设研发中心、菌种生产车间、工厂化出菇棚、双孢菇发酵料隧道、香菇菌包打包车间、灭菌车间、废物循环利用厂、电子营销及商务培训中心等，配套建设其他设施。 | 4.08 | 赵学忠 |  |  | 山丹县 严秀峰 |  |
| 12 | 张掖天域绿谷公司农村产业融合发展项目 | 续建 | 2017-2020 | 建设年产1.6万吨鲜骨肉精深加工生产线，配套建设相关设施。 | 6.60 | 何格经 |  |  | 临泽县 宋永福 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 |  | 建设 期限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 (亿元) | 市级包抓领导 | 市直牵头部门 | 市直责任部门 | 县区责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、中医中药产业（共5项） 牵头领导：李润强 马斌 |  |  |  |  |  | 15.57 |  |  |  |  |  |
| 1 | 民乐县中药材种植基地项目 |  | 续建 | 2016-2020 | 巩固提升“板蓝根之乡”建设成果，建设板蓝根、甘草、黄芪等国家级优质中药材药园基地30万亩，建成种子种苗繁育基地1万亩。 | 4.80 | 马斌 | 市发展改革委 市卫生健康委 | 市科技局 市工信局 市财政局 市农业农村局 市商务局 市文广旅游局 市政府国资委 市市场监管局 | 民乐县 赵 富 |  |
| 2 | 民乐生态工业园区温泉医养融合项目 |  | 续建 | 2018-2020 | 建设温泉医养融合疗养基地，配套完善养老公寓、医疗康复服务中心、老年文娱活动中心等服务设施。 | 3.00 | 马斌 |  |  | 民乐县 陈克舜 |  |
| 3 | 江苏万年长药业有限公司年产6000吨丙酮等系列产品项目 |  | 续建 | 2019-2021 | 在民乐生态工业园区新建年产6000吨戊酮、10000吨邻氯苯腈、500吨吡啶酮乙醇胺盐系列产品项目，配套建设公用工程厂房、生产车间、检验检测中心、污水处理设施、导热油炉车间、罐区及住宿办公场地等设施。 | 6.00 | 马斌 |  |  | 民乐县 陈克舜 |  |
| 4 | 甘肃河西制药有限责任公司新厂搬迁二期工程中药材种植及深加工片剂、胶囊剂、颗粒剂生产线建设项目 |  | 续建 | 2017-2020 | 新建符合国家药品GMP要求的制剂车间12000平方米,建设片剂生产线2条，胶囊剂生产线1条，颗粒剂生产线1条；配备高速混合制粒机、摇摆式颗粒机、沸腾干燥机、热风循环烘箱、混合机、压片机、胶囊填充机、铝塑包装机、袋包机、瓶装全自动包装线等设备43台（套），以及纯化水系统、空气净化系统等公用工程设施，形成年产片剂20亿片、5亿胶囊、500吨颗粒剂的生产能力。 | 0.97 | 马斌 |  |  | 甘州区 高银林 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 期限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 (亿元) | 市级包抓领导 | 市直牵头部门 | 市直责任部门 | 县区责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 甘肃朴森药业5000吨中药材精深加工生产线建设项目 | 新建 | 2020-2021 | 新建年产1500吨优质中药材生产线2条，建设年产3500吨中药材精深加工灌装线3条。项目规划占地62亩（合41325.84平方米）总建筑面积25531.64平方米，其中生产车间11756平方米，仓库1305平方米（两栋），综合办公楼3438平方米，宿舍用房2665平方米，晒场11610平方米，绿化面积4132平方米，另附道路建设、停车场。 | 0.80 | 阎仲 | 市发展改革委 市卫生健康委 |  | 临泽县 边 远 |  |
| 三、先进制造产业（共16项） 牵头领导：张勇 秦禾 |  |  |  |  | 103.93 |  |  |  |  |  |
| 1 | 张掖市智能制造产业园 | 续建 | 2018-2023 | 项目分三期建设，总建筑面积55万平方米，主要建设标准化厂房38万平方米、科技研发中心3万平方米、行政办公楼8万平方米、职工公寓楼6万平方米及其它配套设施。 | 25.00 | 张勇 | 市工信局 | 市发展改革委 市科技局 市财政局 市政府国资委 市市场监管局 | 甘州区 张 鹏 | 省列 |
| 2 | 张掖市伟博智能通讯技术有限公司智能通讯产业园一期项目 | 续建 | 2018-2020 | 建设智能通讯产品研发、生产及销售一体的高科技企业。 | 1.00 | 张勇 |  |  | 甘州区 张 鹏 | 省列 |
| 3 | 张掖市融信智能终端产业园一期项目 | 续建 | 2018-2020 | 建设SMT设备生产线4条，手机组装线6条，包装生产线2条，摄像头设备生产线4条，充电器设备生产线4条，耳机设备生产线4条。 | 2.00 | 张勇 |  |  | 甘州区 张 鹏 | 省列 |
| 4 | 张掖市龍起半导体科技研发中心一期项目 | 续建 | 2018-2020 | 研发、生产语音手机；研发生产半导体电子产品 | 1.00 | 张勇 |  |  | 甘州区 张 鹏 | 省列 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 期限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 (亿元) | 市级包抓领导 | 市直牵头部门 | 市直责任部门 | 县区责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 甘肃省凹凸棒石科技产业园 | 续建 | 2018-2021 | 新建甘肃省凹凸棒石矿物功能材料研究院、凹凸棒石矿物功能材料制造业中心、中试基地等，并配套建设基础设施。 | 30.00 | 秦禾 | 市工信局 | 市发展改革委 市科技局 市财政局 市政府国资委 市市场监管局 | 临泽县 李永基 |  |
| 6 | 广东松净源环保工程有限公司5万吨凹凸棒石高科技环保及汽车轻量化材料加工项目 | 新建 | 2020-2023 | 建设年产3万吨凹凸棒石脱硫脱硝脱白及二氧化碳吸附材料生产线、1万吨的装配式材料原料生产线、1万吨的凹凸棒石汽车轻量化材料生产线各1条 | 2.00 | 秦禾 |  |  | 临泽县 李永基 |  |
| 7 | 临泽县鼎丰源凹土生物科技公司凹凸新材料加工 | 续建 | 2018-2021 | 新建2条年产5万吨凹凸棒生物有机肥、土壤改良剂、土壤调理剂生产线。 | 1.00 | 秦禾 |  |  | 临泽县 李永基 |  |
| 8 | 甘肃融万科技有限公司5000吨凹凸棒石提纯高值化利用项目 | 续建 | 2019-2022 | 新建年产5000吨凹凸棒石提纯及高值化利用生产线。 | 2.00 | 秦禾 |  |  | 临泽县 李永基 |  |
| 9 | 临泽奋君矿业公司凹凸棒石高效环保生态农业材料综合开发项目 | 续建 | 2018-2020 | 建设年产3万吨凹凸棒石多功能营养基质土生产线、1万吨压缩营养土生产线、5万吨生物有机肥生产线、1万吨土壤调理剂生产线各1条 | 0.54 | 秦禾 |  |  | 临泽县 李永基 |  |
| 10 | 临泽海瑞达科技公司凹凸棒石保水剂生产线建设项目 | 续建 | 2019-2020 | 建设年产1万吨凹凸棒石保水剂、1万吨保水多功能肥生产线，配套建设办公楼、污水处理站、库房等设施。 | 1.50 | 秦禾 |  |  | 临泽县 李永基 |  |
| 11 | 甘肃凯西公司临泽分公司年产3万吨凹凸棒石、石膏及复合粘土矿精细加工项目 | 续建 | 2019-2022 | 新建凹凸棒石精细加工生产线、石膏精细生产线各1条。 | 0.80 | 秦禾 |  |  | 临泽县 李永基 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 期限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 (亿元) | 市级包抓领导 | 市直牵头部门 | 市直责任部门 | 县区责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 高台盐池精细化工产业园 | 续建 | 2018-2025 | 建设40家盐硝精细化工企业，园区道路、供水、供暖、公寓 、污水处理等设施。 | 30.00 | 王光寅 | 市工信局 | 市发展改革委 市科技局 市财政局 市政府国资委 市市场监管局 | 高台县 向 钧 |  |
| 13 | 张掖耀邦化工科技有限公司年产1000吨3-氯丙酰氯项目 | 续建 | 2018-2020 | 主要新上年1000吨3-氯丙酰氯、1500吨丙酸酐、1000吨丙酰氯、1000吨2-甲基-5-丙酰基呋喃、3000吨苯甲酸甲酯乙酯苄酯、3000吨三苯基氯甲烷生产线。 | 3.30 | 余锋 |  |  | 高台县 向 钧 |  |
| 14 | 甘肃清泉生物科技有限公司年产1200吨丙酰三酮、1200吨氯代胺项目 | 续建 | 2018-2020 | 建设年产1200吨丙酰三酮、1200吨氯代胺农药中间体生产线其附属设施。 | 1.10 | 余锋 |  |  | 高台县 向 钧 |  |
| 15 | 张掖鼎圣化工有限公司2000吨乙酰丙酸、500吨乙酰丙酸钠、500吨乙酰丙酸酯、20000吨聚丙烯酰胺项目 | 续建 | 2018-2020 | 主要建设乙酰丙酸、乙酰丙酸钠生产线及其附属设施。 | 1.19 | 王光寅 |  |  | 高台县 向 钧 |  |
| 16 | 甘肃安隆科技有限公司年产2000吨嘧啶胺项目 | 续建 | 2019-2020 | 主要新上年产2000吨嘧啶胺、3000吨丁酰胺、2000吨2-氯烟酸、1000吨红色基kd、1000吨对氨基苯腈生产线，建设生产车间、库房等基础设施，配套建设污水处理、消防、安全等附属设施。 | 1.50 | 王光寅 |  |  | 高台县 向 钧 |  |
| 四、数据信息产业（共4项） 牵头领导：张勇 秦禾 |  |  |  |  | 113.67 |  |  |  |  |  |
| 1 | 张掖大数据产业园 | 续建 | 2019-2024 | 张掖大数据产业园规划占地面积1381亩，项目一期规划建设华为张掖云计算大数据中心，计划投资5.6亿元，二期拟引进京东、华为公司上下游合作伙伴共建大数据产业链项目，计划投资20亿元，三期瞄准区块链、5G人工智能等信息化、先进制造等项目，建成西部地区领先的云计算大数据信息产业高地，计划投资80亿元。 | 105.6 | 张勇 | 市工信局 | 市委网信办 市发展改革委 市科技局 市公安局 市国安局 市财政局 市商务局 | 甘州区 高银林 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 期限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 (亿元) | 市级包抓领导 | 市直牵头部门 | 市直责任部门 | 县区 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 张掖市“智慧城市”项目 | 续建 | 2017-2020 | 建设城市数据中心、智慧政务、灾害应急指挥中心（城市运行指挥中心）、创业创新服务平台、智慧旅游 、智慧教育、智慧交通等。2019年建设重点：一是不断完善数据库，丰富数据库内容。重点实现政务服务和智慧城市对接，实现省市县政务信息共享同步，达到省市县三级的信息互联互通，在实现一网通办的基础上实现一机办。二是逐步开展云计算、大数据及市民卡、教育、旅游等智慧项目增值服务部分的商业化运行。三是持续完善管理体制和运行机制，形成智慧城市商业化运营的规范管理体系和运营维护体系。2020年建设重点：进行深度的资源对接和数据整合。不断的分析挖掘数据资源，形成系统智慧城市的运维及服务体系。全面实现“智慧政务”“创新创业服务平台”“然灾害应急预警监测（城市运行及应急指挥中心）”“智慧旅游”“智慧教育”“城市大数据中心”“智慧交通”等七项智慧应用。 | 5.40 | 张勇 | 市工信局 | 市委网信办 市发展改革委 市科技局 市公安局 市国安局 市财政局 市商务局 | 市信息办 高庆生 | 省列 |
| 3 | 临泽县现代丝路寒旱农业全产业链服务体系建设 | 续建 | 2019-2021 | 建设智能化日光温室30座、智能化连体钢架拱棚20座、智能化小拱棚100座、高原夏菜深加工生产线、栽培基质生产线和现代丝路寒旱农业物联网程控中心等。 | 1.38 | 秦禾 |  |  | 临泽县 张 辉 |  |
| 4 | 张掖市县域互联网+农业社会化服务网络体系建设 | 续建 | 2019-2021 | 建设临泽县农业社会化服务大数据中心、全过程农业绿色生产服务、农产品冷链仓储物流、农产品电商服务、新兴农业主体培训、农业金融服务中心等。 | 1.29 | 阎仲 |  |  | 临泽54r5县 张 辉 |  |

| 序号 | 项目名称 |  |  | 建设 性质 | 建设 期限 |  | 建设规模及主要建设内容 |  |  | 总投资 (亿元) | 市级包抓领导 | 市直牵头部门 | 市直责任部门 | 县区责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、军民融合产业（共3项） 牵头领导：成广平 赵学忠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408.00 |  |  |  |  |  |
| 1 | 张掖市通用航空产业园 |  | 续建 |  |  | 2016-2025 |  | 园区占地面积2.59万亩，主要建设自动化飞行服务站、地面服务中心、维修中心；轻型飞机制造、无人机生产、大件加工及部件组装、航空新材料、客舱设备及内饰制造；航天航空小镇、航空体育培训基地等项目，逐步形成集研发、生产、销售、维修和运营为一体的通用航空产业。 |  | 343.00 | 赵学忠 | 市发展改革委 | 市工信局 市科技局 市民政局 市财政局 市交通运输局 市政府国资委 | 临泽县 张 辉 | 省列 |
| 2 | 临泽县七彩天狼国际航空城 |  | 续建 |  |  | 2019-2020 |  | 占地8000亩，主要包括机场运营区、生产制造区、航空自贸区、航空物流区、学院教育区、综合商业区、科普娱乐区、飞行营地区、航空小镇区、航天育种农业科研区等十大区块。 |  | 55.00 | 赵学忠 |  |  | 临泽县 张 辉 |  |
| 3 | 甘肃神龙航空科技公司无人机及固定翼飞机生产线 |  | 续建 |  |  | 2019-2023 |  | 建设通用飞机整机组装及无人飞行器、载人飞行器、轻型载人飞行器、飞行控制器、自动化控制设备、智能控制设备、无人机地面控制设备、小型航空发动机的设计、研发、制造生产线以及航空教育培训基地、航空职业技术学院、飞行营地等项目。 |  | 10.00 | 赵学忠 |  |  | 临泽县 张 辉 |  |
| 六、清洁能源产业（共12项） 牵头领导：赵立香 成广平 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63.76 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 张掖750千伏输变电工程 | 续建 |  |  | 2018-2020 |  |  | 新建750千伏变电站一座，并配套建设附属设施。 | 10.19 | 成广平 | 市发展改革委 | 市科技局 市工信局 市财政局 市生态环境局 市政府国资委 市自然资源局 市扶贫办 张掖供电公司 |  | 省列 |
| 2 |  | 甘州区清洁能源供暖项目 | 续建 |  |  | 2019-2021 |  |  | 新建电供暖加热站1个，供热面积400万平方米；建设配套附属工程。 | 6.40 | 成广平 |  |  | 甘州区 张 鹏 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 期限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 (亿元) | 市级包抓领导 | 市直牵头部门 | 市直责任部门 | 县区责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 甘州330变电站工程 | 续建 | 2018-2020 | 新建330变电站一座，架设330KV输电线路30公里。 | 1.88 | 成广平 | 市发展改革委 | 市科技局 市工信局 市财政局 市生态环境局 市政府国资委 市自然资源局 市扶贫办 张掖供电公司 | 临泽县 李永基 |  |
| 4 | 锋电能源平山湖一期5万千瓦风力发电项目 | 续建 | 2019-2020 | 建设5万千瓦风力发电项目。 | 3.60 | 徐永胜 |  |  | 甘州区 高银林 |  |
| 5 | 锋电能源平山湖二期5万千瓦风力发电项目 | 续建 | 2019-2020 | 建设5万千瓦风力发电项目。 | 3.30 | 徐永胜 |  |  | 甘州区 高银林 |  |
| 6 | 张掖市西龙热电1×30兆瓦生物质发电项目 | 续建 | 2019-2020 | 建设装机容量30兆瓦，建设1台30兆瓦高温高压抽凝式汽轮发电机组，配置1台130吨/小时高温高压自然循环锅炉。 | 3.10 | 徐永胜 |  |  | 甘州区 高银林 |  |
| 7 | 临泽县清洁能源供暖项目 | 续建 | 2018-2020 | 将旧城区县供热公司现用燃煤锅炉供暖的120万平方米供暖面积改为电供暖，新建电供暖加热站1个；将用地源热泵供暖的22个供暖小区和单位供热面积105万平方米改用天然气供暖，将用燃煤锅炉供暖的45家供暖小区和单位供暖面积15万平方米改用天然气供暖，架设燃气锅炉200台，铺设燃气高压管道18公里，建设天然气母站1座、子站1座。 | 3.60 | 秦学贵 |  |  | 临泽县 张 辉 |  |
| 8 | 肃南县讨赖河白石头口三、四级水电站建设项目 | 续建 | 2015-2020 | 建设装机1.51万千瓦和0.6万千瓦的引水式电站两座。 | 2.00 | 李积英 |  |  | 肃南县 徐明涛 | 省列 |
| 9 | 临泽县乡镇户用屋顶分布式光伏发电项目 | 续建 | 2019-2021 | 在全县各镇符合条件的农户屋顶新建总装机50兆瓦分布式光伏发电项目，每户5-7千瓦，共实施8000户。 | 4.00 | 秦学贵 |  |  | 临泽县 李永基 |  |
| 10 | 甘州区谷电储能项目 | 续建 | 2019- 2022 | 主要修建办公科研用房、厂房及实验室4000平方米。 | 1.00 | 李积英 |  |  | 甘州区 高银林 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 |  | 建设 期限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 (亿元) | 市级包抓领导 | 市直牵头部门 | 市直责任部门 | 县区责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 临泽县板桥北滩300兆瓦风电项目 | 新建 |  | 2020-2021 | 在板桥镇土桥村以北约10公里处新建装机300兆瓦风电场1处，安装单机2.5兆瓦风机120台，配套建设主控室、生活区用房及升压站1座、110千伏送出线路10公里等。 | 21.00 | 秦学贵 | 市发展改革委 | 市科技局 市工信局 市财政局 市生态环境局 市政府国资委 市自然资源局 市扶贫办 张掖供电公司 | 临泽县 李永基 |  |
| 12 | 临泽县平川北滩50兆瓦风电场项目 | 新建 |  | 2020 | 在临泽县平川镇北滩当中井区域新建50兆瓦风电场1处，安装单机2.5兆瓦风机20台，配套建设主控室、生活区用房及升压站1座、110千伏送出线路20公里等。 | 3.69 | 秦学贵 |  |  | 临泽县 李永基 |  |
| 七、节能环保产业（共5项） 牵头领导：赵立香 成广平 |  |  |  |  |  | 18.19 |  |  |  |  |  |
| 1 | 张掖市兰标生物科技有限公司微生物智慧生态厕所暨生态防控微生物菌组合功能性肥料项目 |  | 续建 | 2019-2020 | 建设微生物智慧生态厕所暨生态防控微生物菌组合功能性肥料项目。实现年生产微生物菌50吨，年产家用户厕10万座(套)，年产移动式生态公厕1000座（套），年产有机肥52万吨。 | 5.50 | 成广平 | 市发展 改革委 市工信局 市生态 环境局 | 市住建局 市科技局 市财政局 市商务局 市市场监管局 | 甘州区 王韶华 | 省列 |
| 2 | 甘肃省前沿生物科技有限公司聚乳酸自增强生物复合材料 |  | 续建 | 2019- 2022 | 占地600亩，分三期建设年产5万吨生物降解地膜生产线，并配套建设附属设施。 | 5.00 | 成广平 |  |  | 甘州区 张文智 |  |
| 3 | 张掖市城市污水处理三期项目 |  | 续建 | 2019-2020 | 新建防洪堤16.5公里，新建挑流丁坝76座，疏浚河道7公里。 | 3.37 | 成广平 |  |  | 甘州区 王 斌 |  |
| 4 | 甘肃佳林万家木业公司年产15万立方米高密度纤维板生产项目 |  | 续建 | 2019-2020 | 规划占地180亩，建设年产15万立方米高密度纤维板生产线和2000亩生态用材示范林基地。 | 2.63 | 周元圣 |  |  | 临泽县 李永基 | 省列 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 期限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 (亿元) | 市级包抓领导 | 市直牵头部门 | 市直责任部门 | 县区责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 张掖恒茂环保建材有限责任公司标准化环保建材生产线 | 续建 | 2019-2020 | 占地面积203.9亩，新建年生产150万立方米的砂石料生产线和配套一座180立方/小时的商业混凝土搅拌站，总建筑面积135947.44平方米，建设内容主要包括砂石生产线、尾水处理系统、物料运输系统、主厂房、原料仓、成品仓、商混站、办公区等。 | 1.69 | 周元圣 | 市发展改革委 市工信局 市生态环境局 | 市住建局 市科技局 市财政局 市商务局 市市场 监管局 | 甘州区 樊有鹤 |  |
| 八、清洁生产产业（共6项） 牵头领导：张勇 秦禾 |  |  |  |  | 177.88 |  |  |  |  |  |
| 1 | 花草滩循环经济产业区 | 续建 | 2016-2022 | 项目总投资162亿元。一期项目投资22.4亿元，建成年产90万吨原煤矿井1座、年产600万吨选煤厂1座、年吞吐量400万吨储运场和800万吨铁路货运场各1个、110变电站1座、水源地保障工程1处、生产区及生活区8万平方米；二期建设项目拟投资52亿元。主要建设装机2×35万千瓦低热值煤发电厂1座，并同时配套建设100万吨现代高载能项目；三期建设项目拟投资88亿元，主要建设新的原煤矿井、煤焦化、建筑材料等后续配套项目。 | 162.00 | 秦禾 | 市工信局 市发展改革委 市生态环境局 | 市科技局 市财政局 市农业 农村局 市应急局 | 山丹县 周祖国 |  |
| 2 | 张掖市晋昌源煤业有限公司20万吨/年中温焦油加氢处理项目 | 续建 | 2016-2020 | 新建年处理20万吨中温焦油加氢生产线，配套建设相关附属设施，主要产品为石脑油、柴油，副产品为重油（沥青）。 | 8.00 | 张勇 |  |  | 高台县 向 钧 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 期限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 (亿元) | 市级包抓领导 | 市直牵头部门 | 市直责任部门 | 县区责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 甘肃七一冰川矿泉水有限公司海牙沟矿泉水项目 | 续建 | 2017-2023 | 甘肃七一水川矿泉水有限公司海牙沟矿泉水生产线项目是2017年县重点招商引资项目， 计划¦ 总投资2.68亿元，位于康乐镇海牙沟口，占地84亩，设计建设四条生产线，建成后年产矿泉水20万吨，分两期进行投资。其中一期为两条容里分别为330m1和500m1的瓶装矿泉水生产线，建成后可生产矿泉水10万吨， 年生产330m1和500m1矿泉水2100余万箱，实现销售收入8.38亿元，实现利润3100万元，上缴税金2000万元。 二期根据市场需求计划新增两条容里为4I大桶矿泉水生产线，建成后可年处理矿泉水10万吨。 | 2.68 | 李积英 | 市工信局 市发展改革委 市生态环境局 | 市科技局 市财政局 市农业 农村局 市应急局 | 肃南县 徐明涛 |  |
| 4 | 甘肃西沟矿业有限公司绿色矿山项目 | 续建 | 2019-2021 | 1.绿色矿山建设项目：包括南排土场恢复治理工程；A系统除尘改造完善项目；采场及消防供水系统改造项目；斜坡卷扬升级改造项目；矿区公路升级改造项目；矿区至腰泉公路紧急避险车道建设项目 2.智慧矿山建设项目：包括西沟矿信息化集成及数字化系统平台建设项目；矿区西部固定预烈爆破控制技术项目。 | 0.5 | 李积英 |  |  | 肃南县 徐明涛 |  |
| 5 | 山丹县新唐矿业有限责任公司平坡三、五号井改扩建项目 | 续建 | 2018-2020 | 对平坡三、五号井改扩建，设计原煤生产能力30万吨/年。 | 3.50 | 周元圣 |  |  | 山丹县 周祖国 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 期限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 (亿元) | 市级包抓领导 | 市直牵头部门 | 市直责任部门 | 县区责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 中翔石油年产1万吨钻井泥浆助剂生产线项目 | 续建 | 2018-2022 | 一期主要建设厂房2栋、办公楼一栋及研发中心和实验室一栋等设施共计12000平方米购置安装设备。 | 1.20 | 赵惠琴 | 同上 | 同上 | 甘州区 高银林 |  |
| 九、文化旅游产业（共12项） 牵头领导：李润强 于永梅 |  |  |  |  | 115.06 |  |  |  |  |  |
| 1 | 滨河集团酒文化产业园 | 续建 | 2016-2022 | 建设2500亩优质苗木、1000亩黑枸杞、1000亩玫瑰花、1000亩油牡丹等7个观光农业综合体，万吨基酒生产线、3000吨玫瑰加工生产线、1000吨鹿力康保健酒生产线等6个工业集群观光体，以及动物园、万头马鹿养殖基地、滨河酒道馆、灰山酒镇等互动体验式旅游景区。 | 17.6 | 铁明锋 | 市文广旅游局 | 市发展 改革委 市财政局 市交通 运输局 市政府 国资委 市林草局 市体育局 | 民乐县 陈克舜 |  |
| 2 | 张掖屋兰古镇文化旅游综合大景区（一、二、三期） | 续建 | 2017- 2020 | 屋兰古镇大景区项目共分三期建设，一期为九曲黄河灯阵、灯笼工坊，二期为屋兰古镇民俗村、鸿丰田园综合体，三期为甲子墩汉墓遗址公园其中一期九曲黄河灯阵、灯笼工坊占地500亩、总投资约7亿元，已于2017年6月开工建设，项目扎根古城，立足全国，放眼世界，以高标准、高要求、高素质为建设理念，集文化、旅游、民俗体验、非遗传承保护、游乐探险、田园度假观光等诸多功能为一体，填补张掖旅游市场“夜游”模式的空白，逐步将景区打造成全省一流、全国著名、全球闻名的国家AAAAA级景区和旅游目的地。 | 46.90 | 李润强 |  |  | 甘州区 张洪清 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 期限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 (亿元) | 市级包抓领导 | 市直牵头部门 | 市直责任部门 | 县区责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 高台黑河沙漠胡杨景区建设项目 | 续建 | 2017-2020 | 项目总占地面积4116公顷，一期重点进行景区景观打造，平整沙荒地6000亩，种植桃树、枫树、杏树、槐树、海棠、紫叶矮樱等各类景观树种；二期策划建设胡杨观景、特色民宿、古迹揽胜、户外拓展、红柳迷宫、田间乐园、房车营地等体验性旅游项目；上述两个片区通过景观廊道进行联结项目建设主要分为五大核心区，即综合服务区、胡杨湿地核心区、农业观光体验区、欢乐沙海主题区和亲子乐园主题区。 | 7.80 | 李润强 | 市文广旅游局 | 市发展 改革委 市财政局 市交通 运输局 市政府 国资委 市林草局 市体育局 | 高台县 张作忠 |  |
| 4 | 民乐丝路花海田园综合体项目 | 续建 | 2019-2022 | 依托珠海文德兰农业科技有限公司建成以蝴蝶兰、百合等高端花卉种植、观光、销售为一体的花卉产业基地，辐射带动周边农户，建成高标准花卉种植基地，以多功能智能玻璃温室为主，建设花卉产业展览馆，以农业园区集贸市场和恒温库为基础，建立占地1200亩的花卉存储销售基地；建设休闲垂钓区、农产品观光采摘区、娱乐健身区、花卉展销区、地方美食文化体验区等；整理土地6000亩，依托海升现代智能温室工业化栽培示范项目，建设海升千亩果园产业培育区；围绕宏源生物万寿菊加工项目，建设万寿菊花海田园旅游区。 | 5.00 | 铁明锋 |  |  | 民乐县 赵 富 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 期限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 (亿元) | 市级包抓领导 | 市直牵头部门 | 市直责任部门 | 县区责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 肃南裕固族自治县神鹰旅游文化开发有限责任公司康白集镇游客集散中心 | 续建 | 2018-2020 | 项目于2018年立项并投入建设，已完成各项报批及补偿手续，计划总投资4.38亿元，现已完成康白集镇游客集散中心主体工程建设及停车场硬化、景区道路和基础设施建设等内容，投入建设资金3000余万元。2019年至2020年，按规划将建设大炼钢铁遗址展览馆、大炼钢铁炉体保护设施，各景区道路、栈道、观景台、停车场、环保设施、卫生设施、升高电梯、玻璃栈道、灯光秀、房车基地、滑翔机基地、智慧旅游平台等。 | 4.38 | 于永梅 | 市文广旅游局 | 市发展 改革委 市财政局 市交通运输局 市政府 国资委 市林草局 市体育局 | 肃南县 代海霞 |  |
| 6 | 甘肃祁连山生物科技开发有限责任公司马鹿文化产业园 | 续建 | 2019-2022 | 甘肃祁连山生物科技开发有限责任公司拟在甘肃祁连山生物科技开发有限责任公司鹿场场部建设祁连山马鹿文化产业园。项目分二期进行建设：一期，建设保健食品GMP生产车间（包括包括固体制剂、软胶囊制剂、液体制剂等8条生产线和配套库房，生产线均按中试规模生产线建造）以及综合办公楼、综合实验室、食堂、职工宿舍、多功能展厅等；二期，建设马鹿小镇旅游文化项目（包括鹿文化记忆展览馆、游客接待中心、游客购物中心、参观通道、人工湖、民族特色餐饮、休闲、娱乐场所、民族风格酒店式公寓等）。 | 1.60 | 于永梅 |  |  | 肃南县 丑生荣 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 期限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资(亿元) | 市级包抓领导 | 市直牵头部门 | 市直责任部门 | 县区责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 丹霞口民俗文化旅游村项目 | 续建 | 2016-2020 | 规划占地面积198亩，建筑面积4.3万平方米，概算总投资4.4亿元，主要建设盛世大剧院、河西民居、特色美食、商业街区、演艺剧场、儿童乐园等内容，是集民俗文化展示体验、特色餐饮住宿、旅游演艺剧目、影视拍摄及休闲度假为一体的综合性文化旅游项目。 | 4.4 | 王光寅 | 市文广旅游局 | 市发展 改革委 市财政局 市交通 运输局 市政府 国资委 市林草局 市体育局 | 临泽县 边 远 | 省列 |
| 8 | 张掖大佛寺文化产业园 | 续建 | 2019- 2020 | 一是以佛教文化为依托，以张掖大佛寺、西来寺、木塔寺为核心，通过南扩北拓，形成佛教圣地朝拜区、佛教文化体验区、佛教文化展示区和旅游服务配套区四个各具特色的功能区。二是以历史文化名城为依托，以明粮仓和总兵府为核心，建设张掖市非物质文化遗产保护展示中心和进行甘州古民居集中迁建保护。通过多元文脉传承和品牌文化建设，强力推进文化旅游深度融合发展，打造以国家级文物保护单位大佛寺，省级文物保护单位西来寺、木塔寺、明粮仓、高总兵府为核心的文化产业园。 | 5.2 | 李润强 |  |  | 甘州区 谢青春 | 省列 |
| 9 | 张掖平山湖景区综合开发项目 | 续建 | 2018-2020 | 地质公园标志性景观雕塑；景区主辅道路扩建17公里；仿生态栈道4000米；景区仿生态大门1个；景区大门绿化工程，4600平方米；景区大门高标准停车场，修建面积30000平方米；景区游客中心，修建面积850平方米；景区4D影院，游客中心内部项目等基础设施；配套建设景点设备和给水排水、供配电、照明、供暖、通风、环保、消防、内部交通运输等市政设备。 | 12.43 | 李润强 |  |  | 甘州区 张洪清 | 省列 |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 期限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 (亿元) | 市级包抓领导 | 市直牵头部门 | 市直责任部门 | 市直责任部门 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 张掖国际汽车自驾游露营基地 | 续建 | 2013-2020 | 项目占地面积约250亩，集观光、旅游、度假为一体的汽车自驾营基地，已完成管理用房、自驾游接待站、主路口广场、停车场、相关配套设施建设。今年正在进行宾馆内部装修和经济型酒店建设及施工装修。 | 4.7 | 郑茂萍 | 市文广旅游局 | 市发展改革委 市财政局 市交通运输局 市政府国资委 市林草局 市体育局 | 甘州区 张洪清 | 省列 |
| 11 | 张掖丹霞小镇酒店及职工生活区项目 | 续建 | 2019-2020 | 项目位于张掖市临泽县倪家营镇丹霞景区北入口，总占地面积96.72亩（酒店占地面积65亩，职工生活区占地31.72亩），总建筑面积27731.83㎡，规划总投资27490.4万元，主要建设星级酒店、职工生活区和配套附属设施等。 | 2.75 | 郑茂萍 | 市文广旅游局 | 市发展改革委 市财政局 市交通运输局 市政府国资委 市林草局 市体育局 | 临泽县 边 远 |  |
| 12 | 山丹县“彩虹山丹”田园景观带项目 | 续建 | 2018-2020 | 项目分为三期建设：一期（2018年）种植以玫瑰花为主的经济花卉1800亩；经济林种植100亩；种植以百合、鲁冰花等为主的景观花500亩，跌水公园1个；修建休闲服务广场4个；休闲婚礼草坪1处；完成小火车路沿线绿化改造，骑行、步行路铺设及灌溉系统和部分电力系统建设二期（2019年）完成民房改造，建立新型农村结构示范基地2个；现代农业科普区2处；休憩节点12处；儿童游乐场2个三期（2020年）完善服务配套设施及花卉产业配置结构和风貌建设。 | 2.3 | 于永梅 |  |  | 山丹县 李国志 |  |

| 序号 |  | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 期限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 (亿元) | 市级包抓领导 | 市直牵头 部门 | 市直责任部门 | 县区责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十、通道物流产业（共6项） 牵头领导：李殿俊 于永梅 |  |  |  |  |  | 77.39 |  |  |  |  |  |
| 1 | 张掖城市物流产业园项目 |  | 续建 | 2018- 2020 | 主要建设张掖公路物流港、张掖交投仓储物流园、张掖多式联运现代铁路物流园和张掖绿色农产品物流园，项目规划用地面积1980.89 亩,建筑面积72.4万平方米,建设内容包括:物流大数据中心、城市分拣中心、城配展示中心，信息化综合服务中心，物流仓库、商户及办公用房、汽车修配中心、冷链物流仓库、农资仓库、化肥仓库、农副产品仓库、司机之家等。2019年重点推进张掖公路物流港和张掖交投仓储物流园两个子项目，其中，张掖公路物流港项目立项备案已完成，修建性详细规划通过技术审查，施工图设计已经开始，地质勘察、社会稳定风险评估、地质灾害危险性评估、环境影响评价报告正在编制，项目征地拆迁工作已完成。张掖交投仓储物流园项目立项备案已完成，修建性详细规划编制、施工图设计、地质勘察报告编制已完成，社会稳定风险评估、地质灾害危险性评估评审通过，环评报告正在编制，项目征地已完成。两项目已累计完成投资6000万元。 | 28.00 | 李殿俊 | 市商务局 | 市发展 改革委 市工信局 市财政局 市交通 运输局 市政府 外事办 市政府 国资委 | 市交投公司 许 元 |  |
| 2 | 张掖国际物流园建设项目 |  | 新建 | 2020-2025 | 园区占地面积32平方公里，规划用五年时间，形成以东西向主干道路（中央大道）为中轴，以野猫山为界的“国内”和“国际”物流组团片区，从东到西依次建设区域特色物流组团、国际物流综合服务组团、工业品集散物流组团、进出口加工物流组团、物流港及保税中心组团，形成“一轴二区五组团”空间布局。主要内容包括：推进山丹西收费站至S236线一级公路（园区中央大道）建设工程；继续推进张掖国际物流园市政配套工程（给水工程、排水工程）建设项目；推进张掖国际物流园污水处理项目；推进山丹县城区及物流园区管道天然气建设项目；加快推进张掖国际物流园创新建设项目。 | 28.00 | 李殿俊 |  |  | 山丹县 张 勇 |  |

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 期限 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 (亿元) | 市级包抓领导 | 市直牵头部门 | 市直责任部门 | 县区责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 张掖市发年农产品有限责任公司10万吨果蔬冷链物流出口基地建设项目 | 续建 | 2016- 2020 | 拟建设占地31万平方米（465亩）的10万吨果蔬冷链物流出口基地，主要包括果蔬交易区、仓储区、物流配送区和办公生活区等四大功能区，其中，果蔬恒温库建筑面积10.5万平方米、静态库容10万吨，交易大棚建筑面积7350平方米，购置设备1203台（套）。 | 4.70 | 于永梅 | 市商务局 | 市发展改革委 市工信局 市财政局 市交通运输局 市政府外事办 市政府国资委 | 甘州区 高银林 |  |
| 4 | 甘州区红星生活广场建设项目 | 续建 | 2018- 2020 | 建设集家具广场、休闲娱乐、购物、高档公寓、文化艺术体验为一体的生活广场。 | 13.82 | 李殿俊 |  |  | 甘州区 高银林 |  |
| 5 | 张掖传化公路港物流园项目 | 续建 | 2018- 2020 | 一期占地100亩，建设物流信息中心、修理厂、汽配城、停车场等；二期占地180亩，建设货运综合、仓储集散、冷链综合和生活服务等模块2018年建设一期工程。 | 1.60 | 于永梅 |  |  | 临泽县 李永基 |  |
| 6 | 临泽县城关农贸市场 | 续建 | 2019- 2020 | 建设蔬菜、瓜果水产、干鲜调料、粮油副食等交易市场、商铺及农贸商城，占地面积14700平方米，建筑面积3万平方米。 | 1.27 | 于永梅 |  |  | 临泽县 李永基 |  |

张掖市生态产业发展绩效考核办法（试行）

第一条  为加快推进十大生态产业发展，着力构建生态产业体系，建立科学规范、符合实际、便于操作的生态产业绩效评价体系，规范绩效考核工作，制定本办法。

第二条  本办法所称的生态产业，包括循环农业、中医中药、先进制造、数据信息、军民融合、清洁能源、节能环保、清洁生产、文化旅游、通道物流等产业。

第三条  绩效考核目标为努力实现全市十大生态产业总体增速和专项产业增速每年均高于地区生产总值增速，到2025年十大生态产业增加值占地区生产总值的一半以上。

第四条  绩效考核对象为县区政府和生态产业牵头部门、责任部门。

第五条  绩效考核在市政府的统一领导下，按照差别化、特色化要求，由市发展改革委会同生态产业牵头部门，邀请部分专家组成绩效考核组组织实施。

第六条  生态产业牵头部门按照生态产业发展布局、目标任务和重点项目，指导县区政府根据资源禀赋和发展优势，依托现有园区及产业集聚区，引进生态产业企业，谋划实施生态产业带动性工程，以项目做实产业。

第七条  绩效考核围绕县区政府和生态产业牵头部门、责任部门贯彻落实市委、市政府关于构建生态产业体系推动绿色发展崛起的系列决策部署及发展目标、重点任务和工作路径的实施情况进行，重点考核市委、市政府安排部署生态产业发展以来取得的新进展、新成效。

第八条  市政府常务会议对生态产业发展实行季调度，每季度听取1次生态产业发展情况汇报，研究解决工作落实中的重大事项和困难问题。市政府分管领导根据需要对重点工作和带动性工程进行调度。生态产业牵头部门加强与县区政府及责任部门的对接，指导推动生态产业发展。

第九条  生态产业牵头部门按照“一业一策”的方式，对照生态产业发展的主要目标、重点任务、带动性工程和重大项目，研究提出年度重点工作任务，建立工作台账，每年一季度底前报绩效考核工作牵头部门备案。

第十条  绩效考核对象按照生态产业发展年度重点工作任务，研究制定符合实际、重点突出的年度工作计划，层层分解任务，逐级靠实责任。

第十一条  绩效考核内容：

（一）生态产业发展工作机制建立的情况；

（二）生态产业发展年度重点工作任务和阶段性目标完成的情况；

（三）生态产业增加值及增速、占GDP比重及增幅、重大带动性工程建设等主要指标和任务完成情况；

（四）生态产业发展支持政策实施的成效；

（五）其他需要绩效考核的事项。

第十二条  考核评价按年度组织实施，每年一季度完成上年度生态产业发展工作的考核。

第十三条  绩效考核采用百分制评分的方法，按照《生态产业发展绩效考核办法（试行）》确定的评价内容进行考核。

（一）考核按以下方法计分。

1.描述性指标按照全面完成（100%）、基本完成（80%）和部分完成（60%）评分；统计性指标按照统计部门提供的指标名次评分，第一名（分值×100%）、第二名（分值×98%）、第三名（分值×96%），每排名后一位递减2%，依次类推。

2.加分项。在推动生态产业发展方面获得国家部委、省委省政府、市委市政府表彰奖励的，1次加1-3分；在政策落实、信息报送、服务企业等方面成效特别明显的，给予不超过2分的加分；绩效考核组综合认定的其他加分项。

3.扣分项。对市政府常务会议调度生态产业发展时通报批评的，1次扣1分；对未按要求贯彻落实市政府有关生态产业发展交办事项的，1次扣1分；牵头部门未结合全市生态产业发展布局对县区政府生态产业发展目标任务差异化分解的，扣2分；县区政府未按照特色化要求，突出发展重点，推进生态产业发展的，扣2分；绩效考核组综合认定的其他扣分项。

4.考核总得分。县区政府、产业牵头部门、责任部门年度考核总得分为各项考核指标得分和加减分项之和。

（二）考核要体现以下差异化要求：

1.对牵头多个生态产业的市发展改革委、市工信局进行综合考核，适当平衡相关指标权重，客观评价推动生态产业发展工作成效。

2.根据生态产业发展基础，对牵头部门考核相关指标权重适当给予平衡，综合评价牵头部门推进生态产业发展工作实绩。

3.根据各县区资源禀赋和发展基础，考核评价生态产业发展总体情况，不单独分产业评价考核，县区政府因地制宜确定的不属于省、市所列十大生态产业范畴的生态产业，经绩效考核组研究认定，纳入考核内容。

第十四条  组织实施。

（一）指标核实。根据统计部门提供的生态产业统计指标情况，对县区政府、产业牵头部门、责任部门提交的相关指标进行核实。

（二）实地核查。绩效考核组采取听取汇报、核查资料、查看现场等方式，对上年度生态产业发展工作开展实地考核。

（三）综合考核。按照考核计分方法，结合绩效考核情况，对绩效考核对象进行综合评分，考核结果报市政府审定。

第十五条  考核结果在全市范围内进行通报，对年度考核前2名的县区和市直部门给予表扬，对年度考核后2名的县区和市直部门报市政府约谈。

第十六条  本办法自发布之日起实施。

生态产业发展工作绩效考核指标体系（县区）

| 一级指标 | 二级指标 | 指标类型 | 权重 | 评价考核内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机制建立情况（6分） | 1.领导小组 | 描述性 | 2 | 评价是否成立领导小组，相关负责人、成员单位的构成及办公室的设立情况，是否定期调整充实。 |
|  | 2.政策支撑 | 描述性 | 2 | 评价是否结合实际研究制定生态产业发展方案、规划及年度工作方案（需评价文件的整体质量）。 |
|  | 3.组织实施 | 描述性 | 2 | 评价是否成立工作专班负责生态产业发展工作，配备专门工作力量，各部门之间分工是否明确，协调机制是否顺畅。 |
| 二、工作落实情况 （35分） | 4.工作台账 | 描述性 | 2 | 评价是否按照生态产业发展年度目标任务，建立相关工作台账，明确包抓领导、责任部门及责任人、完成时限和标准要求。 |
|  | 5.协调推进 | 描述性 | 2 | 评价是否组织召开生态产业发展协调推进会、调度会及现场工作会，研究解决生态产业发展重大事项。 |
|  | 6.调查研究 | 描述性 | 3 | 评价是否对本县区生态产业发展基本情况、项目建设情况、政策措施落实情况做到底数清、情况明。 |
|  | 7.专项行动计划落实方案 | 描述性 | 25 | 评价是否对生态产业发展专项行动计划落实方案涉及的年度工作任务落实到位。 |
|  | 8.问题整改 | 描述性 | 3 | 评价对市政府常务会调度生态产业发展工作时指出的问题及牵头部门督导问题的整改落实情况。 |
| 三、产业发展情况 （35分） | 9.增加值及增速 | 统计性 | 10 | 评价生态产业增加值及增速（与占GDP比重及增幅平衡后评分，低于GDP增速不得分）。 |
|  | 10.占GDP比重及增幅 | 统计性 | 10 | 评价生态产业增加值占GDP的比重及增幅（与增加值及增速平衡后评分）。 |
|  | 11.重大带动性工程 | 描述性 | 5 | 评价重大带动性工程的推进情况、对生态产业发展发挥的效益及示范性。 |
|  | 12.产业园区建设 | 描述性 | 2 | 评价各产业园区建设的情况，以及促进生态产业企业向园区集聚的情况。 |
|  | 13.产业链发展情况 | 描述性 | 2 | 评价围绕生态产业，谋划布局产业链，推进延链补链项目的情况。 |
|  | 14.项目建设 | 描述性 | 2 | 评价生态产业项目的建设和实施情况，包括年度生态产业项目投资完成情况及增速，占固定资产投资比重及增幅。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 指标类型 | 权重 | 评价考核内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、产业发展情况（35分） | 15.企业培育 | 描述性 | 2 | 评价生态产业新增规模以上企业情况，包括产业领域、产值/营业额、纳税、带动就业等效益。 |
|  | 16.招商引资 | 描述性 | 2 | 评价围绕生态产业发展，招商引进生态产业企业和项目及落地的情况。 |
| 四、绿色发展情况（6分） | 17.单位GDP能耗降低 | 统计性 | 2 | 评价生态产业发展对节能降耗的贡献。 |
|  | 18.主要污染物排放总量减少 | 统计性 | 4 | 评价生态产业发展对化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物减量的贡献。 |
| 五、要素支撑情况 （14分） | 19.工作创新 | 描述性 | 2 | 评价因地制宜、结合实际创造性推动生态产业发展的情况，主要包括新业态、新模式培育，品牌发展等工作情况。 |
|  | 20.人才支撑 | 描述性 | 2 | 评价生态产业发展人才制度的落实情况，包括人才引进、专家库建立、人才政策落实等情况。 |
|  | 21.土地保障 | 描述性 | 2 | 评价土地政策保障生态产业发展的情况。 |
|  | 22.财政政策 | 描述性 | 2 | 评价财政资金对生态产业发展的支持情况。 |
|  | 23.税收政策 | 描述性 | 2 | 评价落实相关税收优惠政策支持生态产业发展的情况。 |
|  | 24.融资渠道 | 描述性 | 2 | 评价金融机构支持生态产业发展的情况及生态产业基金使用效益。 |
|  | 25.营商环境 | 描述性 | 2 | 评价十大生态产业支持政策的落实成效。 |
| 六、访谈测评情况（4分） | 26.部门访谈 | 描述性 | 2 | 评价牵头部门、责任部门对县区推动生态产业发展的组织落实情况和存在问题的协调解决情况。 |
|  | 27.企业测评 | 描述性 | 2 | 评价企业对县区落实生态产业发展政策的满意度及有关需求。 |

生态产业发展工作绩效考核指标体系

（市级牵头部门）

| 一级指标 | 二级指标 | 指标类型 | 权重 | 评价考核内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机制建立情况（6分） | 1.领导包抓 | 描述性 | 2 | 评价是否对生态产业发展工作明确包抓领导、责任科室及责任人。 |
|  | 2.政策支撑 | 描述性 | 2 | 评价是否针对生态产业发展，研究制定相关具体支持政策和工作方案。 |
|  | 3.组织实施 | 描述性 | 2 | 评价各牵头部门组织协调和联动实施的情况，加强与责任部门协调联系，建立部门间协调联动机制的情况。 |
| 二、工作落实情况（40分） | 4.工作台账 | 描述性 | 3 | 评价是否按照生态产业发展年度目标任务，制定“一业一策”推进措施，建立年度任务台账，明确责任领导、责任部门（县区）及责任人、完成时限和标准要求。 |
|  | 5.调查研究 | 描述性 | 3 | 评价是否对牵头的生态产业发展基本情况、项目建设情况、政策措施落实情况做到底数清、情况明。 |
|  | 6.专项行动计划落实方案 | 描述性 | 25 | 评价是否对生态产业专项行动计划落实方案涉及的年度工作任务落实到位。 |
|  | 7.督查调度 | 描述性 | 4 | 评价是否对生态产业发展定期督查、跟踪调度，各项工作任务按期有序推进。 |
|  | 8.决策落实 | 描述性 | 5 | 评价市委、市政府专题研究生态产业会议决定事项，市级领导批示和交办事项的办理和落实情况等。 |
| 三、产业发展情况（40分） | 9.增加值及 增速 | 统计性 | 10 | 评价牵头的生态产业增加值及增速（与占GDP比重及增幅平衡后评分，低于生态产业增加值增速不得分）。 |
|  | 10.占GDP比重及增幅 | 统计性 | 10 | 评价牵头的生态产业增加值占GDP比重及增幅（与增加值及增速平衡后评分）。 |
|  | 11.重大带动性工程 | 描述性 | 8 | 评价重大带动性工程的推进情况、对生态产业发展发挥的效益及示范性。 |
|  | 12.项目建设 | 描述性 | 7 | 评价生态产业项目的建设和实施情况，包括年度生态产业项目投资完成情况及增速。 |
|  | 13.企业培育 | 描述性 | 5 | 评价生态产业新增规模以上企业情况，包括产业领域、产值/营业额、纳税、带动就业等效益。 |
| 四、工作创新情况（10分） | 14.要素创新 | 描述性 | 6 | 评价是否推动生态产业创新发展，在思路、措施和支持政策方面取得的成效。 |
|  | 15.发展经验 | 描述性 | 4 | 评价在推进生态产业发展方面形成的可复制、可推广经验。 |
| 五、访谈测评情况（4分） | 16.县区访谈 | 描述性 | 2 | 评价县区对牵头部门指导推动生态产业发展情况及有关意见。 |
|  | 17.企业测评 | 描述性 | 2 | 评价企业对牵头部门落实生态产业发展政策的满意度及有关需求。 |

生态产业发展工作绩效考核指标体系

（市级责任部门）

| 一级指标 | 二级指标 | 指标类型 | 权重 | 评价考核内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、工作机制情况 （10分） | 1.组织领导 | 描述性 | 5 | 评价是否建立配合生态产业发展的工作机制，明确相关责任领导及责任人。 |
|  | 2.协调配合 | 描述性 | 5 | 评价是否与生态产业牵头部门积极配合衔接，共同推动生态产业发展。 |
| 二、任务落实情况 （70分） | 3.行动计划落实 | 描述性 | 50 | 评价是否对生态产业专项行动计划涉及的年度工作任务落实到位。 |
|  | 4.重大带动性工程 | 描述性 | 5 | 评价配合支持生态产业发展重大带动性工程的情况。 |
|  | 5.决策落实 | 描述性 | 5 | 评价市委、市政府专题研究生态产业会议决定事项，市级领导批示和交办事项的办理和落实情况等。 |
|  | 6.政策落实 | 描述性 | 5 | 评价相关支持生态产业政策落实的情况以及对生态产业发展所发挥的作用。 |
|  | 7.问题整改 | 描述性 | 5 | 评价生态产业发展督查发现问题的整改落实情况。 |
| 三、工作创新情况 （10分） | 8.要素创新 | 描述性 | 4 | 评价对生态产业发展提供要素创新的情况及配合牵头部门制定出台生态产业发展政策措施的情况。 |
|  | 9.落实创新 | 描述性 | 3 | 评价是否在落实专项行动计划的同时，结合部门实际，积极主动推进生态产业发展，取得良好成效。 |
|  | 10.发展经验 | 描述性 | 3 | 评价在配合生态产业发展方面取得的可复制、可推广经验。 |
| 四、访谈测评情况 （10分） | 11.牵头部门访谈 | 描述性 | 4 | 评价牵头部门对责任部门完成有关配合工作和协调推进生态产业发展的情况及有关意见。 |
|  | 12.县区访谈 | 描述性 | 3 | 评价县区对责任部门支持生态产业发展工作的情况及有关意见。 |
|  | 13.企业测评 | 描述性 | 3 | 评价企业对各责任部门落实生态产业发展政策的满意度及有关需求。 |