附件1

张掖市2022年城市建设项目计划统计表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | | 10000万元以上 | | 5000-10000万元 | | 1000-5000万元 | | 1000万元以下 | |
| 项目数 | 投资额 | 项目数 | 投资额 | 项目数 | 投资额 | 项目数 | 投资额 | 项目数 | 投资额 |
| 合计 | 240 | 1565739 | 43 | 1066021 | 34 | 223799 | 102 | 250991 | 61 | 24928 |
| 市本级 | 13 | 86738 | 2 | 40000 | 4 | 30500 | 5 | 14938 | 2 | 1300 |
| 甘州区 | 110 | 1049855 | 31 | 807295 | 20 | 126105 | 43 | 108335 | 16 | 8120 |
| 临泽县 | 24 | 59278 | 1 | 20708 | 1 | 7200 | 12 | 27478 | 10 | 3891 |
| 高台县 | 13 | 67458 | 1 | 45000 | 1 | 8770 | 4 | 12359 | 7 | 1328 |
| 山丹县 | 25 | 45530 | 0 | 0 | 2 | 14000 | 12 | 26775 | 11 | 4755 |
| 民乐县 | 31 | 149170 | 4 | 82218 | 6 | 37224 | 12 | 26306 | 9 | 3422 |
| 肃南县 | 9 | 17545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17067 | 4 | 477 |
| 民乐工业园区 | 9 | 44019 | 2 | 30000 | 0 | 0 | 6 | 13213 | 1 | 806 |
| 张掖经开区 | 6 | 46147 | 2 | 40800 | 0 | 0 | 3 | 4519 | 1 | 828 |

附件2

张掖市2022年城市建设项目资金来源表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目数 | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 投资 | | 自筹 | | 中央预算 | | 财政 | | 政府债券 | | 银行贷款 | | 省内预算 | | 地方政府配套资金 | | 地方专项  债券资金 | | 国债 | |
| 数额 | 占比 | 数额 | 占比 | 数额 | 占比 | 数额 | 占比 | 数额 | 占比 | 数额 | 占比 | 数额 | 占比 | 数额 | 占比 | 数额 | 占比 | 数额 | 占比 |
| 张掖市 | 240 | 1565739 | 100% | 766860 | 48.98% | 116685 | 7.45% | 101985 | 6.51% | 3713 | 0.24% | 395050 | 25.23% | 505 | 0.03% | 504 | 0.03% | 8000 | 0.51% | 8080 | 0.52% |
| 市本级 | 13 | 86738 | 5.54% | 17000 | 19.60% | 0 | 0.00% | 19738 | 22.76% | 0 | 0.00% | 50000 | 57.64% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 甘州区 | 110 | 1049855 | 67.05% | 634370 | 60.42% | 86032 | 8.19% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 329453 | 31.38% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 临泽县 | 24 | 59278 | 3.79% | 15221 | 25.68% | 11600 | 19.6% | 17307 | 29.20% | 0 | 0.00% | 5150 | 8.69% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 高台县 | 13 | 67458 | 4.31% | 200 | 0.30% | 10554 | 15.7% | 6065 | 8.99% | 3713 | 5.50% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 山丹县 | 25 | 45530 | 2.91% | 7664 | 16.83% | 0 | 0.00% | 33349 | 73.25% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 民乐县 | 31 | 149170 | 9.53% | 33439 | 22.42% | 3000 | 2.01% | 17905 | 12.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 肃南县 | 9 | 17545 | 1.12% | 5000 | 28.50% | 0 | 0.00% | 70 | 0.40% | 0 | 0.00% | 4387 | 25.01% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 民乐工业园区 | 9 | 44019 | 2.81% | 31300 | 71.11% | 5168 | 11.7% | 7551 | 17.15% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 张掖经开区 | 6 | 46147 | 2.95% | 22666 | 49.12% | 331 | 0.72% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 6060 | 13.13% | 505 | 1.09% | 504 | 1.09% | 8000 | 17.3% | 8080 | 17.5% |

附件3

市本级2022年城建项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 财政 | 银行贷款 |
| 合计 | | | | | 496621 | 86738 | 17000 | 19738 | 50000 |  |  |
| 一、市政道路工程 | | | | | 47391 | 7808 | 0 | 7808 | 0 |  |  |
| 1 | 张掖市老城区道路改扩建工程县府南街（县府街延伸段南二环至南三环段） | 续建 | 建设规模：设计总长度为760m，道路红线宽35m。建设内容：北起南二环路，南至南三环，主要包括道路工程、给排水工程、照明工程、通信排管工程等。 | 2020-2022 | 8800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 完成剩余380米道路建设任务，年内建成通车。 | 市城投 |
| 2 | 张掖市城区祁连路道路改造工程 | 续建 | 建设规模：设计总长度为988m，道路红线宽度40m。建设内容：沥青混凝土路面，设计双向四车道。道路改造包括路基、路面、给排水、供热、照明、绿化、交通配套设施等。 | 2015-2022 | 17000 | 5500 | 0 | 5500 | 0 | 年内完成剩余道路建设任务。 | 市城投 |
| 3 | 张掖黑河新城弱水大道道路建设工程 | 续建 | 建设规模：主干路设计总长度6.118公里,红线宽度38米，支线总长4.87公里、宽度11-13米。建设内容：道路工程、给排水工程、照明工程、通信排管工程、电力排管工程、交通工程及其他附属工程。 | 2020-2022 | 20583 | 500 | 0 | 500 | 0 | 6月底完成剩余全部建设任务。 | 市城投 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 财政 | 银行贷款 |
| 4 | 县府南街拱桥建设项目 | 新建 | 位于县府南街(南二环至南三环)。建设规模：建设跨度20m，桥宽35m的钢筋混凝土拱桥。 | 2022 | 1008 | 1008 | 0 | 1008 | 0 | 年内建成通车。 | 市城投 |
| 二、供热工程 | | | | | 2930 | 2930 | 0 | 2930 | 0 |  |  |
| 5 | 甘州区集中供热管网提升改造项目 | 新建 | 计划对城区集中供热区域老旧腐蚀泄漏管网进行升级改造，其中改造及更换DN150-DN450一级网5处1.9\*2公里，改造更换庭院管网DN65-DN200共计19处约10.2\*2公里。 | 2022 | 2930 | 2930 | 0 | 2930 | 0 | 年内完成管网改造。 | 中环  寰慧 |
| 三、公建项目 | | | | | 305300 | 54000 | 7000 | 9000 | 38000 |  |  |
| 6 | 弱水公园建设项目 | 新建 | 占地464亩。建设内容：建设人工湖体两处，结合弱水大道及湖体设置广场、园路、栈桥等景观设施。 | 2021-2022 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 6月底建成投入使用。 | 市城投 |
| 7 | 张掖大数据产业园（一期）建设项目 | 续建 | 一期占地57.9亩。建设规模：总建筑面积56663平方米。建设内容：综合楼、数据中心、商务综合楼及配套工业厂房4幢建筑物。 | 2021-2023 | 73000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 5月底完成数据中心装饰工作、6月底完成综合楼装饰装修工作、年内完成商务综合楼室内工程并投入使用，同时办理完成工业厂房前期手续并开工。 | 市城投 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 财政 | 银行贷款 |
| 8 | 张掖大数据产业园（二期）建设项目 | 新建 | 二期项目占地约370.96亩。建设规模：约32万平方米。建设内容：分智能中心、研发中心、数字传媒中心、产业园公寓楼等17幢建筑及园区道路工程、景观与绿化工程、热力管网工程、燃气工程、给排水工程、供电管网工程、通信工程等室外配套工程。 | 2022-2025 | 180000 | 30000 | 0 | 0 | 30000 | 计划8月开工建设，2025年竣工。 | 市城投 |
| 9 | 张掖木塔西侧片区改造工程“甘州老街”项目 | 续建 | 占地34.7亩。建设规模：总建筑面积约2.8万平方米。建设内容：打造一个集文化体验、旅游服务、休闲娱乐为一体的具有张掖特色的综合性旅游服务示范区。 | 2018-2022 | 30000 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 完成一期剩余建设任务年底具备交付使用条件。 | 市城投 |
| 10 | 张掖宾馆2号楼建设项目 | 续建 | 建设规模：建筑面积1.66万平方米。建设内容：在张掖宾馆新建酒店2号楼一栋,地上七层、地下一层，客房173间。 | 2019-2022 | 13300 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 6月底完成全部建设任务并投入使用。 | 市城投 |
| 四、城市棚户区改造 | | | | | 18000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 |  |  |
| 11 | 张掖市南关市场改造片区棚户区改造项目（一期） | 新建 | 项目位于祁连路东侧，占地12.82亩。建设规模：规划总建筑面积2.5万平方米，地上建筑面积2万平方米，地下建筑面积0.5万平方米商住楼。 | 2020-2024 | 18000 | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 年内完成土地出让、项目立项等项目前期手续并开工建设。 | 市城投 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 财政 | 银行贷款 |
| 五、房地产开发 | | | | | 123000 | 18000 | 10000 | 0 | 8000 |  |  |
| 12 | 润泉湖酒店公寓建设项目 | 续建 | 建设规模：总建筑面积2.8万平米。建设内容：建设地下一层，地上二十三层的酒店式公寓综合楼。 | 2019-2022 | 25000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 完成全部装饰装修工程及家具设施采购，年底具备投入使用条件。 | 市城投 |
| 13 | 思源文庭小区（原化肥厂棚户区改造）项目 | 续建 | 占地190亩。建设规模：总建筑面积约28万平方米。建设内容：建设集商品房、酒店宾馆、公租房为一体的综合性小区。 | 2018-2022 | 98000 | 8000 | 0 | 0 | 8000 | 年内建设完成一期剩余工程，年底具备交付使用条件。 | 市城投 |

甘州区2022年城建项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 合计 | | | | | 2407408 | 1049855 | 634370 | 86032 | 329453 |  |  |
| 一、市政道路工程 | | | | | 27604 | 21090 | 21090 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 水池西街 | 续建 | 道路西起北大街，东至马神庙街，全长480米。道路红线宽20米，其中：机动车道宽9米，人行道各宽5.5米。随道路建设一次性配套给排水、绿化、照明、市政消火栓等设施。 | 2021-2022 | 659 | 300 | 300 |  |  | 2022年10月底建成通车。 | 甘州区政府 |
| 2 | 五松园街(滨河新区南华街向东延伸段） | 续建 | 道路西起西二环路，东至西环路，全长710米。道路红线宽25米，其中：机动车道宽14米，人行道各宽5.5米。随道路建设一次性配套给排水、绿化、照明、市政消火栓等设施。 | 2020-2022 | 1368 | 950 | 950 |  |  | 2022年10月底建成通车。 | 甘州区政府 |
| 3 | 十里行宫路（马神庙街向北延伸段） | 续建 | 道路北起北三环路，南至北环路，全长1.69公里。道路红线宽25米，其中：机动车道宽20米，人行道各宽2.5米。随道路建设一次性配套给排水、绿化、照明、市政消火栓等设施。 | 2021-2022 | 2967 | 1270 | 1270 |  |  | 2022年10月底建成通车。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 4 | 纬四路（经二路至十里行宫路段） | 续建 | 道路西起经二路，东至十里行宫路，全长870米。道路红线宽25米，其中：机动车道宽20米，人行道各宽2.5米。随道路建设一次性配套给排水、绿化、照明、市政消火栓等设施。 | 2021-2022 | 1400 | 1100 | 1100 |  |  | 2022年10月底建成通车。 | 甘州区政府 |
| 5 | 饮马桥西路（南一路） | 续建 | 道路西起龙首路，东至东环路（含穿越部队段），全长3.1公里。道路红线宽30米，其中：机动车道宽15米，非机动车道各宽4.5米，绿化分隔带各宽2米，人行道各宽1米。随道路建设一次性配套给排水、绿化、照明、市政消火栓等设施。 | 2021-2022 | 4069 | 1500 | 1500 |  |  | 2022年10月底建成通车。 | 甘州区政府 |
| 6 | 屋兰路(西二环路至文昌路段) | 续建 | 道路西起西二环路，东至文昌路，全长1公里。道路红线宽45米，其中：机动车道宽22米，非机动车道各宽5米，绿化分隔带各宽4.5米，人行道各宽3米。随道路建设一次性配套给排水、绿化、照明、市政消火栓等设施。 | 2021-2022 | 2100 | 1600 | 1600 |  |  | 2022年10月底建成通车。 | 甘州区政府 |
| 7 | 山丹南路道路工程（玉关路至西二环） | 新建 | 道路北起玉关路，东至西二环路，全长1.86公里，道路红线宽25米，其中：机动车道宽21米，人行道各宽4.5米。随道路建设一次性配套给排水、绿化、照明、市政消火栓等设施。 | 2021-2022 | 2371 | 2300 | 2300 |  |  | 2022年10月底建成通车。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 8 | 滨河新区永固东路  （临泽南路至玉关路段） | 新建 | 道路东起临泽南路，西至玉关路，道路全长750米。道路红线宽30米，其中：机动车道宽21米，人行道各宽4.5米。配套建设绿化、给排水、照明等设施。 | 2022 | 1520 | 920 | 920 |  |  | 2022年10月底建成通车。 | 甘州区政府 |
| 9 | 经二路（屋兰路至文昌路段） | 新建 | 道路北起屋兰路，南至文昌路，全长310米，道路红线宽30米，其中：机动车道宽21米，人行道各宽4.5米。随道路建设一次性配套给排水、绿化、照明、市政消火栓等设施。 | 2021 | 450 | 450 | 450 |  |  | 2022年11月底建成通车。 | 甘州区政府 |
| 10 | 张莺公路（山丹南路至高铁段）道路拓建改造工程 | 改建 | 道路东起山丹南路，西至高铁，全长410米，按照30米宽进行拓建，其中：机动车道宽21米，两侧人行道各宽4.5米，配套给排水、绿化、照明等设施。同步改造道路两侧沿线环境面貌。 | 2022 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 2022年10月底完成拓建改造任务。 | 甘州区政府 |
| 11 | 老城区道路改造项目 | 改建 | 对老城区稅亭街（马神庙街-北大街）、北水桥（欧式街-西环路）、金张掖大道（312国道-高速公路出城口）、东水路、回民街南段等5条街道非机动车道和人行道进行改造，总长4.5公里。 | 2022 | 3800 | 3800 | 3800 |  |  | 2022年11月底完工。 | 甘州区政府 |
| 12 | 物流园区移交路灯智能化改造 | 改建 | 对物流园区移交园区内北二路、崇业路、振兴路、内环路、滨河路、腾飞路、锦业路、嘉兴路、发展大道、创业大道10条道路现有2412盏1196柱路灯进行节能智能化改造。 | 2022 | 200 | 200 | 200 |  |  | 2022年11月底完工。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 13 | 背街小巷改造项目 | 改建 | 对老城区飞机场巷（民主东街-甘州市场）、东沙湾巷（新建街-民主东街）、甘泉巷（南大街-民主东街）、宝迪花园巷（稅亭街-水池西街）、罗家湾巷（房产局家属院东侧巷道）、电力局家属院巷、建行家属院巷、建工巷、景隆南苑巷、劳动南街西片内部之路、市干休所巷、南街社区巷道、建设局家属院巷、天域酒店东侧巷道、东仓巷、东升巷、广场巷、金脉步行街、枫树湾巷、林业局巷、城建巷等22条条巷道进行改造，巷道总长5.1公里。主要对人行道、道牙石及老旧污水管网进行改造，新增雨水管道等内容。 | 2022 | 4700 | 4700 | 4700 |  |  | 2022年11月底完工。 | 甘州区政府 |
| 14 | 城区自行车道慢行系统项目 | 新建 | 西二环路、滨湖路、玉水街等路段增设自行车道慢行系统，总长5.7公里。 | 2022 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 2022年11月底完工。 | 甘州区政府 |
| 二、燃气工程 | | | | | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 |  |  |
| 15 | 城市市政道路燃气中压管道工程 |  | 2022年计划新建城市市政道路燃气中压管道7.8公里，管径为DN160mm-DN250mm，配建若干控制井和阀门。 | 2022 | 600 | 600 | 600 |  |  | 2022年11月建成投入使用。 | 甘州区政府 |
| 三、供水工程 | | | | | 1300 | 1300 | 1300 | 0 | 0 |  |  |
| 16 | 城区供水设施改造工程 | 续建 | 随城区道路建设改造更换老旧供水管网，对全区供水管网进行全面普查测漏，降低管网漏损率，完成2000户新老城区智能远传水表更换及老城区老旧小区水表出户改造；实施甘州智慧水务和供水应急保证能力建设。 | 2022 | 1300 | 1300 | 1300 |  |  | 2022年底完成年度改造任务。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 四、供热工程 | | | | | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  |  |
| 17 | 地热能资源利用工程 | 新建 | 在奥体中心、沙漠公园和农业产业等项目探索采用地热能资源进行供暖和供热水，积极创建地热能资源综合利用示范区。 | 2022-2023 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 2022年底完成年度改造任务。 | 甘州区政府 |
| 五、生活污水处理工程 | | | | | 6893 | 6893 | 3828 | 1276 | 1789 |  |  |
| 18 | 污水处理厂污泥资源化利用工程 | 新建 | 项目位于污水处理厂，总占地面积10亩，总建筑面积3942平方米，日处理能力100吨/天，主要建设4座处理厂房，安装好氧发酵设备、自动上料设备、电力及自控仪表等设施。 | 2022 | 6893 | 6893 | 3828 | 1276 | 1789 | 计划于2022年11月底完工。 | 甘州区政府 |
| 六、再生水利用工程 | | | | | 6500 | 6500 | 2500 | 2500 | 1500 |  |  |
| 19 | 水生态修复治理再生水利用项目 | 新建 | 该项目从张掖市污水处理厂起，沿经开区俄博岭路、东、南三环路至水生态修复治理项目，全长12.5公里，拟敷设一趟DN1000mm再生水管网，配套建设3600立方的提升泵站1座，全线管道沿线设置若干取水口，用于道路清扫、绿化灌溉使用。同时，在保障水生态项目补水需求下，向西再延伸敷设中水管网，利用余水进行S18线、西三环、南三环道路绿化灌溉和道路清扫。 | 2022 | 6500 | 6500 | 2500 | 2500 | 1500 | 计划于2022年11月底完工。 | 甘州区政府 |
| 七、垃圾处理工程及环卫设施 | | | | | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 |  |  |
| 20 | 城区果皮箱、座凳 | 新建 | 更换城区道路和背街小巷破损果皮箱1000个，新安设坐凳500个。 | 2022 | 200 | 200 | 200 |  |  | 20212年10月底完工。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 21 | 城区厕所建设项目 | 新建 | 在城区选址新（改）建水冲式固定公厕5座。 | 2022 | 300 | 300 | 300 |  |  | 2022年11月底完工。 | 甘州区政府 |
| 22 | 南街街道垃圾中转站 | 新建 | 在南三环沿线选址新建1座垃圾中转站，规划用地15亩，主要建设垃圾压缩车间、管理用房，配套垃圾收运机械设备等设施。 | 2022 | 600 | 600 | 600 |  |  | 2022年11月底建成投入使用。 | 甘州区政府 |
| 八、城区老旧小区改造项目 | | | | | 77233 | 42750 | 6450 | 10000 | 26300 |  |  |
| 23 | 城区老旧小区改造项目 | 新建 | 对城区72个小区，105栋27.56万平方米3243户实施改造，主要改造内容包括屋面防水、外墙保温及粉刷、楼梯间粉刷、单元门、室外管网更换、地坪硬化等。 | 2022 | 11450 | 11450 | 1450 | 10000 |  | 2022年底完成改造任务。 | 甘州区政府 |
| 24 | 东街街道片区老旧小区组团连片改造提质项目 | 新建 | 对南大池片区、南苑片区、国税局轻机厂片区、中医院家属楼片区等14个片区内老旧小区进行连片提升改造，涉及楼院136栋，拆除片区内楼院分界围墙、小平房、杂物房、锅楼房、彩钢车棚等，规划建设绿化景观、停车场、便民市场，增加健身器材、路灯、环卫设施等，对楼体安装智能门禁系统及监控设施等。同时，引进物业公司统一管理。 | 2021-2023 | 14440 | 5000 |  |  | 5000 | 2022年底完成年度改造任务。 | 甘州区政府 |
| 25 | 南街街道片区老旧小区组团连片改造提质项目 | 新建 | 对新世纪北片区、幸福巷片区、羊头巷片区、南关社区巷道片区等18个片区内老旧小区进行连片提升改造，涉及楼院153栋，拆除片区内楼院分界围墙、小平房、杂物房、锅楼房、彩钢车棚等，规划建设绿化景观、停车场、便民市场，增加健身器材、路灯、环卫设施等，对楼体安装智能门禁系统及监控设施等；同时，引进物业公司统一管理。 | 2021-2023 | 14060 | 6000 |  |  | 6000 | 2022年底完成年度改造任务。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 26 | 西街街道片区老旧小区组团连片改造提质项目 | 新建 | 对西城巷片区、解放巷片区、新乐小区片区、交通局家属楼片区、五里墩片区等5个片区内老旧小区进行连片提升改造，涉及楼院50栋，拆除片区内楼院分界围墙、小平房、杂物房、锅楼房、彩钢车棚等，规划建设绿化景观、停车场、便民市场，增加健身器材、路灯、环卫设施等，对楼体安装智能门禁系统及监控设施等；同时，引进物业公司统一管理。 | 2021-2023 | 6700 | 3000 |  |  | 3000 | 2022年底完成年度改造任务。 | 甘州区政府 |
| 27 | 北街街道片区老旧小区组团连片改造提质项目 | 新建 | 对东湖小区片区、北大街片区、东仓片区、实验中学家属院等12个片区内老旧小区进行连片提升改造，涉及楼院229栋，拆除片区内楼院分界围墙、小平房、杂物房、锅楼房、彩钢车棚等，规划建设绿化景观、停车场、便民市场，增加健身器材、路灯、环卫设施等，对楼体安装智能门禁系统及监控设施等；同时，引进物业公司统一管理。 | 2021-2023 | 20540 | 11500 |  |  | 11500 | 2022年底完成年度改造任务。 | 甘州区政府 |
| 28 | 火车站街道片区老旧小区组团连片改造提质项目 | 新建 | 对火车站综合楼片区、庆瑞园小区片区等2个片区内老旧小区进行连片提升改造，涉及楼院18栋，拆除片区内楼院分界围墙、小平房、杂物房、锅楼房、彩钢车棚等，规划建设绿化景观、停车场、便民市场，增加健身器材、路灯、环卫设施等，对楼体安装智能门禁系统及监控设施等；同时，引进物业公司统一管理。 | 2021-2022 | 1743 | 800 |  |  | 800 | 2022年底完成年度改造任务。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 29 | 社区公共卫生委员会建设项目 | 新、改建 | 东街街道金安苑社区、甘泉社区、交通巷社区、长沙门社区、饮马桥社区、长沙门社区等5个社区；西街街道新乐社区、西站社区、小寺庙社区、北环路社区、北关社区等5个社区；南街街道南关社区、丹霞社区、祁连社区等3个社区；北街街道税亭社区、王母宫社区、流泉社区等3个社区；火车站街道张火路社区、康乐社区、东泉村、下安村等4个村，共计21个社区，利用既有卫生服务站、中心或空置用房，结合疫情防控工作需要进行改造、装修，增配公共卫生服务健康自测、医疗保健服务等设施设备。 | 2022-2023 | 8300 | 5000 | 5000 |  |  | 2022年底完成年度改造任务。 | 甘州区政府 |
| 九、历史文化街区保护与开发项目 | | | |  | 48700 | 15300 | 15300 | 0 | 0 |  |  |
| 30 | 西大街-劳动南街历史文化街区保护项目 | 续建 | 该项目位于劳动南街西侧，原中级人民法院南侧，总占地面积29.6亩，对西大街-劳动南街历史文化街区内9处古民居集中整合、修缮、保护，植入休闲旅游和历史文化展示等业态综合服务功能。 | 2021-2022 | 8500 | 5000 | 5000 |  |  | 2022年底建成。 | 甘州区政府 |
| 31 | 泰真堂商业街项目 | 新建 | 该项目位于东大街和新建街西南角，总占地面积15.6亩，总建筑面积9600平方米，对现状泰真堂保护修缮，拓展泰真市场等周边区域，打造集旅游休闲、历史文化展示等业态综合服务功能的商业街。 | 2022-2023 | 4000 | 2000 | 2000 |  |  | 2022年底完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 32 | 大佛寺景区修缮保护项目 | 续建 | 该项目位于大佛寺景区两侧，总占地面积146亩，景区主要建设古建筑恢复、游客服务中心、园林绿化、大佛寺文化广场等设施。 | 2022-2024 | 23900 | 3000 | 3000 |  |  | 2022年底完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 33 | 明粮仓片区改造修缮保护项目 | 续建 | 该项目总占地面积72.2亩，其中：北片区占地面积40.7亩，东侧老粮仓内主要以粮食为主题布展，西侧和北侧粮仓进行风貌改造，以非遗项目布展，中间广场进行地面铺装。南片区占地面积31.5亩，规划布局建设游客服务中心，修缮、保护东街31号、102号、东仓7号等5处古民居，配套广场、道路、给排水管线等市政设施，植入休闲旅游和历史文化展示等业态。 | 2022-2023 | 8000 | 4000 | 4000 |  |  | 2022年底完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 34 | 高总兵府改造修缮保护项目 | 续建 | 该项目总占地面积15.3亩，主要实施文物古建筑维护、演武校场及游客服务中心建设等工程。 | 2022-2023 | 4300 | 1300 | 1300 |  |  | 2022年底完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 十、园林绿化工程 | | | |  | 55300 | 25500 | 25500 | 0 | 0 |  |  |
| 35 | 甘州区“一带一路”全民健身体育公园水生态乐园建设项目 | 新建 | 该项目位于新黑河大桥西侧，南临兰新高铁，东临黑河，占地面积256亩，结合河道修复治理完成小岛、水域、绿化、交通、环卫、亭台等设施。 | 2022-2023 | 49000 | 20000 | 20000 |  |  | 2022年完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 36 | 甘州中学北侧公园建设项目 | 续建 | 在甘州中学北侧新建1处公园绿地，东至西二环路，北至天薇红垣小区，西至山丹路，南至昭武路，占地面积5200平方米，主要建设园路、停车场、景观廊架、水景、木栈道、公厕、休闲座椅等设施。 | 2021-2022 | 2800 | 2000 | 2000 |  |  | 2022年11月建成。 | 甘州区政府 |
| 37 | 四善桥城市滨水带状公园 | 新建 | 阿薛渠（四善桥至北三环段）全长1.6公里，主要对河道沿线两侧生态绿化进行梳理和整体提升改造，改造绿化面积7.7万平米。 | 2022 | 3500 | 3500 | 3500 |  |  | 2022年建成。 | 甘州区政府 |
| 十一、城区电力线路迁改工程 | | | | | 7320 | 3660 | 3660 | 0 | 0 |  |  |
| 38 | 城区道路红线内电力线路迁改工程 | 改建 | 涉及城区文庙巷、文昌街、羊头巷、解放巷、行军巷、陈家花园巷、西城巷等7条巷道，道路红线范围内共有电力杆塔145基，其中钢杆20基、砼杆125基；配电设备7台。 | 2021-2022 | 7320 | 3660 | 3660 |  |  | 2022年随城区道路建设改造完成年度电力线路迁改任务。 | 甘州区政府 |
| 十二、公建项目 | | | | | 413398 | 179571 | 120391 | 44180 | 15000 |  |  |
| 39 | 城市便民市场建设项目 | 新建 | 在东升巷、税亭街北片区等2处位置新建2座便民市场。 | 2022 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 2022年11月底建成投入使用。 | 甘州区政府 |
| 40 | 劳动南街便民市场 | 新建 | 项目位于劳动南街金象大厦南侧，总占地面积4.6亩，总建筑面积3135平方米；同时配套地上停车场一处，提供停车泊位57个。 | 2022 | 1721 | 1721 | 1721 |  |  | 计划于2021年11月底建成投入使用。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 41 | 南关市场提升改造项目 | 新建 | 项目位于饮马桥路西侧，对南关市场进行整体提升改造，规划改造面积1.5万平米。 | 2022 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  | 2022年11月底建成投入使用。 | 甘州区政府 |
| 42 | 甘州市场片区改造项目 | 新建 | 对甘州市场片区整体进行规划改造，总占地面积38.2亩，主要建设商业中心、广场、夜市、超市等设施，配套停车场、消防通道等。 | 2022-2024 | 60000 | 15000 |  |  | 15000 | 2022年完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 43 | 旧南环路（文昌街）便民市场项目 | 续建 | 项目位于南环路爱家装饰城北侧，计划修建便民市场1处，总占地面积8.1亩，总建筑面积5609平方米。同步改造2号暗渠，征拆渠上构筑物，规划建设商业步行街。 | 2022 | 3500 | 1000 | 1000 |  |  | 2022年完成二期工程建设和2号渠上商业步行街等工作建设，投入使用。 | 甘州区政府 |
| 44 | 城市公共停车场项目 | 新建 | 在城区腾退的小空地，因地制宜建设城市公共停车场3处，满足市民停车需求。 | 2022 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  | 2022年11月底建成投入使用。 | 甘州区政府 |
| 45 | 新能源充电基础设施建设项目 | 新建 | 计划在甘州区城区南大池、张掖老街、润泉湖公园等区域建设充电桩200个，以满足新能源巡游车辆、社会私家车、新能源公交车及旅游大巴车的充电需求。 | 2021-2023 | 4294 | 2000 | 2000 |  |  | 2022年底完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 46 | 奥体中心建设项目 | 续建 | 该项目位于白塔街与临泽北路相交十字东北角，总占地面积209亩，总建筑面积7.3万平方米，主要建设综合体育场、全民健身中心、游泳馆、体育馆、地下停车场等设施。 | 2020-2023 | 44000 | 25000 | 25000 |  |  | 2022年12月底完成主体施工。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 47 | 芦水湾创建国家级旅游度假区景观提升工程 | 新建 | 在滨河大道、玉水街、滨湖路、临泽北路等路段制作安装文化景墙2座、钢板景观构筑物4座、精神堡垒4座、景观小品2处、果皮箱150个、坐凳150个、道旗839套、绿化带旅游标识230套、木栈道270平方米。 | 2021-2022 | 350 | 350 | 350 |  |  | 2022年1月建成投入使用。 | 甘州区政府 |
| 48 | 甘肃河西走廊（张掖）医疗应急物资储备仓库建设项目 | 续建 | 该项目位于张掖机场西北侧，总占地面积14.64亩，总建筑面积5560平方米，主要建设传染病防治中心综合大楼1座。 | 2021-2022 | 2500 | 2500 | 500 | 2000 |  | 2022年11月建成投入使用。 | 甘州区政府 |
| 49 | 甘肃河西走廊（张掖）公共卫生医疗中心工程 | 续建 | 该项目位于张掖机场西北侧，总占地面积120亩，总建筑面积5.3万平方米，主要建设门诊急诊楼、行政综合楼、疑似隔离观察楼、住院部楼、院内生活楼等设施。 | 2021-2023 | 79967 | 10000 | 8000 | 2000 |  | 2022年完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 50 | 甘州区人民医院新建传染病防治中心大楼建设项目 | 续建 | 该项目位于张掖机场西北侧，总占地面积15亩，总建筑面积8000平方米，主要建设传染病防治中心综合大楼1座。 | 2021-2023 | 13500 | 5000 | 200 | 4800 |  | 2022年完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 51 | 甘州区中医院建设项目 | 续建 | 该项目位于南三环路与康乐路交叉口处，总占地面积178亩，总建筑面积88270平方米，主要建设门诊楼、住院部楼及康养大楼等。 | 2021-2023 | 80000 | 40000 | 30000 | 10000 |  | 2022年完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 52 | 河西地区区域医疗中心建设项目 | 续建 | 该项目位于张掖市第二人民医院东侧，总占地面积41亩，总建筑面积2.6万平米，主要建设综合医疗大楼等设施。 | 2021-2022 | 28000 | 15000 | 5000 | 10000 |  | 2022年完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 53 | 甘州区医务人员闭环管理休整(养)公寓项目 | 新建 | 该项目位于甘州区人民医院医学康复中心建设项目(崇文社区卫生服务中心)西侧，总建筑面积9000平方米，设置公寓120间。 | 2022 | 6600 | 6600 | 5000 | 1600 |  | 2022年底建成。 | 甘州区政府 |
| 54 | 甘州区第七幼儿园 建设项目 | 续建 | 该项目位于规划西域西路和前进街交汇处东南位置，东、南、北至甘州区长安镇前进村集体土地，西至规划前进街，总占地面积20.2亩，总建筑面积9136平方米，主要建设连体教学楼、分班活动场地等设施。 | 2021-2022 | 5112 | 2500 | 1000 | 1500 |  | 2022年8月底建成。 | 甘州区政府 |
| 55 | 甘州区第八幼儿园 建设项目 | 续建 | 该项目位于甘州区北水桥街20号（原张掖市第一中学院内），总占地面积22.8亩，总建筑面积9900平方米，主要建设教学楼、活动场地等设施。 | 2021-2022 | 5092 | 2500 | 1000 | 1500 |  | 2022年8月底建成。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 56 | 甘州区第九幼儿园建设项目 | 续建 | 该项目位于居延路以东，北关液化气站以南，丹马街(体校）以北，新规划马神庙街延伸段道路以西，毗邻张掖市第三中学，总占地面积43.83亩，总建筑面积9945平方米，主要建设教学楼、室外植物园、活动场地、林荫式停车位等设施。 | 2021-2022 | 5467 | 2800 | 1120 | 1680 |  | 2022年8月底建成。 | 甘州区政府 |
| 57 | 甘州区第十幼儿园建设项目 | 新建 | 该项目位于东十路与迎恩街交汇处西南角，总占地面积33.5亩，总建筑面积9900平方米，主要建设教学楼、门房及附属配套设施。 | 2022-2023 | 5405 | 3800 | 2000 | 1800 |  | 2022年完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 58 | 张掖市第三中学建设项目 | 续建 | 该项目位于北二环以南，十里行宫路(规划马神庙街）以西，丹马街(体校）以北，西邻北关液化气站、北兴家园，总占地面积231.36亩，总建筑面积63234平方米，主要建设教学楼、学生公寓、图文综合楼、风雨操场、餐厅等设施。 | 2021-2022 | 27000 | 15000 | 15000 |  |  | 2022年8月底建成。 | 甘州区政府 |
| 59 | 甘州区西街小学改扩建项目 | 续建 | 该项目规划总用地面积14647.57平方米，拟新建一栋地上四层的综合教学楼，建筑面积5135.33平方米;拟新建一栋地上一层，地下一层的门房及设备用房，建筑386.23平方米;拟新建运动区一处，包括170米非标塑胶环形跑道及主席台看等，并配套建设室外附属工程。 | 2021-2022 | 5200 | 3500 | 1000 | 2500 |  | 2022年9月建成。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 60 | 张掖市综合实践学校科创中心建设项目 | 续建 | 该项目位于少年军校，总占地面积2300平方米，总建筑面积4940平方米，主要建设科创中心大楼等设施。 | 2021-2022 | 1500 | 800 |  | 800 |  | 2022年8月底建成。 | 甘州区政府 |
| 61 | 张掖二中艺术体育中心建设项目 | 新建 | 该项目位于张掖二中，总占地面积18.9亩，总建筑面积15565平方米，主要建设艺术中心教学楼、体育馆及附属配套工程。 | 2022-2023 | 7976 | 4500 | 3000 | 1500 |  | 2022年完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 62 | 张掖市职教中心科技实训楼建设项目 | 新建 | 该项目位于张掖职教中心，总占地面积13.42亩，总建筑面积12042.8平方米，主要建设科学技术实训楼及附属配套工程。 | 2022-2023 | 8504 | 4500 | 3000 | 1500 |  | 2022年完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 63 | 甘州区残疾人托养服务中心项目 | 新建 | 该项目位于张掖市滨河新区甘泉中路与永固路交接处，总建筑面积9300平方米，主要建设托养住宿用房、日间照料用房、生活技能训练用房、康复用房、诊疗用房、培训教育用房、就业训练用房、文化活动用房、辅助用房、餐厅、公共卫生间、办公室、员工宿舍及附属配套设施。 | 2022-2023 | 5210 | 3000 | 2000 | 1000 |  | 2022年完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 十三、城市棚户区改造 | | | | | 130000 | 20000 | 15000 | 0 | 5000 |  |  |
| 64 | 泰安社区南侧拆迁区域改造项目 | 新建 | 该项目位于泰安社区南侧与南二环路、龙首路围合区域，总占地面积128亩，对该区域进行整体改造开发。 | 2022-2024 | 70000 | 10000 | 10000 |  |  | 2022年完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 65 | 税亭街南片区拆迁改造项目 | 新建 | 该项目位于税亭街与北大街和马神庙街围合区域，总占地面积97亩，对该片区域进行拆迁和整体改造开发。 | 2022-2024 | 60000 | 10000 | 5000 |  | 5000 | 2022年完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 十四、房地产开发 | | | | | 746730 | 306730 | 256480 | 0 | 50250 |  |  |
| 66 | 金房裕园住宅小区 建设项目 | 续建 | 该项目位于滨河新区昭武东路与民乐路十字西南角，东至民乐路，南至南华街，西至皇庭国际小区，北至昭武东路，总占地面积87.6亩，新建10栋住宅楼、1栋商业楼。规划建筑面积11万平方米，地上8.8万平方米，地下2.2万平方米。 | 2021-2022 | 37000 | 27000 | 6750 |  | 20250 | 2022年底建成。 | 甘州区政府 |
| 67 | 张掖老街（二期）建设项目 | 新建 | 该项目分3个地块建设。1号地块位于解放巷西侧、大衙门街以北，占地面积12.7亩，总建筑面积7800平米，总投资4700万元。5号地块位于解放巷东侧、北环路以南，占地面积18.8亩，总建筑面积2.5万平米，总投资1.49亿元。3号地块位于甘泉公园南大门东侧，占地面积2.8亩，总建筑面积1200平米，总投资700万元。 | 2022 | 20300 | 20300 | 20300 |  |  | 2022年底建成。 | 甘州区政府 |
| 68 | 金房名邸建设项目 | 新建 | 该项目位于甘州区西关盘旋路西南角，总占地面积19.1亩，总建筑面积4.9万平米，主要建设商业和住宅，建筑地上30层、地下2层，其中，地上1-5层为商业，6-30层为住宅。 | 2022-2023 | 22000 | 10000 | 10000 |  |  | 2022年完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 69 | 毓秀花园三期工程 | 续建 | 该项目位于滨河新区临泽北路与屋兰路十字西北角，总建筑面积2.7万平方米，新建6层住宅楼4栋，8层住宅楼3栋，2层（局部3层）综合楼1栋。 | 2021-2022 | 6930 | 2930 | 2930 |  |  | 2022年底建成。 | 甘州区政府 |
| 70 | 加州花园小区建设项目（二、三期） | 续建 | 该项目位于甘泉西街与滨湖路交叉口西南角，总建筑面积6.2万平方米，计划新建9栋住宅楼、北侧精品酒店以及周边沿街商业。 | 2020-2021 | 20000 | 5000 | 5000 |  |  | 2022年底建成。 | 甘州区政府 |
| 71 | 张掖国芳商业综合体建设项目（二期） | 续建 | 该项目位于省道213线与规划山丹路交汇处西南角，总占地面积360亩，总建筑面积13.7万平米，主要修建商业综合楼。 | 2020-2022 | 80000 | 30000 | 30000 |  |  | 2022年底建成。 | 甘州区政府 |
| 72 | 天成金街城市综合体建设项目 | 续建 | 完成在建项目C区城市综合体消防工程及其他安装工程、楼内装饰装修工程、钢结构及玻璃幕墙工程，完成商业区基础设施配套，以及新建D区酒店停车场、商业三层以下土建工程等。 | 2021-2023 | 150000 | 30000 |  |  | 30000 | 2022年底完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 73 | 蓝山公馆建设项目 （五期） | 续建 | 该项目位于昭武东路与西二环交汇处西南角，总占地面积65.7亩，总建筑面积15.48万平方米，新建10栋住宅楼、1栋商业楼。 | 2021-2022 | 28000 | 8000 | 8000 |  |  | 2022年底建成。 | 甘州区政府 |
| 74 | 鼎和新城丽景建设项目 | 续建 | 该项目位于思源学校东侧，总建筑面积12万平方米，2021年已完成主体工程。 | 2021-2022 | 40000 | 10000 | 10000 |  |  | 2022年底建成。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 75 | 玉源智慧城建设项目（一期） | 续建 | 该项目位于区政府西侧，一期项目开工4.08万平方米，计划建设4栋住宅楼1栋商业楼。 | 2021-2022 | 10000 | 6500 | 6500 |  |  | 2022年底建成。 | 甘州区政府 |
| 76 | 观湖一号建设项目 | 续建 | 该项目位于肃南裕园住宅小区北侧，总建筑面积2.5万平方米，新建182套住宅。 | 2021-2022 | 24500 | 12000 | 12000 |  |  | 2022年底建成。 | 甘州区政府 |
| 77 | 张掖市博馨苑住宅小区 | 续建 | 该项目位于西二环路与南华街交叉口西北角，东至城市公共绿地、南至甘州中学、西至山丹路、北至公园绿地。总建筑面积约7.6万平方米，新建住宅楼4栋、商业体及地下停车场。 | 2021-2022 | 16000 | 8000 | 8000 |  |  | 2022年底建成。 | 甘州区政府 |
| 78 | 广宇佳苑建设项目 | 续建 | 该项目位于回民街，总建筑面积4.8万平方米，包括2栋住宅楼、2栋商业楼。 | 2021-2022 | 10000 | 5000 | 5000 |  |  | 2022年底建成。 | 甘州区政府 |
| 79 | 翰林学府建设项目 （二期） | 续建 | 该项目位于高台南路与玉关路西北角，总建筑面积3.5万平方米，计划修建4栋楼。 | 2021-2022 | 7000 | 4000 | 4000 |  |  | 2022年底建成。 | 甘州区政府 |
| 80 | 万恒城市花园建设项（二期） | 续建 | 该项目位于西三环东侧，新建2栋住宅楼，总建筑面积2.5万平方米。 | 2021-2022 | 5000 | 3000 | 3000 |  |  | 2022年底建成。 | 甘州区政府 |
| 81 | 御隆庭院建设项目 （二期） | 新建 | 该项目位于玉关路与西三环交叉口，总建筑面积约6万平方米，计划修建6栋，其中1栋商业楼、2栋商住楼、3栋住宅楼。 | 2021-2022 | 16000 | 8000 | 8000 |  |  | 2022年底建成。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 82 | 顺祥馨苑建设项目 （一期） | 续建 | 该项目位于屋兰路与山丹路交叉口东南角，总建筑面积23.1万平米，主要修建住宅和商业设施。 | 2021-2023 | 46000 | 20000 | 20000 |  |  | 2022年完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 83 | 爱琴海购物公园建设项目 | 续建 | 该项目位于民乐路与昭武路交汇处东南角，总占地面积21亩，总建筑面积6.1万平米，地上四层，地下二层，是集购物、娱乐、休闲为一体的城市商业综合体。 | 2021-2022 | 30000 | 12000 | 12000 |  |  | 2022年底建成。 | 甘州区政府 |
| 84 | 蓝山公馆建设项目 （六期） | 续建 | 该项目位于昭武东路与西二环交汇处西北角，总占地面积175亩，总建筑面积38万平方米，新建20栋住宅楼。 | 2021-2023 | 120000 | 60000 | 60000 |  |  | 2022年底完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 85 | 润阳佳苑建设项目 | 续建 | 该项目位于张掖市甘州区仁宗路与屋兰路西南角，总建筑面积9.2万平方米，计划修建8栋住宅楼、1栋幼儿园用楼。 | 2021-2023 | 12000 | 5000 | 5000 |  |  | 2022年底建成。 | 甘州区政府 |
| 86 | 文庭苑建设项目（二期） | 新建 | 该项目位于五松园街与西二环交汇处东南角，总占地面积34亩，规划总建筑面积8.5万平方米，新建4栋住宅楼。 | 2022-2023 | 20000 | 12000 | 12000 |  |  | 2022年底完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 87 | 张掖蔚来城建设项目 | 新建 | 该项目位于北三环与G312线交汇处东南角，总占地面积103.5亩，规划总建筑面积9.3万平方米，新建24栋住宅楼、1栋商业楼。 | 2022-2024 | 26000 | 8000 | 8000 |  |  | 2022年底完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 十五、城市安全项目 | | | | | 7062 | 7062 | 2628 | 4434 | 0 |  |  |
| 88 | 城区道路交叉口雨水收集项目 | 新建 | 在城区重点路段道路十字交叉口增设雨水收集井50座，配建雨水管道，解决下雨天道路积水问题。 | 2022 | 300 | 300 | 300 |  |  | 2022年8月完成建设任务。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 89 | 城区污水提质增效建设项目 | 新建 | 改造民主街、县府街、仁宗路等道路污水管网，新建长安府第排污管道，共建设污水管道2公里。 | 2022 | 550 | 550 | 550 |  |  | 2022年8月完成建设任务。 | 甘州区政府 |
| 90 | 城区污水管网清污分流排查项目 | 新建 | 委托第三方检测机构对城区现状污水管网进行全面排查，彻底查出城区清污混流问题的根本原因，制定解决方案和改造清污混流管网规划，整体规划，分年度改造，彻底解决城区清污混流问题。 | 2022 | 300 | 300 | 300 |  |  | 2022年底完成建设任务。 | 甘州区政府 |
| 91 | 城区西、北大街、欧式街及北环路东段（北大街十字-东环路十字）、北三环雨污分流项目 | 改建 | 对西、北两条大街、欧式街及北环路东段（北大街十字-东环路十字）、北三环节点原有老旧污水管道进行更新改造，新增雨水管道，共计12.6公里；同时对路面进行恢复改造，补齐城市排水设施短板，完善城区防洪排涝系统。 | 2022 | 5912 | 5912 | 1478 | 4434 |  | 2022年底完成建设任务。 | 甘州区政府 |
| 十六、水生态修复治理工程 | | | | | 103330 | 57622 | 0 | 0 | 57622 |  |  |
| 92 | 甘州区水生态修复治理项目（水系和公园建设工程） | 续建 | 在完成市民休闲公园水系、绿化、栈桥等工程的基础上，完成园路铺装、照明及动力工程；建成城南中央文化公园，建设西域西路、市民体育公园；完成南三环、南二环路水系及节点间的水系联通工程。 | 2020-2023 | 103330 | 57622 |  |  | 57622 | 2022年底完成一期工程。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 十七、“彩虹城市”建设项目 | | | | | 481568 | 110754 | 81454 | 1000 | 28300 |  |  |
| 93 | 平山湖蒙古族乡示范点建设项目（一乡） | 新建 | 建设文化遗址公园、“印象平山湖”文旅展销厅，通过电商平台，展示销售喀尔喀蒙古族民俗文创产品和平山湖特色畜牧产品；新建甘州区侨史馆和喀尔喀民俗文化展览馆；打造彩龙岭网红打卡民族风情观光廊道；对平山湖乡民房、集镇等建筑设施进行民族特色化改造提升，打造蒙古族传统色彩文化的网红打卡乡。 | 2022-2023 | 7800 | 4000 | 4000 |  |  | 2022完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 94 | 三闸镇庚名村示范点建设项目（一村） | 新建 | 一是对庚名村周围山丹河及河岸环境进行综合恢复整治，对平易河河段沿岸进行加固维修和清淤疏浚，持续开展两岸绿化造林（主要栽植红柳和芦苇）。二是规划建设北部湾生态谷，充分利用庚名村的砖窑和烟囱，进行加固维修装饰，改造成酒吧等商业设施，发展乡村旅游业态。三是建设庚名村新居民社区，配套水电路暖等基础设施，规划建设庚名村乡村大戏台，改善农村居民人居环境。同步实施新墩双塔村、甘浚丹霞小镇提升改造，以彩虹景观为主，进行立面改造、墙体彩绘、光影塑造，打造彩虹特征显著的美丽乡村综合体。 | 2022-2024 | 49000 | 4454 | 4454 |  |  | 2022完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设  性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 95 | 滨河小镇丝路金街和丹马商业街示范点建设项目（一街） | 新建 | 在滨河小镇丝路金街和丹马商业街，打造彩色路面、彩虹墙体、彩虹亮化、彩虹商铺，改造门头牌匾，激活商业业态，聚集人流商气，整体形成特色鲜明的“彩虹街区”。 | 2022 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 2022年完成“彩虹街区”打造。 | 甘州区政府 |
| 96 | 平山湖大峡谷景区示范点建设项目（一景区） | 新建 | 建设蒙古大营，在平山湖大峡谷景区五号观景台开发骆驼车、驼队、卡丁车等娱乐项目，蒙古摔跤、骑马等体育竞技体验项目，蒙古特色餐饮项目，丰富景区产品供给，提升游客体验。 | 2022 | 5800 | 5800 | 5800 |  |  | 2022年完成建设任务。 | 甘州区政府 |
| 97 | 甘州区“一带一路”全民健身体育公园黑河生态体育公园示范点建设项目（一乐园） | 新建 | 融入“彩虹”元素，建设克鲁伊夫足球公园、篮球公园、北欧智乐园、潮玩公园、冰雪运动馆、快乐运动四季中心等设施，为市民提供一个集健身娱乐、体育教育等功能于一体的全民健身场所，发展多样化的运动项目和赛事。 | 2022-  2023 | 17468 | 10000 | 1000 | 1000 | 8000 | 2022年完成主体工程建设。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 98 | 北部彩虹生态廊道示范点建设项目（一廊道） | 新建 | 以张平公路为轴线，从滨河大道水云乡生态公园起，向北至平山湖蒙族族自治乡，全长57公里。因地制宜，在系统梳理张平公路沿线水云乡生态公园、蔬园·乡居、新河田园综合体、北部湾生态谷、元宝枫国储林基地、喀尔喀小镇、平山湖大峡谷等14个节点既有形态色彩的基础上，串点成线、连线成面。具体实施张平公路路面彩绘、水云乡公园（二期）工程、水云乡畔共享农庄至蔬园·乡居段彩色蔬菜花卉基地、新河大地田园综合体彩色稻田、北部湾生态谷、人祖山口至老寺庙农场24.5公里交通大通道、唶喇渠首跌瀑西侧飘带人行桥等12个项目，挖掘沿线地域特色风俗和蒙古族特色文化开发彩虹服饰、彩虹文创产品等特色商品，2022年全面完成建设任务，将北部生态廊道打造成为乡情浓郁、色彩相宜、错落有致的彩虹示范点，带动沿线旅游兴旺、产业发展、群众增收，实现生态、社会和经济效益“三赢”。 | 2022-2023 | 50000 | 42000 | 22000 |  | 20000 | 2022年完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 99 | 张掖城市森林公园示范点建设项目（一园） | 续建 | 加快森林公园弱水花海、胡杨林、万亩常青林、黑河生态带、黑河生态园二期工程的全面提升，铺筑彩色路面，启动建设雪花温室等经营性项目，丰富公园业态，将城市森林公园打造成休闲旅游胜境。同时，提升甘泉公园绿化档次，补植彩色树木、花卉。 | 2020-2024 | 286000 | 20000 | 20000 |  |  | 2022年计划对已完成绿化栽植的弱水花海、胡杨林营造、万亩常青林、黑河生态带、黑河生态园二期进行全面的提升改造。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 100 | 黑河弱水湾示范点建设项目 （一湾） | 新建 | 实施乌靖大桥至鸭翅渠首段河道生态护坡和绿化工程，铺设彩虹路面，加快靖安堡及周边道路、绿化等配套工程建设。 | 2021-2023 | 58000 | 17000 | 17000 |  |  | 完成靖安古堡主体工程建设，配套相关附属设施。完成弱水湾核心段乌江段基础设施建设任务。 | 甘州区政府 |
| 101 | 黑河弱水湾飘带人行桥示范点建设项目（一桥） | 新建 | 在唶喇渠首跌瀑西侧，因地就势修建跨越黑河的彩色人行吊桥，与周围区域步道、行车道顺接，形成完备连贯、色彩鲜明的交通景观。 | 2022 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 2022年建成。 | 甘州区政府 |
| 102 | 从高速东入口起，西至张肃公路东端的彩虹城市示范路建设项目 （一路） | 新建 | 全段道路途经金张掖大道、南环路、张肃公路，采用彩色立体绿化 (设置花篮、花架、植物雕塑等立体景观)，两侧五彩缤纷的花卉彩带、沿街楼体、墙体进行美化、亮化、净化改造，节点采取光影、彩绘、涂鸦等方式，提高城市色彩丰富度和饱满度。同时，以大佛寺广场、中心广场、县府街、明清街、张掖老街为节点，串点成线，植入彩虹城市理念，运用光电照明，打造集艺术光影、交响音乐为一体的光影廊道。 | 2022 | 2000 | 2000 | 2000 |  |  | 2022年建成。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 103 | 玉关路地下通道彩虹廊桥示范点建设项目（一廊桥） | 新建 | 一是对玉关路地下通道及两侧防护墙进行彩绘和美化，结合亮化和灯光效果，营造“彩虹廊道”；二是对河西学院门口过街天桥进行装饰彩绘，形成春靓丽、朝气蓬勃、文化氛围浓厚的“梦幻彩虹天桥”。 | 2022 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 2022年建成。 | 甘州区政府 |
| 104 | 南大池公园片区示范点建设项目（一社区） | 新建 | 重点是在老旧小区连片提升改造的规划、设计、建设过程中融入彩虹元素，进行外墙彩绘，运用有色树种，善用彩色花卉，安装彩色光影，打造色彩鲜明、主题突出的彩虹社区。 | 2022 | 500 | 500 | 200 |  | 300 | 2022年建成。 | 甘州区政府 |
| 十八、城区房屋征收拆迁项目 | | | | | 82900 | 82900 | 0 | 0 | 82900 |  |  |
| 105 | 城区房屋征收拆迁项目 | 续建 | 集中力量推进城区影响城市更新、历史文化名城保护、基础设施建设工程等重点建设项目共计23处、86户房屋征收任务。 | 2022 | 6900 | 6900 |  |  | 6900 | 2022年底完成年度征收拆迁任务。 | 甘州区政府 |
| 106 | 城市更新项目房屋征收 | 新建 | 精准实施新墩镇白塔村一社、二社片区、饮马桥西路东侧片区、天成金街周边片区、甘州市场片区、税亭街南侧片区、南闸六、七社片区等6个片区房屋征收拆迁工作，共拆除房屋975户。 | 2022 | 76000 | 76000 |  |  | 76000 | 2022年底内成年度征收拆迁任务。 | 甘州区政府 |
| 十九、市政设施建设维护工程 | | | | | 1100 | 1100 | 1100 | 0 | 0 |  |  |
| 107 | 市政设施维护维修项目 | 新建 | 对城区市政设施进行维护维修，维修维护道路128公里、380万平方米，疏通管网329.4公里，维修维护路灯21925盏，确保城市道路完好率达到98%，排水管网畅通率达到98%，路灯亮灯率达到98%。 | 2022 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  | 日常维护。 | 甘州区政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序  号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 银行  贷款 |
| 二十、城乡融合发展建设工程 | | | | | 207770 | 158423 | 74989 | 22642 | 60792 |  |  |
| 108 | 乡镇集镇提升改造项目 | 新建 | 加快甘浚镇、党寨镇、沙井镇、碱滩镇、大满镇、上秦镇等乡镇集镇改造，同步改造供水、污水、供暖及弱电管网，并配套相应的公共基础服务设施。计划铺设（硬化）通村道路142.8公里。大满镇、靖安乡配套建设殡仪服务中心。 | 2022-2023 | 58700 | 44792 | 21000 | 13000 | 10792 | 2022年完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 109 | 乡村振兴建设项目 | 新建 | 重点实施小满镇“水园田居”、党寨镇马站田居、新墩镇水韵双堡、上秦镇徐赵水寨生态农庄、花寨乡大野口生态农庄、大满镇平顺村红色美丽村庄、沙井镇“沙井驿”文旅综合体等30个乡村振兴项目，同时结合省级示范村建设，进一步提升完善乡村基础设施。 | 2022-2023 | 116970 | 81531 | 44931 | 6600 | 30000 | 2022年完成年度建设任务。 | 甘州区政府 |
| 110 | 农村低收入群体住房安全保障项目 | 新建 | 对18个乡镇农村低收入群体的居住用房进行重点监测，实现存量危房清零。对建于上世纪七八十年代不具备抗震性能土坯房结合空置房拆除政策逐步拆除，对其中唯一住房农户且有建房意愿低收入家庭，进行抗震改造。全区各乡镇计划实施危房改造29户，抗震改造8563户，合计8592户。 | 2022 | 32100 | 32100 | 9058 | 3042 | 20000 | 2022年完成建设任务。 | 甘州区政府 |

临泽县2022年城建项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 | 银行贷款 |
| 合计 | | | | | 120238.24 | 59277.76 | 15220.76 | 11600 | 17307 | 5150 |  |  |
| 一、市政道路工程 | | | | | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 |  |  |
| 1 | 民主路、建设路、自由路等路段铺油罩面工程 | 新建 | 对健康路、文化路、建设路部分路段进行铺油罩面。 | 2022 | 500 | 500 |  |  | 500 |  | 按年度计划有序推进。 | 临泽县政府 |
| 二、供热工程 | | | | | 6514 | 2700 | 0 | 1000 | 1700 | 0 |  |  |
| 2 | 临泽县现代丝路寒旱农业产业园供暖项目（一期） | 续建 | 新建热源厂一座，配套换热站及管网。 | 2021-2023 | 6514 | 2700 | 0 | 1000 | 1700 | 0 | 按年度计划有序推进。 | 临泽县政府 |
| 三、生活污水处理工程 | | | | | 7896 | 2596 | 0 | 1500 | 1096 | 0 |  |  |
| 3 | 临泽县城区污水处理厂三期工程 | 续建 | 对现有规模1.6万立方米每天的城区生活污水处理厂进行改扩建，改扩建规模为0.8万立方米每天，改扩建后总处理规模2.4万立方米/天。 | 2021-2023 | 7896 | 2596 |  | 1500 | 1096 |  | 按年度计划有序推进。 | 临泽县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 | 银行贷款 |
| 四、老旧小区改造项目 | | | | | 54858 | 20708 | 0 | 7600 | 13108 | 0 |  |  |
| 4 | 临泽县2022年度城区片区老旧小区改造小区配套基础设施项目 | 新建 | 对乐民及东关农贸市场片和颐和小区片区两个片区，8个小区进行改造，改造2859户，改造总建筑面积270246.63㎡。具体改造内容包括供水管网及设施改造、供电管网及设施改造、排水管道及设施改造、供热管网及设施改造、小区道路改造、小区绿化美化、小区照明、小区围墙改造、环卫设施改造、消防设施改造、安防设施改造、相关相邻道路补缺改造提升、公共区域线缆规整、楼道走道照明、无障碍设施改造、充电设施建设、停车设施改造等。 | 2022 | 54858 | 20708 |  | 7600 | 13108 |  | 2022年完成规划设计、可研、项目审批、环评、稳评、招投标、施工许可手续等的办理并开工建设。 | 临泽县政府 |
| 五、园林绿化工程 | | | | | 287.46 | 287.46 | 287.46 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5 | 南昌路绿化工程 | 新建 | 完成南昌路两侧绿化带土方换填、管网铺设、苗木栽植等工作，建成绿地面积0.65亩。 | 2021 | 5.98 | 5.98 | 5.98 |  |  |  | 2022年1月前完成土方及管网铺设，5月底前完成苗木栽植。 | 临泽县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 | 银行贷款 |
| 6 | 县城西入城口（原312国道）绿化工程 | 新建 | 完成道路两侧绿化带土方换填、管网铺设、苗木栽植等工作，建成绿地面积45亩。 | 2021 | 218.08 | 218.08 | 218.08 |  |  |  | 根据道路建设情况及时跟进，2022年6月底前完成绿化美化任务。 | 临泽县政府 |
| 7 | 兰新铁路（一中段）北侧道路 | 新建 | 完成绿化带土方换填、管网铺设、苗木栽植等工作，建成绿地面积7.87亩。 | 2021 | 38.14 | 38.14 | 38.14 |  |  |  | 2022年1月前完成土方及管网铺设，5月底前完成苗木栽植。 | 临泽县政府 |
| 8 | 老城区绿化改造提升 | 改建 | 完成八一路、文化路、天鹅湖南路、自由路延伸段、滨河路延伸段、西游文化主题公园绿化带改造提升，改造面积72.18亩。 | 2021 | 25.26 | 25.26 | 25.26 |  |  |  | 2022年5月底前完成绿化美化改造提升。 | 临泽县政府 |
| 六、公建项目 | | | | | 5903 | 3403 | 0 | 1500 | 903 | 1000 |  |  |
| 9 | 临泽县城关广场停车场及人防工程 | 新建 | 建设地下停车场一处，建筑面积9000㎡，设置停车位199个（6m\*3m）、充电桩12个、充电站1个、智能停车岗2个、监控系统1项。并且配套建设人防工程，地上修建休闲广场。 | 2021-2022 | 5500 | 3000 |  | 1500 | 500 | 1000 | 年内建成并投入使用。 | 临泽县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 | 银行贷款 |
| 10 | 临泽县丹霞快速通道及沙柳路亮化工程 | 新建 | 对丹霞快速通道及沙柳路进行道路亮化提升工程。 | 2022 | 403 | 403 |  |  | 403 |  | 按年度计划有序推进。 | 临泽县政府 |
| 七、房地产开发 | | | | | 34279.78 | 19083.3 | 14933.3 | 0 | 0 | 4150 |  |  |
| 11 | 临泽县城区棚户区（城中村）改造农贸市场北侧商品房开发建设项目 | 续建 | 建设商住楼5栋、商铺2栋，总建筑面43469㎡，其中：新建9层框架结构商住楼3栋、建筑面积17911㎡，12层框架结构商住楼2栋、建筑面积17806㎡，新建2-3层框架结构商铺2栋、建筑面积4600㎡。 | 2021-2022 | 13475.48 | 679 | 679 |  |  |  | 年内完成并具备交付条件。 | 临泽县政府 |
| 12 | 临泽县城区棚户区（城中村）改造项目农贸市场北侧片区、第二幼儿园西侧片区、西关四社片区防空地下室工程 | 新建 | 该项目位于临泽县农贸市场北侧，总建筑面积为7452㎡，2022年建设一期防空地下室工程项目总投资1718万元。 | 2022-2023 | 3312 | 1718 | 1718 |  |  |  | 年内完成前期手续办理并开工。 | 临泽县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 | 银行贷款 |
| 13 | 临泽县城区棚户区（城中村）改造二幼西侧片区3#商铺、7#商品楼开发建设项目 | 新建 | 在临泽县城区棚户区（城中村）改造二幼西侧片区新建3#商铺和7#商品楼，用地面积980平方米，总建筑面积5920平方米，其中：地下建筑面积360平方米，地上建筑面积3560平方米，并配套相关附属设施。 | 2022 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  | 年内建成。 | 临泽县政府 |
| 14 | 临泽县新华镇棚户区改造S1#-S8#商铺开发建设项目 | 续建 | 建设商铺8栋，总建筑面积10091m²。 | 2021-2022 | 2066 | 1260 | 1260 |  |  |  | 年内建成。 | 临泽县政府 |
| 15 | 临泽县2021年度城区棚户区改造西关四社片区物业用房及地下车库建设项目 | 新建 | 总建筑面积2980m²。地下一层为车库，建筑面积1930平方米，层高4.2米；地上三层为物业办公用房，钢筋混凝土框架结构，建筑面积1050平方米，层高4.2米，总建筑高度为11.8米。 | 2022 | 843 | 843 | 843 |  |  |  | 年内建成。 | 临泽县政府 |
| 16 | 临泽县天鹅湖南侧商业综合楼建设项目 | 新建 | 新建商业综合楼一栋，总建筑面积9194㎡，其中地上建筑面积8810㎡，地下设备用房建筑面积384㎡，4层框架结构,并配套相关附属设施。 | 2022 | 2500 | 2500 | 2500 |  |  |  | 年内建成。 | 临泽县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 | 银行贷款 |
| 17 | 临泽县金沙河畔小区A区4#、5#及一期人防工程 | 新建 | 新建住宅楼2栋和一期人防工程，住宅楼均为地下一层，地上十二层。其中：4#住宅楼建筑面积9569.73㎡；5#住宅楼，建筑面积9569.73㎡；A区一期人防工程建筑面积3650㎡，配套附属设施工程。 | 2022 | 7200 | 7200 | 4200 |  |  | 3000 | 年内建成。 | 临泽县政府 |
| 18 | 临泽县沙河绿岛A区2#楼建设项目 | 新建 | 新建商住楼1幢，建筑面积约13358.40㎡，其中：地上十一层建筑面积12135.4㎡，地下一层建筑面积1223㎡，预计总投资2204.3万元，并配套相关附属设施。 | 2022 | 2204.3 | 2204.3 | 1354.3 |  |  | 850 | 年内建成。 | 临泽县政府 |
| 19 | 临泽县银先大厦 | 新建 | 建设框架结构商业楼1幢，建筑面积4313㎡，配套相关附属设施。 | 2022 | 829 | 829 | 529 |  |  | 300 | 年内建成。 | 临泽县政府 |
| 20 | 临泽县天鹅湖花园小区6号综合楼、7号商业楼建设项目 | 新建 | 新建框架结构的综合楼1栋，总建筑面积1750㎡，配套相关附属设施。 | 2022 | 350 | 350 | 350 |  |  |  | 年内建成。 | 临泽县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止  年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 | 银行贷款 |
| 八、“彩虹城市”建设项目 | | | | | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 21 | 七彩丹霞彩虹康养谷片区 |  | 以“山水”为纽带，以红花绿草彩木为底色，本着让梦想和色彩爬上墙的原则，力求用丰富的建筑色彩和新颖多样的建筑形式，营造风情万种和具有超强色彩冲击力视觉效果，努力打造，活泼开朗、色彩明快旅游、工业景观片区。 |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  |  | 临泽县政府 |
| 22 | “一轴”建设工程 |  | 以彩虹元素推进改造丹霞快速通道，围绕丹霞快速通道车行道，在满足基础交通规范标准的前提下，2022年3月底前进行道路的指示系统、艺术装饰、节点性彩虹主题景观雕塑进行设计、施工，形成兼顾行车、骑行需求，视觉冲击力强、功能复合的交通主动脉。 |  |  |  |  |  |  | 临泽县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 | 银行贷款 |
| 23 | “两道”建设工程 |  | 以彩虹元素推进改造丹霞生态康养彩虹谷健身步道、七彩丹霞·流沙河文化旅游集散中心建设步道，2022年1月底前以彩虹主题元素进行设计喷涂，打造融汇智能化交互运动系统、环境互动装置，形成一个集运动、休闲、观赏等功能于一体的网红彩虹主题走廊。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 临泽县政府 |
| 24 | “五节点”建设工程 |  | 以丹霞口文旅小镇、高老庄复原工程、丹霞乡情家园、彩虹康养庄园、海圣温泉帐篷酒店为五大节点，进行彩虹主题打造。 |  |  |  |  |  |  | 临泽县政府 |

高台县2022年城建项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 | 政府债券 |
| 合计 | | | | | 67457.9 | 67457.9 | 200 | 10554 | 6064.9 | 3713 |  |  |
| 一、市政道路工程 | | | | | 2734 | 2734 | 0 | 1784 | 950 | 0 |  |  |
| 1 | 2021年北河新村片区棚户区改造小区外配套设施项目 | 续建 | 道路总长969.9米，红线宽度34米，建设内容包括：道路、交通、照明、通信、给水、雨水、污水、绿化给水、绿化、供热等工程及附属设施。 | 2021-2022 | 2734 | 2734 |  | 1784 | 950 |  | 年底完工。 | 高台县政府 |
| 二、生活污水处理工程 | | | | | 3845.49 | 3845.49 | 0 | 0 | 769.49 | 3076 |  |  |
| 2 | 污水处理厂再生水利用二期工程 | 新建 | 再生水利用规模1.2万立方米/日，新建蓄水池3座，排水管网20公里。 | 2022 | 3845.49 | 3845 |  |  | 769.49 | 3076 | 年底完工。 | 高台县政府 |
| 三、城区老旧小区改造项目 | | | | | 8770 | 8770 | 0 | 8770 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 城东片区老旧小区改造项目 | 改建 | 完成城东片区老旧小区内居民住宅楼公共区域修缮及室外配套设施、公共服务设施改造，涉及老旧小区住户3508户，面积36.59万平方米。 | 2022 | 8770 | 8770 |  | 8770 |  |  | 年底完工。 | 高台县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 | 政府债券 |
| 四、园林绿化工程 | | | | | 113.41 | 113.41 | 0 | 0 | 113.41 | 0 |  |  |
| 4 | 南滨河路绿化改造项目 | 改建 | 在现有绿化基础上补全垂柳，每2株垂柳之间增加1株金叶榆球，每隔3个垂柳树空将白榆绿篱换为太阳李绿篱。 | 2022 | 68.82 | 69 |  |  | 68.82 |  | 年底完工。 | 高台县政府 |
| 5 | 解放北路北段绿化改造项目 | 改建 | 在现有绿化基础上补全圆冠榆，每2株圆冠榆之间增加1株绚丽海棠，每1个半圆里增植1株金叶榆球，金叶榆球下面移植矮牵牛花。 | 2022 | 16.55 | 17 |  |  | 16.55 |  | 年底完工。 | 高台县政府 |
| 6 | 西城河路北段绿化改造项目 | 新建 | 在现有绿化基础上清除死亡红叶小檗，补栽小金叶榆。 | 2022 | 18.04 | 18 |  |  | 18.04 |  | 年底完工。 | 高台县政府 |
| 7 | 水韵街绿化改造项目 | 改建 | 在现有绿化基础上补太阳李、金叶榆。 | 2022 | 10 | 10 |  |  | 10 |  | 年底完工。 | 高台县政府 |
| 五、公建项目 | | | | | 1215 | 1215 | 0 | 0 | 578 | 637 |  |  |
| 8 | 前进路生态停车场 | 新建 | 总用地面积8231平方米，铺设植草砖，设置停车位60个。 | 2022 | 500 | 500 |  |  | 200 | 300 | 年底完工。 | 高台县政府 |
| 9 | 新建南棚户区生态停车场 | 新建 | 总用地面积9760.13平方米，铺设植草砖，设置停车位50个。 | 2022 | 535 | 535 |  |  | 198 | 337 | 年底完工。 | 高台县政府 |
| 10 | 智慧停车管理系统建设项目 | 新建 | 对城区330个路内停车位安装地磁，车辆识别摄像机，手持PDA，安装一级诱导屏6个，安装二级诱导屏15个，安装三级诱导屏30个，封闭式停车系统3个，智慧停车管理平台一套，微信APP一套。对城区4个停车场安装智慧停车道闸系统。 | 2022 | 180 | 180 |  |  | 180 |  | 年底完工。 | 高台县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 | 政府债券 |
| 六、“彩虹城市”建设项目 | | | | | 46926 | 46926 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 11 | 高台县城区水生态环境治理及水系连通工程（一水） |  | 以城区内现有的定宁渠、纳凌渠、站家渠三条主要渠道为主体框架，通过对黑河的引流，从城区东侧林带进行水系连通，与城区内三大渠道南北贯通。在月牙湖公园东北侧，水系进一步汇集，并打造景观生态节点，城区水系最终流入黑河。总体形成“三横两纵一节点”，营造生态良好，景观优美，布局合理，设施齐全，维护有力，特色鲜明的水系生态景观带。2022年计划先期实施站家渠和纳凌渠水系连通工程。主要建设内容为：纳凌渠道改建865米，行道树150棵，人行步道1000平方米，绿化带6000平方米，木平台400平方米，拱桥2座；站家渠亮化工程2.2公里，绿篱及绿化带6600平方米，行道树370棵。 |  | 45000 | 45000 |  |  |  |  |  | 高台县政府 |
| 12 | 高台县西路军主题公园建设项目（一园） |  | 2022年计划投资1926.73万元，对城区水如意生态绿地占地53974平方米（合 81 亩）的三个区原有景观进行改造。项目以西路军征战河西的历史事件为序，合理增加西路军征战河西部分战斗场景雕塑、西路军人物雕塑，以及与西路军历史有关的元素，配套灯光亮化设施，打造弘扬红色文化为主旨的西路军主题公园。 |  | 1926 | 1926 |  |  |  |  |  | 高台县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 | 政府债券 |
| 七、人防工程 | | | | | 3854 | 3854 | 200 | 0 | 3654 | 0 |  |  |
| 13 | 新建南棚户区人防工程 | 新建 | 修建两个防护单元的人员掩蔽工程，一个防护单元的人防物资储备库，建筑面积8940平方米。 | 2021-2022 | 3854 | 3854 | 200 |  | 3654 |  | 年底完工。 | 高台县政府 |

山丹县2022年城建项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资  (万元) | 2022年投资及资金来源  (万元) | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 财政 |
| 合计 | | | | | 124033.06 | 45530.06 | 7664 | 33349.11 |  |  |
| 一、市政道路工程 | | | | | 10774 | 10774 | 0 | 10774 |  |  |
| 1 | 山丹县仁和南路（纵十二路）道路建设项目 | 新建 | 道路总长1365米，红线宽度20米。主路面采用沥青混凝土铺设，人行道采用面包砖铺筑，同步建设污水管网、雨水管网、中水管网及其他附属工程。 | 2022 | 1092 | 1092 |  | 1092 | 年内建成并投入使用。 | 山丹县政府 |
| 2 | 山丹县民生、民和街道路建设项目 | 新建 | 民生街道路总长560米，西侧260米宽13米，东侧宽20米，主路面进行铺油罩面，建设西侧人行道。民和街道路总长809米，红线宽度12米。民和街主路面采用沥青混凝土铺设，人行道采用面包砖铺筑，同步建设污水管网、雨水管网、中水管网及其他附属工程。 | 2022 | 682 | 682 |  | 682 | 年内建成并投入使用。 | 山丹县政府 |
| 3 | 山丹县焉支大道建设项目 | 新建 | 祁连东路、中路道路总长4100米，宽度32米，主路面采用沥青混凝土铺设，对非机动车道进行铺油罩面等，艾黎大道、佛山路设置三色彩虹隔离带7470米。 | 2022 | 9000 | 9000 |  | 9000 | 年内建成并投入使用。 | 山丹县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资  (万元) | 2022年投资及资金来源  (万元) | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 财政 |
| 二、生活污水处理工程 | | | | | 2374.3 | 2374.3 | 0 | 2374.3 |  |  |
| 4 | 山丹县城区生活污水处理厂升级改造工程 | 新建 | 该工程设计一套污水源热泵制热系统，利用污水处理后中水中的低温热量，给污水处理厂厌氧池加热。在污水处理厂办公楼前新建1座有效容积为300m³的调节池，配套2台潜污泵（1用1备）和2台潜流搅拌器；在厂区内新建污水收集管网共568m，配套建设钢筋混凝土污水检查井12座、污水混凝土闸槽井3座，钢筋混凝土阀门井1座；在旋流沉砂池后新建一座巴氏计量槽，配有明渠流量计；对厂内1#和2#DE氧化沟和旋流沉砂池做防水工程，总面积为5500㎡；在3#氧化沟池内新增152套橡胶膜管式微孔曝气器，共新增曝气量为31m³/min。 | 2022 | 2374.3 | 2374.3 |  | 2374.3 | 年内建成并投入使用。 | 山丹县政府 |
| 三、再生水利用工程 | | | | | 3835.73 | 3835.73 | 0 | 3835.73 |  |  |
| 5 | 山丹县污水综合整治项目（中水回用工程） | 续建 | 中水回用工程：敷设中水管网39.63km，其中dn110中水管25.725km，dn160中水管6.185km，dn225中水管2.44km，dn250中水管1.49km，dn315中水管2.81km，dn355中水管0.98km，阀门井18座，排气井35座，排泥井35座，道路拆除及恢复（人行道）5000㎡，道路拆除及恢复（沥青路）5000㎡。 | 2021-2022 | 3835.73 | 3835.73 |  | 3835.73 | 年内建成并投入使用。 | 山丹县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资  (万元) | 2022年投资及资金来源  (万元) | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 财政 |
| 四、城区老旧小区改造项目 | | | | | 16195 | 5630 | 0 | 5630 |  |  |
| 6 | 山丹县2021年度城镇片区老旧小区改造项目 | 续建 | 涉及改造老旧小区39个，6328户，总建筑面积57.5万平方米。室外地坪硬化196399.91平方米、绿化31548.93平方米、绿化道牙石16539.97米、新建门房53.19平方米，购置垃圾箱612个、垃圾清运车6辆，小区大门改造12处，建设化粪池9座、污水检查井1041个、排水管网11545米、给水管网14132米、供暖管网30424米、路灯410个、监控245个、电动车充电桩157处、消火栓井22个、砖砌检查井526个、阀门井216个、雨水管网20828米、雨水检查井681座、雨水口1292个、小区出入口车辆管理系统36套、小区大门人脸识别门禁系统36套、道路道牙石3204米、室外健身器材20组、室外停车位114个。 | 2021-2022 | 11665 | 1100 |  | 1100 | 完成后续任务，年内建成。 | 山丹县政府 |
| 7 | 山丹县2022年度城镇老旧小区基础设施改造项目 | 新建 | 涉及小区12个，户数1890户，室外地坪硬化68950.5平方米，绿化8227.92平方米，建设停车场516平方米、污水管网9657.09米、供暖管网3270米、供水管网9190.25米、充电桩76个、监控管线1590米。建设南环路长1431米，道路红线宽19-27米，对路面进行改造维修，对主路面进行铺油罩面；祁连路4.1公里，对非机动车道铺油罩面28805平方米，对人行道改造70844平方米。 | 2022-2023 | 4530 | 4530 |  | 4530 | 年内完成前期手续办理并开工。 | 山丹县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资  (万元) | 2022年投资及资金来源  (万元) | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 财政 |
| 五、园林绿化工程 | | | | | 1134.08 | 1134.08 | 0 | 1134.08 |  |  |
| 8 | 政府办公楼、创意中心、水体公园及G30西出口等绿化区和重要节点改造提升绿化工程 | 新建 | 在政府办公楼、创意中心周边、水体公园、S590入城口、G30西出口等现有绿地的基础上，增加大规格乔木种植数量，提升景观效果,设计种植漳河柳、复叶槭、臭椿、海棠、青杨、香花槐、金叶榆、紫叶矮樱、刺玫等各类苗木进一步提升绿化档次。 | 2022 | 70 | 70 |  | 70 | 完成各类大规格乔木的种植任务，2023年完成其它工程建设任务。 | 山丹县政府 |
| 9 | 城区道路绿化工程 | 新建 | 共绿化道路4.9公里，绿化面积65.79亩。 | 2022 | 1064.08 | 1064.08 |  | 1064.08 | 完成各类大规格乔木的种植任务，年内完成其它工程建设任务。 | 山丹县政府 |
| 六、公建项目 | | | | | 823 | 723 | 620 | 103 |  |  |
| 10 | 山丹县原中医院生态停车场建设项目 | 新建 | 总用地面积4340.5㎡，拟建设生态停车位84个，公共厕所一间80㎡，机动车充电桩6处，洗车房一间80㎡，监控室一间16㎡。 | 2022 | 103 | 103 |  | 103 | 年内建成并投入使用。 | 山丹县政府 |
| 11 | 山丹县智慧停车项目 | 续建 | 智慧停车建设项目规划在城区主要路段建设路内视频监控停车泊位754个，无人值守停车泊位1392个，共计2146个，计划分三期进行。 | 2021-2022 | 720 | 620 | 620 |  | 完成后续建设任务，年内建成并投入使用。 | 山丹县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资  (万元) | 2022年投资及资金来源  (万元) | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 财政 |
| 七、城市棚户区改造 | | | | | 66845 | 8400 | 0 | 8400 |  |  |
| 12 | 山丹县丹城河畔城市棚户区改造项目 | 续建 | 总面积55740.2平方米，1#、2#、3#、16#、17#均为地上11层建筑，12#地上11层地下1层，18#、19#、20#、21#。 | 2021-2022 | 50486 | 5000 |  | 5000 | 完成后续建设任务，年内建成并投入使用。 | 山丹县政府 |
| 13 | 山丹县西苑三区二期 | 续建 | 总建筑面积11684.8平方米，4#地上7层，5#、6#地上11层。 | 2021-2022 | 11959 | 1000 |  | 1000 | 完成后续建设任务，年内建成并投入使用。 | 山丹县政府 |
| 14 | 山丹县清泉镇西街村六社城市棚户区改造项目 | 续建 | 建设城市棚户区改造安置住房110套，配套建设基础设施。 | 2019-2022 | 4400 | 2400 |  | 2400 | 完成后续建设任务，年内建成并投入使用。 | 山丹县政府 |
| 八、房地产开发 | | | | | 16437 | 7044 | 7044 | 0 |  |  |
| 15 | 新城名苑二期1#、2#、7#、8#、S6#、S7#商住楼建设项目 | 新建 | 建筑面积约27053.2平方米，框架结构，住宅楼4栋，商铺2栋。 | 2022-2023 | 7600 | 3600 | 3600 |  | 完成前期手续办理，年内开工。 | 山丹县政府 |
| 16 | 山丹县恒昌华府商住楼建设项目（二期工程） | 续建 | 二期工程总建筑面积51779.6平方米，9#-15#住宅楼，S2商业、地下车库。 | 2021-2022 | 8837 | 3444 | 3444 |  | 完成后续建设任务，年内建成并投入使用。 | 山丹县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资  (万元) | 2022年投资及资金来源  (万元) | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 财政 |
| 九、“彩虹城市”建设项目 | | | | | 5614.95 | 5614.95 | 0 | 1098 |  |  |
| 17 | 军马场（一场） |  | 对占地面积约440亩的马场一场场部进行特色风貌改造提升，以简汉建筑风格建设特色文化风情街，对原有平房进行拆除，新建特色文化墙约1040米，新建汉代风格民宿20套，建成彩虹道路800米，建成军马文化为主题的特色道路800米。对军马文化进行深度挖掘研发，以“文旅+马文化”，建设“军马文化”文旅产品展销厅，依托现有霍去病大营、槐溪小镇、鸾鸟湖建设网红打卡地，打造独具文化特色的网红打卡旅游区。 |  |  |  |  |  |  | 山丹县政府 |
| 18 | 禾庆丽苑小区（禾庆丽苑小区） |  | 结合老旧小区改造，对禾庆丽苑按照“小而精、精而美、美而幸福”的发展理念，通过对水电暖气等基础设施和楼体进行色彩搭配，改变现有小区陈旧、呆板的外墙色彩，通过欢快、明朗的色彩喷涂，改变小区整体色彩，形成视觉冲击。 |  | 300 | 300 |  |  |  | 山丹县政府 |
| 19 | 山丹县和谐巷彩虹示范街建设项目（一街） |  | 改造和谐步行街为彩虹小镇及亮化工程。 | 2022 | 1098 | 1098 |  | 1098 |  | 山丹县政府 |
| 20 | 焉支大道公铁立交桥（一桥） |  | 以焉支大道公铁立交桥为山丹县彩虹城市引入点，对焉支大道公铁立交桥进行改造。对桥两侧现有砼护栏进行彩色喷涂，在两侧护栏上增设彩色灯带600米，在路中间设置彩虹动线隔离带300米，形成完备连贯、色彩鲜明的交通景观。 |  | 80 | 80 |  |  |  | 山丹县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资  (万元) | 2022年投资及资金来源  (万元) | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 财政 |
| 21 | 县幼儿园（两园） |  | 对占地面积54亩的县幼儿园，通过对通行门厅和外立面进行改造，铺设五色跑道彩虹运动场，打造“园美人和”的七彩阳光乐园，突出童年都是一道美丽的彩虹，快乐就是绚丽的色彩设计理念，将“彩虹”元素渗透入学校，打造“县七彩幼儿园”。 |  | 1236.95 | 1236.95 |  |  |  | 山丹县政府 |
| 22 | 智行广场（一广场） |  | 对占地面积4.2万平方米的智行广场进行改造提升，植入彩色元素，通过对智行广场现有小品、景观、灯光等节点进行改造，局部彩装广场步道，更换彩色休闲座椅，安装色彩新颖垃圾桶，改造彩色灯光喷泉，更新道路指示标牌，进行彩色景观亮化，将智行广场打造为“彩虹广场”。 |  | 500 | 500 |  |  |  | 山丹县政府 |
| 23 | 水体公园（两园） |  | 对占地面积6.1万平方米的水体公园进行提升改造，通过对小品、绿植等景观进行亮化、美化，提升在色彩表现上以常绿为主，搭配红、黄色彩叶植物及花灌木，将乔木、花灌木、草本花卉、草坪等有机结合起来，形成自然的景观效果，丰富公园业态，打造“彩虹公园”。 |  | 900 | 900 |  |  |  | 山丹县政府 |
| 24 | 清泉镇城郊城乡融合田园综合体（两体） |  | 将南湾村、双桥村、大佛寺后山作为生态建设和经济林基地长远规划，核心区放在清泉村、双桥村和南湾村北部，以佛山路为主线，打造河西彩虹游憩廊桥、“丝路原乡”休闲旅游带、花艺村、草药村和鲜蔬村，提升公共服务与文化空间，突出吃住行、游购娱，打造“人在田中游、人在田中赏、人在田中乐”的立体游憩网络。 |  | 500 | 500 |  |  |  | 山丹县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资  (万元) | 2022年投资及资金来源  (万元) | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 财政 |
| 25 | 大马营镇焉支花谷文旅综合体（两体） |  | 新建道路15公里、围栏30公里、桥涵3座。突出山丹本土元素，深入融合五彩山丹“焉支风、马场梦、长城魂、艾黎情、佛山缘”的核心要素，突出色彩搭配；改造民宿80户。突出山丹农家特色风格，凸现“五彩山丹”总色调；采取“梯田式”种植方式，绿化种植文冠果、丁香、榆叶梅、黄刺梅、海棠、山杏等12500亩。打造50座户外露营基地、1个篝火晚会场地，分别将500米滑草、滑水、缆车做成绿色、蓝色和粉色游乐区。 |  | 500 | 500 |  |  |  | 山丹县政府 |
| 26 | “彩虹路”示范点（三道路） |  | 以4.2公里焉支大道、2.47公里艾黎大道及5公里佛山路为主线，通过对人行步道铺设彩色沥青，设置三色彩虹隔离带，改造彩色公交站点、交通指引牌、路牌及其他附属设施，打造“彩虹路”。 |  | 500 | 500 |  |  |  | 山丹县政府 |

民乐县2022年城建项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 |
| 合计 | | | | | 203075 | 149170 | 33439 | 3000 | 17905 |  |  |
| 一、市政道路工程 | | | |  | 18346 | 9000 | 4000 | 3000 | 2000 |  |  |
| 1 | 民乐县城区市政道路提升改造工程 | 新建 | 对民乐县老城区解放路、东西大街、世纪大道、县府街、富民路、南华路道路的车行道改造，铺设沥青混凝土253780㎡，铺设人行道路139320㎡，安装路缘石38780米，提升改造路灯465盏。 | 2022-2023 | 7076 | 5000 |  | 3000 | 2000 | 2022年完成前期手续，改造世纪大道，解放路，县府街道路，2023年改造富民路、南华路道路。 | 民乐县政府 |
| 2 | 六坝镇市政道路改造工程 | 续建 | 新建、改建道路12条，全长15公里。 | 2021-2022 | 11270 | 4000 | 4000 |  |  | 2022年全部建成投入使用。 | 民乐县政府 |
| 二、供水工程 | | | | | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 新民路、人民路供水管道工程 | 新建 | 架设Φ110mm、Φ160mm、Φ200mmPE给水管道共380m，砌筑圆形检查井2座，矩形井2座。 | 2022 | 41 | 41 | 41 |  |  | 根据道路拓建等项目的进度，实时进行供水管道工程建设。 | 民乐县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 |
| 三、生活污水处理工程 | | | | | 11003 | 4750 | 500 | 0 | 4250 |  |  |
| 4 | 民乐县城区污水处理厂提标改造工程 | 续建 | 项目在原民乐县城区污水处理厂，改造格栅间及旋流沉砂池设备，改造CASS池为两段式AO生物池，改造风机房设备、改造加氯间设备、改造脱水机房设备、改造锅炉房。新增建设调节池、初沉池、两段式AO生物池、二沉池（2座）、配水集泥井及提升泵房、深度处理间、加药加氯间、水温提升设备间、生物除臭装置。 | 2021-2022 | 8530 | 2450 |  |  | 2450 | 2021年完成土建工程，2022年完成改造的设备安装工程，并投入使用。 | 民乐县政府 |
| 5 | 民乐县污水处理厂污泥处置设施建设项目 | 新建 | 新建污泥处置厂1座，位于民乐县生态工业园区第一污水处理厂西侧，占地约10.8亩，设计总规模60t/d，近期规模30t/d。污泥处置厂内新建辅料车间1座，占地面积1200㎡，建筑面积1200㎡；综合用房1座，占地面积324㎡，建筑面积324㎡；门房1座，占地面积40㎡，建筑面积40㎡；大门1座；购置安装一体化智能好氧发酵设备1台，预留2台位置。主要内容包括污泥处置厂的土建工程、室外工程、附属工程等配套设施购置安装工程。 | 2022-2022 | 2473 | 2300 | 500 |  | 1800 | 年底投入使用。 | 民乐县政府 |
| 四、再生水利用工程 | | | | | 5556 | 5400 | 1400 | 0 | 4000 |  |  |
| 6 | 民乐县城区再生水利用工程建设项目 | 新建 | 再生水规模8000m³/d。建设回用水池及泵房各1座，占地面积700㎡，回用水池有效容积1000m³，回用水泵房设计规模8000m³/d；1号蓄水池及泵房1座，占地面积2800㎡，有效容积1万m³；2号蓄水池及泵房1座，占地面积2800㎡，有效容积1万m³；泵房至绿化蓄水池间敷设dn250钢骨架聚乙烯复合输水管道12km；敷设dn110钢骨架聚乙烯复合绿化管道10km，配套洒水车6台。 | 2022-2022 | 5556 | 5400 | 1400 |  | 4000 | 年底投入使用。 | 民乐县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 |
| 五、园林绿化工程 | | | | | 1781 | 1781 | 0 | 0 | 1781 |  |  |
| 7 | 文化产业园西侧绿化工程 | 新建 | 绿化面积90亩，建设内容为土方起挖回填、输水管网架设、园路铺设、造林绿化等。 | 2022 | 450 | 450 |  |  | 450 | 年内投入使用。 | 民乐县政府 |
| 8 | 益民北路东侧绿化工程 | 新建 | 绿化面积40亩，建设内容为土方起挖回填、输水管网架设、造林绿化等。 | 2022 | 200 | 200 |  |  | 200 | 年内投入使用。 | 民乐县政府 |
| 9 | 思源学校东北侧绿化工程 | 新建 | 绿化面积20亩，建设内容为土方起挖回填、输水管网架设、造林绿化等。 | 2022 | 100 | 100 |  |  | 100 | 年内投入使用。 | 民乐县政府 |
| 10 | 旧城区绿化带改造提升工程 | 新建 | 完成旧城区绿化带的补植补栽及提升改造工作，面积约68亩。 | 2022 | 204 | 204 |  |  | 204 | 年内投入使用。 | 民乐县政府 |
| 11 | 绿地养护工程 | 新建 | 主要完成城区3298亩公共绿地及西山4710亩绿地的日常养护工作。 | 2022 | 827 | 827 |  |  | 827 | 年内投入使用。 | 民乐县政府 |
| 六、公建项目 | | | | | 2000 | 1750 | 1750 | 0 | 0 |  |  |
| 12 | 民乐县城市停车场建设项目 | 新建 | 修建古城停车场、佛塔路停车场、民俗村西侧停车场、交通枢纽中心停车场等4座公共停车场。 | 2021-2022 | 2000 | 1750 | 1750 |  |  | 2022年全部建成投入使用。 | 民乐县政府 |
| 七、房地产开发 | | | | | 65022 | 31022 | 25748 | 0 | 5274 |  |  |
| 13 | 北苑小区住宅楼建设项目 | 新建 | 共2个单元5层住宅，修建住房24套。 | 2022 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 2022年全部建成投入使用。 | 民乐县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 |
| 14 | 民乐县六坝镇综合市场建设项目 | 新建 | 该项目总占地面积40996.10平方米(合61.49亩)，总建筑面积20991.97平方米。 | 2021-2022 | 5774 | 5274 |  |  | 5274 | 2022年全部建成投入使用。 | 民乐县政府 |
| 15 | 民乐县凯旋名门小区建设项目 | 新建 | 项目占地面积为18499.15平方米，规划总建筑面积为37821.35平方米，其中地下面积为3686.85平方米，地上面积为34134.5平方米。 | 2021-2022 | 12000 | 12000 | 12000 |  |  | 2022年全部建成投入使用。 | 民乐县政府 |
| 16 | 民乐县金色家园二期工程 | 新建 | 总面积21905.42平方米，建筑面积11018.44平方米。 | 2021-2022 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  | 2022年全部建成投入使用。 | 民乐县政府 |
| 17 | 民乐县书香美苑居住组团建设项目 | 续建 | 规划总建筑面积47551.41平方米，其中：住宅建筑面积41806.13平方米，合院建筑面积3289.92平方米，商业服务网点2455.36平方米。 | 2021-2022 | 14265 | 4265 | 4265 |  |  | 2022年全部建成投入使用。 | 民乐县政府 |
| 18 | 民乐县书香御苑居住组团建设项目 | 新建 | 该项目位于乐民路南侧，嘉园路北侧、益康园西侧。总用地面积53335.24平方米（合80亩），规划总建筑面积118257.66平方米，其中：地上95679.80平方米，地下22577.86平方米。规划容积率1.79，建筑密度18.60%，绿地率30.25%。 | 2022-2023 | 27000 | 5000 | 5000 |  |  | 2022年全部建成投入使用。 | 民乐县政府 |
| 19 | 民乐县聚业苑14#棚户区项目 | 续建 | 建设项目位于凤凰郡东侧，世纪大道西侧，聚业苑1#北侧，运管所南侧。规划总用地面积5307.85平房米，总建筑面积9922.7平方米，其中，地上9137.56平方米，包括商铺1117.22平方米，住宅8020.34平方米，总户数80户。 | 2021-2022 | 2183 | 1183 | 1183 |  |  | 2022年全部建成投入使用。 | 民乐县政府 |
| 20 | 银河集团公寓项目 | 续建 | 拟规划在银河集团包装车间后院新建3000平方米公寓。 | 2021-  2022 | 1000 | 500 | 500 |  |  | 2022年全部建成投入使用。 | 民乐县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止  年限 | 总投资  (万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 |
| 八、城市安全项目 | | | | | 4500 | 600 | 0 | 0 | 600 |  |  |
| 21 | 民乐县城区排水防涝设施建设项目 | 新建 | 新建城区雨水管道26540m，管径为DN400~DN800，Φ1000检查井664座，单篦雨水口1238个；新建DN1000雨水防涝管道8500m，Φ1000检查井225座；破除恢复混凝土路面13282.23㎡；破除恢复渗水砖路面30651.30㎡；破除恢复沥青7151.91㎡；新建城市数字化综合信息管理系统，配套城市水位监测系统15套；新建排水管渠2000m。 | 2022.4-2022.12 | 4500 | 600 |  |  | 600 | 2022年计划建设雨水管道总长度为11090m，设置Φ1000检查井278座，单篦雨水口556个。 | 民乐县政府 |
| 九、“彩虹城市”建设项目 | | | | | 94826 | 94826 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 22 | “彩虹城” |  | 打造乐民新城为“彩虹城”。改建道路1.5公里、新建绿化带3公里、彩色人行道3公里、架设景观路灯100盏，配套完成路标、标线、红绿灯以及监控设施架设等；对建成小区实施绿化亮化，建设绿化面积20.3万平方米，亮化面积约85.9万平方米，安装围栏6000米；对乐民新城商业步行休闲街铺设红色沥青路面674米，配套安装景观灯120盏；完成健身步道11公里，人工湖12.3万平方米；完成生态公园绿地面积182122平方米，人工湖123261平方米，停车位96个，铺设植草砖1862平方米，铺设彩色健身步道5.2公里，安装景观灯200盏；实施甘民交界防风固沙林带项目，完成宽100米防风固沙林带6公里；完成占地800亩的化工产业园及雨水收集循环利用系统绿化工程；对纬六路、敬业路、纬八路两侧的西部药都、客运中心、新天地商住小区、乐民新城沿街建筑进行色彩改造；新建公厕5个，配套建成彩色垃圾环卫设施；在第二人民医院西侧及方舟水世界东侧新建小游园2处，种植花卉155亩，种植草坪180亩，配套完成彩色铺装工程3000平方米。 |  | 50218 | 50218 |  |  |  |  | 民乐县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 |
| 23 | “彩虹小镇” |  | 打造六坝镇为“彩虹小镇”。以创建4A级旅游景区和市级专业旅游镇为契机，抢抓全域旅游产业发展机遇，加快温泉酒店、千亩牡丹园等项目建设，开发彩虹田园、农业观光、农事体验等文创产品和乡村休闲旅游品牌，打造国道227线“彩虹之路”旅游路线，对227线六坝至洪水段22.5公里进行绿化、美化，栽植各类苗木6.4万株，种植花卉40万平方米。依托圆通寺、北极宫、文化展览馆、乡村振兴学院，加快建设田园综合体文化旅游集散中心、东灰山遗址保护二期项目，打造研学旅基地，培育“红色旅游+文化体验+教育培育”为主的旅游品牌；积极融入全市旅游民俗联盟，引进金阳光、万富达等乡村旅游企业，探索“村集体+公司+农户”经营模式，运营民俗文化一条街，打造具有六坝特色的民宿品牌，推动农业、文化、民宿与旅游统筹布局、深度融合、一体发展。 |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 民乐县政府 |
| 24 | “彩虹村” |  | 打造三堡村为“彩虹村”。按照“环保、集约、高效、实惠”的原则，运用节能环保新型装配式材料，高标准建设“有乡味、户型多、功能全、便安置”的集中安置房和养老服务中心，采取吸引社会投资的方式，开发建设农贸市场和商业步行街；对村内亮化、房屋外立面、景观等节点进行色彩搭配，以简式汉明清为基调进行风貌改造；将安置腾退的500亩宅基地进行复垦，通过建设用地增减挂钩政策进行交易，用来解决集中安置点建设、基础设施配套、公共服务保障等方面资金短缺问题。通过高标准配套完善供暖、供水、污水处理、道路建设等基础设施，切实提高人民群众的获得感和满意度。 |  | 9050 | 9050 |  |  |  |  | 民乐县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 |
| 25 | “彩虹路” |  | 打造迎宾大道为“彩虹路”。围绕迎宾大道两侧绿化带，栽植具有观赏价值的树种灌木，搭配景观雕塑，夜景灯光亮化，敷设彩色混凝土人行步道，安装休闲座椅、长廊，健身器材；对张扁高速入口立交桥进行亮化、美化；修建2.5米宽的生态跑道，在有氧呼吸的同时获得更充分的健身慢跑体验，为不同年龄层的居民提供多种运动选择，打造城市“彩虹路”。 |  | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 民乐县政府 |
| 26 | “彩虹河（桥）” |  | 打造洪水河及民乐大桥为“彩虹河（桥）”。综合治理洪水河及洪水河两岸绿色景观带，增加彩叶变叶树种，点缀时令花卉，搭配彩叶灌木，进一步完善休闲旅游步道、彩色健身步道、休息座椅和主题长廊等休闲设施。新建景观水池10座、溢流堰10座、防洪堤0.98公里；敷设引水、回水管道6.5公里；新建检查井6座，闸阀井1座，集水井1座，对民乐大桥进行亮化及色彩改造，建成层次分明、水清草绿、功能完备、品质优良的沿河彩虹风景线。 |  | 3058 | 3058 |  |  |  |  | 民乐县政府 |
| 27 | “彩虹社区” |  | 打造西街社区为“彩虹社区”。以新建小区为主，在美景龙城、书香名苑、书香美苑、新城润苑小区打造星级物业管理，对小区地面、商铺立面色彩及周边楼体立面色彩进行改造，提升小区绿化、亮化、美化、水系等品质，持续完善小区内道路、广场、停车场等配套设施，在小区内建设文化长廊、文化墙、文化景观，打造“彩虹社区”。在4个小区物业公司成立党支部，打造红色物业示范点，推行“社区党组织+业委会+物业公司”小区治理服务模式，成立小区业委会，实现规范化、专业化物业公司全覆盖。坚持“便民、为民”的原则，在新城润园、民俗文化村等建设网格惠民驿站，探索建立党员居民家门口的服务阵地，设立“一站受理、全科服务”窗口，缩小服务半径，实现“办事在社区、服务在家门口”。依托民俗文化村，组建志愿服务队，引导社区文艺团体、社会组织，开展多层次文化活动。 |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 民乐县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 |
| 28 | “彩虹古城” |  | 在民乐古城新建小吃街2900平方米、酒吧街806平方米、民俗客栈2870平方米、停车场7900平方米184个车位、公厕3座308.4平方米；新建生态园大酒店6853.63平方米、儿童乐园8100平方米（配备无动力儿童游乐设施，如彩虹滑道、360度网红旋转自行车、单人蹦蹦床、呐喊喷泉、三维太空环、气动射击馆等）；新建古城停车场3600平方米90个车位；新建拱桥1座，配套完成民俗村内道路、室外管网、绿化、亮化、美化工程和景观小品、休闲座椅、垃圾桶等设施。 |  | 7500 | 7500 |  |  |  |  | 民乐县政府 |
| 29 | “彩虹公园” |  | 打造文化产业园为“彩虹公园”。将文化产业园、儿童游乐园、圣天寺、民乐公园串点成线，进一步完善路网框架、人行步道、停车场、共享单车等公共服务配套设施。改造彩色灯光喷泉，对文化产业园西侧进行绿化、美化，在色彩表现上以常绿为主，搭配红、黄色彩叶植物及花灌木，形成自然的景观效果，完成园路铺设，凉亭、文化景墙、石拱桥及景观小品建设；对民乐一中分校两侧道路进行绿化、亮化，对一中分校围墙进行文化元素设计；对民乐公园大门口地面进行彩色改造，进一步完善绿化亮化、交通指示、休闲娱乐等基础设施，力争将“彩虹公园”打造成民乐彩虹城市的新客厅。 |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 民乐县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央预算 | 财政 |
| 30 | “彩虹动线” |  | 将城区公交车、出租车打造为彩虹城市的“彩虹动线”。对城市公交车、出租车外观进行彩虹化设计，形成既古朴厚重又丰富多彩的城市风貌。不断加强城市道路交通基础设施建设，全面优化、美化道路交通环境，融合周围环境、人文景观、色彩搭配、三维剖视、视觉冲击等元素，精心设计简约大方、色彩鲜艳的“彩虹”人行横道线，打造主题突出、特色鲜明、充满活力、人文和谐的交通环境“彩虹”亮点，实现“为城市增色、为群众增悦”的目标，为建设幸福美好新民乐增光添彩。 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 民乐县政府 |
| 31 | “彩虹景区” |  | 打造扁都口景区为“彩虹景区”。在景区内安装彩色休闲座椅，配备色彩各异垃圾桶，对景观照明设施等进行彩装粉饰。改造炒面庄村一组、二组、三组原有居民用房284户，打造民俗一条街；修建占地面积1768平方米的红色旅游广场、建筑面积6000平方米的扁都口商业街、建筑面积2500平方米的儿童乐园；沿扁都口生态休闲风景区外围修建观光车道7761米，拟建木栈道6029米，并在木栈道沿线布置6座观景台。配套完成移动式厕所、室外三网、场地硬化、绿化等工程。突出吃住行、游购娱，打造“人在田中游、人在田中赏、人在田中乐”的立体游憩网络。 |  | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 民乐县政府 |

肃南县2022年城建项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 财政 | 银行贷款 |
| 合计 | | | |  | 30744.61 | 17544.61 | 5000 | 70 | 4387.3 |  |  |
| 一、燃气工程 | | | | | 12000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 县城天然气供应项目 | 续建 | 建设LNG气化站1座，60立方LNG储罐2台，管道调压撬1组，城市管网约20公里，建设办公场所1处，受益户数5000户。 | 2021-2022 | 12000 | 1000 | 1000 |  |  | 年内建成投入使用。 | 肃南县政府 |
| 二、生活污水处理工程 | | | | | 4260 | 4260 | 0 | 0 | 4260 |  |  |
| 2 | 肃南县城区生活污水处理厂提标改造工程 | 新建 | 项目设计标准为日处理生活污水4500立方米。主要建设项目为新建旋流沉砂池、深度处理车间、反硝化滤池，、二氧化氯消毒间、加药间、除臭间、机修间、仓库等。配套安装附属设施。项目建成后，将原来的污水排放标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中的一级B提升为一级A排放。 | 2022 | 4260 | 4260 |  |  | 4260 | 2022年建成投入使用 | 肃南县政府 |
| 三、垃圾处理工程及环卫设施 | | | | | 42.8 | 42.8 | 0 | 0 | 42.8 |  |  |
| 3 | 县城生活垃圾填埋场维修加固工程 | 新建 | 计划对垃圾填埋场坝体进行加固维修、对填埋场内铺设土工膜进行防渗处理。 | 2022 | 42.8 | 42.8 |  |  | 42.8 | 2022年建成投入使用。 | 肃南县政府 |
| 四、园林绿化工程 | | | | | 154.5 | 154.5 | 0 | 70 | 84.5 |  |  |
| 4 | 县城园林绿化花卉种植及苗木补植 | 新建 | 计划对县城绿化区域种植花卉及苗木，改善人居环境。 | 2022 | 70 | 70 |  | 70 |  | 2022年建成投入使用。 | 肃南县政府 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 财政 | 银行贷款 |
| 5 | 县城绿化引水管道建设工程 | 新建 | 计划在县城隆畅河上游老虎沟口东侧建设截引一处，安装DN219mm引水主管道1250米。 | 2022 | 84.5 | 84.5 |  |  | 84.5 | 2022年建成投入使用。 | 肃南县政府 |
| 五、房地产开发 | | | | | 6200 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 肃南裕苑二期土地开发（一期）建设项目 | 续建 | 规划建设高品质住宅53套，建筑面积8880㎡。 | 2021-2023 | 6200 | 4000 | 4000 |  |  | 年内完成前期手续办理并开工。 | 肃南县政府 |
| 六、“彩虹城市”建设项目 | | | | | 8087.31 | 8087.31 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 隆畅河南北两岸风光带（一河两岸） |  | 以建成的滨河路提升改造工程为基础，在两岸绿化带内补植各类花卉及乔灌木，融入“彩虹城市”建设的理念，对隆畅河两岸的建筑风貌及色彩、植被、花卉进行“微调整”，扩大色彩规模、优化色彩搭配，构建色彩斑斓的复合型生态景观廊道，实现经济效益、社会效益和生态环境效益有机统一。 |  | 3300 | 3300 |  |  |  |  | 肃南县政府 |
| 8 | 中国裕固族特色村寨（一河两岸） |  | 在原有自然景观、人文景观及绿化的基础上，对特色村寨内的色彩进一步进行优化和搭配，在特色村寨内比较平坦和面积较大的地块补植乔灌木类花卉，设置增加民族特色游客休息座椅，凉亭等设施。增设彩色塑胶步道等健身设施，将特色村寨和今年新建成的堪坦布娱乐休闲园连成一体，使特色村寨成为游客体验度较高的又一亮点。同时，也成为县城居民茶余饭后娱乐休闲的去处。 |  | 280 | 280 |  |  |  |  | 肃南县政府 |
| 9 | 祁连山生态博物馆（一河两岸） |  | 以正在建设的祁连山生态博物馆为核心，将生态博物馆建设成为集科普教育、旅游、休闲、科研等多功能于一体的旅游综合体，使其成为肃南县城的生态名片，生态休闲旅游新地标，裕固族文化体验区、青少年科普教育基地。 |  | 4507.31 | 4507.31 |  |  |  |  | 肃南县政府 |

民乐生态工业园区2022年城建项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止  年限 | 总投资  (万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央  预算 | 财政 |
| 合计 | | | | | 88440.24 | 44019.12 | 31300 | 5168.12 | 7551 |  |  |
| 一、市政道路工程 | | | | | 3168.12 | 3168.12 | 0 | 3168.12 | 0 |  |  |
| 1 | 民乐生态工业园区化工产业园基础设施建设项目纬八路（敬业路-经五路）改扩建工程 | 新建 | 扩建纬八路，配套建设给水、排水、中水、绿化、亮化等附属工程。 | 2022-2023 | 3168.12 | 3168.12 |  | 3168.12 |  |  | 民乐工业园区管委会 |
| 二、供水工程 | | | | | 7611.12 | 2800 | 0 | 0 | 2800 |  |  |
| 2 | 民乐生态工业园区化工产业园人饮供水工程 | 续建 | 新建配水管网184.7km,；安装各类蝶阀4189台，安装地下室消火栓1599个，安装检查井4189座。 | 2021-2023 | 7611.12 | 2800 |  |  | 2800 |  | 民乐工业园区管委会 |
| 三、生活污水处理工程 | | | | | 25000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 民乐生态工业园区化工产业园化工污水处理厂建设项目 | 新建 | 新建日处理能力3000吨化工污水处理厂一座。 | 2022-2023 | 25000 | 20000 | 20000 |  |  |  | 民乐工业园区管委会 |
| 四、再生水利用工程 | | | | | 8360 | 2400 | 0 | 0 | 2400 |  |  |
| 4 | 民乐生态工业园区化工产业园中水及绿化给水管网工程 | 续建 | 绿化灌溉用水管铺设1457米，分总管铺设8411米，干管铺设16382米，分干管铺设53434米，支管铺设245646米，立管铺设174189米，配套主要建筑物为闸阀井540座，管道穿过的道路20处。 | 2021-2023 | 8360 | 2400 |  |  | 2400 |  | 民乐工业园区管委会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止  年限 | 总投资  (万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央  预算 | 财政 |
| 五、市政消防栓建设工程 | | | | | 4303 | 2000 | 0 | 2000 | 0 |  |  |
| 5 | 民乐生态工业园区化工产业园特勤消防站工程 | 续建 | 总建筑面积5089.59平方米，其中：业务用房4495.25平方米，消防训练塔333.19平方米，门房12.71平方米，地下设备用房248.44平方米。 | 2021-2022 | 4303 | 2000 |  | 2000 |  |  | 民乐工业园区管委会 |
| 六、公建项目 | | | | | 22079 | 3651 | 1300 | 0 | 2351 |  |  |
| 6 | 民乐县国家农村产业融合发展示范园生态宜居小镇便民综合市场建设项目 | 续建 | 总建筑面积27669.83平方米，其中：农产品超市建筑面积10188.48平方米，商业步行街建筑面积15584.05平方米，库房建筑面积1445.3平方米，设备用房建筑面积452平方米，并配套停车场等附属设施。 | 2021-2023 | 10000 | 1300 | 1300 |  |  |  | 民乐工业园区管委会 |
| 7 | 民乐县职业教育实训实习基地二期工程建设项目 | 新建 | 建筑总面积21141.38平方米，其中宿舍楼4783.36平方米，教学楼11573.6平方米，食堂4784.42平方米，并完成室外硬化、围墙、“三网”等附属工程。 | 2022-2023 | 11273 | 1545 |  |  | 1545 |  | 民乐工业园区管委会 |
| 8 | 民乐生态工业园区学校宿舍楼建设项目 | 新建 | 新建宿舍楼一幢，建筑面积2703.72平方米，并配套完成室外附属工程。 | 2022 | 806 | 806 |  |  | 806 |  | 民乐工业园区管委会 |
| 七、房地产开发 | | | | | 17919 | 10000 | 10000 | 0 | 0 |  |  |
| 9 | 民乐县生态宜居文化村建设项目（一期） | 续建 | 规划总用地面积118.56亩，总建筑面积58836.32平方米，修建合院及住宅楼47幢426套。 | 2021-2023 | 17919 | 10000 | 10000 |  |  |  | 民乐工业园区管委会 |

张掖市经开区2022年城建项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央  预算 | 省内  预算 | 地方政府配套 | 地方专项债券 | 国债 |
| 合计 | | | | | 46147.03 | 46147.03 | 22666.32 | 331.22 | 504.75 | 504.75 | 8000 | 8080 |  |  |
| 一、市政道路工程 | | | | | 2847.03 | 2847.03 | 1506.32 | 331.22 | 504.75 | 504.75 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 双化路北段提升改造工程 | 改建 | 实施双化路北段715米道路提升改造工程，道路宽度18米，设计时速40公里/小时，路面为沥青混凝土路面，对原路面进行维修改造，包括道路工程、交通工程、亮化工程。 | 2022 | 828.05 | 828.05 | 496.83 | 331.22 |  |  |  |  | 年内建成并投入使用。 | 张掖经开区管委会 |
| 2 | 纬一路延伸段提升改造工程 | 新建 | 拟建纬一路延伸段起点与纬一路相接，路线基本由东南向西北方向前进，途中无T形交叉，终点接张阿公路，设计道路全长1.8公里，规划红线宽度20米，设计时速30km/小时，双向车道，设计年限15年。 | 2022 | 2018.98 | 2018.98 | 1009.49 |  | 504.75 | 504.75 |  |  | 年内建成并投入使用。 | 张掖经开区管委会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央  预算 | 省内  预算 | 地方政府配套 | 地方专项债券 | 国债 |
| 二、燃气工程 | | | | | 1500 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3 | 张掖经济技术开发区农产品产业园天然气门站供气站项目 |  | 敷设8.9公里中压燃气管网，建设天然气门站一座。 | 2022 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |  |  |  | 年内建成并投入使用。 | 张掖经开区管委会 |
| 三、园林绿化工程 | | | | | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | 生态科技产业园六个路段绿化补植工程 | 改建 | 对2021年完成的生态科技产业园6个路段绿化工程进行树木、苗木补植工作。 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  | 年内完成苗木补植。 | 张掖经开区管委会 |
| 四、供水工程 | | | | | 20200 | 20200 | 6060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8080 |  |  |
| 4 | 张掖经济技术开发区循环经济示范园供水项目 | 新建 | 由张掖市黑河水务投资公司组织实施，拟在张掖火电厂南侧新建配水厂一座，近期供水规模1.5万m³ /d,主要建设内容为:加氯间、清水池、吸水井、送水泵房及变配电室、综合管理用房，机修间、配套完成高压供电系统，低压供电系统、自控系统、化验设备、附属工程等。 | 2021-2022 | 20200 | 20200 | 6060 |  |  |  |  | 8080 | 年内建成并投入使用。 | 张掖经开区管委会 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设任务 | 起止年限 | 总投资(万元) | 2022年投资及资金来源(万元) | | | | | | | 进度计划 | 责任  单位 |
| 投资 | 自筹 | 中央  预算 | 省内  预算 | 地方政府配套 | 地方专项债券 | 国债 |
| 五、供热工程 | | | | | 20600 | 20600 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 |  |  |
| 5 | 生态科技产业园集中供热项目 | 新建 | 在生态科技产业园新建热源厂一座，配套建设2×40MW电极锅炉及1.2万m³蓄热罐两台及相应辅机设备，设计总供热面积120万㎡，总供热负荷约为58MW，远期预留10台电极热水锅炉作为生态科技产业园发展热源。在园区供热范围内建设一级供热网6.4km，并预留管网14.9km，新建换热站11座，远期预留换热站20座，作为甘州区第二备用热源。 | 2021-2022 | 20600 | 20600 | 12600 |  |  |  | 8000 |  | 年内建成并投入使用。 | 张掖经开区管委会 |