附件

张掖市中小学“扩食堂增学位改厕所”任务分解表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 主要建设规模 | 项目 性质 | 增补 学位（个） | 中小学食堂（所） | 中小学厕所（个） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 张掖市 |  |  | 2295 | 39 | 16 | 5032 |
|  | 甘州区 |  |  | 2295 | 5 | 5 | 3459 |
| 1 | 甘州区西街小学 | 西街小学改扩建项目，建筑面积5135平方米。 | 改扩建 | 1620 |  |  | 2630 |
| 2 | 甘州区北街小学 | 综合楼建设项目，建筑面积1913平方米。 | 改扩建 | 675 |  |  | 500 |
| 3 | 三闸镇中心学校 | 改造食堂520平方米 | 改扩建 |  | 1 |  | 45 |
| 4 | 上秦镇中心学校 | 改造食堂400平方米 | 改扩建 |  | 1 |  | 50 |
| 5 | 明永镇中心学校 | 改造食堂400平方米 | 改扩建 |  | 1 |  | 40 |
| 6 | 龙渠乡中心学校 | 改造食堂260平方米 | 改扩建 |  | 1 |  | 30 |
| 7 | 甘浚镇中心学校 | 改造食堂560平方米 改造厕所100平方米 | 改扩建 |  | 1 | 1 | 59 |
| 8 | 党寨镇廿里堡学校 | 改造厕所100平方米 | 改扩建 |  |  | 1 | 26 |
| 9 | 张掖市第四中学 | 改造厕所100平方米 | 改扩建 |  |  | 1 | 28 |
| 10 | 沙井镇小河学校 | 改造厕所90平方米 | 改扩建 |  |  | 1 | 25 |
| 11 | 甘浚镇速展小学 | 改造厕所100平方米 | 改扩建 |  |  | 1 | 26 |
|  | 肃南县 |  |  |  |  | 5 | 134 |
| 12 | 肃南县红湾小学 | 改造厕所203平方米 | 改扩建 |  |  | 1 | 30 |
| 13 | 肃南县明花学校 | 改造厕所212平方米 | 改扩建 |  |  | 1 | 34 |
| 14 | 肃南县马蹄学校 | 改造厕所117平方米 | 改扩建 |  |  | 1 | 25 |
| 15 | 肃南县祁丰学校 | 改造厕所120平方米 | 改扩建 |  |  | 1 | 25 |
| 16 | 肃南县康乐明德学校 | 改造厕所92平方米 | 改扩建 |  |  | 1 | 20 |
|  | 民乐县 |  |  |  | 8 |  | 300 |
| 17 | 洪水镇乐民小学 | 新建食堂260平方米 | 新建 |  | 1 |  | 60 |
| 18 | 丰乐镇张满明德小学 | 新建食堂150平方米 | 新建 |  | 1 |  | 35 |
| 19 | 南丰镇寄宿制小学 | 改造食堂730平方米 | 改扩建 |  | 1 |  | 20 |
| 20 | 第四中学 | 改造食堂4800平方米 | 改扩建 |  | 1 |  | 60 |
| 21 | 顺化镇顺化寄宿制小学 | 改造食堂630平方米 | 改扩建 |  | 1 |  | 25 |

| 序号 | 项目名称 | 主要建设规模 | 项目 性质 | 增补 学位（个） | 中小学食堂（所） | 中小学厕所（个） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 丰乐镇丰乐寄宿制小学 | 改造食堂600平方米 | 改扩建 |  | 1 |  | 20 |
| 23 | 南古镇南古寄宿制小学 | 改造食堂600平方米 | 改扩建 |  | 1 |  | 20 |
| 24 | 文化产业园区小学 | 食堂设备购置 | 购设备 |  | 1 |  | 60 |
|  | 临泽县 |  |  |  | 16 | 3 | 655 |
| 25 | 鸭暖镇屯泉小学 | 新建食堂100平方米 | 新建 |  | 1 |  | 45 |
| 26 | 平川镇中心小学 | 改造食堂1200平方米 | 改扩建 |  | 1 |  | 30 |
| 27 | 新华农场小学 | 新建食堂120平方米 | 新建 |  | 1 |  | 50 |
| 28 | 板桥镇西湾小学 | 改造食堂100平方米 | 改扩建 |  | 1 |  | 40 |
| 29 | 板桥镇西柳小学 | 新建食堂70平方米 | 新建 |  | 1 |  | 30 |
| 30 | 蓼泉镇双泉中心小学 | 新建食堂70平方米 | 新建 |  | 1 |  | 30 |
| 31 | 倪家营镇汪家墩小学 | 新建食堂120平方米 | 新建 |  | 1 |  | 50 |
| 32 | 平川镇一工程小学 | 新建食堂70平方米 | 新建 |  | 1 |  | 30 |
| 33 | 平川镇三三小学 | 新建食堂70平方米 | 新建 |  | 1 |  | 30 |
| 34 | 沙河镇沙河小学 | 新建食堂120平方米 | 新建 |  | 1 |  | 50 |
| 35 | 新华镇西街小学 | 新建食堂70平方米 | 新建 |  | 1 |  | 30 |
| 36 | 新华镇大寨小学 | 新建食堂70平方米 | 新建 |  | 1 |  | 30 |
| 37 | 新华镇明水河小学 | 新建食堂60平方米 | 新建 |  | 1 |  | 30 |
| 38 | 鸭暖镇昭武小学 | 新建食堂70平方米 | 新建 |  | 1 |  | 30 |
| 39 | 鸭暖镇小鸭小学 | 新建食堂70平方米 | 新建 |  | 1 |  | 30 |
| 40 | 临泽县第三中学 | 改造食堂1120平方米，改造厕所75平方米。 | 改扩建 |  | 1 | 1 | 66 |
| 41 | 临泽县第二中学 | 改造厕所240平方米 | 改扩建 |  |  | 1 | 26 |
| 42 | 临泽县西关小学 | 新建厕所80平方米 | 新建 |  |  | 1 | 28 |
|  | 高台县 |  |  |  | 5 |  | 250 |
| 43 | 高台县第三中学 | 改造食堂1250平方米 | 改扩建 |  | 1 |  | 90 |
| 44 | 高台县国庆小学 | 新建食堂143平方米 | 新建 |  | 1 |  | 50 |
| 45 | 巷道镇中心小学 | 改造食堂140平方米 | 改扩建 |  | 1 |  | 43 |
| 46 | 罗城镇中心小学 | 改造食堂80平方米 | 改扩建 |  | 1 |  | 17 |
| 47 | 高台县第二中学 | 改造食堂520平方米 | 改扩建 |  | 1 |  | 50 |
|  | 山丹县 |  |  |  | 5 | 3 | 234 |
| 48 | 清泉中心小学 | 改造食堂280平方米 | 改扩建 |  | 1 |  | 10 |
| 49 | 东乐镇西屯小学 | 新建食堂160平方米 | 改扩建 |  | 1 |  | 56 |
| 50 | 霍城中心小学 | 改造食堂 | 改扩建 |  | 1 |  | 20 |
| 51 | 清泉镇双桥学校 | 改造食堂 | 改扩建 |  | 1 |  | 12 |
| 52 | 山丹育才中学 | 购置食堂设备改造厕所200平方米 | 购设备 改扩建 |  | 1 | 1 | 86 |
| 53 | 东街小学 | 改造厕所225.5平方米 | 改扩建 |  |  | 1 | 20 |
| 54 | 南关学校 | 改造厕所200平方米 | 改扩建 |  |  | 1 | 30 |

附件

2022年妇女“两癌”免费检查工作任务分解表

单位：人

| 项目 县区 | 33-64岁城镇低收入妇女计划检查人数（人） | 33-64岁农村妇女计划检查人数（人） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 甘州区 | 420 | 5580 | 6000 |
| 临泽县 | 500 | 3000 | 3500 |
| 高台县 | 400 | 5000 | 5400 |
| 山丹县 | 300 | 2550 | 2850 |
| 民乐县 | 200 | 3800 | 4000 |
| 肃南县 | 150 | 850 | 1000 |
| 合 计 | 1970 | 20780 | 22750 |

附件

2022年自然村（组）通硬化路建设计划分解表

| 序号 | 县 区 | 建设规模（公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘州区 | 300 |  |
| 2 | 临泽县 | 106 |  |
| 3 | 高台县 | 47 |  |
| 4 | 山丹县 | 31 |  |
| 5 | 民乐县 | 6 |  |
| 6 | 肃南县 | 57 |  |
|  | 合计 | 547 |  |

附件

张掖市“打通最后一公里”农村水利

惠民工程实施计划表

| 项目 类型 | 序号 | 所在 县区 | 项目名称 | 建设内容 | 项目投资 （万元） | 年度完成投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 调蓄 设施 | 1 | 甘州区 | 酥油口下库工程（小型） | 修建总库容540万m3注入式水库1座，工程主要由引水工程、水库工程和输水工程三部分组成。引水工程由引水闸、引水隧洞及引水渠组成，设计引水流量15m3/s，长2.5km；水库工程由东坝、西坝、南坝、北坝合围而成，坝长2501m；大坝为砂砾石土工膜斜墙坝，大坝和库底均采用土工膜全防渗处理；新建进水池1座，输水涵管377.6m，控制闸室和出口消能箱1座，出水渠155.5m，防洪堤800m及其他附属工程。 | 20900 | 8900 |
|  | 2 | 民乐县 | 金山二号水库（小型） | 新建库容340万m3的水库1座，引水管道3.04km，输水管道17km，引水渠道4.9km，提升改造日处理能力1万m3原园区水厂1座。 | 16610 | 1800 |
|  | 3 | 高台县 | 高台县山水河水库（小型） | 新建库容为323万m3的水库1座。水库分为东库和西库2座库，库区面积相等，水库由东坝、西坝、南坝、北坝合围而成，东、西库大坝轴线长均为1942.55m，坝顶宽5m，最大坝高10.8m，设计水深为9.2m。 | 11120 | 1000 |
| 灌区 改造 | 4 | 民乐县 | 苏油口灌区2022年中型灌区续建配套与节水改造项目 | 改建干、支渠13条20.7km、建筑物130座，新建管理房3幢189.84m2，安装渠道安全防护网11km，新建10处超声波水位计和高清摄像机，安装系统集成及数据中心1处。 | 1326 | 1089 |
|  | 5 | 临泽县 | 蓼泉灌区2022年中型灌区续建配套与节水改造项目 | 改建干支渠16.17km，修建渠系建筑物75座，配套自动化量测水系统、闸门自动化量测水系统和综合信息化平台等信息化设施等。 | 3676 | 2854 |

| 项目 类型 | 序号 | 所在 县区 | 项目名称 | 建设内容 | 项目投资 （万元） | 年度完成投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农村 饮水 | 6 | 甘州区 | 张掖市甘州区农村供水工程河东水厂 | 修建地表净水厂1座，建设供水管道60.1km，铺设供水管网821.3km，布设各类阀门井2936座，管道穿越铁路、公路、渠道等建筑物299处，建设智慧供水系统1套。 | 6500 | 6500 |
|  | 7 | 山丹县 | 霍城河灌区农村人饮供水 保障改造项目 | 维修改建各类供水管道6.5km；新建检查井10座，排气井2座，减压井4座；更换各类减压阀21台，闸阀24排气阀42个；路面拆除及恢复60m³。 | 86 | 86 |
|  | 8 | 山丹县 | 山丹县农村供水管网 改造工程 | 改造各类管网总长为38532m，其中：改造主管12640m，改造村级管网25892m；修建各类阀井42座，其中：新建36座，维修6座；穿渠穿路58处；拆除并恢复混凝土路面340m；拆除面包砖路面450m²，拆除围栏260m，伐树400棵。 | 210 | 210 |
|  | 9 | 山丹县 | 大口子河截引改建工程 | 新建截引1处，埋设DN110PE输水管道（0.6MPa）551m，修建检查井1座，排气井1座。 | 50 | 50 |
|  | 10 | 肃南县 | 明花乡前滩农村供水 巩固提升工程 | 旧井更新1眼，铺设输、配水管网34.62km，新建水厂1处5间（150m2），修建（300m3）调蓄清水池1座。 | 392 | 392 |
| 合计 |  |  |  |  | 60870 | 22881 |