第三轮省级生态环境保护督察第33项

整改任务完成情况

问题编号：33
问题表述：督察发现，2021年高台县罗城镇占补平衡、2022年临泽县平沙墩滩补充耕地等多个土地整理项目，违规从黑河灌区引水灌溉。

整改目标：管水与控地协同推进，严控新增耕地面积，确保土地整理项目取用水合法合规。

整改时限：2026年12月31日前
整改实施主体：临泽县、高台县党委和人民政府，市水务局、市自然资源局、市农业农村局
整改情况：一是临泽县严格按照《甘肃省行业用水定额（2023版）》先进值核定2022年临泽县平沙墩滩补充耕地项目用水量。项目用水通过交易板桥灌区实施的高效节水项目节约水量解决，未新增用水指标。项目水权交易可行性研究报告已经临泽县人民政府批复，在中国水权交易所完成水权在线交易，交易水量192万立方米。2021年高台县罗城镇占补平衡项目用水通过罗城镇和友联灌区实施的高效节水项目节约水量解决，未新增用水指标。项目水权交易可行性研究报告和水资源论证报告书分别经高台县人民政府、高台县水务局批复，交易水量348.38万立方米。二是市自然资源局组织各县区对2021年以来省、市立项实施的22个补充耕地项目资金来源、水资源论证等情况进行了全面梳理，经核查项目各项手续齐全。三是市政府出台《张掖市坚持“四水四定”强化水资源刚性约束十项措施》，明确落实严格水资源管理工作涉及的自然资源严禁措施、负面清单及提级审批限批办法。2025年至目前，全市未实施实施占补平衡、戈壁农业等项目。

整改结论：已完成整改


