附件2

第三轮省级生态环境保护督察第35项

整改任务完成情况

问题编号：35
问题表述：甘州区、高台县、肃南县在超采区审批东五村、许三湾村、上井村等11个村民委员会和镜铁山矿业公司381口地下水井取水许可，涉及水量达4386万立方米。

整改目标：严格建设项目水资源论证和取水许可审批管理，确保机井审批规范、论证充分、程序合规、档案齐全。

整改时限：2026年12月31日前
整改实施主体：甘州区、高台县、肃南县党委和人民政府，市水务局
整改情况：一是严格执行《甘肃省取水许可和水资源费征收管理办法》《张掖市地下水管理条例》《张掖市水资源论证管理办法（试行）》《张掖市坚持“四水四定”强化水资源刚性约束十项措施》等制度规定，规范机井审批管理，严控超采区涉水项目准入。2025年至目前，超采区未审批新增地下水建设项目，未审批新建、扩建、改建高耗水项目。二是全面核实超采区内机井审批、延续等情况，建立核查清单，甘州区超采区内以村民委员会为取水权人名称发证机井424眼，涉及23个村，许可水量5069.3万立方米，其中：15眼于1990年前审批，141眼于1990年—2000年审批，113眼于2001年—2010年审批，152眼于2011年—2013年审批，2眼于2014年审批，1眼于2015年审批。同时，对东五村水源置换工程满足供水条件的16眼机井关停并注销取水许可证，核减许可水量169.86万立方米；对地表水部分供水的20眼机井核减许可水量136.39万立方米；高台县超采区内以村民委员会为取水权人名称发证机井2066眼，涉及73个村，许可水量3023.28万立方米，其中：1110眼于1967年—1999年审批，956眼于2000年—2015年审批。同时，对水源置换工程满足供水条件的117眼机井关停并注销；对地表水部分供水的25眼机井关停并注销；对超过两年不取水的91眼机井关停并注销；肃南县超采区内以村民委员会为取水权人名称发证机井198眼，涉及14个村，许可水量1276.24万立方米。其中：24眼于2000年—2010年审批，174眼于2011年—2014年审批。甘肃省镜铁山矿业有限公司7眼机井均为1992年以前审批，总许可水量313.2万立方米。
上述机井为不同时段分批次审批，且审批时间均在2016年之前，不存在越权审批情况。
整改结论：已完成整改


