张掖市2013年城镇保障性安居工程建设目标任务分解计划及考核指标

单位：套（户）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施主体 | 类别 | 合 计 | 2013年目标任务及考核指标 | 发放租赁补贴 |
| 廉租住房 | 公共租赁住房 | 经济适用住房 | 城市棚户区改造 |
| 套数 | 4月底前开工率（%） | 主体完工（%） | 基本建成率  | **套****数** | 4月底前开工率（%） | 主体完工（%） | 基本建成率  | **套****数** | 4月底前开工率（%） | 主体完工（%） | 基本建成率  | **套****数** | 4月底前开工率（%） | 主体完工（%） | 基本建成率  |  |
| (%) | 竣工率（%） | 分配入住率（%） | (%) | 竣工率（%） | 分配入住率（%） | (%) | 竣工率（%） | 分配入住率（%） | (%) | 竣工率（%） | 分配入住率（%） |
| **全市合计** | **新开工** | **9958** | **468** | **100** | **80** | - | - | - | **740** | **100** | **80** | - | - | - | **704** | **100** | **80** | - | - | - | **8046** | **100** | **80** | - | - | - | **13097** |
| **基本建成** | **5174** | **793** | - | - | **100** | **80** | **70** | **409** | - | - | **100** | **80** | **70** | **648** | - | - | **100** | **80** | **70** | **3324** | - | - | **100** | **80** | **70** | - |
| 甘州区 | 新开工 | 6372 | 96 | 100 | 80 | - | - | - | 216 | 100 | 80 | - | - | - | 500 | 100 | 80 | - | - | - | 5560 | 100 | 80 | - | - | - | 6000 |
| 基本建成 | 2376 | 0 | - | - | 100 | 80 | 70 | 62 | - | - | 100 | 80 | 70 | 400 | - | - | 100 | 80 | 70 | 1914 | - | - | 100 | 80 | 70 | - |
| 临泽县 | 新开工 | 358 | 100 | 100 | 80 | - | - | - | 30 | 100 | 80 | - | - | - | 0 | 100 | 80 | - | - | - | 228 | 100 | 80 | - | - | - | 1247 |
| 基本建成 | 622 | 372 | - | - | 100 | 80 | 70 | 50 | - | - | 100 | 80 | 70 | 200 | - | - | 100 | 80 | 70 | 0 | - | - | 100 | 80 | 70 | - |
| 高台县 | 新开工 | 1376 | 60 | 100 | 80 | - | - | - | 70 | 100 | 80 | - | - | - | 0 | 100 | 80 | - | - | - | 1246 | 100 | 80 | - | - | - | 800 |
| 基本建成 | 482 | 60 | - | - | 100 | 80 | 70 | 50 | - | - | 100 | 80 | 70 | 48 | - | - | 100 | 80 | 70 | 324 | - | - | 100 | 80 | 70 | - |
| 山丹县 | 新开工 | 1064 | 48 | 100 | 80 | - | - | - | 230 | 100 | 80 | - | - | - | 204 | 100 | 80 | - | - | - | 582 | 100 | 80 | - | - | - | 2400 |
| 基本建成 | 506 | 220 | - | - | 100 | 80 | 70 | 50 | - | - | 100 | 80 | 70 | 0 | - | - | - | - | - | 236 | - | - | 100 | 80 | 70 | - |
| 民乐县 | 新开工 | 678 | 164 | 100 | 80 | - | - | - | 84 | 100 | 80 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 430 | 100 | 80 | - | - | - | 2000 |
| 基本建成 | 136 | 33 | - | - | 100 | 80 | 70 | 17 | - | - | 100 | 80 | 70 | 0 | - | - | - | - | - | 86 | - | - | 100 | 80 | 70 | - |
| 肃南县 | 新开工 | 10 | 0 | 100 | 80 | - | - | - | 10 | 100 | 80 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 100 | 80 | - | - | - | 650 |
| 基本建成 | 276 | 108 | - | - | 100 | 80 | 70 | 60 | - | - | 100 | 80 | 70 | 0 | - | - | - | - | - | 108 | - | - | 100 | 80 | 70 | - |
| 市城投集团 | 新开工 | 100 | 0 | 100 | 80 | - | - | - | 100 | 100 | 80 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 基本建成 | 120 | 0 | - | - | - | - | - | 120 | - | - | 100 | 80 | 70 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 山丹马场 | 新开工 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 基本建成 | 656 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 656 | - | - | 100 | 80 | 70 | - |