2015年《政府工作报告》目标任务分解表

一、经济社会发展主要指标

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济社会发展目标 | | 负责领导 | 责任单位及责任人 | 实施单位 | 县区目标任务 |
| 1 | 生产总值增长8.5% | 余 锋 | 市发改委 伏世祖  市统计局 王树勇 | 各县区政府 | 甘州区：8.5%；临泽县：8.5%；  高台县：8.5%；山丹县：8.5%；  民乐县：9%；肃南县：10%。 |
| 2 | 一产增长5%以上 | 余 锋 | 市发改委 伏世祖  市统计局 王树勇 | 各县区政府 | 甘州区：5.2%以上；临泽县：5.2%以上；  高台县：5.2%以上；山丹县：5%以上；  民乐县：5.2%以上；肃南县：4.5%以上。 |
| 3 | 二产增长9%以上 | 余 锋 | 市发改委 伏世祖  市统计局 王树勇 | 各县区政府 | 甘州区：9%以上；临泽县：10%以上；  高台县：10%以上；山丹县：10%以上；  民乐县：12%以上；肃南县：12%以上。 |
| 4 | 三产增长10%以上 | 余 锋 | 市发改委 伏世祖  市统计局 王树勇 | 各县区政府 | 甘州区：10%以上；临泽县：10%以上；  高台县：10%以上；山丹县：10%以上；  民乐县：10%以上；肃南县：10%以上。 |
| 5 | 固定资产投资增长20%以上 | 余 锋 | 市发改委 伏世祖  市统计局 王树勇 | 各县区政府 | 甘州区：20%以上；临泽县：22%以上；  高台县：22%以上；山丹县：22%以上；  民乐县：22%以上；肃南县：16%以上。 |
| 6 | 社会消费品零售总额增长12%以上 | 成广平 | 市商务局 朱 海  市统计局 王树勇 | 各县区政府 | 甘州区：12%以上；临泽县：12.3%以上；  高台县：12.3%以上；山丹县：12.3%以上；  民乐县：12.3%以上；肃南县：11%以上。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济社会发展目标 | | 负责领导 | 责任单位及责任人 | 实施单位 | 县区目标任务 |
| 7 | 大口径财政收入增长12%以上 | 黄泽元 | 市财政局 安国锋 | 各县区政府 | 甘州区：12%以上；临泽县：12%以上；  高台县：12%以上；山丹县：12%以上；  民乐县：12%以上；肃南县：11%以上。 |
| 8 | 公共财政预算收入增长12%以上 | 黄泽元 | 市财政局 安国锋 | 各县区政府 | 甘州区：12%以上：临泽县：12%以上；  高台县：12%以上；山丹县：12%以上；  民乐县：12%以上；肃南县：11%以上。 |
| 9 | 城镇居民人均可支配收入增长9%以上 | 成广平 | 市人社局 王光寅  市统计局 王树勇  国家统计局张掖调查队 刘新民 | 各县区政府 | 甘州区：9%以上；临泽县：9%以上；  高台县：9%以上；山丹县：9%以上；  民乐县：9%以上；肃南县：9%以上。 |
| 10 | 农民人均纯收入增长11%以上 | 王海峰 | 市农业局 蒋世兴  市畜牧局 马永才  市统计局 王树勇  国家统计局张掖调查队 刘新民 | 各县区政府 | 甘州区：11%以上； 临泽县：11%以上；  高台县：11%以上； 山丹县：12%以上；  民乐县：12%以上； 肃南县：11%以上。 |
| 11 | 居民消费价格涨幅控制在3%左右 | 余 锋 | 市物价局 韩忠卿  市统计局 王树勇  国家统计局张掖调查队 刘新民 | 各县区政府 | 甘州区：3%以内；临泽县：3%以内；  高台县：3%以内；山丹县：3%以内；  民乐县：3%以内；肃南县：3%以内。 |
| 12 | 全年接待游客突破1400万人次 | 姜列友 | 市旅游局 牛生乐 | 各县区政府 | 甘州区：450.56万人次；临泽县：219.65万人次；  高台县：133.76万人次；山丹县：206.98万人次；  民乐县：150.66万人次；肃南县：246.4万人次。 |
| 13 | 实现旅游综合收入70亿元以上 | 姜列友 | 市旅游局 牛生乐 | 各县区政府 | 甘州区：24.92亿元以上；临泽县：11.19亿元以上；  高台县：7.46亿元以上； 山丹县：11.47亿元以上；  民乐县：6.54亿元以上； 肃南县：8.8亿元以上。 |
| 14 | 招商引资到位资金突破400亿元 | 成广平 | 市招商局 刘玉峰 | 各县区政府 | 甘州区：75.23亿元；临泽县：59亿元；  高台县：86.65亿元；山丹县：73.48亿元；  民乐县：73.84亿元；肃南县：32.67亿元。 |

二、重点工作

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 1 | 促进现代畜牧业增量扩容 | 王海峰 | 市畜牧局 马永才 | 各县区  政府 | 1.以现代畜牧业全产业链试点市建设为统揽，加强基础母牛繁育、优质饲草基地和动物防疫体系建设，进一步提高畜牧业发展的集约化、标准化水平。2.争创省部级标准化示范场6个，申报国家级农业标准化综合示范区1个。3.扶持壮大博峰、沅博、草原惠成等畜产品加工龙头企业，力争形成15万头肉牛、100万只肉羊的年屠宰加工能力。4.加快推进重点奶源基地和现代循环畜牧产业园区建设，积极引进北京中地、华美牧业、亚盛集团等养殖企业和高端乳制品企业落户张掖。 | 1.新建标准化规模养殖场（区）100个（其中:甘州30个、临泽18个、高台16个、山丹10个、民乐18个、肃南8个）。2.肉牛饲养量达到95.5万头（其中:甘州43.85万头、临泽19.3万头、高台18.3万头、山丹2.55万头、民乐5.5万头、肃南6万头）、奶牛饲养量4.5万头（其中:甘州2.15万头、临泽1.2万头、高台0.7万头、山丹0.15万头、民乐0.3万头）、肉羊饲养量500万只（其中:甘州134万只、临泽38万只、高台60万只、山丹107万只、民乐66万只、肃南95万只）、猪饲养量180万头（其中:甘州70.8万头、临泽26.8万头、高台35.4万头、山丹7.2万头、民乐39.3万头、肃南0.5头）。3.建成优质饲草基地80万亩（其中:甘州23万亩、临泽17亩、高台15万亩、山丹10万亩、民乐12万亩、肃南3万亩），新建青贮氨化窖10万立方米（其中:甘州5万立方米、临泽1.5万立方米、高台2.5立方米、山丹0.4万立方米、民乐0.5万立方米、肃南0.1万立方米），秸秆饲料化利用率达到60%以上（甘州60%以上，临泽60%以上， 高台60%以上， 山丹60%以上，民乐60%以上，肃南60%以上）。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 2 | 推动特色优势产业安全高效发展 | 王海峰 | 市农业局 蒋世兴  市林业局 聂 斌  市畜牧局 马永才  市委农办 赵文江 | 各县区  政府 | 1.启动国家玉米制种基地建设，加快“育繁推一体化”建设，建成玉米种子电子交易平台，大力整顿规范市场秩序，促进玉米制种产业持续健康发展。2.把农产品质量安全作为产业化发展的重要组成部分，按照把张掖建成绿色有机农产品基地的总目标，大力推行标准化生产，加大畜禽疫病防控、病虫害防治、土壤检测、产地认证、地理商标保护力度，着力培育“张掖玉米种子”、“张掖肉牛”等绿色有机品牌，逐步形成以质量占市场、以品牌拓市场、以效益稳市场的新格局。3.整体规划和推进种植业、养殖业、菌业和农产品加工循环产业链建设，提高资源综合利用、循环利用水平，创建农业循环经济的“张掖模式”。 | 1.紧紧围绕优势主导产业和区域特色产业，提高产业集中度和市场占有率，形成80万亩（其中:甘州45万亩、临泽24万亩、高台11万亩）玉米制种、50万亩（其中:甘州20万亩、临泽6万亩、高台11万亩、山丹5万亩、民乐8万亩）高原夏菜、45万亩（其中:甘州5万亩、高台2万亩、山丹15万亩、民乐23万亩）马铃薯、40万亩（其中:甘州3万亩、临泽0.5万亩、高台2万亩、山丹4万亩、民乐30万亩、肃南0.5万亩）中药材、2.5万吨（其中:甘州1万吨、山丹0.8万吨、民乐0.7万吨）食用菌及8.6万亩（其中:甘州3.51万亩、临泽1.35万亩、高台2.14万亩、山丹0.53万亩、民乐1.07万亩）日光温室、6.4万亩（其中:甘州2.15万亩、临泽1.81万亩、高台1.68万亩、山丹0.53万亩、民乐0.23万亩）钢架大棚生产规模。2.新增优质经济林果4万亩（其中:甘州0.85万亩、临泽0.85万亩、高台0.85万亩、山丹0.65万亩、民乐0.65万亩、肃南0.15万亩）。3.组织实施张掖绿洲国家现代农业试验示范区，民乐、临泽、山丹现代农业示范园和高台绿色蔬菜产业园等重大产业项目，完成投资17.5亿元(其中：甘州5亿元，临泽3亿元，高台3亿元，山丹3亿元，民乐3亿元，肃南0.5亿元)。4.开工建设奥林贝尔2000吨高效抗菌肽、善之荣2000万袋食用菌、浩博1万吨沙棘饮料等13个（其中:甘州4个、临泽2个、高台2个、山丹2个、民乐2个、肃南1个）投资千万元以上的重点农业产业化项目，农产品加工转化率达到60%以上（甘州60%以上，临泽60%以上， 高台60%以上， 山丹60%以上，民乐60%以上，肃南60%以上）。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 3 | 加快建设新型农业经营体系 | 王海峰 | 市农业局 蒋世兴  市人社局 王光寅  市国土局 何格经  市商务局 朱 海 | 各县区  政府 | 1.建立乡镇、村土地流转中心和土地银行等中介组织，推进土地流转规范化、常态化。2.加快农村土地承包经营权确权登记，积极稳妥开展农民股份合作和农村集体资产股份权能改革试点，激活农村各类生产要素。 | 1.加大财政扶持力度，支持示范性合作社、家庭农林场、专业化公司等各类新兴经营主体快速发展，创建200家（甘州 40家，临泽35家，高台35家，山丹30家，民乐40家，肃南20家）市级示范农业合作社和100家（甘州25家，临泽15家，高台15家，山丹15家，民乐20家，肃南10家）电商化合作社。2.扶持培育10家（甘州 5家，临泽1家，高台1家，山丹2家，民乐1家）左右设施先进、市场开拓能力强的营销龙头企业。3.继续实施农村劳动力技能培训工程，培训新型职业农民、经理人1600人（甘州 390人，临泽150人，高台200人，山丹230人，民乐250人，肃南380家），完成职业技能培训3.3万人（甘州 1万人，临泽0.5万人，高台0.51万人，山丹0.58万人，民乐0.63万人，肃南0.08万人）。4.输转劳动力28万人（甘州 8万人，临泽2.82万人，高台3.04万人，山丹6.1万人，民乐7.69万人，肃南0.35万人），实现劳务收入45亿元（甘州 12.8亿元，临泽4.54亿元，高台4.9亿元，山丹9.8亿元，民乐12.4亿元，肃南0.56亿元）。 |
| 4 | 加快配套园区设施，尽快完善承载功能 | 王方太 | 市发改委 伏世祖  市工信委 丁荣善  市规划局 刘学汉  市财政局 安国锋  市国土局 何格经  市环保局 周建军  市国税局 王永清  市地税局 郭 强  市供电公司 牛晓兵 | 各县区  政府 | 1.全面落实支持园区发展的政策措施，以张掖经济技术开发区和民乐生态工业园区为龙头、4个省级工业园区为支撑，以基础设施配套完善为重点，打造工业经济聚集发展平台。2.严格产业政策、准入门槛、产业布局和规划执行，坚决杜绝在园区外新上工业项目。3.加大资源整合倾斜力度，落实市直22个部门为园区“争取一个项目、招引一个项目、包办一个项目”和省属驻张单位联系重点园区1户企业、每年至少帮办1件实事的要求，群策群力助推两个重点园区加快发展。4.支持园区进行循环化改造，积极帮助入园企业争取国家和省级相关奖补资金。 | 1.开工建设110千伏园艺变，做好330千伏甘州变前期工作，加快建设民乐生态工业园区330千伏开关站改造工程，联通园区与电网对接的各条支线。2.开工建设东六公路，完善两个重点园区主干道路，路网框架年内基本建成。3.积极推进水务一体化，配套建设园区给排水、排污、污水处理、中水回用和垃圾处理设施。4.加快园区生活服务设施建设，提升聚集功能。5.修编完善南华工业园区、花草滩循环经济示范区、祁青工业园区、临泽玉米种子产业园控制性详规，进一步明确功能定位，实现错位发展。6.进一步理顺园区管理体制，将土地、税务、环保等职能延伸到园区，加快组建投融资担保机构和开发经营性公司，创新管理机制，扩大自主权利，提升服务能力。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 5 | 强化项目支撑，提升工业经济规模和效益 | 王方太 | 市发改委 伏世祖  市工信委 丁荣善  市人社局 王光寅  市农业局 蒋世兴  市金融办 周维军  市委编办 蔺学锋  市供电公司 牛晓兵  甘州区政府 张玉林  临泽县政府 冯 军  高台县政府 杨成林  山丹县政府 刘晓云  民乐县政府 张学勇  肃南县政府 高林俊 | 各县区  政府 | 1.积极推动直购电交易，促进电力就地消纳。2.依托主导企业，实行政企合作，组建专业队伍，深入研究论证一批农产品精深加工、终端食品生产、生物医药等方面的大项目、好项目。3.尽力帮助企业解决融资贷款、产品运输、电力供应等方面的困难和问题，支持现有企业提质增效，促进老企业挖潜改造、扩大产能。4.实施人才保障工程，在两个重点园区建立人才试验区，加强企业家和行业骨干队伍建设，强化生态工业发展的人才支撑。 | 1.开工建设重点工业项目135项（其中：甘州32项，临泽14项，高台22项，山丹16项，民乐19项，肃南32项），其中亿元以上48项（其中：甘州13项，临泽6项，高台13项，山丹2项，民乐5项，肃南9项），完成投资134亿元（其中：甘州25.2亿元，临泽11.2亿元，高台35.2亿元，山丹29.4亿元，民乐10.7亿元，肃南22.2亿元）。2.确保珠峰5万吨高纯氧化镁、龙源二期5万千瓦风力发电、黑河水电二期30兆瓦光伏发电等31项（其中：甘州 10项，临泽2项，高台9项，山丹2项，民乐5项，肃南3项）投资亿元以上的重点项目建成投产。3.全力抓好卓达100万平方米新型建材、聚鑫达80万吨锰铁采选、鑫泰30万吨电石、顺通50万吨复合无铅催化醇醚汽油、巨龙20万吨铁合金、晋昌源20万吨中温焦油加氢处理和昆仑1万吨麦芽糖醇、联鑫3000吨钨精粉等项目建设。4.全面推行负面清单，进一步清理、规范涉企收费项目和检查活动。5.深入推进“扶助小微企业专项行动”，加快中小企业公共服务示范平台网络建设，实现省、市、县三级信息资源互联互通、共建共享，力争40户（其中：甘州 11户，临泽5户，高台7户，山丹7户，民乐7户，肃南3户）企业进入规上行列。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 6 | 大力发展循环经济，切实保护  生态环境 | 王方太 | 市工信委 丁荣善  市发改委 伏世祖  市环保局 周建军 | 各县区  政府 | 1.以不破坏自然生态、不污染人居环境为底线，树立生态环保理念，大力发展循环经济，最大限度减少工业发展对生态环境的不利影响。2.以推进企业清洁生产为重点，提高工业用水重复利用率，减少污染物排放。3.积极开展资源综合利用认证，大力培育省级循环经济示范企业。 | 1.做好张掖经济技术开发区循环化改造补助资金争取和已批复项目建设工作，创建山丹省级循环经济示范县。2.全面完成投资15亿元（其中：甘州4亿元，临泽2亿元，高台3.5亿元，山丹1.5亿元，民乐2.5亿元，肃南1.5亿元）的技术改造和创新项目建设任务。3.加快资源勘探勘查步伐，强力推进煤炭资源整合重组，积极申报淘汰落后产能项目，依法关停能耗高、污染重、安全隐患突出的小企业。4.加强对各类企业环保设施、措施落实情况的监督检查，加大空气污染治理力度，确保区域环境质量持续改善。 |
| 7 | 推进大景区建设晋等升级 | 姜列友 | 市旅游局 牛生乐  市交通局 秦学贵  市国土局 何格经  甘州区政府 张玉林  临泽县政府 冯 军  高台县政府 杨成林  山丹县政府 刘晓云  民乐县政府 张学勇  肃南县政府 高林俊 | 各县区  政府 | 1.抓好沙漠体育公园、平山湖大峡谷4A级景区创建。2.启动张掖丹霞国家地质公园创建5A级景区前期工作。 | 1.完成丹霞七彩镇、冰沟丹霞、甘州府城、华德生态体育公园、扁都口生态休闲旅游区、高铁站前广场游客集散中心续建重点项目年度任务。2.开工建设七彩丹霞游客服务中心、丹霞民俗文化村、平山湖大峡谷游客服务中心、长城文化游览区、国际汽车自驾游基地等新建重点项目。3.年内新建续建重点旅游项目32项（其中：甘州7项，临泽6项，高台4项，山丹5项，民乐3项，肃南7项），完成投资20亿元（其中：甘州3.5亿元，临泽2.87亿元，高台2.45亿元，山丹2.36亿元，民乐2亿元，肃南2.1亿元，其他投资4.84亿元）。4.加快景区游客服务中心、道路、停车场、厕所、导览标识系统等配套设施建设，健全服务功能。5.加大景区周边及公路沿线环境整治力度，着力提升张掖旅游形象。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 8 | 延伸旅游文化产业链条 | 姜列友 | 市旅游局 牛生乐  市规划局 刘学汉  市文广新局 徐万福  市体育局 王爱琴  市财政局 安国锋 | 各县区  政府 | 1.以旅游与文化体育深度融合发展试验示范区建设为统揽，实施旅游全产业链打造行动。2.编制旅游与文化体育融合发展规划、户外运动体系建设规划，加强与国内外专业机构合作，积极开发登山探险、滑雪漂流、露营徒步、赛马赛车、低空观光等新兴旅游文化产品和项目，健全户外运动产业体系。 | 1.提升省、市级旅游专业示范村创建水平，新培育星级农家乐30家以上（甘州 6家，临泽5家，高台5家，山丹5家，民5家，肃南4家），从业人员达到7000人以上（甘州 2000人以上，临泽1000人以上，高台1100人以上，山丹1100人以上，民乐800人以上，肃南1000人以上）。2.紧紧围绕华夏文明传承创新区建设，积极谋划一批重大文化产业项目，力争文化企业达到950家（甘州310家，临泽108家，高台133家，山丹150家，民乐153家，肃南96家），从业人员达到1.35万人（甘州 5800人，临泽1300人，高台1650人，山丹1850人，民乐1560人，肃南1340人），文化产业增加值增长39%以上（甘州39%以上，临泽40%以上，高台40%以上，山丹40%以上，民乐40%以上，肃南40%以上）。 |
| 9 | 提升旅游服务管理水平 | 姜列友 | 市旅游局 牛生乐  市交通局 秦学贵  市文明办 吴居善 | 各县区  政府 | 1.加快推进智慧旅游行业管理、咨询服务和产品营销平台建设，实现导航、导游、导购信息功能全覆盖。2.推广国家旅游规范服务标准，制定出台地方行业标准。 | 1.组织实施旅游文化产业发展人才保障工程，培训旅游从业人员4000人次（甘州 800人次，临泽700人次，高台700人次，山丹700人次，民乐550人次，肃南550人次）。2.重点整治出租车、汽车租赁、景点服务、住宿餐饮等窗口行业，严厉打击恶意宰客、制假售假、欺行霸市等违规违法行为。3.广泛开展“当热情好客东道主、做文明礼貌张掖人”宣传教育活动，不断提升全社会文明程度。 |
| 10 | 深入开展全民宣传活动 | 姜列友 | 市旅游局 牛生乐  市文广新局 徐万福  市文明办 吴居善 | 各县区  政府 | 举办第五届湿地之夏·金张掖旅游文化节、祁连山超百公里国际山地户外挑战赛、张掖汽车拉力锦标赛、清华EMBA全球顶级商学院智慧精英挑战赛、中国裕固族民族风情节等品牌节会和重大赛事，支持户外运动俱乐部和企业面向全国承办举办大型户外运动赛事。 | 1.以“人人当代言人、个个做宣传员”为基本要求，激发全市人民宣传张掖旅游的积极性、创造性，形成强大的营销声势。2.主动与省内各市州、省外友好城市进行旅游宣传置换，持续扩大张掖旅游的知名度和影响力。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 11 | 加快发展  物流产业 | 成广平 | 市商务局 朱 海  市规划局 刘学汉  市农业局 蒋世兴  市供销社 魏士博 | 各县区  政府 | 1.积极培训引进人才，建成电子商务创业孵化园，大力发展电商服务、现代智能物流、跨境电子商务，推动现代物流业加快发展。2.办好第二届“张交会”，着力打造地方特色会展经济品牌。 | 按照把张掖建设成区域商贸物流中心、把物流业培育成新的经济增长点的总目标，强化规划引导，以张掖国际物流园为龙头，以绿洲现代物流园、新张掖国际商贸城、张掖玉米种子暨农产品交易中心、金张掖再生资源回收交易市场和民乐中药材交易中心等重点物流园区为支撑，加快项目建设进度和市场推介招商，尽快形成骨干物流体系。 |
| 12 | 加快构建两个“1+5”城市框架体系 | 余 锋 | 市规划局 刘学汉  市建设局 周元圣  甘州区政府 张玉林  临泽县政府 冯 军  高台县政府 杨成林  山丹县政府 刘晓云  民乐县政府 张学勇  肃南县政府 高林俊 | 各县区  政府 | 1.以市区辐射五县城和老城区加五个功能区为基本框架，加快构建两个“1+5”城市体系。2.修编完善宜居宜游生态城市建设规划及滨河新区、老城区等4个片区控制性详规，编制完成城市风貌和色彩规划，做好老城区重要节点人行过街设施规划论证、审批和建设工作。3.以滨河新区和五县新城区为重点，坚持新城区带动、新老城区联动、资源整合拉动，尽快建成张掖宜居宜游城市体系，发挥辐射带动作用。 | 加快各县城区详规、控规及建制镇、公路沿线和景区周边乡村规划编制，实现各类规划的配套衔接。 |
| 13 | 完善城市  服务功能 | 余 锋 | 市建设局 周元圣  市房管局 保廷华  市发改委 伏世祖  市规划局 刘学汉  市交通局 秦学贵  市文广新局 徐万福  市城投公司 周 杰  市山水公司 白怀国  甘州区政府 张玉林  临泽县政府 冯 军  高台县政府 杨成林  山丹县政府 刘晓云  民乐县政府 张学勇  肃南县政府 高林俊 | 各县区  政府 | 1.加快推进市区和高台县国家园林城市创建工作，争取肃南、民乐创建为省级园林城市。2.整合资源启动智慧城市试点建设。3.严格控制老城区建筑密度和容积率，加大历史文化名城保护建设力度，丰富底蕴内涵，提高建设水平，形成鲜明特色。 | 1.以道路、管网、水电热供应和学校、医院等公共服务设施建设为重点，加快项目建设，力争滨河新区配套设施年内基本到位。2.启动甘泉公园周边棚户区、张掖中学学生公寓及家属区，南二环、西二环沿线改造项目，加快丝绸之路文化艺术中心、高铁广场及商业综合体等重大城建项目建设进度，组织实施115项（其中：甘州59项，临泽9项，高台13项，山丹10项，民乐17项，肃南7项）城镇基础设施和57项（其中：甘州16项，临泽3项，高台14项，山丹14项，民乐10项）房地产开发项目，力争完成投资100亿元以上（其中：甘州53亿元以上，临泽5亿元以上，高台8亿元以上，山丹11亿元以上，民乐26亿元以上，肃南0.3亿元以上），使城市建设成为拉动经济增长的重要动力。3.抢抓国家政策机遇，加快推进城市地下管网改造、建设。4.实施5县城区集中供热改扩建、市区生活垃圾焚烧发电和民乐垃圾中转站项目，全面推进各县天然气利用工程建设，确保市区热电联产和污水处理二期、山丹二水厂、民乐供水厂扩建工程投入运行。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 14 | 提升城市管理水平 | 余 锋 | 市建设局 周元圣  市房管局 保廷华  市交通局 秦学贵  市工商局 王兴凯  市文明办 吴居善  市公安局交警支队 周吉安 | 各县区  政府 | 把城市管理作为社会管理和城镇化发展的关键环节，创新机制，凝聚合力，提升水平。 | 1.在配套完善便民市场、垃圾处理、公共卫生、交通设施等硬件的同时，加大城区环境卫生监督检查力度，严格落实“六包”责任制，提高城市整洁度。2.整合执法力量，创新方法手段，有效防控违法违章建设行为。3.加强户外广告、商业门店招牌和占道经营管理，持续整治市容市貌和交通秩序。4.深入开展文明城市、文明社区、文明市民评选活动和以城市风貌大整治、行为陋习大曝光、市民素质大提升为主要内容的“城市形象提升行动”，增强市民自豪感和城市管理内在动力，创造洁净、舒适、优美、文明的生活环境。 |
| 15 | 推进城乡一体化发展 | 余 锋 | 市建设局 周元圣  市规划局 刘学汉  市环保局 周建军  市委农办 赵文江  甘州区政府 张玉林  临泽县政府 冯 军  高台县政府 杨成林  山丹县政府 刘晓云  民乐县政府 张学勇  肃南县政府 高林俊 | 各县区  政府 | 1.把城乡一体化作为新型城镇化发展方向，加大城乡建设统筹力度。2.推广建新拆旧、土地复垦、土地集约利用等方面的先进典型，建设富有张掖特色的新农村。 | 1.组织实施高台县及甘州党寨、山丹位奇新型城镇化试点，加快沙井、南华等12个（其中：甘州2个、临泽2个、高台2个、山丹2个、民乐2个、肃南个）国家级重点镇和3个新型城镇化试点镇基础设施建设，开展“多规合一”试点工作。2.探索“四化”新农村建设多种模式，加快农村生活垃圾、污水及畜禽养殖污染物处理设施建设，改善农村人居环境。3.改造农村危旧房8000户（其中：甘州1000户、临泽1000户、高台500户、山丹3000户、民乐2000户、肃南500户），力争12个（其中：甘州2个、临泽3个、高台2个、山丹2个、民乐2个、肃南1个）村进入新一批省级“美丽乡村”示范村行列。 |
| 16 | 加强生态保护建设 | 余 锋  王海峰 | 市发改委 伏世祖  市财政局 安国锋  市林业局 聂 斌  市环保局 周建军  市水务局 脱兴福  市湿地局 周全民  市农业局 蒋世兴  市畜牧局 马永才  市国土局 何格经  市气象局 史录俊  祁连山保护局 李进军 | 各县区  政府 | 1.以国家生态市建设规划实施和国家生态安全屏障综合试验区、全国水生态文明试点市、全国生态文明示范工程试点市、全国主体功能区试点市建设为统揽，积极争取黑河湿地基础设施、黑河流域综合治理等重点生态项目。2.做好国际重要湿地申报工作，确保国家湿地公园通过评估验收。3.争取新一轮退耕还林还草、祁连山生态保护与建设综合治理规划等重点生态项目专项资金，扩大沙化土地封禁保护区试点范围。 | 1.抓好饮用水源地保护、生活污水垃圾综合整治、湿地湖泊生态恢复保护、湖泊生态监测能力建设等黑河湿地湖泊生态环境保护项目的组织实施。2.严格落实草原生态补奖政策，组织实施森林重点火险区综合治理二期、林业有害生物防治、天然林保护、三北防护林五期、重点公益林建设等项目，进一步完善绿洲生态防护林体系。3.严格限制高台骆驼城、肃南明花滩、山丹东乐滩等重点区域土地开发规模，确保区域生态环境安全。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 17 | 加快交通电力设施建设 | 王方太 | 市发改委 伏世祖  市建设局 周元圣  市交通局 秦学贵  市国土局 何格经  市供电公司 牛晓兵  市移动公司 王文明  市联通公司 李晓枫  市电信公司 樊丁齐 | 各县区  政府 | 1.积极做好张扁高速、G213线肃南县城至祁连县公路及兰新高铁综合客运枢纽站、山丹新城区、丹霞景区客运站等项目前期工作，力争早日开工建设。2.紧紧抓住800千伏特高压直流输变电工程过境机遇，积极争取电力输送份额。 | 1.开工建设甘州区至阿右旗一级公路、G312线恢复及甘州、山丹、临泽过境公路，确保G30高速公路长城驿服务区、张掖和高台客运中心站建成投入使用。2.加快建制村通畅工程和其它农村公路建设进度，建成农村公路400公里以上（其中：甘州 100公里以上，高台110公里以上，山丹75公里以上，民乐65公里以上，肃南50公里以上）。3.全力抓好六县区农网改造升级工程，力争110千伏白塔变开工建设。4.实施4G网络三期和“宽带中国”光网建设工程，推进“三网”融合，全面提升各领域信息化水平。 |
| 18 | 加大农业  基础设施  建设力度 | 王海峰 | 市发改委 伏世祖  市财政局 安国锋  市水务局 脱兴福  市农业局 蒋世兴  市国土局 何格经 | 各县区  政府 | 积极推进民乐山城河、甘州酥油口下库等小型水源工程前期工作。 | 1.加快临泽红山湾水库建设，开工建设民乐石灰窑、山丹白石崖水库。2.组织实施河西走廊国家级高效节水灌溉示范区、规模化节水灌溉增效示范、民乐童子坝等中型灌区续建配套与节水改造、梨园河河道治理和甘州区大瓷窑中小河流治理等重点项目。3.新建农村饮水安全工程20处（其中甘州 13处，民乐7处），解决剩余8.78万人（其中甘州 6.06万人，民乐2.72万人）饮水安全问题。3.落实耕地保护责任，整理高标准农田10万亩（其中:甘州3万亩、临泽1.2万亩、高台1万亩、山丹2.5万亩、民乐2.1万亩、肃南0.2万亩），确保耕地占补平衡。 |
| 19 | 增强招商  引资实效 | 成广平 | 市招商局 刘玉峰  市发改委 伏世祖  市工信委 丁荣善  市考核办 谢德庆  市政府督查室 杨瑗芳 | 各县区  政府 | 1.充分发挥“落地办”职能，提高帮办、代办、包办水平，着力优化招商引资环境。2.落实各项支持政策，壮大非公企业实力，使非公经济成为扩大招商、增加投资、吸纳就业的重要增长极。 | 落实各项优惠政策，创新招商引资方式，拓展招商引资领域，强化招商引资措施，确保招商引资项目、签约资金、到位资金、完成投资4项指标持续快速增长，力争到位资金突破400亿元。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 20 | 加大项目谋划争取力度 | 余 锋 | 市发改委 伏世祖  市工信委 丁荣善  市农业局 蒋世兴  市林业局 聂 斌  市水务局 脱兴福  市畜牧局 马永才  市环保局 周建军  市国土局 何格经  市旅游局 牛生乐  市交通局 秦学贵  市商务局 朱 海  市气象局 史录俊 | 各县区  政府 | 1.加快推进火电二期、山丹2×35万千瓦低热值煤发电、大孤山抽水蓄能电站、100万吨高载能产业园区、平山湖煤矿、张掖750千伏输变电工程等一批事关长远发展的重大项目前期工作，确保取得实质性进展。2.配合做好国道312线提升改造、兰州至张掖铁路客运专线等项目前期工作。3.抓好西北地区人工影响天气能力建设、祁连山和黑河流域生态补偿试验示范区、祁连山腹地公路和七彩丹霞景区、肃南喇嘛坪、山丹焉支山通用航空机场及张掖“无水港”保税区等重点项目的立项争取工作。 | 紧紧围绕国家出台的一系列政策和投资趋向，科学编制“十三五”规划，深入谋划生态保护、现代农业、生态工业、基础设施、社会建设等方面的项目。 |
| 21 | 加快项目  建设进度 | 余 锋 | 市发改委 伏世祖  市考核办 谢德庆  市政府督查室 杨瑗芳 | 各县区  政府 | 组建专业化团队，研究解决项目工作中的重大问题，提高各级各部门服务项目建设的整体水平。 | 1.紧紧围绕列入全年投资计划的588个（其中：甘州148个、临泽85个、高台72个、山丹126个、民乐100个、肃南49个）项目，按照“新建项目抓开工、在建项目抓进度、建成项目抓达标”的要求，在确保依法依规的同时，尽可能简化程序、提高效率，确保项目及早开工建设。2.建立市、县（区）两级重大项目月调度制度，加大跟踪推进力度，力争纳入计划的项目和投资更快、更好、更多地落到实处。 |
| 22 | 积极推进  融资创新 | 姜列友 | 市财政局 安国锋  市金融办 周维军  市人行 石建平  市银监局 王玉琴  市发改委 伏世祖  市工信委 丁荣善 | 各县区  政府 | 1.用好国家微刺激政策，加快组建产业投资公司，探索政府与私人资本合作的PPP模式，引入优秀基金机构来张开展业务，为经济发展注入强大动力。2.采取以奖代补方式，支持企业通过资本市场直接融资，确保黑河水电成功上市。 | 1.进一步优化金融生态环境，加大信贷投放，新增贷款余额80亿元以上（其中：甘州45.11亿元以上，临泽7.52亿元以上，高台8.15亿元以上，山丹8.32亿元以上，民乐8.78亿元以上，肃南2.22亿元以上）。2.积极引进交通银行、招商银行设立分支机构，改制成立甘州、高台、临泽、民乐农村商业银行。3.年内每县区至少完成1家企业“新三板”挂牌。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 23 | 努力增加城乡居民收入 | 王海峰  成广平 | 市人社局 王光寅  市农业局 蒋世兴  市畜牧局 马永才  市金融办 周维军  市人行 石建平  市统计局 王树勇  国家统计局张掖调查队  刘新民 | 各县区  政府 | 1.深入挖掘产业化经营、劳务输转、财产性、转移性增收潜力，保持农民收入在全省的领先地位。2.落实扶持创业的各项优惠政策，充分激发全民创业活力，以创业促就业，以充分就业促增收。 | 突出抓好扩大就业、完善社保体系、增加工资福利、正常增资机制、提高居民经营性和财产性收入五大重点增收措施，努力缩小城市居民收入与全国、全省的差距。 |
| 24 | 着力提升社会保障水平 | 成广平 | 市人社局 王光寅  市民政局 郑月萍  市房管局 保廷华  市教育局 郑生新  市卫计委 李积英  市财政局 安国锋  市委农办 赵文江  市残联 李小平 | 各县区  政府 | 1.健全完善多层次、全覆盖、可持续的社会保障体系，做好机关事业单位养老保险启动、社保扩面征缴和全民参保登记试点工作。2.启动实施乡村教师、医务人员安居工程。 | 1.加快发展养老服务业，推进甘州区全国养老示范基地和县区社区日间照料中心、互助幸福院、老年福利服务中心及殡葬设施建设。2.落实城镇低收入家庭住房保障政策，新建保障性住房和棚户区改造安置房13215套（（其中：甘州2333套、临泽1016套、高台2798套、山丹2143套、民乐4341套、市本级584套）。3.整合救助资源，健全社会救助体系，切实保障困难群众、受灾群众、残疾人基本生产生活。4.深入开展“1236”扶贫攻坚和“双联”行动，协同推进专项扶贫、行业扶贫、社会扶贫，确保贫困片区农民人均纯收入增幅高于全市2个百分点，实现6000人（其中：甘州300人、临泽2000人、高台1300人、山丹1000人、民乐1300人、肃南100人）减贫目标。 |
| 25 | 加快发展社会各项事业 | 王向机 | 市教育局 郑生新  市科技局 甄广波  市卫计委 李积英  市文广新局 徐万福  市体育局 王爱琴  市统计局 王树勇  市政府督查室 杨瑗芳 | 各县区  政府 | 1.落实计划生育优惠政策，综合治理出生人口性别比，稳定低生育水平。2.大力实施创新驱动战略，探索多元化科技投入机制。3.加快推进创新型试点城市和可持续发展试验区建设，建立科技创新服务平台和产学研联盟，促进科技资源开放共享4.全面完成国家公共文化服务示范区建设任务，进一步提升城乡公共文化服务水平。5.深入落实全民健身实施计划，健全完善全民健身公共服务体系。 | 1.办好为沿山贫困村投放小尾寒羊、建设电子商务创业孵化园等民生实事。2.深入推进教育综合改革试点，提高教育教学质量，促进各类教育均衡发展，确保肃南义务教育发展基本均衡县通过国家评估认定。3.开工建设张掖二中新校区。筹资2.2亿元，新建、改扩建学校45所(其中：甘州 8所，临泽5所，高台8所，山丹7所，民乐15所，肃南2所)，为295所(其中：甘州106所，临泽73所，高台2所，山丹26所，民乐81所，肃南7所)学校配备教学仪器设备。4.深入推进医药卫生体制改革，巩固完善基本医疗保障和基本药物制度，加强疾病防控、卫生监督和妇幼保健工作，积极筹建市第二人民医院，完成市县（区）妇幼保健院、儿童病区和乡村卫生院（所）等重点卫生项目建设任务。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 实施  单位 | 部门工作任务 | 县区目标任务 |
| 26 | 全力维护社会稳定 | 成广平 | 市公安局 盛明生  市信访局 蔺耀文  市司法局 俞文海  市安监局 杨兴年  市民政局 郑月萍  市物价局 韩忠卿  市政府应急办 汪卿泰  市食品药品监管局 周占宏  市民族宗教委 郭自胜 | 各县区  政府 | 1.加强防灾救灾能力建设，完善应急体系、物资储备管理机制，成立山地户外民间救援队，提高防灾减灾救灾和应急管理水平。2.深入推进“两个共同”示范县和民族团结进步市建设，维护民族团结，促进宗教和顺。 | 1.完善安全生产责任体系，扎实开展大宣传、大培训、大排查、大整治行动，切实抓好道路交通、矿山化工、农村防火等重点领域和环节的安全监管。2.加强价格监管，保持物价基本稳定。3.严格食品药品监管，强化执法能力建设，确保群众食药安全。4.加强社区治理，创建和谐社区。5.全面完成“六五”普法任务。6.进一步强化领导责任，全面落实信访工作制度改革措施，全力化解社会矛盾。7.深入开展平安创建活动，加强社会治安防控体系建设，严密防范和依法打击各类违法犯罪活动，维护社会和谐稳定。 |

三、政府自身建设

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 配合  部门 | 工作内容 |
| 1 | 大力推进依法行政 | 黄泽元 | 市法制办 王 虎  市司法局 俞文海  市委编办 蔺学锋 | 市直各部门 | 1.坚决贯彻党的十八届四中全会精神，深入研究新形势下市、县（区）两级政府依法行政面临的新情况、新问题，积极探索政府依法决策、依法执行、依法接受监督的有效办法和具体措施。2.坚持用法治思维和方式科学决策、处理问题、落实工作，加快推进机构、职能、权限、程序制度化、法律化。3.建立“三张清单一张网”的权力运行机制，落实和完善决策终身责任追究、评估跟踪反馈和纠错问责倒查制度。4.落实行政执法责任制，有效规范行政许可、处罚、强制、征收、收费、检查等行政行为。5.自觉接受市委统一领导、市人大依法监督、市政协民主监督以及广大人民群众的监督，把各级政府权力置于有效监督和制约之下。 |
| 2 | 持续深化各项改革 | 黄泽元 | 市发改委 伏世祖  市财政局 安国锋  市工商局 王兴凯  市人社局 王光寅  市工信委 丁荣善  市国土局 何格经  市农业局 蒋世兴  市水务局 脱兴福  市委编办 蔺学锋  市政府督查室 杨瑗芳  市考核办 谢德庆  甘州区政府 张玉林  市公共资源交易中心 屈建元 | 市直各部门 | 1.大力推进简政放权、国资国企、发展混合所有制经济、有序放宽市场准入等重点领域和关键环节的改革，最大限度为市场主体降门槛、除障碍、添活力。2.加快市城投集团、山水公司及各县（区）政府融资平台企业改革步伐，严格审计，严格项目决算，建立符合现代企业制度的运行机制；丝路春酒厂等企业的改革要一步到位，竞争性领域的国有企业要全部改制为民营或混合所有制企业；具有经营职能的自收自支事业单位要整建制向企业转轨。3.硬化预算约束，从严控制预算追加，确保“三公”经费只减不增。4.扩大政府购买服务范围，推进公务用车改革，降低公共服务成本。5.鼓励社会资本参与运营农业、水利工程和城市基础设施建设，支持农民专业合作社、家庭农场等投资生态建设项目。6.深化农村产权制度、公共资源配置市场化、行政事业性收费改革，做好不动产统一登记工作。7.深化工商注册制度便利化改革，推行先照后证，节省创业成本。8.积极推进食药监管、工商质监、农林水利、交通运输、城乡建设等领域综合执法，营造公平公正的市场环境。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作内容 | | 负责  领导 | 责任单位  及责任人 | 配合  部门 | 工作内容 |
| 3 | 切实加强作风建设 | 黄泽元 | 市政府办公室 阎 仲  市人社局 王光寅  市委编办 蔺学锋  市政府督查室 杨瑗芳  市监察局 张富春  市考核办 谢德庆 | 市直各部门 | 1.巩固、拓展党的群众路线教育实践活动成果，确保整改任务全部落实、整改承诺全部兑现。2.持之以恒落实“八项规定”精神，严防“四风”问题复发反弹。3.进一步强化机关效能建设，深化“庸懒散”专项治理，切实解决“门难进、脸难看、事难办”问题。4.制定符合县区、部门、单位实际的管理制度和行为规范，努力做到权责统一、奖惩严明，有错必纠、有责必问，使各级干部心存敬畏、尽职尽责，着力建设高素质公务员队伍。5.强化政府目标管理，改革督查、考核体制和考评办法，提高督查工作的规范化、科学化水平，推动各项工作高效落实。 |
| 4 | 着力建设廉洁政府 | 黄泽元 | 市监察局 张富春  市政府督查室 杨瑗芳  市财政局 安国锋  市人社局 王光寅  市考核办 谢德庆  市审计局 陈 华 | 市直各部门 | 1.严格落实党风廉政建设主体责任和领导干部廉洁自律规定，市政府班子带头，全体干部共同担责，深入推进政府系统党风廉政建设和反腐败工作。2.完善审计制度，加大对政策落实、公务支出、公款消费的审计力度，实现对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部经济责任履行情况审计监督全覆盖。3.对权力集中和群众反映强烈的部门及岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，强化流程控制，防止权力滥用，健全风险预警和权力运行监控机制。4.严格干部人事、财务管理、物资采购、工程建设等制度，强化纪律、法规刚性约束。5.严肃查处各类违纪违法案件和行政不作为、慢作为等影响环境、贻误发展的人和事，营造风清气正、干事创业的良好氛围。 |