附件

张掖市2020年城镇保障性安居工程

建设任务分解计划

单位：套（户）

| 类 别 实施主体 |  | 合 计 | 棚户区改造项目 | 公共租赁住房筹集 （落实货币化补贴） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全市合计 | 新开工 | 8664 | 8664 |  |
|  | 基本建成 | 220 | 220 |  |
|  | 发放租赁补贴 | 3035 |  | 3035 |
| 市本级 | 新开工 | 1960 | 1960 |  |
|  | 基本建成 |  |  |  |
|  | 发放租赁补贴 |  |  |  |
| 甘州区 | 新开工 | 2092 | 2092 |  |
|  | 基本建成 | 92 | 92 |  |
|  | 发放租赁补贴 | 1000 |  | 1000 |
| 临泽县 | 新开工 | 654 | 654 |  |
|  | 基本建成 | 114 | 114 |  |
|  | 发放租赁补贴 | 360 |  | 360 |
| 高台县 | 新开工 | 98 | 98 |  |
|  | 基本建成 |  |  |  |
|  | 发放租赁补贴 | 400 |  | 400 |
| 山丹县 | 新开工 | 460 | 460 |  |
|  | 基本建成 |  |  |  |
|  | 发放租赁补贴 | 900 |  | 900 |
| 民乐县 | 新开工 | 3400 | 3400 |  |
|  | 基本建成 | 14 | 14 |  |
|  | 发放租赁补贴 | 300 |  | 300 |
| 肃南县 | 新开工 |  |  |  |
|  | 基本建成 |  |  |  |
|  | 发放租赁补贴 | 75 |  | 75 |