附件

张掖市新一轮“一园四带”造林绿化任务规划（2021-2023年）统计表

单位：亩、万元

| 县 区 | 工程名称 | 建设规模 |  |  | 概 算 总投资 | 2021年建设任务 |  | 2022年建设任务 |  | 2023年建设任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 营造林 | 草地治理 |  | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 |
| 张掖市 | 林草生态修复建设 | 5000058.3 | 2000058.3 | 3000000.0 | 601106.0 | 660094.8 | 1000000.0 | 660531.0 | 1000000.0 | 679432.0 | 1000000.0 |
| 甘州区 | 林草生态修复建设 | 669893.0 | 384893.0 | 285000.0 | 273438.0 | 122230.0 | 95000.0 | 124181.0 | 95000.0 | 138482.0 | 95000.0 |
| 临泽县 | 林草生态修复建设 | 380544.3 | 260544.3 | 120000.0 | 45661.2 | 103743.8 | 40000.0 | 80700.0 | 40000.0 | 76100.0 | 40000.0 |
| 高台县 | 林草生态修复建设 | 565911.0 | 280911.0 | 285000.0 | 24199.0 | 96211.0 | 95000.0 | 92300.0 | 95000.0 | 92400.0 | 95000.0 |
| 山丹县 | 林草生态修复建设 | 818400.0 | 366200.0 | 452200.0 | 27602.4 | 116900.0 | 162200.0 | 123950.0 | 145000.0 | 125350.0 | 145000.0 |
| 民乐县 | 林草生态修复建设 | 1306210.0 | 650210.0 | 656000.0 | 222300.0 | 205310.0 | 212000.0 | 218700.0 | 222000.0 | 226200.0 | 222000.0 |
| 肃南县 | 林草生态修复建设 | 1234100.0 | 32300.0 | 1201800.0 | 6655.4 | 10700.0 | 395800.0 | 10700.0 | 403000.0 | 10900.0 | 403000.0 |

| 县 区 | 工程名称 | 建设规模 |  |  | 概 算 总投资 | 2021年建设任务 |  | 2022年建设任务 |  | 2023年建设任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 营造林 | 草地治理 |  | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 |
| 张掖市 | 一、祁连山国家公园生态质量提升工程 | 建设地点 | 978200.0 | 1837800.0 | 146037.4 | 317200.0 | 607800.0 | 326500.0 | 615000.0 | 334500.0 | 615000.0 |
| 甘州区 | 祁连山浅山区高原储备林 | 甘州区 | 20000.0 |  | 20000.0 | 6000.0 |  | 7000.0 |  | 7000.0 |  |
|  | 祁连山浅山区百万亩防护林质量提升 | 全区各乡镇 | 100000.0 |  | 20000.0 | 40000.0 |  | 30000.0 |  | 30000.0 |  |
| 高台县 | 新坝镇浅山区生态植被保护修复项目 | 新坝镇 | 5000.0 |  | 200.0 | 0.0 |  | 2500.0 |  | 2500.0 |  |
| 山丹县 | 山丹县沿山浅山区退化林修复项目 | 各乡镇 | 45000.0 |  | 2250.0 | 15000.0 |  | 15000.0 |  | 15000.0 |  |
|  | 山丹县国储林改培项目 | 各乡镇 | 90000.0 |  | 4500.0 | 20000.0 |  | 35000.0 |  | 35000.0 |  |
|  | 山丹县森林抚育项目 | 各乡镇 | 150000.0 |  | 1500.0 | 50000.0 |  | 50000.0 |  | 50000.0 |  |

| 县 区 | 工程名称 | 建设规模 |  |  | 概 算 总投资 | 2021年建设任务 |  | 2022年建设任务 |  | 2023年建设任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 营造林 | 草地治理 |  | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 |
| 民乐县 | 民乐县祁连山沿山区生态治理与修复工程 | 民乐县祁连山浅山区 | 9000.0 | 6000.0 | 7500.0 | 3000.0 | 2000.0 | 3000.0 | 2000.0 | 3000.0 | 2000.0 |
|  | 民乐县国家储备林建设工程 | 民乐县祁连山浅山区 | 45000.0 |  | 40500.0 | 15000.0 |  | 15000.0 |  | 15000.0 |  |
|  | 民乐县国储林改培项目 | 民乐县祁连山浅山区 | 90000.0 |  | 4500.0 | 18000.0 |  | 32000.0 |  | 40000.0 |  |
|  | 民乐县生态搬迁区恢复与治理工程 | 民乐县祁连山浅山区 | 6000.0 | 6000.0 | 12000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 | 2000.0 |
|  | 民乐县退耕还林还草工程 | 民乐县祁连山浅山区 | 33200.0 |  | 5312.0 | 33200.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
|  | 民乐县林地质量提升工程 | 民乐县祁连山浅山区 | 180000.0 |  | 18000.0 | 60000.0 |  | 60000.0 |  | 60000.0 |  |
|  | 民乐县退化草原修复与治理工程 | 民乐县祁连山浅山区 |  | 624000.0 | 3120.0 |  | 208000.0 |  | 208000.0 |  | 208000.0 |
|  | 民乐县森林抚育工程 | 民乐县祁连山浅山区 | 150000.0 |  | 1500.0 | 40000.0 |  | 55000.0 |  | 55000.0 |  |
| 肃南县 | 肃南县国储林改培项目 | 沿山浅山区 | 25000.0 |  | 1250.0 | 5000.0 |  | 10000.0 |  | 10000.0 |  |
|  | 肃南县草原退化修复工程 | 各乡镇 |  | 1201800.0 | 3605.4 |  | 395800.0 |  | 403000.0 |  | 403000.0 |
|  | 封山育林 | 沿山浅山区 | 30000.0 |  | 300.0 | 10000.0 |  | 10000.0 |  | 10000.0 |  |

| 县 区 | 工程名称 | 建设规模 |  |  | 概 算 总投资 | 2021年建设任务 |  | 2022年建设任务 |  | 2023年建设任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 营造林 | 草地治理 |  | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 |
| 张掖市 | 二、黑河流域生态治理工程 | 建设地点 | 364732.0 | 0.0 | 100866.0 | 109254.0 | 0.0 | 127161.0 | 0.0 | 128317.0 | 0.0 |
| 甘州区 | 北方植物园（黑河生态园二期） | 黑河滩 | 5000.0 |  | 20000.0 | 1500.0 |  | 1500.0 |  | 2000.0 |  |
|  | 黑河滩胡杨林营造项目 | 黑河滩 | 4000.0 |  | 12000.0 | 2000.0 |  | 2000.0 |  | 0.0 |  |
|  | 万亩常青苗木储备林 | 黑河滩330变电站东南1公里处 | 10000.0 |  | 20000.0 | 3000.0 |  | 3000.0 |  | 4000.0 |  |
|  | 黑河生态新城防护林营造项目 | 黑河滩 | 3500.0 |  | 17500.0 | 1400.0 |  | 1000.0 |  | 1100.0 |  |
|  | 黑河沿岸生态治理（林业）建设项目 | 黑河沿岸 | 5539.0 |  | 17438.0 | 1661.0 |  | 1661.0 |  | 2217.0 |  |
|  | 甘州区国储林改培项目 | 黑河沿岸 | 90000.0 |  | 2000.0 | 20000.0 |  | 35000.0 |  | 35000.0 |  |
| 临泽县 | 临泽县黑河生态带造林绿化工程 | 黑河沿岸 | 1300.0 |  | 39.0 | 1300.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
|  | 临泽县国储林改培项目 | 黑河沿岸 | 40000.0 |  | 2000.0 | 10000.0 |  | 15000.0 |  | 15000.0 |  |
|  | 临泽县森林抚育项目 | 黑河沿岸 | 60000.0 |  | 600.0 | 20000.0 |  | 20000.0 |  | 20000.0 |  |

| 县 区 | 工程名称 | 建设规模 |  |  | 概 算 总投资 | 2021年建设任务 |  | 2022年建设任务 |  | 2023年建设任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 营造林 | 草地治理 |  | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 |
| 高台县 | 高台县黑河生态带造林绿化工程 | 北部黑泉镇、罗城镇 | 20393.0 |  | 1539.0 | 10393.0 |  | 5000.0 |  | 5000.0 |  |
|  | 高台县国储林改培项目 | 黑河沿岸 | 40000.0 |  | 2000.0 | 10000.0 |  | 15000.0 |  | 15000.0 |  |
|  | 高台县森林抚育项目 | 黑河沿岸 | 60000.0 |  | 600.0 | 20000.0 |  | 20000.0 |  | 20000.0 |  |
| 山丹县 | 山丹县退化林修复项目 | 寺沟河、老军河、霍城河、山丹河沿线 | 10000.0 |  | 5000.0 | 3000.0 |  | 3000.0 |  | 4000.0 |  |
|  | 山丹县森林抚育项目 | 山丹县 | 15000.0 |  | 150.0 | 5000.0 |  | 5000.0 |  | 5000.0 |  |
| 张掖市 | 三、绿色通道建设工程 | 建设地点 | 205877.0 | 0.0 | 120928.1 | 72636.5 | 0.0 | 65470.0 | 0.0 | 67770.0 | 0.0 |
| 甘州区 | 张肃公路绿化提升改造工程 | 张肃公路 | 4050.0 |  | 5000.0 | 4050.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
|  | 国道312线甘州区过境段造林绿化项目 | 甘州段 | 1814.0 |  | 2177.0 | 1274.0 |  | 270.0 |  | 270.0 |  |
|  | 张扁高速道路绿化 | 张扁高速两侧 | 300.0 |  | 360.0 | 0.0 |  | 300.0 |  | 0.0 |  |
|  | 旅游大通道造林绿化 | 人祖山口至马蹄寺 | 37000.0 |  | 64350.0 | 11000.0 |  | 11000.0 |  | 15000.0 |  |

| 县 区 | 工程名称 | 建设规模 |  |  | 概 算 总投资 | 2021年建设任务 |  | 2022年建设任务 |  | 2023年建设任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 营造林 | 草地治理 |  | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 |
| 临泽县 | 临泽县交通大林带造林绿化工程 | 临泽县各交通干道沿线 | 7913.0 |  | 29231.1 | 3412.5 |  | 2500.0 |  | 2000.0 |  |
|  | 临泽县退化林修复工程 | 临泽县 | 60000.0 |  | 3000.0 | 20000.0 |  | 20000.0 |  | 20000.0 |  |
| 高台县 | 高台县道路沿线退化林分修复及改造提升工程 | 312国道南金鹿草公司和高速出入口 | 1200.0 |  | 150.0 | 1200.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
|  | 高台县退化林修复工程 | 高台县 | 60000.0 |  | 3000.0 | 20000.0 |  | 20000.0 |  | 20000.0 |  |
| 山丹县 | 山丹县交通大林带造林绿化工程 | 山丹县境内各主要道路 | 1600.0 |  | 6342.0 | 1000.0 |  | 300.0 |  | 300.0 |  |
|  | 山丹县退化林修复工程 | 山丹县 | 30000.0 |  | 1500.0 | 10000.0 |  | 10000.0 |  | 10000.0 |  |
| 民乐县 | 民乐县生态工业园区道路绿化工程 | 民乐县开发区 | 500.0 |  | 4378.0 | 500.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
|  | 张扁高速民乐段绿化工程 | 民乐县 | 900.0 |  | 540.0 | 0.0 |  | 900.0 |  | 0.0 |  |
| 肃南县 | S18肃祁县道路绿化工程 | S18肃祁线公路两侧绿化 | 600.0 |  | 900.0 | 200.0 |  | 200.0 |  | 200.0 |  |

| 县 区 | 工程名称 | 建设规模 |  |  | 概 算 总投资 | 2021年建设任务 |  | 2022年建设任务 |  | 2023年建设任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 营造林 | 草地治理 |  | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 |
| 张掖市 | 四、城市绿化美化工程 | 建设地点 | 49471.3 | 0.0 | 40584.0 | 4026.3 | 0.0 | 22700.0 | 0.0 | 22745.0 | 0.0 |
| 甘州区 | 城市绿化工程造林 | 甘州区 | 4500.0 |  | 9000.0 | 1500.0 |  | 1500.0 |  | 1500.0 |  |
|  | 城市绿地建设（人工种草） | 甘州区 | 1290.0 |  | 1548.0 | 345.0 |  | 450.0 |  | 495.0 |  |
| 临泽县 | 临泽县城市绿化带建设工程 | 城区 | 500.0 |  | 500.0 | 0.0 |  | 300.0 |  | 200.0 |  |
|  | 临泽县城市绿化带建设工程 | 原合强村猪场旧址 | 146.0 |  | 63.4 | 146.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
|  | 城区绿化造林工程 | 惠泽桥至丹霞桥 | 25.3 |  | 131.3 | 25.3 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
| 高台县 | 高台县城市绿化改造提升工程 | 城区 | 600.0 |  | 900.0 | 100.0 |  | 200.0 |  | 300.0 |  |
| 山丹县 | 山丹县城区绿化工程 | 县主城区道路绿化 | 500.0 |  | 2141.4 | 200.0 |  | 150.0 |  | 150.0 |  |
| 民乐县 | 民乐县城郊森林公园建设工程 | 民乐县 | 40000.0 |  | 20000.0 | 0.0 |  | 20000.0 |  | 20000.0 |  |
|  | 张扁高速民乐连接线绿化工程 | 民乐县 | 210.0 |  | 1690.0 | 210.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
|  | 洪水河苏庄段生态治理工程 | 民乐县 | 1400.0 |  | 4460.0 | 1400.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
| 肃南县 | 肃南县城区绿化美化工程 | 肃南县城 | 300.0 |  | 150.0 | 100.0 |  | 100.0 |  | 100.0 |  |

| 县 区 | 工程名称 | 建设规模 |  |  | 概 算 总投资 | 2021年建设任务 |  | 2022年建设任务 |  | 2023年建设任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 营造林 | 草地治理 |  | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 |
| 张掖市 | 五、北部风沙治理工程 | 建设地点 | 253578.0 | 1162200.0 | 63030.4 | 104978.0 | 392200.0 | 72600.0 | 385000.0 | 76000.0 | 385000.0 |
| 甘州区 | 退化草原修复 | 甘州区 |  | 285000.0 | 855.0 |  | 95000.0 |  | 95000.0 |  | 95000.0 |
|  | 封滩育林 | 甘州区 | 30000.0 |  | 300.0 | 8000.0 |  | 8000.0 |  | 14000.0 |  |
|  | 中幼林抚育 | 甘州区 | 20000.0 |  | 1000.0 | 6000.0 |  | 6000.0 |  | 8000.0 |  |
|  | 甘州区元宝枫国家储备林建设项目 | 甘州区 | 10000.0 |  | 25000.0 | 2400.0 |  | 3600.0 |  | 4000.0 |  |
|  | 山丹河及碱滩、三闸、靖安、平山湖北部防沙治沙带建设项目 | 甘州区 | 3000.0 |  | 3000.0 | 1000.0 |  | 1000.0 |  | 1000.0 |  |
| 临泽县 | 规模化防沙治沙建设项目 | 临泽县 | 67960.0 |  | 4086.4 | 42960.0 |  | 15000.0 |  | 10000.0 |  |
|  | 临泽县退化草原修复工程 | 北部退化草原区域 |  | 120000.0 | 360.0 |  | 40000.0 |  | 40000.0 |  | 40000.0 |
| 高台县 | 高台县规模化防沙治沙试点项目 | 胭脂堡滩、盐池滩等 | 82418.0 |  | 8605.0 | 32418.0 |  | 25000.0 |  | 25000.0 |  |
|  | 高台县退化草原修复工程 | 北部退化草原区域 |  | 285000.0 | 855.0 |  | 95000.0 |  | 95000.0 |  | 95000.0 |

| 县 区 | 工程名称 | 建设规模 |  |  | 概 算 总投资 | 2021年建设任务 |  | 2022年建设任务 |  | 2023年建设任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 营造林 | 草地治理 |  | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 |
| 山丹县 | 山丹县规模化防沙治沙试点项目 | 全县各乡镇 | 11200.0 | 17200.0 | 1584.0 | 11200.0 | 17200.0 |  |  |  |  |
|  | 山丹县退化草原修复工程 | 山丹县 |  | 435000.0 | 1305.0 |  | 145000.0 |  | 145000.0 |  | 145000.0 |
|  | 山丹县中幼林抚育项目 | 全县各乡镇 | 8000.0 |  | 80.0 | 0.0 |  | 4000.0 |  | 4000.0 |  |
| 民乐县 | 民乐县北部滩防风固沙项目 | 民乐县 | 21000.0 | 20000.0 | 16000.0 | 1000.0 |  | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10000.0 |
| 张掖市 | 六、农田林网更新修复工程 | 建设地点 | 26000.0 | 0.0 | 5600.0 | 8300.0 | 0.0 | 8300.0 | 0.0 | 9400.0 | 0.0 |
| 甘州区 | 甘州区农田林网更新修复工程 | 各乡镇 | 6000.0 |  | 960.0 | 2000.0 |  | 2000.0 |  | 2000.0 |  |
| 临泽县 | 临泽县农田防护林更新修复工程 | 各乡镇 | 10000.0 |  | 500.0 | 3000.0 |  | 3000.0 |  | 4000.0 |  |
| 高台县 | 高台县乡村振兴农田林网修复工程 | 各镇农田林网新建及更新改造 | 5100.0 |  | 2550.0 | 1700.0 |  | 1700.0 |  | 1700.0 |  |
| 山丹县 | 山丹县农田林网更新造林工程 | 全县各乡镇 | 1200.0 |  | 240.0 | 400.0 |  | 400.0 |  | 400.0 |  |

| 县 区 | 工程名称 | 建设规模 |  |  | 概 算 总投资 | 2021年建设任务 |  | 2022年建设任务 |  | 2023年建设任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 营造林 | 草地治理 |  | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 |
| 民乐县 | 民乐县农田林网更新造林工程 | 全县各乡镇 | 3000.0 |  | 300.0 | 1000.0 |  | 1000.0 |  | 1000.0 |  |
| 肃南县 | 肃南县农田林网更新修复工程 | 各乡镇 | 700.0 |  | 1050.0 | 200.0 |  | 200.0 |  | 300.0 |  |
| 张掖市 | 七、特色经济林建设工程 | 建设地点 | 95900.0 | 0.0 | 110910.0 | 34500.0 | 0.0 | 29500.0 | 0.0 | 31900.0 | 0.0 |
| 甘州区 | 甘州区优质林果产业基地 | 甘州区 | 15000.0 |  | 3000.0 | 4500.0 |  | 4500.0 |  | 6000.0 |  |
|  | 林果基地提质增效 | 甘州区 | 5000.0 |  | 1000.0 | 1500.0 |  | 1500.0 |  | 2000.0 |  |
|  | 文冠果国家储备林建设项目 | 甘州区 | 5000.0 |  | 25000.0 | 1200.0 |  | 1900.0 |  | 1900.0 |  |
| 临泽县 | 临泽县葡萄标准化生产基地 | 板桥镇、平川镇、沙河镇等 | 3000.0 |  | 1500.0 | 1000.0 |  | 1000.0 |  | 1000.0 |  |
|  | 临泽县优质梨生产基地建设 | 全县各镇 | 2500.0 |  | 1250.0 | 500.0 |  | 1000.0 |  | 1000.0 |  |
|  | 临泽县文冠果木本油料基地 | 板桥镇、平川镇、沙河镇等 | 6000.0 |  | 1800.0 | 1000.0 |  | 2500.0 |  | 2500.0 |  |
| 高台县 | 高台县特色经济林建设项目 | 北部风沙区杰达、荣升公司 | 5000.0 |  | 3200.0 | 0.0 |  | 2500.0 |  | 2500.0 |  |

| 县 区 | 工程名称 | 建设规模 |  |  | 概 算 总投资 | 2021年建设任务 |  | 2022年建设任务 |  | 2023年建设任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 营造林 | 草地治理 |  | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 |
| 山丹县 | 山丹县特色林果产业提质增效项目 | 全县各乡镇 | 2100.0 |  | 210.0 | 700.0 |  | 700.0 |  | 700.0 |  |
| 民乐县 | 民乐县六坝镇苹果示范基地建设工程 | 民乐县 | 2000.0 |  | 3000.0 | 2000.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
|  | 民乐县六坝镇牡丹芍药引种示范基地建设工程 | 民乐县 | 1000.0 |  | 20000.0 | 1000.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
|  | 滨河集团酿酒葡萄栽培基地建设工程 | 民乐县 | 1000.0 |  | 3000.0 | 1000.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |
|  | 民乐县林木良种基地建设工程 | 民乐县 | 3000.0 |  | 4500.0 | 1000.0 |  | 1000.0 |  | 1000.0 |  |
|  | 民乐县特色林果产业建设工程 | 民乐县 | 45000.0 |  | 43000.0 | 19000.0 |  | 12800.0 |  | 13200.0 |  |
| 肃南县 | 肃南县特色林果业建设工程 | 各乡镇 | 300.0 |  | 450.0 | 100.0 |  | 100.0 |  | 100.0 |  |
| 张掖市 | 八、乡村生态振兴建设工程 | 建设地点 | 26300.0 | 0.0 | 13150.0 | 9200.0 | 0.0 | 8300.0 | 0.0 | 8800.0 | 0.0 |
| 甘州区 | 甘州区乡村生态振兴造林工程 | 甘州区 | 3900.0 |  | 1950.0 | 1900.0 |  | 1000.0 |  | 1000.0 |  |

| 县 区 | 工程名称 | 建设规模 |  |  | 概 算 总投资 | 2021年建设任务 |  | 2022年建设任务 |  | 2023年建设任务 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 营造林 | 草地治理 |  | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 | 营造林 | 草地治理 |
| 临泽县 | 临泽县乡村振兴道路绿化工程 | 全县各乡镇 | 1200.0 |  | 600.0 | 400.0 |  | 400.0 |  | 400.0 |  |
| 高台县 | 高台县乡村振兴绿化工程 | 各镇乡村振兴点 | 1200.0 |  | 600.0 | 400.0 |  | 400.0 |  | 400.0 |  |
| 山丹县 | 山丹县乡村振兴造林绿化工程 | 全县各乡镇 | 1600.0 |  | 800.0 | 400.0 |  | 400.0 |  | 800.0 |  |
| 民乐县 | 民乐县乡村振兴道路绿化工程 | 全县各乡镇 | 18000.0 |  | 9000.0 | 6000.0 |  | 6000.0 |  | 6000.0 |  |
| 肃南县 | 肃南县生态振兴造林绿化工程 | 各乡镇 | 400.0 |  | 200.0 | 100.0 |  | 100.0 |  | 200.0 |  |