附件

重点工作任务分解表

| 工作任务 |  |  |  | 完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强化源头管控 | （一）推动化工产业转型升级 | 1 | 科学确定化工产业发展定位，制定完善本地区化工行业发展规划，建立发展改革、工业和信息化、自然资源、生态环境、住房和城乡建设、应急管理等部门共同参与制定的化工产业发展规划编制协调沟通机制。 | 2021年6月底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市发展改革委、市工信局、市自然资源局、市生态环境局、市住建局、市应急局按职责分工负责 |
|  |  | 2 | 按照积极承接产业转移发展、严格防范风险转嫁失控的总体思想，完善落实化工产业转型升级政策措施。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市发展改革委、市工信局会同有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 3 | 严格落实国家产业结构调整指导目录，结合实际制定本地区危险化学品“禁限控”目录，并严格执行。 | 2021年底前 并持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市发展改革委、市工信局会同有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 4 | 依法淘汰不符合安全生产标准条件的产能，严禁已淘汰落后产能异地落户、办厂进园、风险转嫁。 | 2022年底前 并持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市应急局、市发展改革委、市工信局会同有关部门按职责分工负责 |
|  | （二）实施严格的安全准入 | 5 | 对涉及“两重点一重大”（重点监管的危险化工工艺、重点监管的危险化学品和危险化学品化学品重大危险源）的危险化学品建设项目，由市级以上政府相关部门建立安全风险联合防控机制，项目立项由相关部门依法依规联合审批，共同做好安全风险防控。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） |  |
|  |  | 6 | 严格落实化学品鉴定评估与登记有关规定，新化学品和理化特性不明的化学品必须经过鉴定分类并登记，严禁未落实风险防控措施就投入生产。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市应急局、市生态环境局等有关部门按职责分工负责 |

| 工作任务 |  |  |  | 完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、强化源头管控 | （三）夯实化工园区安全基础 | 7 | 制定化工园区认定条件和管理办法。 | 2021年底前 | 市工信局会同市发展改革委、市自然资源局、市生态环境局、市水务局、市应急局等有关部门按职责分工负责 |  |
|  |  | 8 | 制定化工园区总体发展规划和安全发展规划，并严格实施。 | 2021年底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） |  |
|  |  | 9 | 配备专兼结合的消防、医疗急救等救援队伍，建设满足要求的供配电、污水处理、危险废物处置等公用工程。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） |  |
|  |  | 10 | 园区管委会配备具备相关化工背景或者化工专业学历的负责人，建设专业化的安全管理团队和专家团队。 | 2021年底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） |  |
|  |  | 11 | 开展化工园区评估认定，经认定不合格或者经整改仍不合格的，取消化工定位（取消定位的不得再以化工园区名义对外招商，不得新建、扩建化工项目）。 | 2021年底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市工信局会同市发展改革委、市自然资源局、市生态环境局、市水务局、市应急局等有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 12 | 新建化工园区必须经省级政府批准设立，并组织开展安全风险评估、论证，完善和落实管控措施。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市工信局会同市发展改革委、市自然资源局、市生态环境局、市水务局、市应急局等有关部门按职责分工负责 |
|  | （四）持续提升企业本质安全水平 | 13 | 在危险化学品行业率先开展企业本质安全体系建设，力争到2023年全市危险化学品企业基本建成本质安全体系并持续完善。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市应急局会同有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 14 | 提高化工行业从业人员准入门槛，涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，管理人员和操作人员要达到相应的专业水平要求。化工危险化学品企业从业人员中取得执业资格证书或者职业技能等级证书的比例达到30%以上。 | 2022年底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市教育局、市人社局、市应急局等有关部门按职责分工负责 |

| 工作任务 |  |  |  | 完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、深入排查风险隐患 | （五）全面开展安全风险排查 | 15 | 持续推进危险化学品安全专项整治三年行动和抓实“三个关键”、落实“六到班组”活动。 | 2022年底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市应急局会同有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 16 | 全面开展安全风险排查和隐患治理，分类建立完善安全风险数据库和信息管理系统，完成现有危险化学品企业、化工园区的精准化安全风险排查评估。 | 2021年3月底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市应急局会同有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 17 | 关闭淘汰高安全风险和较高安全风险的化工园区。2021年底前关闭安全高风险园区，2022年底前关闭较高安全风险园区。 | 2022年底 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市工信局、市应急局会同有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 18 | 化工园区每3年开展一次整体性安全风险评估。 | 持续推进 | 各化工园区（产业集中区） |  |
|  |  | 19 | 对安全风险评估登记为“红、橙”的企业对照安全生产许可证发证条件逐一核查，提升安全保障能力。重点突出危险化学品一、二级重大危险源和有毒有害、易燃易爆化工企业以及化工园区，按照“一企一策”、“一园一策”原则，实施最严格的治理整顿。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市应急局会同有关部门按职责分工负责 |
|  | （六）建设专业化的隐患排查治理体系 | 20 | 完善和推广化工园区及危险化学品重点县安全咨询专家组指导服务制度。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市应急局会同有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 21 | 组建化工行业安全协会，开展企业间安全隐患自查、互查，督促园区和企业建立自我约束、自我排查和自我整改的安全生产自律机制。 | 持续推进 | 市应急局、市工信局 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） |
| 三、强化重点环节管控 | （七）加强生产、储存环节安全管控 | 22 | 新开发或国内首次使用的化工工艺必须由省应急管理厅会同省工信厅、科技等有关部门进行安全性审查。 | 持续推进 | 市应急局会同市工信局、市科技局等有关部门按职责分工负责 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） |
|  |  | 23 | 涉及“两重点一重大”的装置或储运设施自动化控制系统装备率、重大危险源在线监测监控率均达到100%。 | 2021年3月底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市应急局会同有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 24 | 精细化工企业按照要求进行反应安全风险评估，并以评估结果为依据，开展工艺设计及安全设施设计，保证各项安全控制措施落实到位，凡是未开展安全风险评估或者未落实评估建议的一律不得投入生产。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市应急局会同有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 25 | 推进人口密集区危险化学品生产企业搬迁。 | 2025年底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市工信局会同市应急局等有关部门按职责分工负责 |

| 工作任务 |  |  |  | 完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、强化重点环节管控 | （八）强化运输环节安全管理 | 26 | 依法加强托运、充装、运输车辆及容器检验、道路运输等环节的全链条安全监管。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市公安局、市交通运输局会同有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 27 | 在城市建成区内合理规划危险货物运输路线，加大对事故多发和交通安全严重隐患点段的整治，对特大型公路桥梁、特长公路隧道、饮用水源地等敏感地段，要采取禁行、限行、绕行等措施。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市公安局、市交通运输局会同有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 28 | 强化过境危险货物运输车辆的监管，对在市内通行的所有危险货物运输车辆实现全流程监控，合理确定高速公路、国道、省道、县乡道路的最高时速。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市交通运输局、市公安局会同有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 29 | 建立部门间危险化学品道路运输车辆道路交通违法违规行为信息通报机制，进一步完善危险化学品道路运输违法违规行为“黑名单”制度，对多次违法和事故频发的企业（单位）及相关负责人、从业人员全面实行行业禁入、职业禁入。 | 2021年底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市公安局、市交通运输局会同有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 30 | 加强危险化学品停车场的安全管理，化工园区、有条件的高速公路服务区应设置相对独立的危险化学品停车场或停车区域，并纳入信息化监管平台。 | 2022年底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市公安局、市交通运输局会同有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 31 | 强化机场、铁路站场、货场等危险货物配套存储场所安全管理，对不符合安全生产条件的一律依法予以整顿、清理、关闭。 | 2022年底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市交通运输局会同有关部门按职责分工负责 |
|  | （九）加强使用环节和油气输送管道的安全管控 | 32 | 督促相关企业及医院、学校、科研机构等单位加强危险化学品使用的安全管理，定期向行业主管部门报送使用危险化学品的品名、数量、用途和安全管理措施。 | 2022年底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市教育局、市科技局、市卫生健康委、市应急局等有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 33 | 加强油气管道发展规划与国土空间、交通运输等其他专项规划的衔接。落实油气输送管道企业主体责任，加强管道完整性管理，严格高后果区管控，严格控制新增高后果区，提高管道法定检验覆盖率。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市发展改革委、市自然资源局、市交通运输局、市应急局、市市场监管局等有关部门按职责分工负责 |

| 工作任务 |  |  |  | 完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、强化重点环节管控 | （十）加强废弃危险化学品等危险废物监管 | 34 | 以整治化工园区、化工企业、危险化学品单位存在的违规堆存、随意倾倒、私自填埋废弃危险化学品等危险废物（以下简称危险废物）为重点，开展危险废物排查整治，强化危险废物贮存、运输、处置等环节监管。属性不明的固体废物必须开展鉴别鉴定。 | 2021年底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市生态环境局、市应急局等有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 35 | 严厉打击隐瞒、偷放偷排以及违法违规处置危险废物的违法犯罪行为。科学规划布点危险废物处置企业。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市生态环境局、市应急局会同市工信局、市公安局、市住建局、市交通运输局等有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 36 | 化工园区和企业对重点环保设施和项目，组织安全风险评估论证和隐患排查治理，采取措施降低安全风险。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市生态环境局、市应急局等有关部门按职责分工负责 |
| 四、健全完善激励约束机制 | (十一) 加大失信 约束力度 | 37 | 推行安全风险研判与承诺公告制度，督促危险化学品生产储存企业定期报告安全风险管控情况，主要负责人报告安全生产履职情况。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） |  |
|  |  | 38 | 对逃避、对抗安全生产监管和环境保护监管以及存在的严重危害人民群众生命财产安全的主观故意行为的单位及主要负责人，加强失信惩戒，予以限制或禁入。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市生态环境局、市应急局等有关部门按职责分工负责 |
|  | (十二) 完善激励措施 | 39 | 推动企业完善风险分级管控和隐患排查治理预防机制，对一、二级安全生产标准化企业、达到本质安全体系建设标准企业和安全生产诚实守信企业，在扩产扩能、进入园区等方面，在同等条件下分别给予优先考虑并减少检查频次。 | 2021年底前并持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市发展改革委、市工信局、市人社局、市应急局、市政府国资委、张掖银保监分局、人行张掖中心支行等有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 40 | 对国家鼓励发展的危险化学品项目，在投资总额内进口的自用先进危险化学品检测检验设备按照现行政策规定免征进口关税。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市发展改革委、市财政局、市商务局、市应急局、市税务局等有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 41 | 提高危险化学品生产贮存企业安全生产费用提取标准。 | 根据国家有关政策修订情况推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市财政局、市应急局等有关部门按职责分工负责 |

| 工作任务 |  |  |  | 完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、强化技术支撑保障 | (十三) 推进信息化建设 | 42 | 推进危险化学品安全科技创新，加强技术装备研发。推动“互联网+监管”建设，对危险化学品生产、贮存、运输、使用、经营、废弃处置等各环节进行全过程信息化管理和监控。 | 2022年底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 各有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 43 | 推进甘肃省应急管理综合应用平台和危险化学品安全生产风险监测预警系统建设应用，加快建成应急管理部门与辖区内化工园区和危险化学品企业联网的远程监控系统，推动化工园区建设安全生产监管信息化智能化平台，实现对园区内企业、重点场所、重大危险源、基础设施实时风险监控预警。 | 2022年底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市应急局会同有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 44 | 推动建立危险货物运输车辆的第三方监测平台，引入专业化安全技术服务机构，建立全主体、全链条、全流程动态监测机制。 | 2022年底前 | 各县区、张掖经开区 | 市公安局、市交通运输局会同有关部门按职责分工负责 |
|  | (十四) 强化专业人才培养 | 45 | 鼓励具备条件的省、市内各高校和职业院校设置化工与制药类专业，并将化工过程安全管理知识纳入化工与制药类专业核心课程体系。 | 2021年底前 | 各县区、张掖经开区 | 市教育局会同有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 46 | 支持化工重点区域建设发展化工相关职业院校（含技工院校）、加强一线专业人才培养。重点依托化工企业、化工园区或第三方专业机构建立本地区化工企业人员实习实训及培训考试基地，带动提升本地区中小企 业从业人员专业技能。 | 2022年底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市发展改革委、市教育局、市人社局、市应急局等有关部门按职责分工负责 |
|  | (十五) 规范技术服务协作机制 | 47 | 推进实施安全生产责任保险，做到危险化学品企业全覆盖，推动保险机构和技术服务机构建立事故预防合作机制，开展安全生产事故预防服务工作。 | 2022年底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市应急局、张掖银保监分局等有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 48 | 加强中介机构监管，发挥中介机构作用，为危险化学品安全生产提供服务。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市应急局会同有关部门按职责分工负责 |

| 工作任务 |  |  |  | 完成时限 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 五、强化技术支撑保障 | (十六)推进危险化学品救援队伍建设 | 49 | 推动张掖经开区、高台县、民乐县等化工企业和化工园区相对集中的地区建设立足园区、辐射周边、覆盖主要贮存区域的危险化学品专业救援队伍。依托市内油气长输企业建设区域油气输送管道应急救援队伍。 | 2022年底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市应急局会同有关部门按职责分工负责 |
| 六、推进安全监管能力建设 | (十七)健全完善监管体制机制 | 50 | 加强纳入国家安全管控范围涉恐涉暴涉毒危险化学品重大风险的监管。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市公安局、市生态环境局、市交通运输局、市应急局等有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 51 | 严格落实危险化学品各环节的安全监管职责，严密管控安全风险。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 各负有危险化学品安全监管职责的部门按职责分工负责 |
|  | (十八)健全执法体系 | 52 | 建立健全各级安全生产执法体系，配齐配强专业执法力量。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市委编办、市应急局等有关部门按职责分工负责 |
|  | (十九)提高监管效能 | 53 | 创新选人用人方式，达到安全生产相关专业学历和实践经验的执法人员数量不低于在职人员的75%的比例要求。 | 2022年底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市委组织部、市委编办、市应急局等有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 54 | 完善监管执法人员培训制度，入职培训不少于3个月，每年参加为期不少于2周的复训。注重实践锻炼，危险化学品重点县（市、区）监管执法人员到中央在甘、驻张、省属重点化工企业进行岗位实训。 | 2022年底前 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市政府国资委、市应急局等有关部门按职责分工负责 |
|  |  | 55 | 市、县应急管理部门对同一企业确定一个执法主体，避免多层多头重复执法。 | 2021年底前 | 各县区、张掖经开区 | 市应急局按职责分工负责 |
|  |  | 56 | 推行“互联网+监管”“执法+专家”模式，提高执法专业化水平。 | 持续推进 | 各县区、张掖经开区和各化工园区（产业集中区） | 市应急管理局会同有关部门按职责分工负责 |

| 抄送：市人大常委会办公室，市政协办公室。 |  |
| --- | --- |
| 公开属性：主动公开 |  |
| 张掖市人民政府办公室 | 2021年5月17日印发 |
| 共印80份 |  |