张掖市交通旅游一体化协同发展

工作领导小组

组  长：赵立香  市委副书记、代理市长

副组长：郝效冬  市政府党组成员、副市长

华  伟  市政府党组成员、副市长

成  员：杨育林  市政府秘书长

钱兴明  市政府办公室副主任

武汉章  市委宣传部副部长、市委网信办主任

伏世祖  市发展改革委党组书记、主任

郑  英  市公安局党委副书记、常务副局长

郑  杰  市工信局党组书记、局长

陈明彪  市财政局党组书记、局长

刘学汉  市自然资源局党组书记、局长

市生态环境局党组书记、局长

王  斌  市住建局党组书记、局长

刘光辉  市交通运输局党组书记、局长

蓝秉勤  市水务局党组书记、局长

周东旭  市政府国资委党委书记、主任

梁顺海  市农业农村局党组书记、局长

臧进云  市商务局党组书记、局长

许  元  市文广旅游局党组书记、局长

屈建元  市应急局党委书记、局长

土建雄  市林草局党组书记、局长

关志强  市市场监管局党组书记、局长

张天伟  市乡村振兴局党组书记、局长

湿地管理局党组书记、局长

郝文年  市招商局党组书记、局长

白怀国  市政府金融办党组书记、主任

赵新福  甘州区委副书记、代区长

张  鹏  临泽县委副书记、代县长

张  龙  高台县委副书记、县长

张  伟  山丹县委副书记、县长

牛益民  民乐县委副书记、县长

钟向辉  肃南县委副书记、县长

袁得平  丹霞大景区管委会主任

孙志林  市交通建设投资有限公司党委书记、董事长

张  霖  市山水文旅集团公司党委书记、董事长

王永军  中农发山丹马场有限责任公司党委副书记、总经理

李九洲  张掖机场管理公司总经理

张英华  张掖火车站站长

王立勇  兰新高铁张掖西站站长

领导小组办公室设在市交通运输局，刘光辉同志兼任办公室主任，负责日常协调工作。领导小组各成员单位根据各自职责，相互配合，通力协作，全面做好相关工作。

领导小组成员如有变动，报经组长同意后，由接替工作的同志替补，不另行文。

张掖市交通旅游一体化协同发展建议项目表

| 类型 | 项目名称 |  | 建设性质 | 建设内容 | 建设年限 |  | 总投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 拟开工年 | 拟建成年 |  |  |
|  | 总计（50项） |  |  |  |  |  | 3981366.37 |  |
| 立体综合体系（9项） | （一）航空联通项目（2项） |  |  |  |  |  | 50000.00 |  |
|  | 1 | 张掖机场改扩建 | 改建 | 实施张掖军民机场改扩建，同时开展二期年吞吐量50万人次项目前期，探索建立支线飞机张掖过夜基地。 | 2022 | 2024 | 30000.00 | 市发改委 |
|  | 2 | 山丹通航机场 | 新建 | 在山丹境内建设通航机场一座。 | 2022 | 2024 | 20000.00 | 山丹县人民政府 |
|  | （二）铁路联通项目（1项） |  |  |  |  |  | 1100000.00 |  |
|  | 3 | 兰州-张掖三四线 |  | 实施兰州至张掖三四线张掖段工程建设，全长约108公里，设计时速250公里/小时，估算投资110亿元。 | 2022 | 2025 | 1100000.00 | 市发改委 |
|  | （三）高速（一级）对外联通项目（6项） |  |  |  |  |  | 1778340.15 |  |
|  | 4 | G30高速新城互通立交 | 新建 | 立交主线为G30连霍高速，被交道路为弱水大道，立交形式为B型单喇叭互通式立交。 | 2022 | 2022 | 9800.00 | 张掖交投公司 |
|  | 5 | 甘州廿里堡至酒泉鼎新镇高等级公路 甘州廿里堡至高台罗城段 | 新建 | 项目主线起于G30高速廿里堡（以互通形式接G30、G0611）,经甘州区靖安乡、临泽县板桥镇、平川镇、高台县合黎镇、罗家地、罗城。主线长约145.5公里。 | 2023 | 2025 | 876400.00 | 张掖交投公司 |

| 类型 | 项目名称 |  |  | 建设性质 | 建设内容 | 建设年限 |  | 总投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 拟开工年 | 拟建成年 |  |  |
| 立体综合 体系（9项） | 6 |  | S237线平山湖（蒙甘界）至祁连公路(K0+000-K0+700)段 | 改建 | 路线全长1.4公里，其中甘州区境内700米。起点为甘蒙交界，经坂槽河，至S237线甘平公路起点处，按一级标准建设。 | 2023 | 2025 | 11000.00 | 甘州区人民政府 |
|  | 7 |  | G569武仙公路张掖段 | 新建 | 路线全长25公里，起点位于皇城镇长方村，终点位于宁昌村，按一级公路技术标准建设。 | 2021 | 2024 | 255000.00 | 省公交建集团 |
|  | 8 |  | 永昌（王信堡）至民乐（扁都口）段 | 新建 | 路线全长107.55公里，项目主线长68.542公里（金昌段长27.14公里，张掖段长41.402公里）。项目设置2条连接线（金昌境内红山窑互通连接线、张掖境内马场二场至一场至火车站连接线），共39.01公里。该项目主线按高速公路技术标准建设，连接线采用二级公路技术标准。 |  |  | 433975.83 | 张掖交投公司 |
|  | 9 |  | 金昌至山丹高速公路 | 新建 | 路线全长96公里，张掖境内20.6公里，主要途经大青羊口滩、东水泉滩、水泉煤矿、花草滩煤矿、花草滩循环产业经济区、老军乡、明长城、G30连霍高速公路。按高速公路技术标准建设。 |  |  | 192164.32 | 金昌市交通运输局 |
| 旅游 交通 廊道 （17项） | （一）“两廊”重点项目（3项） |  |  |  |  |  |  | 383347.80 |  |
|  | 1 | S18康乐至肃南段 |  | 改建 | 路线全长35公里，起点位于康乐镇，与在建的S18张掖至康乐段一级公路顺接；沿磨沟河布线至芦沟大岔，之后沿芦沟顺沟而下，途经碱泉子，设隧道穿越灰大坂山至榆树湾，进入隆畅河河谷，跨隆畅河与S313并线，经青台子、隆丰村，至终点肃南县城峡门口岔路，路线总体走向由东北向西南。按一级公路技术标准建设。 |  |  | 265300.00 | 肃南县人民政府 |
|  | 2 | G312山丹县拾号村至甘州上秦镇段 |  | 改建 | 路线全长51.441公里，起点位于山丹县拾号村（K2652+112）处，途经静安、李家墩、东乐、老寺庙、哈寨子，终点位于甘州上秦镇（K2703+553）处。按照二级公路技术标准提质改造。 | 2021 | 2023 | 18600.00 | 张掖公路事业发展中心 |
|  | 3 | G213元山子至白庄子段 |  | 改建 | 路线全长53.27公里，起点为元山子，途经暖泉村、大河乡、终点为白庄子，按二级公路技术标准改扩建。 | 2022 | 2025 | 99447.80 |  |

| 类型 | 项目名称 |  | 建设性质 | 建设内容 | 建设年限 |  | 总投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 拟开工年 | 拟建成年 |  |  |
| 旅游 交通 廊道 （17项） | （二）“五联”重点项目（8项） |  |  |  |  |  | 285446.00 |  |
|  | 4 | S315花草滩至焉支山段（G312至焉支山公园） | 续建 | 路线全长41.88公里，主线长37.708公里，花寨连接线长4.172公里。主线起点位于山丹县花草滩循环经济产业规划区边缘，接S315线，由东北向西南行进，跨越明长城、G30高速和旧G312线，途经老军乡、陈户镇，终点至焉支山景区停车场。按二级公路标技术准建设。 | 2021 | 2022 | 57000.00 | 山丹县人民政府 |
|  | 5 | 山丹马场总一路至马场高铁站道路 | 新建 | 路线全长9.75公里，起于总一路K19+820处，途径山丹马场一场九队，终点接站前广场道路，按四级公路标准建设。 | 2021 | 2022 | 2357.00 |  |
|  | 6 | S301马场四场至马场三场段 | 改建 | 路线全长56公里，起点为四场，途径马场一场、二场、三场，终点为山民交界。建设内容为路基、路面、桥涵、交安、绿化等附属设施。 | 2022 | 2023 | 35000.00 |  |
|  | 7 | S301九条岭至皇城镇段 | 改建 | 路线全长38公里，起点位于肃南县皇城镇九条岭与G569顺接，终点止于肃南县皇城镇附近，路线总体走向由东南向西北方向行进。 | 2023 | 2024 | 24000.00 | 肃南县人民政府 |
|  | 8 | S301民乐县城至酥油口河段 | 改建 | 路线全长21.2公里，1.起点为民乐县，经顺化、丰乐、终点为新天镇，17.65公里；2.起点为南古马蹄路口（与原X208交叉处），终点为酥油口河漫水桥，3.55公里。 | 2022 | 2023 | 25540.00 | 民乐县人民政府 |
|  | 9 | S301酥油口河至大满镇段 | 改建 | 路线全长31.74公里，起点位于酥油口河，途经花寨村、苗家堡村、余家城村、城西闸村，终点至大满镇十字。（其中：甘州区管养10公里，公路局管养21.74公路）。 | 2023 | 2025 | 12696.00 | 甘州区人民政府 |
|  | 10 | S301临泽板桥镇至高台县合黎镇段 | 改建 | 路线全长55.55公里，起点位于张掖小口子河甘州区与临泽县交界处，途经板桥镇、凹凸棒产业集中区、平川镇、香古寺、贾家墩，终点至S301线临泽县与高台交界处。 | 2022 | 2024 | 63853.00 | 临泽县人民政府 |
|  | 11 | S301高台合黎至石泉子段 | 改建 | 路线全长99.15公里，起点位于临泽贾家墩，经大湖湾、经宣化镇、黑泉镇、罗城镇，终点至高台石泉子。 | 2023 | 2025 | 65000.00 | 高台县人民政府 |

| 类型 | 项目名称 |  | 建设性质 | 建设内容 | 建设年限 |  | 总投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 拟开工年 | 拟建成年 |  |  |
| 旅游 交通 廊道 （17项） | （三）县区“六环”重点项目（6项） |  |  |  |  |  | 81704.60 |  |
|  | 12 | 甘州区旅游大通道 | 新建 | 路线全长33.9公里，包含G312线张掖农场至S237线张掖循环经济园区公路24.5公里，按二级公路标准建设；畜牧园区至光伏产业园9.4公里，按三级公路标准建设。 | 2021 | 2022 | 24000.00 | 甘州区人民政府 |
|  | 13 | 丹霞景区东入口道路 | 新建 | 路线全长7.5公里，起于甘浚镇东侧（S313线 K34+900处），止于张掖丹霞地质公园景区东门。 | 2022 | 2022 | 8700.00 |  |
|  | 14 | X013线（李桥交警队-军马三场） | 改建 | 路线全长6公里，起点位于李桥交警队，终点位于军马三场，按照三级公路技术标准改建。 | 2021 | 2022 | 2100.00 | 山丹县人民政府 |
|  | 15 | X018清泉至平坡公路 | 新建 | 路线全长18.3公里，起点位于山丹县艾黎大道与 G312 线 T 形交叉口处，终点至山丹县与民乐县交界处（平坡）。 | 2021 | 2024 | 6051.00 |  |
|  | 16 | 机场连接线 | 改建 | 路线全长7公里，按照双向四车道公路建设。 | 2022 | 2023 | 10000.0 | 张掖交投公司 |
|  | 17 | 其他农村旅游道路改造 | 改建 | 甘州区实施65项69.93公里；临泽县实施实施旅游路16项47.1公里；高台县实施20项43.84公里；山丹县实施13项38.36公里；民乐县实施17项46.1公里；肃南县实施16项140.4公里。 | 2022 | 2024 | 30853.6 | 各县区人民政府 |
| 功能 拓展 提升 （9项） | 旅游功能拓展（9项） |  |  |  |  |  | 111610.0 |  |
|  | 1 | G30连霍高速张掖新城出入口 | 新建 | 立交主线为G30连霍高速，被交道路为弱水大道，建设立交形式为B型单喇叭互通式立交。 | 2021 | 2022 | 13761.00 | 张掖交投公司 |
|  | 2 | G30连霍高速山丹西服务区 | 新建 | 将原有4个出入口车道扩建为8个出入口车道，新建宿舍楼2257.34 m2，设备用房233m2，收费大棚1处，站级监控站改造1处。并配套相应整车式静态称重设备及机电设备、交通安全设施。 | 2021 | 2021 | 25000.00 | 山丹县人民政府 |

| 类型 | 项目名称 |  | 建设性质 | 建设内容 | 建设年限 |  | 总投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 拟开工年 | 拟建成年 |  |  |
| 功能 拓展 提升 （9项） | 3 | G30连霍高速长城驿出入口 | 新建 | 三进五出收费广场、东西出入口匝道、收费大棚、站级监控站、相应的管理用房、职工宿舍、餐厅、设备用房等配套相应整车式静态称重设备及机电设备、交通安全设施及绿化工程。 | 2022 | 2023 | 10800.00 | 山丹县人民政府 |
|  | 4 | G30连霍高速长城驿服务区改造 | 新建 | 加入长城文化元素，对现有服务区进行改造，增加服务功能，拓展提升业态，向交通、旅游、生态、购物复合型服务区转型。 | 2022 | 2024 | 15000.00 |  |
|  | 5 | G30高速公路山丹东收费站 | 改建 | 现有单向互通改造为东西双向互通，两入两出扩建为三入五出。 | 2023 | 2024 | 10000.00 |  |
|  | 6 | G30连霍高速丹霞服务区 | 新建 | 主要包括综合楼、汽修及综合用房、加油站、充电桩、加气站房、污水处理等设施。 | 2022 | 2022 | 15231.00 | 临泽县人民政府 |
|  | 7 | G30连霍高速元山子服务区 | 新建 | 主要包括综合楼、汽修及综合用房、加油站、充电桩、加气站房、污水处理等设施。 | 2022 | 2022 | 10318.00 | 高台县人民政府 |
|  | 8 | G30连霍高速元山子连接线 | 新建 | 全长5公里，采用双向两车道，按二级公路标准建设。 | 2022 | 2024 | 8500.00 |  |
|  | 9 | G30连霍高速张掖服务区 | 改建 | 对现有服务区进行改造提升，增加物流客运接驳、旅游集散、旅游咨询、新能源充电桩等功能，进一步提升服务区服务能力，完善拓展服务功能。 | 2022 | 2023 | 3000.00 | 张掖公路事业发展中心 |
| 交旅 融合 配套 （10项） | 交旅融合配套（10项） |  |  |  |  |  | 137459.0 |  |
|  | 1 | 张掖七彩丹霞·流沙河景区文化旅游集散中心建设项目 | 新建 | 项目规划面积1262亩，总建筑面积20800平方米，打造“五区”，包括自驾游游客接待区、旅游购物休闲区、生态景观观光区、亲子农场游乐区、星空度假区，分三期建成。 | 2022 | 2024 | 22035.00 | 临泽县人民政府 |
|  | 2 | 山丹县旅游集散服务中心建设项目 | 新建 | 项目主要建设智能游客接待中心，品牌主题酒店，餐饮娱乐区，生态停车场、房车营地、名优特产区，环卫基础设施，水电暖等基础配套设施。 | 2022 | 2024 | 21000.00 | 山丹县人民政府 |

| 类型 | 项目名称 |  | 建设性质 | 建设内容 | 建设年限 |  | 总投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 拟开工年 | 拟建成年 |  |  |
| 交旅 融合 配套 （10项） | 3 | 民乐现代丝路田园综合体旅游景区文化旅游集散中心项目 | 新建 | 项目主要建设钢结构大门、公共卫生间、游客服务中心、集散广场、观景台、观景栈道及其他配套及附属设施。 | 2022 | 2024 | 7824.00 | 民乐县人民政府 |
|  | 4 | 市域内建设一级游客集散中心 | 新建 | 建设张掖高铁西站、张掖火车站、甘州军民合用机场和各县区火车站、高铁站一级游客集散中心9处。 | 2021 | 2024 | 45000.00 | 各县区人民政府、市山水文旅集团 |
|  | 5 | 港湾式停车带、观景台 | 新建 | 在风景优美、视野开阔、保障安全的路段合理布局建设港湾式停车带、观景台。 | 2022 | 2024 | 5000.00 | 各县区人民政府 |
|  | 6 | 房车露营地 | 新建 | 各县区布局建设1-2个自驾游房车营地。 | 2022 | 2024 | 30000.00 |  |
|  | 7 | 续航工程 | 新建 | 在全市高速公路和国省干线服务区布局建设一批新能源车充电站。 | 2021 | 2025 | 3000.00 | 张掖公路事业发展中心、各县区人民政府 |
|  | 8 | 公路标识标牌 | 新建 | 在4A级及以上旅游景区内部主干道路合理设置景区周边路网的公路指路标志、标识标牌。 | 2022 | 2024 | 100.00 | 市文广旅游局、大景区管委会 |
|  | 9 | 旅游标识标牌 | 新建 | 以高速公路、国省干线、县乡道路为主，布局设置具有鲜明视觉效果和有效引导作用的旅游交通标识标牌。 | 2022 | 2024 | 500.00 | 张掖公路事业发展中心、市交通运输局、各县区人民政府 |
|  | 10 | 旅游公厕 | 新建 | 在全市国省干线、农村公路布局建设公共厕所，推动现有高速公路服务区厕所改造和提升达标，新改建厕所150座。 | 2022 | 2024 | 3000.00 |  |

| 类型 | 项目名称 |  | 建设性质 | 建设内容 | 建设年限 |  | 总投资 （万元） | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 拟开工年 | 拟建成年 |  |  |
| 便捷 换乘 完善 （5项） | 便捷换乘完善（5项） |  |  |  |  |  | 53458.8 |  |
|  | 1 | 民乐县生态工业园区综合客运枢纽 | 新建 | 项目按二级客运站标准建设，主要由客运站站房、公交站业务用房、维修车间、汽配汽修中心、安检+环检车间、设备用房、站前广场、客运站停车区、公交车停车区、出租及社会车辆停车区构成。 | 2021 | 2022 | 11258.82 | 民乐县人民政府 |
|  | 2 | 山丹马场高铁配套工程 | 改建 | 拟建设1000平方米旅客站房1座，旅客站台2座，以及跨线设施、旅客服务系统等配套设施。 | 2021 | 2022 | 9400.00 | 山丹县人民政府 |
|  | 3 | 山丹马场公铁联运客运枢纽 | 新建 | 拟建包含站前广场、三级客运站、停车位、雕塑、绿化用地等公共配套服务设施。总占地面积为6100平方米。 | 2022 | 2023 | 1800.00 |  |
|  | 4 | 城乡公交一体化 | 新建 | 实施临泽县城乡公交一体化项目，逐步推进各县区班线客车公交化运营改造。 | 2022 | 2024 | 18000.00 | 各县区人民政府 |
|  | 5 | 公交出租车更新 |  | 根据现有车辆运营年限有序推进公交车出租车更新，鼓励引导运输企业引进新能源车辆，更新新能源公交车119辆，新能源车辆占比达到69%；更新30%的出租车。 | 2022 | 2024 | 13000.00 | 市交通运输局、各县区人民政府 |