附件2

张掖市“彩虹城市”建设2022年项目进度时限表

序号	主要工作任务	时间节点	主要工作内容
1	重点工作确定阶段	2021年12月13日—2022年12月31日前	市住建局牵头，各县区政府负责确定2022年“彩虹城市”建设的具体项目。
2	规划设计论证阶段	2022年1月1日—2022年2月28日前	市自然资源局牵头，各县区政府负责，按照市上确定的“彩虹城市”建设项目，全面开展规划设计、科研论证等前期工作。
3	项目前期准备阶段	2022年3月1日—2022年4月10日前	各县区政府负责，利用冬季休闲季节，全面完成项目招标、施工审批等项目建设前期手续。
4	项目开工建设阶段	2022年4月10日—2022年11月10日前	各县区政府负责及时开工建设，全程把握进度，全面完成项目建设年度任务，对项目建设情况进行总结评估。
5	项目验收总结阶段	2022年11月10日—2022年12月31日前	各县区政府负责完善项目建设档案，建立长效机制，巩固成果成效，开展总结评估，形成可复制、可推广的工作经验。