附件3

张掖市“彩虹城市”建设2022年任务分解表

序号	任务名称	建设内容	责任单位	备注
1	彩虹靓点	打造一个城市品牌。	精准确定城市定位，面向全社会征求意见建议，经过多方论证后打造城市品牌并制定实施方案。	市文广旅游局
2
设计一个城市logo。	面向全社会征求意见建议，经专家充分论证后甄选确定城市logo并制定实施方案。	市文广旅游局
3
叫响一句城市口号。	广泛征求社会各界意见建议，经过多方论证后确定，并制定实施方案。	市文广旅游局
4
拍摄一个城市短片。	聘请专业团队，精心制作能反映我市资源禀赋优势、产业发展潜力、历史文化根脉特征的宣传短片，展现张掖市发展的现状与前景。	市文广旅游局
5
捧红一个网络视频。	面向全社会征集作品，举办“微视频”评选赛事活动，在优秀作品中选择部分能反映我市特色的短视频进行推介。	市文广旅游局
6	彩虹靓点	建设一个城市地标。	打造一个集餐饮、娱乐、运动、商业、广电、传媒、观光等资源为一体的城市地标，采用花卉景观、彩虹绿化、彩虹雕塑等方式，利用资源叠加优势，形成倍增效应。拟选位置为芦水湾、湿地公园、城南中央文化公园。	市住建局

市自然资源局

各县区人民政府
7
营造一批网红坐标。	营造一批网红坐标。在彩虹街道、彩虹片区等城区重要节点，打造集餐饮、娱乐、运动、商业于一体的网红打卡点，通过景观绿化、雕塑绘画等方式，形成资源叠加效应，打造网红坐标。	市文广旅游局

各县区人民政府
8
设立一个会客厅。	设立以展览展示暨座谈交流会客为一体的城市会客厅，具体项目以市政府研究决策和规划设计进行建设。	市住建局

甘州区人民政府
9	城市绿道	改建2条城市绿道。	1.将文昌路复合建设为城市绿道，连接老城区与湿地公园景区；

2.利用西二环西侧50米绿化带打造城市绿道，连接老城区与芦水湾景区；其中，在重要节点处建设彩虹游园，形成彩虹节点。	市住建局

甘州区人民政府

甘州区“彩虹城市”建设2022年任务分解表

序号	任务名称	建设内容	责任单位	备注
10	一带（“彩虹城市”示范带）	张肃公路沿段“彩虹城市”示范带。依托乡村振兴，重点是：路面美化彩绘，沿路硬质铺装、立体彩色绿化景观、节点光影效果、彩虹田园风光等，沿线建设若干个彩虹拱门，彰显彩虹特色。	市住建局

市农业农村局

市乡村振兴局

市交通运输局

甘州区人民政府

临泽县人民政府
11	一路（“彩虹城市”示范路）	东起高速东入口，西至张肃公路东端，途经金张掖大道、南环路。重点是：对路面进行彩绘，对沿路城区内绿化景观进行改造提升，设置花篮、花架、植物雕塑等立体景观，加大彩色花卉的使用力度；对沿街楼体、墙体进行美化改造，采取亮化、立绘、涂鸦等方式，提高城市色彩丰富度和饱满度。	市住建局

市交通运输局

甘州区人民政府
12	彩虹廊道	以张平公路为轴，利用水云乡生态公园、蔬园·乡居、新河田园综合体、北部湾生态谷、旅游大通道、元宝枫国储林基地等节点既有形态色彩，串点成线、连线成面，打造城北彩虹旅游廊道。	市住建局

市交通运输局

甘州区人民政府
13	彩虹河湾	实施乌靖大桥至鸭翅渠首段河道生态自然岸线和绿化工程，梳理区域内既有砂石道路，铺设红砂垫层，提升交通进出能力，加快靖安堡及周边道路、绿化等配套工程建设。	市住建局

市水务局

市生态环境局

甘州区人民政府

14	彩虹廊桥	对玉关路地下通道及两侧防护墙进行彩绘和美化，同时结合亮化和灯光效果，营造一个“彩虹廊道”；在河西学院门口建造一个青春靓丽、朝气蓬勃、文化氛围浓厚的“梦幻彩虹天桥”；打造黑河弱水湾人行彩虹桥，在唶喇渠首跌瀑西侧，因地就势修建跨越黑河的人行桥，同时在弱水湾核心段修建一座人行吊桥，与周围区域步道、行车道等顺接，形成完备连贯、色彩鲜明的交通景观。	市住建局

市水务局

市自然资源局

甘州区人民政府

15	彩虹街道	丹马商业街、滨河小镇丝路金街，重点是：在既有设施业态的基础上，补增街区重点节点内容，打造彩虹路面、彩虹墙体、彩虹亮化、彩虹商铺，激活商业业态，聚集人流商气，整体将丹马商业街和丝路金街打造成色彩斑斓、特色鲜明的“彩虹街区”。	市住建局

市自然资源局

甘州区人民政府

序号	任务名称	建设内容	责任单位	备注
16	彩虹公园	分别为甘泉公园、水云乡生态公园或城市森林公园，重点是：依托现有设施，美化景观照明，增设光影效果，设计色彩丰富、充满活力的灯光秀表演，以灯光色彩点亮城市夜空；在公园内种植彩色植物，修建彩虹小道、彩虹建筑，突出公园主题，营造错落有致、光影交错的空间。	市住建局

市自然资源局

甘州区人民政府
17	彩虹片区	①在南大池公园片区和蔚来城小区，重点是：在老旧小区的规划、设计、建设、改造、提升过程中融入彩虹理念，多用有色树种，善用彩色花卉，安装彩色光影，打造色彩鲜明、主题突出的彩虹社区。

②平山湖大峡谷景区，重点是：依托平山湖大峡谷景区自然资源，在五号观景台开发骆驼车、驼队、卡丁车等娱乐项目和蒙古摔跤、骑马等体育竞技体验项目及蒙古特色餐饮项目，丰富景区产品供给，提升游客体验。	市住建局

市文广旅游局

市自然资源局

甘州区人民政府
18	彩虹村庄	分别为甘州区双塔村、临泽县丹霞小镇或三闸镇庚名村，或在城市周边、主要旅游景区周边，打造两个“彩虹村庄”，重点是：以彩虹景观为主，进行立面改造、墙体彩绘、光影塑造等形式，打造彩虹特征显著的美丽乡村综合体，与丹霞景区和谐融为一体。	市住建局

市农业农村局

市乡村振兴局

甘州区人民政府

临泽县人民政府
19	彩虹路段	分别为张平公路、弱水大道、芦水湾景区、城市森林公园等路段，重点是：进行路面彩绘、景观营造、美化亮化，打造多条“彩虹路段”。	市住建局

甘州区人民政府
20	彩虹动线	一是利用公交车、出租车、共享单车打造“彩虹动线”，重点是在公交、出租、共享单车中融入彩虹因素，形成流动彩虹；二是在城市建筑工地围挡上植入彩虹因素，形成色彩丰富、主题鲜明的彩虹流线；三是打造彩虹服饰，将彩虹因素融入学校校服、工作制服、文化服饰等，形成彩虹服饰文化。	市交通运输局

市文广旅游局

市教育局

市住建局

甘州区人民政府

21	彩虹涂鸦	在景区景点、城市、农村、特别是幼儿园设立文化墙、涂鸦墙、彩绘立体墙，丰富街头色彩，体现城市文化。引导涂鸦艺术向传承历史文化、弘扬民族传统的方向靠拢，形成富有特色的彩虹涂鸦文化。	市自然资源局

市文广旅游局

市住建局

市教育局

甘州区人民政府
22	彩虹田园	在国道、省道、县乡主要道路沿线两侧，城市出入口、景区景点周围，选择合适的地段开展彩虹田园建设。彩虹田园建设要与特色农业相结合，建设一批以黄色菜花、红色藜麦、彩色花卉、金色农业等为重点的彩虹田园风光。	市住建局

市农业农村局

市乡村振兴局

甘州区人民政府
23	彩虹节点	在飞机场、高铁西站、火车东站，以及有条件的高速公路服务区，植入彩虹因素，采用美化亮化、景观塑造、灯光投影等形式，打造几个具有“张掖特色”的彩虹节点。	市交通运输局

市发展改革委

市文广旅游局

临泽县“彩虹城市”建设2022年任务分解表

序号	任务名称	建设内容	责任单位	备注
24	七彩丹霞彩虹康养谷片区	以“山水”为纽带，以红花绿草彩木为底色，本着让梦想和色彩爬上墙的原则，力求用丰富的建筑色彩和新颖多样的建筑形式，营造风情万种和具有超强色彩冲击力视觉效果，努力打造，活泼开朗、色彩明快旅游、工业景观片区。	市自然资源局

市住建局

临泽县人民政府
25
“一轴”

建设工程	以彩虹元素推进改造丹霞快速通道，围绕丹霞快速通道车行道，在满足基础交通规范标准的前提下，2022年3月底前进行道路的指示系统、艺术装饰、节点性彩虹主题景观雕塑进行设计、施工，形成兼顾行车、骑行需求，视觉冲击力强、功能复合的交通主动脉。	市住建局

市文广旅游局

市交通运输局

临泽县人民政府
26
“两道”

建设工程	以彩虹元素推进改造丹霞生态康养彩虹谷健身步道、七彩丹霞·流沙河文化旅游集散中心建设步道，2022年1月底前以彩虹主题元素进行设计喷涂，打造融汇智能化交互运动系统、环境互动装置，形成一个集运动、休闲、观赏等功能于一体的网红彩虹主题走廊。	市住建局

市文广旅游局

临泽县人民政府
27
“五节点”

建设工程	以丹霞口文旅小镇、高老庄复原工程、丹霞乡情家园、彩虹康养庄园、海圣温泉帐篷酒店为五大节点，进行彩虹主题打造。	市住建局

市文广旅游局

市农业农村局

临泽县人民政府

高台县“彩虹城市”建设2022年任务分解表

序号	任务名称	建设内容	责任单位	备注
28	一水（高台县城区水生态环境治理及水系连通工程）	以城区内现有的定宁渠、纳凌渠、站家渠三条主要渠道为主体框架，通过对黑河的引流，从城区东侧林带进行水系连通，与城区内三大渠道形成南北贯通。在月牙湖公园东北侧，水系进一步汇集，并打造景观生态节点，城区水系最终流入黑河。总体形成“三横两纵一节点”，营造生态良好，景观优美，布局合理，设施齐全，维护有力，特色鲜明的水系生态景观带。2022年计划先期实施站家渠和纳凌渠水系连通工程。主要建设内容为：纳凌渠道改建865米，行道树150棵，人行步道1000平方米，绿化带6000平方米，木平台400平方米，拱桥2座；站家渠亮化工程2.2公里，绿篱及绿化带6600平方米，行道树370棵。	市住建局

市水务局

市自然资源局

高台县人民政府
29	一园（高台县西路军主题公园建设项目）	2022年计划投资1926.73万元，对城区水如意生态绿地占地53974平方米（合81亩）的三个区原有景观进行改造。项目以西路军征战河西的历史事件为序，合理增加西路军征战河西部分战斗场景雕塑、西路军人物雕塑，以及与西路军历史有关的元素，配套灯光亮化设施，打造弘扬红色文化为主旨的西路军主题公园。	市文广旅游局

市住建局

高台县人民政府

山丹县“彩虹城市”建设2022年任务分解表

序号	任务名称	建设内容	责任单位	备注
30	一场（军马场）	对占地面积约440亩的马场一场场部进行特色风貌改造提升，以简汉建筑风格建设特色文化风情街，对原有平房进行拆除，新建特色文化墙约1040米，新建汉代风格民宿20套，建成彩虹道路800米，建成军马文化为主题的特色道路800米。对军马文化进行深度挖掘研发，以“文旅+马文化”，建设“军马文化”文旅产品展销厅，依托现有霍去病大营、槐溪小镇、鸾鸟湖建设网红打卡地，打造独具文化特色的网红打卡旅游区。	市住建局

市文广旅游局

市农业农村局

市交通局

市自然资源局

山丹县人民政府

31	一区（禾庆丽苑小区）	结合老旧小区改造，对禾庆丽苑按照“小而精、精而美、美而幸福”的发展理念，通过对水电暖气等基础设施和楼体进行色彩搭配，改变现有小区陈旧、呆板的外墙色彩，通过欢快、明朗的色彩喷涂，改变小区整体色彩，形成视觉冲击。	市住建局

山丹县人民政府

32	一街（商业街）	建设以彩虹主题包装及氛围的商业街，街道全长约700米、宽12.7米，改造商铺总面积约16635平方米。对和谐巷地面、商铺立面色彩、商铺立面氛围装饰及周边楼体立面色彩进行改造，安装彩色休闲座椅，配备色彩各异垃圾桶，更换符合街道主题的门匾及指示牌，对景观照明设施等进行彩装粉饰，整体将和谐巷打造成色彩斑斓、特色鲜明的“彩虹街”。	市住建局

市市场监管局

山丹县人民政府

33	一桥（焉支大道公铁立交桥）	以焉支大道公铁立交桥为山丹县“彩虹城市”引入点，对焉支大道公铁立交桥进行改造。对桥两侧现有砼护栏进行彩色喷涂，在两侧护栏上增设彩色灯带600米，在路中间设置彩虹动线隔离带300米，形成完备连贯、色彩鲜明的交通景观。	市住建局

市交通运输局

山丹县人民政府

34	一广场（智行广场）	对占地面积4.2万平方米的智行广场进行改造提升，植入彩色元素，通过对智行广场现有小品、景观、灯光等节点进行改造，局部彩装广场步道，更换彩色休闲座椅，安装色彩新颖垃圾桶，改造彩色灯光喷泉，更新道路指示标牌，进行彩色景观亮化，将智行广场打造为“彩虹广场”。	市住建局

市文广旅游局

山丹县人民政府

序号	任务名称	建设内容	责任单位	备注
35	两园（县幼儿园、水体公园）	县幼儿园“彩虹学校”示范点	对占地面积54亩的县幼儿园，通过对通行门厅和外立面进行改造，铺设五色跑道彩虹运动场，打造“园美人和”的七彩阳光乐园，突出童年都是一道美丽的彩虹，快乐就是绚丽的色彩设计理念，将“彩虹”元素渗透入学校，打造“县七彩幼儿园”。	市住建局

市文广旅游局

市教育局

山丹县人民政府
水体公园“彩虹公园”示范点	对占地面积6.1万平方米的水体公园进行提升改造，通过对小品、绿植等景观进行亮化、美化，提升在色彩表现上以常绿为主，搭配红、黄色彩叶植物及花灌木，将乔木、花灌木、草本花卉、草坪等有机结合起来，形成自然的景观效果，丰富公园业态，打造“彩虹公园”。	市住建局

山丹县人民政府
36	两体（清泉镇城郊城乡融合田园综合体、大马营镇焉支花谷文旅综合体）	清泉镇城郊城乡融合田园综合体	将南湾村、双桥村、大佛寺后山作为生态建设和经济林基地长远规划，核心区放在清泉村、双桥村和南湾村北部，以佛山路为主线，打造河西彩虹游憩廊桥、“丝路原乡”休闲旅游带、花艺村、草药村和鲜蔬村，提升公共服务与文化空间，突出吃住行、游购娱，打造“人在田中游、人在田中赏、人在田中乐”的立体游憩网络。	市住建局

市农业农村局

市乡村振兴局

市文广旅游局

山丹县人民政府
大马营镇焉支花谷文旅综合体	新建道路15公里、围栏30公里、桥涵3座。突出山丹本土元素，深入融合五彩山丹“焉支风、马场梦、长城魂、艾黎情、佛山缘”的核心要素，突出色彩搭配；改造民宿80户。突出山丹农家特色风格，凸现“五彩山丹”总色调；采取“梯田式”种植方式，绿化种植文冠果、丁香、榆叶梅、黄刺梅、海棠、山杏等12500亩。打造50座户外露营基地、1个篝火晚会场地，分别将500米滑草、滑水、缆车做成绿色、蓝色和粉色游乐区。
37	三道路（“彩虹路”示范点）	以4.2公里焉支大道、2.47公里艾黎大道及5公里佛山路为主线，通过对人行步道铺设彩色沥青，设置三色彩虹隔离带，改造彩色公交站点、交通指引牌、路牌及其他附属设施，打造“彩虹路”。	市住建局

市交通运输局

山丹县人民政府

民乐县“彩虹城市”建设2022年任务分解表

序号	任务名称	建设内容	责任单位	备注
38	“彩虹城”	打造乐民新城为“彩虹城”。改建道路1.5公里、新建绿化带3公里、彩色人行道3公里、架设景观路灯100盏，配套完成路标、标线、红绿灯以及监控设施架设等；对建成小区实施绿化亮化，建设绿化面积20.3万平方米，亮化面积约85.9万平方米，安装围栏6000米；对乐民新城商业步行休闲街铺设红色沥青路面674米，配套安装景观灯120盏；完成健身步道11公里，人工湖12.3万平方米；完成生态公园绿地面积182122平方米，人工湖123261平方米，停车位96个，铺设植草砖1862平方米，铺设彩色健身步道5.2公里，安装景观灯200盏；实施甘民交界防风固沙林带项目，完成宽100米防风固沙林带6公里；完成占地800亩的化工产业园及雨水收集循环利用系统绿化工程；对纬六路、敬业路、纬八路两侧的西部药都、客运中心、新天地商住小区、乐民新城沿街建筑进行色彩改造；新建公厕5个，配套建成彩色垃圾环卫设施；在第二人民医院西侧及方舟水世界东侧新建小游园2处，种植花卉155亩，种植草坪180亩，配套完成彩色铺装工程3000平方米。	市住建局

市林草局

民乐县人民政府
39	“彩虹河（桥）”	打造洪水河及民乐大桥为“彩虹河（桥）”。综合治理洪水河及洪水河两岸绿色景观带，增加彩叶变叶树种，点缀时令花卉，搭配彩叶灌木，进一步完善休闲旅游步道、彩色健身步道、休息座椅和主题长廊等休闲设施。新建景观水池10座、溢流堰10座、防洪堤0.98公里；敷设引水、回水管道6.5公里；新建检查井6座，闸阀井1座，集水井1座，对民乐大桥进行亮化及色彩改造，建成层次分明、水清草绿、功能完备、品质优良的沿河彩虹风景线。	市水务局

市住建局

民乐县人民政府
40	“彩虹小镇”	打造六坝镇为“彩虹小镇”。以创建4A级旅游景区和市级专业旅游镇为契机，抢抓全域旅游产业发展机遇，加快温泉酒店、千亩牡丹园等项目建设，开发彩虹田园、农业观光、农事体验等文创产品和乡村休闲旅游品牌，打造国道227线“彩虹之路”旅游路线，对227线六坝至洪水段22.5公里进行绿化、美化，栽植各类苗木6.4万株，种植花卉40万平方米。依托圆通寺、北极宫、文化展览馆、乡村振兴学院，加快建设田园综合体文化旅游集散中心、东灰山遗址保护二期项目，打造研学旅基地，培育“红色旅游+文化体验+教育培育”为主的旅游品牌；积极融入全市旅游民俗联盟，引进金阳光、万富达等乡村旅游企业，探索“村集体+公司+农户”经营模式，运营民俗文化一条街，打造具有六坝特色的民宿品牌，推动农业、文化、民宿与旅游统筹布局、深度融合、一体发展。	市文广旅游局

市农业农村局

市乡村振兴局

民乐县人民政府
41	“彩虹古城”	在民乐古城新建小吃街2900平方米、酒吧街806平方米、民俗客栈2870平方米、停车场7900平方米184个车位、公厕3座308.4平方米；新建生态园大酒店6853.63平方米、儿童乐园8100平方米（配备无动力儿童游乐设施，如彩虹滑道、360度网红旋转自行车、单人蹦蹦床、呐喊喷泉、三维太空环、气动射击馆等）；新建古城停车场3600平方米90个车位；新建拱桥1座，配套完成民俗村内道路、室外管网、绿化、亮化、美化工程和景观小品、休闲座椅、垃圾桶等设施。	市住建局

民乐县人民政府

序号	任务名称	建设内容	责任单位	备注
42	“彩虹路”	打造迎宾大道为“彩虹路”。围绕迎宾大道两侧绿化带，栽植具有观赏价值的树种灌木，搭配景观雕塑，夜景灯光亮化，敷设彩色混凝土人行步道，安装休闲座椅、长廊，健身器材；对张扁高速入口立交桥进行亮化、美化；修建2.5米宽的生态跑道，在有氧呼吸的同时获得更充分的健身慢跑体验，为不同年龄层的居民提供多种运动选择，打造城市“彩虹路”。	市住建局

市交通运输局

民乐县人民政府
43	“彩虹公园”	打造文化产业园为“彩虹公园”。将文化产业园、儿童游乐园、圣天寺、民乐公园串点成线，进一步完善路网框架、人行步道、停车场、共享单车等公共服务配套设施。改造彩色灯光喷泉，对文化产业园西侧进行绿化、美化，在色彩表现上以常绿为主，搭配红、黄色彩叶植物及花灌木，形成自然的景观效果，完成园路铺设，凉亭、文化景墙、石拱桥及景观小品建设；对民乐一中分校两侧道路进行绿化、亮化，对一中分校围墙进行文化元素设计；对民乐公园大门口地面进行彩色改造，进一步完善绿化亮化、交通指示、休闲娱乐等基础设施，力争将“彩虹公园”打造成民乐彩虹城市的新客厅。	市住建局

市文广旅游局

民乐县人民政府
44	“彩虹社区”	打造西街社区为“彩虹社区”。以新建小区为主，在美景龙城、书香名苑、书香美苑、新城润苑小区打造星级物业管理，对小区地面、商铺立面色彩及周边楼体立面色彩进行改造，提升小区绿化、亮化、美化、水系等品质，持续完善小区内道路、广场、停车场等配套设施，在小区内建设文化长廊、文化墙、文化景观，打造“彩虹社区”。在4个小区物业公司成立党支部，打造红色物业示范点，推行“社区党组织+业委会+物业公司”小区治理服务模式，成立小区业委会，实现规范化、专业化物业公司全覆盖。坚持“便民、为民”的原则，在新城润园、民俗文化村等建设网格惠民驿站，探索建立党员居民家门口的服务阵地，设立“一站受理、全科服务”窗口，缩小服务半径，实现“办事在社区、服务在家门口”。依托民俗文化村，组建志愿服务队，引导社区文艺团体、社会组织，开展多层次文化活动。	市住建局

市文广旅游局

民乐县人民政府
45	“彩虹动线”	将城区公交车、出租车打造为彩虹城市的“彩虹动线”。对城市公交车、出租车外观进行彩虹化设计，形成既古朴厚重又丰富多彩的城市风貌。不断加强城市道路交通基础设施建设，全面优化、美化道路交通环境，融合周围环境、人文景观、色彩搭配、三维剖视、视觉冲击等元素，精心设计简约大方、色彩鲜艳的“彩虹”人行横道线，打造主题突出、特色鲜明、充满活力、人文和谐的交通环境“彩虹”亮点，实现“为城市增色、为群众增悦”的目标，为建设幸福美好新民乐增光添彩。	市交通运输局

市公安局

民乐县人民政府
46	“彩虹村”	打造三堡村为“彩虹村”。按照“环保、集约、高效、实惠”的原则，运用节能环保新型装配式材料，高标准建设“有乡味、户型多、功能全、便安置”的集中安置房和养老服务中心，采取吸引社会投资的方式，开发建设农贸市场和商业步行街；对村内亮化、房屋外立面、景观等节点进行色彩搭配，以简式汉明清为基调进行风貌改造；将安置腾退的500亩宅基地进行复垦，通过建设用地增减挂钩政策进行交易，用来解决集中安置点建设、基础设施配套、公共服务保障等方面资金短缺问题。通过高标准配套完善供暖、供水、污水处理、道路建设等基础设施，切实提高人民群众的获得感和满意度。	市农业农村局

市乡村振兴局

市住建局

市自然资源局

民乐县人民政府
47	“彩虹景区”	打造扁都口景区为“彩虹景区”。在景区内安装彩色休闲座椅，配备色彩各异垃圾桶，对景观照明设施等进行彩装粉饰。改造炒面庄村一组、二组、三组原有居民用房284户，打造民俗一条街；修建占地面积1768平方米的红色旅游广场、建筑面积6000平方米的扁都口商业街、建筑面积2500平方米的儿童乐园；沿扁都口生态休闲风景区外围修建观光车道7761米，拟建木栈道6029米，并在木栈道沿线布置6座观景台。配套完成移动式厕所、室外三网、场地硬化、绿化等工程。突出吃住行、游购娱，打造“人在田中游、人在田中赏、人在田中乐”的立体游憩网络。	市文广旅游局

民乐县人民政府

肃南县“彩虹城市”建设2022年任务分解表

序号	任务名称	建设内容	责任单位	备注
48	一河两岸（隆畅河南北两岸风光带）	以建成的滨河路提升改造工程为基础，在两岸绿化带内补植各类花卉及乔灌木，融入“彩虹城市”建设的理念，对隆畅河两岸的建筑风貌及色彩、植被、花卉进行“微调整”，扩大色彩规模、优化色彩搭配，构建色彩斑斓的复合型生态景观廊道，实现经济效益、社会效益和生态环境效益有机统一。	市住建局

市生态环境局

肃南县人民政府
49
中国裕固族特色村寨	在原有自然景观、人文景观及绿化的基础上，对特色村寨内的色彩进一步进行优化和搭配，在特色村寨内比较平坦和面积较大的地块补植乔灌木类花卉，设置增加民族特色游客休息座椅，凉亭等设施。增设彩色塑胶步道等健身设施，将特色村寨和今年新建成的堪坦布娱乐休闲园连成一体，使特色村寨成为游客体验度较高的又一亮点。同时，也成为县城居民茶余饭后娱乐休闲的去处。	市住建局

市农业农村局

肃南县人民政府
50
祁连山生态博物馆	以正在建设的祁连山生态博物馆为核心，将生态博物馆建设成为集科普教育、旅游、休闲、科研等多功能于一体的旅游综合体，使其成为肃南县城的生态名片，生态休闲旅游新地标，裕固族文化体验区、青少年科普教育基地。	市住建局

市文广旅游局

市自然资源局

肃南县人民政府