2023年度张掖市粮食购销领域

监管信息化升级改造项目绩效自评报告

张掖市粮食和物资储备局

目  录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	4

二、绩效目标完成情况分析	6

（一）资金投入情况分析	6

（二）总体绩效目标完成情况分析	7

（三）绩效目标完成情况分析	7

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施	12

1.预算执行率	12

2.项目成本控制数：	12

四、绩效自评结果拟应用和公开情况	12

五、其他需要说明的问题	12

附件：项目绩效自评表	13

2023年度张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目支出绩效自评报告

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目立项依据

- “十三五”以来，粮食行业信息化取得长足发展，中央储备粮智能粮库信息系统建设、“粮安工程”粮智能化升级改造等项目相继实施，中央和地方政府事权粮食承储库点信息化水平大幅提升，省级粮行政管理部门和有关涉粮央企粮食信息化平台功能不断完善。党和国家机构改革后，国家粮食和物资储备局制定实施一系列粮食信息化建设标准规范，开展整合资源、打通数据、贯通应用攻坚，实现了国家级、省级及市县级储备粮数据和视频在国家粮食和物资储备管理平台汇集，为推进粮食购销领域监管信息化建设奠定了坚实基础。同时也要看到，粮食信息化仍存在覆盖不全、应用不充分、制度不健全、专业人才缺乏等短板弱项，与实现全程即时在线穿透式监管还有差距。

- 为加快推进粮食购销领域监管信息化建设，进一步推动监管理念、监管方式、监管手段和监管效率变革，加强对中央和地方政府事权粮食全覆盖、全链条监管，坚持统筹规划、标准先行，压实责任、分步实施，数据共享、深化应用，强化保障、确保安全的原则，以服务监管、支撑业务为目标，按照统一标准、统一接口、统一平台、统一信息系统要求，在现有粮食信息化标准基础上，国家粮食和物资储备局牵头编制了本规范。本规范从总体架构、粮库信息系统、省级粮食行政管理部门和有关涉粮央企信息化管理平台、监管数据互联互通、监管视频级联及安全与运维等方面，为粮食和物资储备部门、有关涉粮央企信息化建设提供规范性技术指导，合力构建标准规范健全、数据实时汇集、风险智能研判、全程即时在线的信息化动态管控体系，提高监管效率效能。为守住管好“天下粮仓”提供强有力支撑。

- 2.项目建设内容

- 实现国家五部门对粮食购销领域监管信息化建设的部署以及国家粮食和物资储备局组织制定的粮食购销领域监管信息化规范的全部规定和要求，并紧密结合张掖实际，满足实际需要。本次粮食购销领域监管信息化建设内容主要为张掖市各地方粮库系统升级改造，接口业务数据实时对接，并无条件满足国家局最新标准规范要求，满足实际工作需要。

- 根据国家最新规范要求，全省建立统一数据标准及接口，满足粮食购销领域监管的迫切需求，利用物联网、大数据、人工智能、智能监测设备等技术突破作业效率不高，收粮服务不够精细，仓储作业劳动强度大、不够精准，营私舞弊，转圈粮等行业难题，研发新一代智慧粮库系统，基于储粮大数据的智能仓储技术及系统，基于数量监测的数量监管技术及系统，基于可信仓单技术及系统，基于人工智能的作业风险识别技术及系统，基于粮情大数据分析模型的粮油数量核实监管技术及系统，基于移动应用的移动监管技术及系统等。

- 3.项目资金总量及资金类型

- 张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目总投资573.3万元。

- 全市10户政策性储备粮承储企业升级改造预算5809557.49元，其中：软件费用1446500元，硬件费用39527717元，前期费用（设计费、招投代理费）410340.49元。

张掖市各粮库建设预算情况表

单位：元

| 序号 | 建设单位名称 | 建设费用合计 | 项目前期费用 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 张掖市军粮供应站 | 511240.00 | 38854.24 | 550094.24 |
| 2 | 张掖市粮油储备库 | 883590.00 | 67152.84 | 950742.84 |
| 3 | 张掖市甘州区鸿谷粮油储备库 | 441270.00 | 33536.52 | 474806.52 |
| 4 | 张掖市甘州区城关粮库 | 544755.00 | 41401.38 | 586156.38 |
| 5 | 张掖市甘州区平原堡粮管所 | 562614.00 | 42758.66 | 605372.66 |
| 6 | 临泽县裕丰粮油购销有限公司 | 524159.00 | 39836.08 | 563995.08 |
| 7 | 高台县兴粮贸易有限责任公司 （粮食和物资储备中心） | 309283.00 | 23505.51 | 332788.51 |
| 8 | 肃南裕固族自治县粮油工贸总公司 | 502460.00 | 38186.96 | 540646.96 |
| 9 | 民乐县佳和粮油收储有限公司 | 531826.00 | 40418.78 | 572244.78 |
| 10 | 山丹县恒达粮油收储有限责任公司 | 588020.00 | 44689.52 | 632709.52 |

- 4.项目类型、实施周期、项目实施主管部门

项目类型：延续性项目。

实施周期：6个月

项目实施主管部门：张掖市粮食和物资储备局。

- 项目绩效目标

- 按照国家局粮食购销领域监管信息化相关规范，实行储备粮库、省级平台、国家局平台三级网络架构互联互通，深化智慧粮库建设、优化完善省级平台粮食购销监管功能，实现省级储备粮监管信息化全覆盖，粮食购销领域穿透式监管能力大幅提升，智能化监管水平不断提高，监管信息化建设和运行长效机制更加健全。

- 实施地方储备粮食承储企业系统更新换代等智能化升级改造、储备粮承储企业视频监控和粮情监测系统等升级改造，达到互联互通、数据自动采集与共享。

- 强化数据核心。以业务流程为纽带，聚焦各级平台与粮库信息系统的业务同步、同数同源、互通共享，确保数据全面、准确、及时归集，并能够依授权对外提供相应数据服务，有序做好数据资源的共享共用。

- 突出分层设计。根据实际业务域的具体划分，引入分层设计、模块化设计理念，加强业务系统的服务共享，实现系统解耦，消除数据孤岛，避免底层依赖、数出多源。

- 注重弹性迭代。以业务需求为牵引，聚焦行业应用，突出弹性理念，推动流程再造，采用大平台、微服务、轻应用柔性架构，支持敏捷开发、快速迭代、即时升级。

- 促进整合开放。兼具资源整合、共享服务能力，支持开放对接与二次开发，满足个性化应用、需求拓展和功能提升，以形成围绕各级平台和粮库信息系统的应用链条和完整生态。

- 确保安全可控。守住网络安全底线，强化规范运维服务，采用安全自主可控的信息技术，鼓励采用国产化的软硬件产品，逐步提升国产化软硬件比例，促进信息化系统和数据安全能力双提升。

| 张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目支出绩效目标表 （2023年） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 申报单位名称： | 张掖市粮食和物资储备局 |  |  |
| 一级项目名称： |  | 二级项目名称： | 张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目 |
| 项目类型： | 新增项目 | 项目分类： | 其他项目 |
| 项目资金（万元）： | 573.3 | 本年预算金额 （万元）： | 573.3 |
| 年度绩效目标 | 按照国家局粮食购销领域监管信息化相关规范，对10家粮库系统进行升级改造，实行储备粮库、省级平台、国家局平台三级网络架构互联互通，深化智慧粮库建设、优化完善省级平台粮食购销监管功能，实现省级储备粮监管信息化全覆盖，粮食购销领域穿透式监管能力大幅提升，智能化监管水平不断提高，监管信息化建设和运行长效机制更加健全。 |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤573.3万元 |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮库系统升级改造数 | 10家 |
|  | 质量指标 | 粮库系统升级改造验收合格率 | 100% |
|  | 时效指标 | 粮库系统升级改造及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供粮食购销领域动态管理技术支撑 | 提供 |
|  |  | 实现储备粮全程智能化管理目标 | 实现 |
|  |  | 提高管理和储备粮购销服务水平 | 提高 |
|  | 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 健全 |
|  |  | 监管信息化建设完备性 | 完备 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% |

- 二、绩效目标完成情况分析

- （一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析

张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目资金已到位。

2.项目资金执行情况分析

我单位“张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目”项目年初预算资金为520.2万元，止2023年12月31日，该项目共支出235.6万元，预算执行率45%。

3.项目资金管理情况分析

结合项目的实际情况，采用定量和定性相结合的方法，对项目的资金来源、使用、效益和风险进行全面评估。同时，关注政策法规、市场环境等因素对项目资金管理的影响，不断完善和优化项目资金管理策略。

- （二）总体绩效目标完成情况分析

- 1.总体绩效得分情况

经综合评价与分析，我单位张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目绩效自评最终得分为90.4分，评价结果为“优”，具体得分情况如下表所示：

2023年度部门整体支出绩效自评指标得分情况

| 一级指标 | 分值 | 实际得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预执行率 | 10 | 4 | 40% |
| 成本指标 | 6 | 2.4 | 40% |
| 产出指标 | 30 | 30 | 100% |
| 效益指标 | 44 | 44 | 100% |
| 满意度指标 | 10 | 10 | 100% |

- 2.绩效目标完成情况

本年度张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目绩效目标基本完成，按照国家局粮食购销领域监管信息化相关规范，我单位已完对10家粮库系统进行升级改造，实现了省级储备粮监管信息化全覆盖，粮食购销领域穿透式监管能力大幅提升，智能化监管水平不断提高，监管信息化建设和运行长效机制更加健全。

- （三）绩效目标完成情况分析

- 1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

- 根据《2023年度张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目支出绩效自评表》，数量指标设置1个三级指标，指标合计10分，自评得分10分，得分率为100%。

- 粮库系统升级改造数：该指标反映张掖市各地方粮库系统升级改造，接口业务数据实时对接，并无条件满足国家局最新标准规范要求，满足实际工作需要。2023年度，我单位已完成对10家粮库系统升级改造。指标分值10分，该指标实际得分10分，得分率为100%。

- 张掖市各粮库清单

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 张掖市军粮供应站 |
| 2 | 张掖市粮油储备库 |
| 3 | 张掖市甘州区鸿谷粮油储备库 |
| 4 | 张掖市甘州区城关粮库 |
| 5 | 张掖市甘州区平原堡粮管所 |
| 6 | 临泽县裕丰粮油购销有限公司 |
| 7 | 高台县兴粮贸易有限责任公司（粮食和物资储备中心） |
| 8 | 肃南裕固族自治县粮油工贸总公司 |
| 9 | 民乐县佳和粮油收储有限公司 |
| 10 | 山丹县恒达粮油收储有限责任公司 |

（2）质量指标

- 根据《2023年度张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目支出绩效自评表》，质量指标设置1个三级指标，指标合计10分，自评得分10分，得分率为100%。

- 粮库系统升级改造验收合格率：该指标反映对10家粮库系统进行升级改造完成情况进行验收。2023年度，我单位已完成对10家粮库系统升级改造验收。指标分值10分，该指标实际得分10分，得分率为100%。

（3）时效指标

- 根据《2023年度张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目支出绩效自评表》，时效指标设置1个三级指标，指标合计10分，自评得分10分，得分率为100%。

- 粮库系统升级改造及时性：该指标反映对10家粮库系统进行升级改造完成的及时性。2023年度，我单位已按时完成对10家粮库系统升级。指标分值10分，该指标实际得分10分，得分率为100%。

（4）成本指标

- 根据《2023年度张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目支出绩效自评表》，成本指标设置1个三级指标，指标合计6分，自评得分2.4分，得分率为40%。

- 项目成本控制数：该指标反映对10家粮库系统进行升级改造成本控制情况。2023年度，我单位已按时完成对10家粮库系统升级，支付进度为40。指标分值6分，该指标实际得分2.4分，得分率为40%。

- 2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目未涉及经济效益。

（2）社会效益

- 根据《2023年度张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目支出绩效自评表》，效益指标设置3个三级指标，指标合计27分，自评得分27分，得分率为100%。

| - 三级指标 | - 年度指标值 | - 实际完成值 | - 分值 | 得分 | - 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 提供粮食购销领域动态管理技术支撑 | - 提供 | - 提供 | - 9 | - 9 | - 100% |
| - 实现储备粮全程智能化管理目标 | - 实现 | - 实现 | - 9 | - 9 | - 100% |
| - 提高管理和储备粮购销服务水平 | - 提高 | - 提高 | - 9 | - 9 | - 100% |
| - 合计 |  |  | - 27 | - 27 | - 100% |

- 提供粮食购销领域动态管理技术支撑：该指标反映对粮库系统进行升级改造后，对粮食购销领域提供动态管理技术支撑。2023年度，我单位已按时完成对10家粮库系统升级，对粮食购销领域动态管理技术提供有力的支撑。指标分值9分，该指标实际得分9分，得分率为100%。

- 实现储备粮全程智能化管理目标：该指标反映对粮库系统进行升级改造后，对储备粮全程智能化管理提供了有力保障。2023年度，我单位已按时完成对10家粮库系统升级，实现了储备粮全程智能化管理目标。指标分值9分，该指标实际得分9分，得分率为100%。

- 提高管理和储备粮购销服务水平：该指标反映对粮库系统进行升级改造后，提高了管理和储备粮购销服务水平。2023年度，我单位已按时完成对10家粮库系统升级，对粮食管理和储备粮购销服务水平进行了提升。指标分值9分，该指标实际得分9分，得分率为100%。

（3）生态效益

张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目未涉及生态效益。

（4）可持续影响

- 根据《2023年度张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目支出绩效自评表》，可持续影响指标设置2个三级指标，指标合计17分，自评得分17分，得分率为100%。

| - 三级指标 | - 年度指标值 | - 实际完成值 | - 分值 | 得分 | - 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 长效管理机制健全性 | - 健全 | - 健全 | - 8 | - 8 | - 100% |
| - 监管信息化建设完备性 | - 完备 | - 完备 | - 9 | - 9 | - 100% |
| - 合计 |  |  | - 17 | - 17 | - 100% |

长效管理机制健全性：该指标反映对粮库系统进行升级改造后，系统运行长效机制更加健全。2023年度，我单位已按时完成对10家粮库系统升级，使得粮食购销系统运行长效机制更加健全。指标分值8分，该指标实际得分8分，得分率为100%。

监管信息化建设完备性：该指标反映对粮库系统进行升级改造后，监管信息化建设更加完善。2023年度，我单位已按时完成对10家粮库系统升级，使得粮食购销系统运监管信息化建设更加完善。指标分值9分，该指标实际得分9分，得分率为100%。

- 3.满意度指标完成情况分析

- 根据《2023年度张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目支出绩效自评表》，满意度指标设置1个三级指标，指标合计10分，自评得分10分，得分率为100%。

工作人员满意度：该指标反映对粮库系统进行升级改造后，系统使用工作人员的满意程度。2023年度，我单位已按时完成对10家粮库系统升级，通过对10加粮库工作人员进行满意度调查后，经过综合测算，满意度指标为98%，大于目标值。指标分值10分，该指标实际得分10分，得分率为100%。

- 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

- 1.预算执行率

偏离原因：项目前期支付进度较慢目前正在进行尾款支付。

改进措施：根据项目验收情况，及时支出项目尾款。

- 2.项目成本控制数

偏离原因：项目前期支付进度较慢目前正在进行尾款支付。

改进措施：根据项目验收情况，及时支出项目尾款。

- 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位绩效自评结果将编入2023年度决算中，随同2023年度决算同步公开。

- 五、其他需要说明的问题

无。

- 附件：项目绩效自评表

| 张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称： | 张掖市粮食购销领域监管信息化升级改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门： | 张掖市粮食和物资储备局 | 实施单位： | 张掖市粮食和物资储备局 |  |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） |  | 执行率（%） | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | 573.3 | 573.3 | 229.32 |  | 0.4 | 10 | 4 |
| 其中：财政拨款 | 573.3 | 573.3 | 229.32 |  | 0.4 | - |  |
| 其他资金 |  |  |  |  | 0.00 | - |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按照国家局粮食购销领域监管信息化相关规范，对10家粮库系统进行升级改造，实行储备粮库、省级平台、国家局平台三级网络架构互联互通，深化智慧粮库建设、优化完善省级平台粮食购销监管功能，实现省级储备粮监管信息化全覆盖，粮食购销领域穿透式监管能力大幅提升，智能化监管水平不断提高，监管信息化建设和运行长效机制更加健全。 |  | 按照国家局粮食购销领域监管信息化相关规范，我单位已完对10家粮库系统进行升级改造，实现了省级储备粮监管信息化全覆盖，粮食购销领域穿透式监管能力大幅提升，智能化监管水平不断提高，监管信息化建设和运行长效机制更加健全。 |  |  |  |  |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 （权重） | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤573.3万元 | 229.32万元 | 6 | 2.4 | 项目前期支付进度慢，目前根据验收情况进行支付 |
| 产出指标 | 数量指标 | 粮库系统升级改造数 | 10家 | 10家 | 10 | 10 |  |
|  | 质量指标 | 粮库系统升级改造验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  | 时效指标 | 粮库系统升级改造及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供粮食购销领域动态管理技术支撑 | 提供 | 提供 | 9 | 9 |  |
|  |  | 实现储备粮全程智高管理和储备粮购销服务水平能化管理目标 | 实现 | 实现 | 9 | 9 |  |
|  |  | 提高管理和储备粮购销服务水平 | 提高 | 提高 | 9 | 9 |  |
|  | 可持续影响 | 长效管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 8 | 8 |  |
|  |  | 监管信息化建设完备性 | 完备 | 完备 | 9 | 9 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | ≥90% | 98% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 90.4 |  |
| 说明 | 无 |  |  |  |  |  |  |