附件1

张掖市文化广电和旅游产业 “十四五”重大项目表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 合计（87个） | 3293957 | 2936757 |  |  |  |
| 一、文化旅游产业及基础设施项目（64个） | 2589677 | 2281497 |  |  |  |
| 1 | 芦水湾国家级旅游度假区创建 | 续建 | 2021-2023 | 项目包括张掖芦水湾生态景区（4A级）等3个高等级旅游景区，张掖宾馆等11家高标准酒店，甘州府城等5条商业购物街区，丝绸之路文化艺术中心等16处休闲活动场馆及80家地方特色餐饮。 | 20000 | 20000 | 甘州区 | 甘州区文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 2 | 创建省级全域旅游示范区（甘州区） | 续建 | 2021-2023 | 项目包括完善景区道路、游客服务中心、旅游厕所、停车场、旅游导览标识系统等基础设施，打造游客集散中心；提升景区、星级饭店、旅行社等整体服务质量。 | 5000 | 5000 | 甘州区 | 甘州区文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 3 | 省级乡村旅游示范区（甘州区） | 续建 | 2021-2023 | 项目编制《甘州区乡村旅游发展规划》，完善旅游基础设施，培育乡村旅游业态，加大对从业人员技能培训，提升服务质量。 | 5000 | 5000 | 甘州区 | 甘州区文体广电和旅游局、区农业农村局 | 政府 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 4 | 旅游景区创建升级项目 | 续建 | 2021-2025 | 项目包括平山湖大峡谷创建国家5A级旅游景区；甘泉红色历史文化旅游区、张掖国家沙漠体育公园创建国家4A级旅游景区；张掖大剧院、张掖市城市森林公园、甘州水驿创建国家3A级旅游景区。 | 200000 | 117700 | 甘州区 | 甘州区文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 5 | 张掖平山湖大峡谷景区综合提升 | 续建 | 2021-2025 | 张掖平山湖景区综合开发项目由平山湖大峡谷和喀尔喀小镇两个各俱特色的景区组成。平山湖大峡谷规划建设景区大门、景区内道路、步行栈道、观景台、游客服务中心、厕所等；喀尔喀小镇规划建设蒙古大帐、民俗博物馆、星空草原营地、山地车场、蒙古民宿及景观大道、公厕、水电网路等配套工程。升级改造景区基础设施，创建5A级景区，申报世界自然遗产。 | 50000 | 49500 | 甘州区 | 甘肃西域旅游文化投资有限责任公司 | 社会投资 |
| 6 | 张掖大佛寺文化产业园 | 新建 | 2021-2025 | 以佛教文化为依托，围绕大佛寺、西来寺、木塔寺，建设大佛寺历史文化街区和西来寺特色文化街，改造提升景区基础设施，形成历史文化和佛教文化探寻游；以历史文化名城为依托，围绕明粮仓、总兵府、钟鼓楼，实施世行贷款张掖市非物质文化遗产保护展示项目和进行甘州古民居集中迁建保护，形成甘州民风民俗体验游；以大佛寺、西来寺历史文化街区和增福巷、东仓巷、文庙巷特色文化街为载体，大力发展现代服务、旅游观光、文化创意为主的新兴产业。 | 52000 | 40000 | 甘州区 | 甘州区文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 7 | 甘州府城文化产业园 | 续建 | 2021-2023 | 总规划面积51万平方米，建筑面积13万平方米，主要围绕“一核一环两轴五大主题空间”思路，以丝绸之路文化中心为核心，由东西、南北两条景观轴线组成，复原府衙、镖局、票号、商会、五凤楼、鲁班楼六大古甘州建筑，布局禅境甘州、耕稼甘州、毓灵甘州、金戈甘州、市井甘州五个主题空间。 | 95000 | 95000 | 甘州区 | 甘州区旅投公司 | 政府+社会投资 |
| 8 | 甘州区张掖大佛寺景区综合提升 | 新建 | 2021-2025 | 规划总占地面积约34650平方米（约合51.97亩），拟建总建筑面积为29550平方米（其中；地上建筑面积为12550平方米，地下建筑面积为17000平方米），主要拟建建筑由数字展厅、雕刻经板展厅、金经研究院、素食堂及地面停车场、地下汽车库等组成。主要建设内容包括拟建建筑土建工程、设备购置安装工程，配套与之相关的其他设施工程等。 | 17934 | 17434 | 甘州区 | 甘州区文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 9 | 甘州区屋兰古镇文化旅游大景区 | 续建 | 2021-2025 | 围绕屋兰古镇、䅊侯遗址、特色小镇等项目，规划建设灯笼工坊、民俗商业街、民俗客栈集群、温泉度假酒店、军屯乐园、汽车露营地、汉将军广场并配套建设附属设施。 | 120000 | 100000 | 甘州区 | 张掖金正源旅游文化发展有限责任公司 | 社会投资 |
| 10 | 张掖市滨河新区汽车自驾游基地建设项目（二期） | 续建 | 2021-2025 | 项目由甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司投资建设，项目总投资18.98亿元，占地面积364.1亩，其中一期项目包括：汽车营地、营地服务中心、游客接待中心、营地配套中心、商业办公中心及经济型酒店，二期工程包括汽车旅馆综合体和高级酒店等。 | 189800 | 144800 | 甘州区 | 甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司 | 社会投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 11 | 弱水湾休闲旅游度假区项目 | 续建 | 2021-2023 | 项目规划打造荷叶鱼塘、童性在野、弱水中央、靖安古堡、黑河林荫、路家老湾六项重点项目，同步打造长河一弯等7个核心景观。 | 64000 | 64000 | 甘州区 | 甘州区文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 12 | 靖安堡建设项目 | 续建 | 2021-2023 | 项目主要建设宾礼广场入口形象区、邻里水巷特色文化主题街区、风华苇岸乡野宿集、耕读传家研学体验营地、花样民游娱乐体验区、峥嵘年华主题拓展训练基地、壹品泉香温泉度假山庄。 | 12000 | 12000 | 甘州区 | 甘州区文体广电和旅游局 | 政府投资+社会投资 |
| 13 | 明永镇西大湖草原水乡渔村 | 续建 | 2021-2023 | 项目突出“村在水中、水在村中、人在景中”的生态村庄特色，整社拆除四社原有老旧房屋38院，新建集中连片房屋30院以上，并配套道路、水系、鱼塘等公共设施，规划建设游客中心等公益设施。 | 3000 | 3000 | 甘州区 | 甘州区文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 14 | 张掖七彩丹霞·流沙河景区文化旅游集散中心建设项目 | 新建 | 2021-2022 | 项目规划占地面积约1276亩，项目概算投资2.38亿元。主要建设以游客接待区、旅游购物休闲区、生态景观观光区、亲子农场游乐区、星空度假区为主的五大功能性分区。项目总建筑面积20800平方米，其中：游客服务中心一座2300平方米，加油站3000平方米，特色商业街10500平方米，建设绿化景观1245亩，游览步道8.2公里，硬质停车位2008个，配套供水、供电、通信、公共环卫设施等。 | 14798 | 14398 | 临泽县 | 临泽县鸿健文体旅游产业发展有限公司 | 社会投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 15 | 张掖丹霞大景区旅游基础设施改造提升项目 | 新建 | 2023-2025 | 项目主要对丹霞大景区旅游基础设施实施提升改造，完善道路、供排水、污水处理、供电等基础设施；实施景观大道亮化工程，架设太阳能路灯200盏，建成智慧停车场4个、安装汽车充电桩100个、配套旅游厕所4个；对景区主要路段和重要节点，配套安装旅游标示系统；完善景区及周边环境的绿化、亮化、美化、通信网络等设施。 | 5000 | 5000 | 临泽县 | 张掖丹霞文化旅游股份有限公司 | 社会投资 |
| 16 | 临泽县流沙河温泉康养体验中心项目 | 新建 | 2021-2022 | 项目总体规划占地面积183亩，主要建设内容为室内温泉体验区、室外温泉体验区、室内园林式民宿、特色融合餐厅、特色商品展销市场、休闲娱乐广场等休闲特色功能区，配套停车场、公共卫生间、亮化美化等附属设施。 | 5800 | 5620 | 临泽县 | 临泽县鸿健文体旅游产业发展有限公司 | 社会投资 |
| 17 | 临泽县流沙河景区基础设施建设项目 | 新建 | 2021-2022 | 项目拟新建占地面积5700平方米的游客服务中心1处；建设特色文化传承体验基地1处；新建智慧停车场3个、旅游标准化厕所4个。改造提升临泽县流沙河景区道路10公里，建设休闲广场和亲水平台3个；实施亮化工程提升改造工程，架设太阳能路灯200盏，实施电力设施更新改造，更换LED灯管4500个、彩虹灯带8400米；改造更新智慧监控网络系统，架设监控摄像头100个；购置安装更新配套果皮箱200个、休闲座椅70个，景观小品5个，景区标示牌120块。 | 5300 | 5300 | 临泽县 | 临泽县流沙河生态建设服务中心 | 政府+社会投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 18 | 临泽县丹霞康养村 | 新建 | 2021-2023 | 项目规划占地面积约267亩，建设高质量住房348户，配套建设社区公共服务中心1个、停车场1个、旅游厕所2个，完善水、路、电、暖等附属设施。 | 17700 | 17700 | 临泽县 | 临泽县文体广电和旅游局 | 政府投资 |
| 19 | 临泽县丹霞生态康养谷项目 | 新建 | 2021-2025 | 项目位于丹霞快速通道东侧，是围绕流沙河流域14万亩生态公益林补水工程建设的集生态、生产、经营等功能为一体的文化旅游观光园。 | 20000 | 20000 | 临泽县 | 临泽县文体广电和旅游局 | 社会投资 |
| 20 | 张掖七彩丹霞旅游景区实景演艺项目 | 新建 | 2021-2022 | 项目总占地面积300亩，总建筑面积约8000㎡，主要建设内容为演艺舞台40000㎡和能容纳4000人同时观演的看台1座、演艺准备区及商服等配套设施，配套建设道路、绿化美化、演艺广场、演艺舞台等设施，编排打造一台以西汉传奇将领霍去病为主角的大型实景史诗传奇秀项目。 | 11000 | 11000 | 临泽县 | 张掖丹霞文化旅游股份有限公司 | 社会投资 |
| 21 | 临泽县金沙湾沙漠旅游度假营地项目 | 新建 | 2021-2025 | 项目按照“一轴四环五板块”的空间功能结构规划，建设包括入口综合服务板块、沙漠狂欢娱乐板块、沙漠风光游览板块、沙漠越野运动板块、沙漠影视基地板块的旅游区。 | 20000 | 20000 | 临泽县 | 临泽县文体广电和旅游局 | 社会投资 |
| 22 | 临泽西游主题运动小镇建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 项目位于滨河南路西侧，规划占地面积300亩。主要建设室外运动研学主题乐园、骑行乐园、水晶宫主题亲水乐园、室内多功能主题场馆。 | 20000 | 20000 | 临泽县 | 临泽县鸿健文体旅游产业发展有限公司 | 社会投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 23 | 临泽县丹霞小镇二期建设项目 | 新建 | 2022-2023 | 建筑面积31777.38㎡，主要建设地质研学中心、西域美食城、宿舍楼、星空营地，配套实施装修装饰、给排水、消防、采暖、电气等工程 | 40000 | 40000 | 临泽县 | 甘肃公航旅集团公司 | 社会投资 |
| 24 | 张掖世界地质公园科普馆建设项目 | 新建 | 2022 | 规划占地面积1797㎡，主要以离地高架的方式新建直径21m的球形科普馆一座，并配套架空木平台1282.18㎡及科普长廊95㎡ | 3064 | 3064 | 临泽县 | 张掖丹霞文化旅游股份有限公司 | 社会投资 |
| 25 | 高台县红沙河大峡谷开发建设项目 | 新建 | 2022-2025 | 项目位于高台县新坝镇，主要规划建设硖口民俗区、观光游乐区、度假娱乐区、生态休闲区等四个功能区，同时，在景区入口处配套建设游客服务中心、停车场、旅游厕所、特色餐饮美食街和管理用房等服务设施，最终形成国内融观赏性、运动性、知识性、参与性、娱乐休闲为一体的立体式复合型的主题户外营地。 | 32000 | 32000 | 高台县 | 高台县文体广电和旅游局 | 社会投资 |
| 26 | 高台县黑河沙漠公园项目 | 新建 | 2022-2024 | 建设沙博馆广场游览区、沙漠观光游览区、戈壁风光游览区、沙滩浴场区、生态植被保护区和黄沙综合服务区六个功能区及沙漠科普馆、沙漠治理科技示范园、沙生植物园、沙漠战争植物馆、沙生植物繁育基地、古丝路文化长廊、沙漠休闲游乐场、地方民俗大舞台等观光游览项目。 | 26000 | 26000 | 高台县 | 高台县文体广电和旅游局 | 社会投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 27 | 高台县景城融合休闲度假区建设项目 | 新建 | 2022-2025 | 该项目依托县城湿地新区及大湖湾风景区和国家城市湿地公园，新建游客服务中心、售票厅、管理用房等服务设施，建设水上娱乐设施、观光车、自行车等、水上吊桥、玻璃栈道等娱乐项目，为游客提供购物、休闲、餐饮、娱乐服务，助推风景区和城市融合发展，进一步完善城市和景区服务功能。 | 22000 | 22000 | 高台县 | 高台县文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 28 | 高台县华梦园小泉丹霞旅游景区建设项目 | 续建 | 2021-2023 | 项目主要新建帐篷休闲营地、游客接待中心、花海、生态采摘园、木质茶餐厅等，配套建设户外休闲教育设施、停车场、观光栈道、旅游厕所等设施。 | 7900 | 6800 | 高台县 | 高台县华梦园旅游开发有限公司 | 社会投资 |
| 29 | 甘肃高台国家城市湿地公园生态康养休闲度假区 | 续建 | 2021-2025 | 项目主要包括黑河北岸生态湿地景观改造、红色文化展示体验工程、大湖湾景区改造提升工程、沿线村庄产业振兴和风貌改造提升工程、文化旅游设施和消费提升工程。 | 120000 | 120000 | 高台县 | 高台县文体广电和旅游局 | 政府投资 |
| 30 | 高台县骆驼城古遗址历史文化产业景区项目 | 新建 | 2023-2025 | 项目规划总面积3068.5亩，以骆驼城遗址为载体，重点建设综合服务区、古城商业区、军营体验区、花海展示区和遗址展示区等五个片区，通过考古遗址与科技复现的虚实融合，使游客以更加真切的方式“看古城遗址、听北凉古曲、感异想空间、触凋零古城、嗅历史韵味”，并形成西北最大的实景定点匹配幻影展演空间体验式示范展示区和集历史文化、商业运营、旅游开发、创意体验共融的丝绸之路历史文化产业集群。 | 38000 | 38000 | 高台县 | 高台县文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 31 | 山丹县游客集散中心建设项目 | 新建 | 2024-2025 | 主要建设游客服务中心、入口广场、停车场等设施，配套建设道路5.2公里。 | 15000 | 15000 | 山丹县 | 山丹县文体广电和旅游局 | 政府投资 |
| 32 | 山丹县焉支山景区提升改造建设项目 | 续建 | 2022-2025 | 1.焉支山景区基础设施建设项目：提升改造景区内现有木栈道、游步道、观景台等基础设施，完善停车场、游客服务中心、智慧旅游系统、旅游标识标牌、旅游厕所等配套服务设施等。2.焉支生态小镇建设项目：主要建设特色民宿、月氏-匈奴部落、亲子游乐运动区、民宿等设施，实施寺沟河治理维护、生态田园、山地生态涵养等生态项目。 | 76000 | 67400 | 山丹县 | 山丹县文体广电和旅游局 | 社会投资 |
| 33 | 山丹县如意花海文化旅游产业园建设项目 | 续建 | 2022-2025 | 1.佛山滑雪场提升改造项目：建设中级雪道、标准化滑冰场、儿童娱乐区、滑冰场等设施。2.如意花海二、三产融合发展示范区建设项目：完善服务配套设施。3.马文化体验区建设项目：主要建设赛马场、马术俱乐部等工程。4.大佛寺景区旅游基础设施建设项目：对景区基础设施进行提升改造，拓展开发周边旅游资源。 | 60000 | 40000 | 山丹县 | 山丹县文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 34 | 山丹县大型文化旅游实景剧目演出项目 | 新建 | 2023-2025 | 1.《路易.艾黎》，弘扬路易艾黎国际主义精神，通过实景演出来体现无私奉献的人道主义精神和自强不息的艰苦创业精神。2.《万国盛世博览会》，深入挖掘河西走廊的历史文化及丝绸之路元素，设计编排隋炀帝召见72国使臣场景，用先进的声、光、电、音等高科技手段营造全景剧目。3.《印象·长城》以现代音画形式表现山丹汉明长城的历史和长城文化。 | 28000 | 28000 | 山丹县 | 山丹县文体广电和旅游局 | 社会投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 35 | 山丹县通用航空旅游线建设项目 | 新建 | 2024-2025 | 1.重点围绕焉支山、山丹马场、硖口古城、长城驿四大主题，布局4个直升机起降点，开通旅游航空线路。2.在马场场点配套建设航空体育运动训练基地，集中建设公寓，生活保障用房，综合办公大楼，室外训练场地及配套附属设施。全力打造设施完善功能齐全的航空基地和具有原始自然风貌和浓郁地域文化特征的旅游品牌。 | 42000 | 42000 | 山丹县 | 山丹县文体广电和旅游局 | 社会投资 |
| 36 | 山丹县清泉镇千亩玫瑰产业休闲园项目 | 新建 | 2021-2025 | 依托山丹玫瑰产业园已建成的1000亩玫瑰标准化种植示范基地，计划带动周边农户种植玫瑰5000亩；拟建设玫瑰研发中心、玫瑰精深加工车间，打造以玫瑰为主业、纯天然林下种植（果，蔬）及养殖（禽， 畜，鱼）等副业带动餐饮垂钓，花卉休闲农业生态观光旅游于一体的大型生态园。 | 12000 | 12000 | 山丹县 | 山丹县文体广电和旅游局 | 社会投资 |
| 37 | 山丹县赐儿山景区建设项目 | 新建 | 2021-2023 | 项目主要建设田园观赏采摘区、自驾体验区、儿童游乐区和美食品尝区等多功能综合景区。 | 15000 | 15000 | 山丹县 | 山丹县文体广电和旅游局 | 社会投资 |
| 38 | 明长城山丹段保护修缮及加固维修项目 | 续建 | 2021-2025 | 项目主要对明长城山丹段进行保护修缮、加固维修。 | 1000 | 1000 | 山丹县 | 山丹县文体广电和旅游局 | 政府投资 |
| 39 | 山丹县马文化产业园建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 项目主要建设各类赛马场、观光马道、马术俱乐部、马文化俱乐部、马文化广场、综合马术馆、马文化展示区、育马基地，完善游客中心、景观绿化、停车场等配套设施。 | 11000 | 11000 | 山丹县 | 中农发山丹马场 | 社会投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 40 | 山丹县长城新河驿文化旅游复合廊道建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 建设山丹汉明长城新河驿连接路25公里、风景道8公里，完善道路指示牌、驿站形象标识。改造驿站水电热气，配套建设垃圾收集中转设施，旅游厕所、停车场等附属设施。 | 2500 | 2500 | 山丹县 | 山丹县文体广电和旅游局 | 政府投资 |
| 41 | 山丹县乡村旅游基础设施提升改造项目 | 续建 | 2021-2025 | 主要包括乡村景观道路、乡村旅游线路标识、重点休闲农庄改造提升、美丽乡村建设等内容 | 2000 | 2000 | 山丹县 | 山丹县文体广电和旅游局 | 政府投资 |
| 42 | 张掖市民乐县祁连山生态保护与自然教育产业建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 项目共涉及区域15330.96亩，包括生态保护、生态修复、科普教育建设、游憩建设等内容。 | 89800 | 89800 | 民乐县 | 民乐县文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 43 | 民乐县祁连山重点生态功能区扁都口生态休闲旅游区建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 将民乐县南丰镇炒面庄村一、二、三组改建为餐饮、住宿、购物为一体的生态民俗小院，占地面积约14万平方米；新建红色旅游文化广场，同时配套建设功能区内相关基础设施 | 23000 | 23000 | 民乐县 | 民乐县文体广电和旅游局 | 社会投资 |
| 44 | 张掖市民乐县祁连山国家公园（体制试点）保护管理设施、配套基础设施、科普宣教设施项目 | 新建 | 2021-2025 | 占地约14万平方米，新建红色旅游文化广场，同时配套建设功能区内保护管理设施、配套基础设施、科普宣教设施等相关基础设施。 | 5000 | 5000 | 民乐县 | 民乐县文体广电和旅游局 | 政府投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 45 | 民乐县生态工业园区生态湿地公园建设项目（生态宜居小镇文化村） | 新建 | 2021-2022 | 生态湿地公园占地约为600亩，其中水系200亩、绿化面积400亩，在公园旁修建占地500亩约有650套3-4层高档住宅的生态宜居小镇文化村。同时在生态公园内修建长约2.2公里健身步道。公园内配套建设公共卫生间、垃圾桶、休闲椅等基础设施。 | 34000 | 34000 | 民乐县 | 民乐县文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 46 | 民乐现代丝路田园综合体旅游景区及展览馆建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 新建田园综合体旅游基础设施、文化旅游复合廊道、红色文化旅游小镇等项目。 | 8200 | 8200 | 民乐县 | 民乐县文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 47 | 民乐文化产业园建设项目 | 续建 | 2021-2023 | 建设文化旅游产业街、儿童乐园、公园、中小学校及幼儿园等。 | 50000 | 16000 | 民乐县 | 民乐县文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 48 | 滨河集团智慧景区建设及非物质文化遗产保护项目 | 在建 | 2021-2025 | 产业园占地2万亩，是一处以戈壁生态和酒文化为显著特征的4A级旅游景区。按照规划，园内分别是：观光工业综合体、观光农业综合体、观光养殖综合体、观光苗木综合体、科技孵化综合体、绿色有机食品博览馆综合体、客服中心综合体、酒文化体验馆综合体、酒文化古镇综合体。景区监管管理决策及管理平台，建设电子与票务系统等。 | 60000 | 60000 | 民乐县 | 滨河集团 | 社会投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 49 | 肃南县裕固风情文化旅游综合体项目 | 新建 | 2021-2025 | 建设裕固族主题游乐园、非物质文化遗产展示体验基地、民族演艺中心、文旅商品购物街区，温泉主题酒店、肃南县裕固餐饮文化产业园、肃南县裕固族民俗度假区游客服务中心等级配套建设相关附属设施。 | 155000 | 155000 | 肃南裕固族自治县 | 肃南县文体广电和旅游局 | 社会投资 |
| 50 | 肃南县九台山滑雪场建设项目 | 新建 | 2021-2023 | 在县城以南的营盘台子，拟建设游客接待中心1座及滑雪场配套设施，拟建雪道有效长度大于2000米，平均宽度500米。 | 12000 | 12000 | 肃南裕固族自治县 | 肃南县裕固风情文化旅游发展有限责任公司 | 社会投资 |
| 51 | 肃南县中华裕固风情苑自驾游房车露营基地及休闲度假产业开发建设项目 | 续建 | 2021-2023 | 建设多功能自驾游、房车服务中心1处，新建星空气泡酒店、星空咖啡屋等设施，完善裕固文化广场服务设施，配套供水、供热、污水、安防消防等附属设施。 | 11000 | 7400 | 肃南裕固族自治县 | 肃南县文体广电和旅游局 | 社会投资 |
| 52 | 肃南县玉水苑民族文化展示中心提升及基础设施配套建设项目 | 新建 | 2022-2024 | 项目总建筑面积37366.7平方米，提升改造民族文化展示中心1600平方米；停车场建筑面积24441.1平方米。 | 3600 | 3600 | 肃南裕固族自治县 | 肃南县文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 53 | 肃南裕固族民俗生态度假旅游景区基础设施改造提升项目 | 新建 | 2021-2023 | 改造提升民俗度假区游客中心服务设施，建设自驾营基地各2处、旅游环保厕所6座等，配套完善相关服务设施。 | 1960 | 1960 | 肃南裕固族自治县 | 肃南县文体广电和旅游局 | 社会投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 54 | 肃南县裕固风情走廊旅游景区改造提升项目 | 新建 | 2021-2023 | 修建完善万佛峡栈道5公里，改造提升高车穹庐景点水、电路设施，架设万佛峡、千佛崖沿线夜景灯（肃南县白银乡境内）；改造修建游客中心1处，修建观景台4座，厕所1座，配套建设停车场、标识标牌、环卫、监控、安防、消防等设施。 | 2000 | 2000 | 肃南裕固族自治县 | 甘肃祁连裕固文化发展有限公司 | 社会投资 |
| 55 | 肃南县马蹄寺旅游景区基础设施建设项目 | 新建 | 2021-2023 | 旅游综合服务区规划用地55481.06㎡：其中游客服务中心、石窟艺术数字化保护及体验区、民族文化体验区等设施用地33808.89㎡，生态停车场21672.17㎡；2.新建公路1.5㎞，桥梁3座；新建200㎡厕所1座、防冻环保厕所10座、改建100㎡厕所1座、改造升级A级厕所3座；自驾游营地占地9813.62㎡；景区生态保护围栏20㎞；新建游步道、防洪坝及配套设施。 | 21519 | 21519 | 肃南裕固族自治县 | 肃南县文体广电和旅游局 | 社会投资 |
| 56 | 肃南县文殊寺景区基础设施建设项目 | 新建 | 2021-2023 | 修建文化休憩长廊1.9公里，游客中心3320平方米，建设生态停车场2处28000平方米、设置停车位1487个，充电桩150个，栈道9.8公里，景观平台9座1200平方米，新建120平方米旅游厕所9座，文化牌13个，导视牌22个，景区道路1.8公里、桥梁5座，供暖管网86432米，垃圾处理站1座，配套消防、供排水、数字化智慧旅游景区建设。 | 19802 | 19802 | 肃南裕固族自治县 | 文殊寺旅游公司 | 政府+社会投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 57 | 肃南县外星谷沉浸式主题公园建设项目 | 续建 | 2021-2023 | 项目规划建设榆木沟景区大门、游客中心、纪念馆、文化广场，完善停车场，帐篷营地、摄影基地、观景台、厕所、游步道等配套设施。 | 5000 | 5000 | 肃南裕固族自治县 | 肃南神鹰旅游文化开发有限责任公司 | 社会投资 |
| 58 | 肃南县明花大漠风光田园综合体建设项目 | 新建 | 2021-2023 | 拟建大漠风光旅游探险区、沙漠植物区、儿童乐园、科技博览区、体育竞技区、垂钓中心、生态农业示范区、沙雕艺术展区等8个景区和度假村、餐饮贸易娱乐区2个服务区，使其成为一座沙漠探险、旅游健身、文化娱乐、农事体验为一体的田园综合体。 | 5000 | 5000 | 肃南裕固族自治县 | 肃南县文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 59 | 肃南县大河乡西柳沟民俗度假区改造提升项目 | 续建 | 2021-2025 | 改造民居，新建民俗客栈、生态农业观光基地等基础设施，建设停车场、帐篷野营区、烧烤区等休闲娱乐区，完善水电、安防、消防等设备，完成山体、河道亮化、改善周边环境。 | 6000 | 6000 | 肃南裕固族自治县 | 肃南县文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 60 | 肃南县皇城镇乡村旅游综合开发项目 | 新建 | 2021-2023 | 改造提升集镇民居，完成道路硬化，培育民宿客栈、特色牧家乐、家庭宾馆，修建完善特色餐饮街区、民族特色文化广场、游客接待中心、停车场、人工湖、皇城水库水域景观区、民间手工艺品及民俗文化展示厅，新建环保旅游厕所、游步道、观景台等设施，配套完善水，电、路及通讯工程设施；规划建设泱翔藏族特色村寨项目，建设“四个”特色村。实施民居改造提升工程、东大河水域景观建设工程、民俗景观大道建设工程、藏传佛教寺院建设工程、农民素质教育提升工程，配套完善接待咨询中心、旅游厕所等附属设施。 | 8000 | 8000 | 肃南裕固族自治县 | 肃南县文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 61 | 肃南县巴尔斯文旅基础设施建设项目 | 新建 | 2021-2023 | 新建游客服务中心4600平方米，应急救援中心800平方米，生态停车场82000平方米，民族文化保护传承中心2000平方米，游步道5000米，改造提升道路25公里，建设600立方米蓄水池1座，改造提升自来水管道20公里，建设公共厕所8座，停车场3处5000平方米。 | 6000 | 6000 | 肃南裕固族自治县 | 肃南县文体广电和旅游局 | 社会投资 |
| 62 | 祁连山国家公园教育实训基地 | 新建 | 2021-2025 | 打造集祁连山国家公园综合治理能力、建设体制机制与标准化体系研究、生态管护人员培训等为一体的教育实训基地。主要建设实训楼、科研院所、示范场、动植物培育繁育基地、生态廊道等基础设施。 | 18000 | 18000 | 肃南裕固族自治县 | 肃南县自然资源局 | 政府投资 |
| 63 | 祁连山国家公园研学基地 | 新建 | 2021-2025 | 主要建设研学旅行区、生活配套区、室外拓展区等三大功能区，基地建成以后将成为以全国青少年为主体，辐射全国青少年的生态保护、科普教育、特色民俗文化旅游和全国研学旅行的示范基地。 | 20000 | 20000 | 肃南裕固族自治县 | 肃南县自然资源局 | 政府投资 |
| 64 | 张掖丹霞轨道交通及S1号线张掖市区至丹霞景区轨道交通项目 | 新建 | 2021-2022 | 1.张掖丹霞轨道交通：线路长15.6公里，双线设计，钢轮钢轨有轨电车；2.S1号线张掖市区至丹霞景区轨道交通项目：规划方案沿S218南侧敷设前行，终点至张掖丹霞旅游景区，主线长约37.06公里。 | 518000 | 438000 | 张掖市 | 张掖交投公司张掖市山水文体旅游集团公司 | 政府+社会投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 二、红色文化遗址保护及旅游开发项目（7个） | 408880 | 365660 |  |  |  |
| 1 | 甘州河西红色基因传承示范及教育培训基地 | 新建 | 2021-2025 | 以甘州区为中心，集中打造“红色基因传承基地”，围绕高金成烈士纪念馆、龙渠烈士陵园、西城驿烈士陵园、龙渠会议遗址、西洞堡大捷、沿河址阻击战等红色文化，建设中国工农红军红西路军红色基因传承示范区。 | 150000 | 145000 | 甘州区 | 甘州区文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 2 | 临泽县汪家墩红色研学旅游基地建设项目 | 新建 | 2021-2023 | 项目依托倪家营镇汪家墩战斗遗址、梨园口战斗遗址、红西路军总指挥部、兵工厂、红军标语墙等红色革命遗址，建设一处集教育研学、旅游康养、传承体验、特色民宿餐饮等功能为一体的红色研学旅游基地，总占地面积2758亩，计划分四期五年完成。主要实施红西路军革命遗址保护，建设红西路军革命史展厅、红西路军革命历史图书馆、多功能学术报告厅；开发徒步、红军特色餐饮、知青特色民俗村等体验项目；购置城域网数据中心信息化设备1套。 | 10200 | 10200 | 临泽县 | 临泽县倪家营镇政府 | 政府+社会投资 |
| 3 | 临泽县梨园口红色文旅产业园项目 | 新建 | 2021-2024 | 依托临泽倪家营镇梨园口战斗遗址独特的红色革命遗址资源，规划建设文物保护传承利用、集红色教育、研学体验、旅游观光、休闲娱乐等功能于一体的红色文旅产业园。主要打造梨园村红色美丽村庄，开发室内外红色体验、党性教育、军事探索、拓展训练等项目，配套建设旅游基础设施。 | 15000 | 15000 | 临泽县 | 临泽县文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 4 | 高台红色旅游大景区项目 | 新建 | 2021-2025 | 构建以红西路军纪念馆综合提升项目为核心，以红色基因传承基地项目、西部红色文化影视城项目、河西红色文化体验项目、红西路军主题公园项目、红色文化商贸街项目、国防教育主题公园项目、红色文化博览园项目、红色旅游小镇项目为主要内容的红色文化旅游大景区。 | 199680 | 161680 | 高台县 | 高台县文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 5 | 山丹县艾黎精神传承教育基地建设项目 | 新建 | 2023-2025 | 1.主要建设文化体验区(“艾黎情”文化公园、培黎学校创建历程回顾展、文博集群、明长城文化公园、闇门滩战役缅怀广场等)。2.研学教育基地(含培训示范基地、办公生活区、体育运动区及校园文化提升等)，配套建设停车场、旅游厕所、导览标识标牌等服务设施。 | 16000 | 15780 | 山丹县 | 山丹县文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 6 | 山丹县“艾黎情”红色旅游景区项目 | 新建 | 2023-2025 | 依托艾黎纪念馆、艾黎捐赠文物陈列馆、培黎图书馆、艾黎大道并新建艾黎文化广场、新西兰商业风情街、新西兰旅游度假村等，配套建设停车场、旅游厕所、导览标识标牌等服务设施。 | 8000 | 8000 | 山丹县 | 山丹县文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 7 | 肃南县红色文化教育实践基地基础设施改造提升项目 | 新建 | 2021-2023 | 1.建设红色记忆主题公园游客中心1500平方米，主题公园大门1座。实施环境整治15000平方米，建设游步道26公里，配套相关基础设施。建设主题雕塑300平方米；2.对区域内15处战斗遗址设置保护围栏和标识标牌，配套建设垃圾收储中转站8个、生态停车场6座，生态厕所8座，自驾营地4处，访客服务中心4座；3.建设遗址连接道路35公里；4.维修石窝会址纪念碑；5.打造红石窝村红色教育基地，对石窝会址纪念碑进行修葺完善。 | 10000 | 10000 | 肃南裕固族自治县 | 肃南县文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 三、文物及非遗保护利用项目（9个） | 226000 | 223700 |  |  |  |
| 1 | 世行贷款张掖市文化遗产展示及传统村开发项目 | 新建 | 2021-2023 | 张掖市文化遗产展示及传统村开发项目是利用张掖老城区现有文物古建筑进行非物质文化遗产、边塞文化展示研究及对甘州区碱滩镇古城村传统民居进行综合提升改造。分为明粮仓、总兵府和碱滩古城村三个片区。 | 12000 | 11700 | 甘州区 | 甘州区文体广电和旅游局 | 社会投资 |
| 2 | 黑水国遗址公园 | 新建 | 2021-2025 | 建设黑水国核心遗址保护区；建设黑水国遗址控制范围景观区；建设考古发掘体验区；建设游憩休闲区；建设遗址公园外围公路系统及内部步道系统；建设甘肃省考古研究所河西考古工作站、黑水国遗址博物馆。 | 50000 | 48000 | 甘州区 | 甘州区文体广电和旅游局 | 社会投资 |
| 3 | 高台县骆驼城遗址数字化保护项目 | 新建 | 2022-2023 | 通过摄影，3D建模等手段建立骆驼城遗址的各项型式数据和空间关系等数字化资料，辅助遗址的修缮保护、发掘、遗址公园建设等项目建设；通过计算机网络来整合统一大范围内的文物资源，将不同时期的考古成果进行对比、叠加、利用虚拟技术在大范围内展示骆驼城遗址现状。 | 15000 | 15000 | 高台县 | 高台县文体广电和旅游局 | 政府投资 |
| 4 | 高台县非物质文化遗产传承保护及产品转化创业创新示范园 | 新建 | 2023-2025 | 建设非物质文化遗产数字展示体验厅，分为“民俗风情”和“独具匠心”两大部分。“民俗风情”以高台县非物质文化遗产项目为题材，制作精细化全息多媒体3D实物展示秦腔獠牙绝技、通背捶、八虎棍等非遗项目模型和Flash 动画；“独具匠心”利用全息实物建模制作技术，循环播放非物质文化遗产相关图片和视频，呈现真实的三维视觉效果。 | 22000 | 22000 | 高台县 | 高台县文体广电和旅游局 | 社会投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 5 | 高台骆驼城国家考古遗址公园建设项目 | 新建 | 2022-2025 | 建设游客服务中心、入口大门及生态停车场建设、苦水一号墓原址展示区建设、新建展示照明设施、展示围栏设施、标识标志、信息系统工程、宣传出版物等。建成骆驼城遗址数字展馆、遗址现场解说设备、AR/VR设施、遗址现场数字模拟展示设施。 | 12000 | 12000 | 高台县 | 高台县文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 6 | 高台县九曲黄河灯阵非遗传承暨产品转化项目 | 新建 | 2022-2025 | 项目共分三期建设：一期为九曲黄河灯阵、灯笼工坊；二期为民俗古村落、田园综合体；三期为非遗主题公园。 | 38000 | 38000 | 高台县 | 高台县文体广电和旅游局 | 社会投资 |
| 7 | 山丹汉明长城国家文化公园（甘凉咽喉风景道示范段）建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 1.建设外围旅游干线和内部连接道路。主要修建马营口-硖口-新河驿-县城旅游道路65公里。2.建设硖口至新河驿展示区。主要修建旅游干线至内部节点连接路、巡查步道、马道等参观步道；建设游客服务中心、长城保护监测站、生态停车场、马术表演区、户外摄影基地、长城形象标识建筑、自驾游营地、3D数字影院等。3.打造主体公园城北段。主要建设城北片区长城主题公园、自驾游营地、实景演出、民宿、夜市、特色小镇、城郊田园景观带。 | 60000 | 60000 | 山丹县 | 山丹县文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 8 | 民乐东灰山遗址文物保护建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 完成水利电力引线工程、回车场、停车场、文物保护工程，新建游客中心等配套设施。 | 5000 | 5000 | 民乐县 | 民乐县文体广电和旅游局 | 政府投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 9 | 肃南县裕固族非物质文化遗产保护传习基地建设项目 | 新建 | 2021-2023 | 新建生产传习所、展示厅和特色产品生产销售中心，占地面积面积4000平方米；新建展演剧场、排练厅及相关辅助用房，占地面积5000平方米，并配套建设相关服务保障设施设备。重点扶持一批文化旅游特色商品开发企业，开发设计各类文化旅游纪念品、手工艺品、地方土特产品等，延伸开发非物质文化遗产类产品。 | 12000 | 12000 | 肃南裕固族自治县 | 肃南县文体广电和旅游局 | 政府投资 |
| 四、公共文化及广电事业项目（7个） | 69400 | 65900 |  |  |  |
| 1 | 书香甘州 | 新建 | 2021-2025 | 建设图书馆总分馆项目；建设文化馆总分馆项目；实施书画美术人才培训计划；创作《甘州全景》（暂名）大型系列美术作品；创作具有甘州特色的舞剧1台；对大佛寺步行街、南城巷和西来寺巷进行提升改造，以“三馆”为中心，发展以图书、展览、收藏、观光为主的特色文化街区；编辑出版甘州当代文学作品系列丛书。 | 5000 | 5000 | 甘州区 | 甘州区文体广电和旅游局 | 政府投资 |
| 2 | 临泽县社区文化大院建设项目 | 新建 | 2021-2025 | 建设以村级“五位一体”的农村社区文化大院10个。配套建设文化体育广场、乡村舞台、安装电子屏、购置自乐班乐器、音响、服装等设备。建顾集图书借阅、电子阅览、党员教育、科学普及、社区教育、医疗保健、便民服务、体育健身等公共服务于一体的社区综合文化服务中心。 | 5000 | 5000 | 临泽县 | 临泽县文体广电和旅游局 | 政府投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 3 | 高台县演艺中心项目 | 新建 | 2022-2024 | 项目计划建设现代化的演艺中心1处，主体建筑占地面积7800㎡，广场占地面积约12000㎡，配套建设水、电等基础设施，最终建成一个集综合演艺、艺术展示、庆典集会等于一体的多功能场所。 | 16000 | 16000 | 高台县 | 高台县文体广电和旅游局 | 政府+社会投资 |
| 4 | 山丹县公共文化服务功能提升及数字化建设项目 | 续建 | 2021-2025 | 集中对“三馆一站”服务功能及基础设施进行提升改造。1.对原有山丹培黎图书馆提升改造，设置少儿图书馆、数字图书馆、多功能展播厅，图书馆分馆、数字农家书屋及配套水电等附属设施。配套数字化设施设备。2.改建山丹县文化馆，包括综合活动室、展厅，并新建培训室、传习所与功能室，配套水电等附属设施。3.对各乡镇文化服务中心进行提升改造，改扩建乡村舞台、配套综合活动室、展厅、培训室、传习所、功能室等。4.南湖公园提升改造（仙堤书院复原）项目，复原重建国学馆、仙堤楼、书画展馆、文创售卖厅及附属设施。 | 9200 | 5700 | 山丹县 | 山丹县文体广电和旅游局 | 政府投资 |
| 5 | 民乐县公共文化数字化建设项目 | 新建 | 2021-2023 | 建设公共文化数字化平台，完成县级文化场馆的网络系统和硬件设施建设，建立公共文化资源电子文档数据库、电子图书借阅设施设备、博物馆自助导览系统、文物、非物质文化遗产数字化展示利用，提供数字化图书馆、文化馆、博物馆、美术馆。 | 5000 | 5000 | 民乐县 | 民乐县文体广电和旅游局 | 政府投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设年限 | 建设内容 | 总投资（万元） | “十四五”计划投资（万元） | 建设地点 | 实施单位 | 投资性质 |
| 6 | 民乐县农村应急广播体系建设项目 | 新建 | 2021-2023 | 建设县级应急预警平台、乡镇应急预警平台和172个行政村、41个自然村、6个社区预警终端 | 19200 | 19200 | 民乐县 | 民乐县文体广电和旅游局 | 政府投资 |
| 7 | 肃南县智慧文旅建设项目 | 新建 | 2021-2023 | 1.建立数字化服务平台连通畅游肃南一卡通系统，实现一部手机、一张地图游肃南，提供数字化优质服务。2.建立公共资源基础数据库，提供开放接口，对接和连通图书馆、文化馆、博物馆、非物质文化遗产、民族民俗、歌舞传承、文创产品等公共文化管理系统，提供对外输出应用，实现公共文化资源数字化管理、存储、体验和交流等服务。3.对主要旅游景区和旅游重点村的无线网络wifi全覆盖，完成重点景区视频监控、语音播报、电子闸机等智慧旅游平台建设、完成与省4A级旅游景区旅游产业运行监测与应急智慧平台的对接，建立智慧旅游平台，完善“肃南旅游公共服务平台”。 | 10000 | 10000 | 肃南裕固族自治县 | 肃南县文体广电和旅游局 | 政府投资 |

附件2

空间布局图



附件3

重点项目分布图

山丹汉明长城国家文化公园

民乐现代丝路田园综合体旅游景区