张掖市“十四五”综合交通运输发展规划项目表（正选库）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  名称 | 建设  性质 | 公路建设规模（公里）/（延米） | | | | | | 枢纽场站  建设规模 | | 建设内容 | 建设年限 | | 总投资  （万元） | “十四五”投资  （万元） | 实施单位 | 备 注 |
| 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 占地面积 （平方米） | 等级 | 拟开  工年 | 拟建  成年 |
| 合计8大类，80小项，十四五总投资345.92亿元，公路项目233.92亿元，铁路航空项目112亿元。 | | | | | | | | | | | | | | 4616625.2 | 3459181.0 |  |  |
| 一、公路建设项目（40项） | |  | 3166.78 | 68.54 | 280.13 | 818.26 | 370.36 | 1629.51 |  |  |  |  |  | 2925762.6 | 1813933.4 |  |  |
| （一）高速（一级）公路建设项目  （4项） | |  | 284.15 | 68.54 | 176.60 | 39.01 | 0.00 | 0.00 |  |  |  |  |  | 1536250.5 | 798054.0 |  |  |
| 1 | S18张掖—肃南高速张掖至康乐段 | 续建 | 54.60 |  | 54.60 |  |  |  |  |  | 路线全长54.6公里，起点为甘州府城十字，经甘浚镇、白银，终点为康乐，按照一级公路技术标准建设。 | 2019 | 2021 | 244250.5 | 73254.0 | 张掖交投公司 | 十三五结转项目、省正选库 |
| 2 | 永昌（王信堡）至民乐（扁都口）高速 | 新建 | 107.55 | 68.54 |  | 39.01 |  |  |  |  | 路线全长107.55公里，项目主线长68.542公里（金昌段长27.14公里，张掖段长41.402公里）。项目设置2条连接线（金昌境内红山窑互通连接线、张掖境内马场二场至一场至火车站连接线），共39.01公里。该项目主线按照高速公路技术标准建设，连接线按照二级公路技术标准建设。 | 2022 | 2025 | 609100.0 | 409500.0 | 张掖交投公司 | 投资为张掖境内段投资、省正选库 |
| 3 | S18张掖—肃南高速康乐至肃南段 | 改建 | 35 |  | 35 |  |  |  |  |  | 路线全长35公里，起点位于康乐镇，与在建的S18张掖至康乐段一级公路顺接；沿磨沟河布线至芦沟大岔，之后沿芦沟顺沟而下，途经碱泉子，设隧道穿越灰大坂山至榆树湾，进入隆畅河河谷，跨隆畅河与S313并线，经青台子、隆丰村，至终点肃南县城峡门口岔路，路线总体走向由东北向西南。按照一级公路技术标准建设。 | 2023 | 2026 | 265300.0 | 265300.0 | 肃南县交通运输局 | 省备选库 |
| 4 | 甘州至金塔公路（甘州至高台段） | 新建 | 87.00 |  | 87.00 |  |  |  |  |  | 路线主线长87公里，按照一级公路技术标准建设，主线起于甘州区兔儿坝滩工业园区，与S327线甘平一级公路相接,途经葡萄园区、土桥村、友好村、古城村、西湾村、濠洼村、一工程村、泉树墩、三三村、合黎镇、六四村、七坝村，终点止于合黎镇罗家地村，与张罗公路（X214线）顺接。 | 2025 | 2030 | 417600.0 | 50000.0 | 张掖交投公司 | 省备选库 |
| （二）普通国道  （6项） | |  | 338.0 | 0.0 | 86.3 | 251.7 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  | 726237.5 | 434106.5 |  |  |
| 1 | G213肃南至祁连段 | 续建 | 63.00 |  |  | 63.00 |  |  |  |  | 路线全长63公里，甘肃境内52.8公里，青海境内9.9公里，按照二级公路技术标准建设。 | 2017 | 2021 | 130000.0 | 17929.0 | 肃南县交通运输局 | 十三五结转项目、省正选库 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  名称 | 建设  性质 | 公路建设规模（公里）/（延米） | | | | | | 枢纽场站  建设规模 | | 建设内容 | 建设年限 | | 总投资  （万元） | “十四五”投资  （万元） | 实施单位 | 备 注 |
| 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 占地面积 （平方米） | 等级 | 拟开  工年 | 拟建  成年 |
| 2 | G312线张掖（甘州城区）过境段、甘州至临泽段、临泽过境段 | 续建 | 61.3 |  | 61.3 |  |  |  |  |  | 路线全长61.3公里，分G312甘州过境段、甘州至临泽段、临泽过境段三段，按照一级公路技术标准建设。 | 2019 | 2021 | 183000.0 | 2940.0 | 张掖交投公司 | 十三五结转项目、省正选库 |
| 3 | G569武仙公路张掖段 | 新建 | 25 |  | 25 |  |  |  |  |  | 路线全长25公里，起点位于皇城镇长方村，终点位于宁昌村，按照一级公路技术标准建设。 | 2021 | 2025 | 250000.0 | 250000.0 | 省公交建集团 | 肃南县配合、省正选库 |
| 4 | G213元山子至白庄子段 | 改建 | 53.27 |  |  | 53.27 |  |  |  |  | 路线全长53.27公里，起点为元山子，途经暖泉村、大河乡、终点为白庄子，按照二级公路技术标准建设。 | 2023 | 2024 | 99447.8 | 99447.8 | 省公路事业发展中心 | 省正选库 |
| 5 | G312线山丹县拾号村至甘州上秦镇段 | 改建 | 51.44 |  |  | 51.44 |  |  |  |  | 路线全长51.441公里，起点位于山丹县拾号村（K2652+112）处，途经静安、李家墩、东乐、老寺庙、哈寨子，终点位于甘州上秦镇（K2703+553）处。按照二级公路技术标准建设。 | 2021 | 2023 | 18600.0 | 18600.0 | 省公路事业发展中心 | 省正选库 |
| 6 | G312线临泽化音至高台元山子段 | 改建 | 84.00 |  |  | 84.00 |  |  |  |  | 路线全长84公里，起点为临泽化音，终点为高台元山子，其中：临泽段21.807公里。高台段62.239公里。按照二级公路技术标准建设。 | 2023 | 2024 | 45189.7 | 45189.7 | 省公路事业发展中心 | 省备选库 |
| （三）普通省道  （9项） | |  | 340.6 | 0.0 | 3.3 | 235.3 | 98.9 | 3.0 |  |  |  |  |  | 242264.0 | 191000.0 |  |  |
| 1 | S315线花草滩至焉支山段（G312至焉支山公园） | 续建 | 42.00 |  |  | 42.00 |  |  |  |  | 路线全长41.88公里，主线长37.708公里，花寨连接线长4.172公里。主线起点位于山丹县花草滩循环经济产业规划区边缘，接S315线，由东北向西南行进，跨越明长城、G30高速和旧G312线，途经老军乡、陈户镇，终点至焉支山景区停车场。按照二级公路技术标准建设。 | 2016 | 2023 | 57000.0 | 5736.0 | 山丹县交通运输局 | 十三五结转项目、省正选库 |
| 2 | S593高台元山子至肃南明花段 | 改建 | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  | 路线全长20公里，起点位于高台县元山子村(与G312线K2755+450处相接)，终点位于肃南县明海海子湖附近，与县道X007线顺接，路线总体走向由东南向西北方向行进。按照二级公路技术标准建设。 | 2021 | 2022 | 14515.0 | 14515.0 | 肃南县交通运输局 | 乡镇通三级、省正选库 |
| 3 | S301线高台合黎至石泉子段 | 改建 | 99.15 |  | 3.34 | 95.81 |  |  |  |  | 路线全长99.15公里，起点位于临泽贾家墩，经大湖湾、经宣化镇、黑泉镇、罗城镇，终点至高台石泉子，其中3.34公里按照一级公路技术标准建设，其余路段按二级公路技术标准建设。 | 2023 | 2025 | 65000.0 | 65000.0 | 高台县交通运输局 | 省备选库 |
| 4 | S236马蹄寺山门至停车场段 | 新建 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |  |  | 路线全长3公里，起点位于肃南县马蹄乡马蹄寺景区门口与S236东乐至马蹄寺（新天至马蹄寺段）二级公路顺接，终点止于马蹄寺景区内停车场，全线按照四级公路标技术准建设。 | 2021 | 2021 | 1200.0 | 1200.0 | 肃南县交通运输局 | 省储备库 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  名称 | 建设  性质 | 公路建设规模（公里）/（延米） | | | | | | 枢纽场站  建设规模 | | 建设内容 | 建设年限 | | 总投资  （万元） | “十四五”投资  （万元） | 实施  单位 | 备 注 |
| 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 占地面积 （平方米） | 等级 | 拟开  工年 | 拟建  成年 |
| 5 | S301九条岭至皇城镇段 | 改建 | 38.00 |  |  |  | 38.00 |  |  |  | 路线全长38公里，起点位于肃南县皇城镇九条岭与G569顺接，终点止于肃南县皇城镇附近，与S301线九条岭至瓜州皇城镇至破城子段三级公路顺接，路线总体走向由东南向西北方向行进。 全线按照三级公路技术标准建设。 | 2023 | 2024 | 24000.0 | 24000.0 | 肃南县交通运输局 | 乡镇通三级、省正选库 |
| 6 | S301马场四场至马场三场段 | 改建 | 56.00 |  |  | 56.00 |  |  |  |  | 路线全长56公里，起点为四场，途径马场一场、二场、三场，终点为山民交界，按照二级公路技术标准建设。建设内容为路基、路面、桥涵、交安、绿化等附属设施。 | 2022 | 2023 | 35000.0 | 35000.0 | 山丹县交通运输局 | 省备选库 |
| 7 | S301民乐县城至酥油口河段 | 改建 | 21.51 |  |  | 21.51 |  |  |  |  | 路线全长21.51公里，1.起点为民乐县，经顺化、丰乐、终点为新天镇，17.961公里；2.起点为南古马蹄路口（与原X208交叉处），终点为酥油口河漫水桥，3.55公里。按照二级公路技术标准建设，分两段实施。 | 2022 | 2023 | 25813.00 | 25813.00 | 民乐县交通运输局 | 与S263重复路段的10公里已扣除，起点位于民乐县新天镇，终点位于南古马蹄路口（与原X208交叉处）、省备选库 |
| 8 | S237线S313至巨龙建材十字段 | 改建 | 23.60 |  |  |  | 23.60 |  |  |  | 路线全长23.6公里，起点位于张肃公路柏闸村路口，途经新墩镇柏闸村、长安镇庄墩村、小满镇、石桥村、中华村、张家寨村、龙渠乡三清湾村，跨黑河，终点位于张掖西洞滩工业园区巨龙建材公司十字，按照三级公路技术标准建设。 | 2022 | 2024 | 7800.0 | 7800.0 | 甘州区交通运输局 | 乡镇通三级、省正选库 |
| 9 | S591民乐县城经民联至平坡段 | 改建 | 37.30 |  |  |  | 37.30 |  |  |  | 路线全长37.3公里，途经戎庄村、宋家营村、雷台村、民联镇、屯粮村、太和村、复兴村，终点位于民乐与山丹的交界处平坡。按照三级公路技术标准建设。 | 2023 | 2024 | 11936.00 | 11936.00 | 民乐县交通运输局 | 乡镇通三级、省正选库 |
| （四）急需建设项目（16项） | |  | 444.4 | 0.0 | 13.9 | 199.2 | 168.8 | 62.5 |  |  |  |  |  | 209681.6 | 179443.6 |  |  |
| 1 | 丹霞景区东入口道路 | 新建 | 7.50 |  |  | 7.50 |  |  |  |  | 路线全长7.5公里，起于甘浚镇东侧（S313线 K34+900处），止于张掖丹霞地质公园景区东门，按照二级公路技术标准建设。 | 2022 | 2022 | 8700.0 | 8700.0 | 张掖交投公司 | 省储备库 |
| 2 | X043线（S301线安阳路口-民乐交界） | 改建 | 12.69 |  |  |  | 12.69 |  |  |  | 路线全长12.69公里，起点位于S301线安阳路口，终点位于民乐交界，按照三级公路技术标准改建。 | 2022 | 2023 | 2030.4 | 2030.4 | 甘州区交通运输局 | 乡镇通三级 |
| 3 | X066高台县至内蒙古阿拉善右旗公路 | 新建 | 48.10 |  |  |  | 48.10 |  |  |  | 路线全长48.1公里，起点位于合黎镇六二村九社，终点至阿右旗阿拉腾朝克苏木瑙滚布拉格嘎查村，按照三级公路技术标准建设。 | 2019 | 2021 | 18600.00 | 3000.00 | 高台县交通运输局 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  名称 | 建设  性质 | 公路建设规模（公里）/（延米） | | | | | | 枢纽场站  建设规模 | | 建设内容 | 建设年限 | | 总投资  （万元） | “十四五”投资  （万元） | 实施  单位 | 备 注 |
| 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 占地面积 （平方米） | 等级 | 拟开  工年 | 拟建  成年 |
| 4 | X057临平公路(临泽至平川) | 续建 | 22.42 |  |  | 22.42 |  |  |  |  | 路线全长22.42公里，其中：主线长20.896，支线长1.23公里。项目起点位于临泽县城西北侧X218线与西环路环岛交叉口处，终点位于平川镇黑河大桥南侧桥头，按照二级公路技术标准建设，设计速度60公里/小时，路基宽度12米。 | 2020 | 2021 | 18454 | 6454 | 临泽县交通运输局 |  |
| 5 | X013线（李桥交警队-军马三场） | 改建 | 19.60 |  |  |  | 19.60 |  |  |  | 路线全长19.6公里，起点位于李桥交警队，终点位于军马三场，按照三级公路技术标准改建。 | 2021 | 2021 | 2100.0 | 2100.0 | 山丹县交通运输局 | 乡镇通三级 |
| 6 | X018清泉至平坡公路 | 新建 | 18.30 |  |  | 6.40 | 11.90 |  |  |  | 路线全长18.3公里，起点位于山丹县艾黎大道与 G312 线 T 形交叉口处，终点至山丹县与民乐县交界处（平坡），按照二级公路技术标准建设。 | 2020 | 2022 | 6051.00 | 3413.00 | 山丹县交通运输局 |  |
| 7 | 东南北三环连接线 | 新建 | 6.23 |  | 6.23 |  |  |  |  |  | 路线全长6.23公里，连接G312线甘临一级公路及S18张肃一级公路，按照一级公路技术标准建设。 | 2021 | 2022 | 17000.0 | 17000.0 | 张掖交投公司 |  |
| 8 | 山丹县李桥乡高庙村至焉支山停车场道路 | 改建 | 12.92 |  |  |  |  | 12.92 |  |  | 路线全长12.92公里，其中X008丰城收费站至平羌公路K27+350-K31+000段3.65公里，Y018花寨至焉支山公路9.27公里。按照四级公路技术标准建设。 | 2022 | 2022 | 899.0 | 899.0 |  |  |
| 9 | X032三闸-九公里桥头段 | 改建 | 17.44 |  |  |  | 13.30 | 4.14 |  |  | 路线全长17.8公里，为X032线K0-K8.8（三级）、K16.22-K20.36（四级）、K24.87-K31.37（三级）按照三级或四级公路技术标准改建。 | 2021 | 2021 | 2542.0 | 2542.0 | 甘州区交通运输局 | 乡镇通三级8.8公里 |
| 10 | 甘州区旅游大通道（东北环线） | 新建 | 85.23 |  |  | 44.89 | 9.40 | 30.94 |  |  | 路线全长68.24公里，包含G312线张掖农场至S237线张掖循环经济园区公路24.5公里，按照二级公路标准建设；畜牧园区至光伏产业园9.4公里，按三级公路标准建设。甘州机场至屋兰古镇公路8.23公里，按照二级公路技术标准改建。G227线普家庄至屋兰古镇公路12.16公里，按照二级公路技术标准改建。 | 2021 | 2024 | 47246.00 | 47246.00 | 甘州区交投 | 省备选库 |
| 11 | 甘州区旅游大通道（西南环线） | 改建 | 36.00 |  |  | 6.00 | 30.00 |  |  |  | 路线全长36公里，包含大满镇朱家庄沿龙洞干渠北经龙渠乡至丹霞东入口路段30公里，按照三级公路技术标准改建。高家庄至丹霞东入口路段6公里，按照二级公路技术标准改建。 | 2022 | 2024 | 33000.00 | 33000.00 | 甘州区交投 |  |
| 12 | Y018花寨至焉支山公里 | 改建 | 9.30 |  |  |  |  | 9.30 |  |  | 全长9.3公里，起点位于大马营镇高湖村，途径下河村、中河村、上河村，终点位于焉支山景区停车场，按照四级公路技术标准建设。 | 2022 | 2023 | 900.0 | 900.0 | 山丹县交通运输局 | 提质改造 |
| 13 | X008丰城堡至平羌口公路（石城门至高湖村段） | 改建 | 5.20 |  |  |  |  | 5.20 |  |  | 全长5.2公里，起点位于石城门桥，途径上山湾村，终点位于高湖村（焉支山山门处），按照四级公路技术标准建设。 | 2022 | 2023 | 500.0 | 500.0 | 山丹县交通运输局 | 提质改造 |
| 14 | G227线至甘州机场道路项目 | 新建 | 7.66 |  | 7.66 |  |  |  |  |  | 路线全长7.659公里，按照一级公路技术标准建设。 | 2022 | 2022 | 10000.0 | 10000.0 | 张掖交投公司 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  名称 | 建设  性质 | 公路建设规模（公里）/（延米） | | | | | | 枢纽场站  建设规模 | | 建设内容 | 建设年限 | | 总投资  （万元） | “十四五”投资  （万元） | 实施  单位 | 备 注 |
| 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 占地面积 （平方米） | 等级 | 拟开  工年 | 拟建  成年 |
| 15 | X039线（S301线小满-龙渠） | 改建 | 16.62 |  |  |  | 16.62 |  |  |  | 路线全长16.62公里，起点位于S301线小满镇路口，终点位于龙渠乡下堡村，按照三级公路技术标准改建。 | 2023 | 2024 | 2659.2 | 2659.2 | 甘州区交通运输局 | 乡镇通三级 |
| 16 | 马场内部道路（6条） | 新建 | 119 |  |  | 112 | 7 |  |  |  | 路线全长119.2公里，其中永民高速二场至一场连接线42公里，按二级公路标准建设；二场至二场二队公路25公里、四场五队至一场九队公路24公里、永民高速火车站连接线21公里、四场一队至四场七队1.3公里、大马营滩至一场九队5.9公里、按照四级公路技术标准建设。 | 2023 | 2025 | 39000 | 39000 |  |  |
| （五）农村公路  （5项） | |  | 1759.6 |  |  | 93.0 | 102.7 | 1564.0 |  |  |  |  |  | 211328.9 | 211329.3 |  |  |
| 1.自然村（组）通硬化路 | |  | 1469.8 |  |  |  |  | 1469.8 |  |  |  |  |  | 88188.2 | 88188.2 |  |  |
|  | 甘州区 |  | 558.1 |  |  |  |  | 558.1 |  |  | 甘州区实施五号村一社起点-五号村一社终点、付家寨村主干道—付家寨村2社、花寨村3社社头-社尾等自然村通硬化路768项558.148公里 | 2021 | 2025 | 33489 | 33489 | 甘州区交通运输局 |  |
|  | 临泽县 |  | 359.0 |  |  |  |  | 359.0 |  |  | 临泽县实施合强村11社-合强村13社、大寨村8社-大寨村7社、宣威村15社-新华村5社等589项359公里。 | 2021 | 2025 | 21540 | 21540 | 临泽县交通运输局 |  |
|  | 高台县 |  | 266.1 |  |  |  |  | 266.1 |  |  | 高台县实施利丰7社—红新村、利号村5社—红新村、宣骆线—贞号农场路等264项自然村通硬化路266公里，优先建设首批53.6公里。 | 2021 | 2025 | 15966 | 15966 | 高台县交通运输局 |  |
|  | 山丹县 |  | 167.0 |  |  |  |  | 167.0 |  |  | 山丹县实施W929位奇镇新开村五社至汪庄村三社通组公路、W922东乐镇至羊产业园道路1、W922东乐镇至羊产业园道路2等97项167公里。按四级公路标准建设。 | 2021 | 2025 | 10020 | 10020 | 山丹县交通运输局 |  |
|  | 民乐县 |  | 19.00 |  |  |  |  | 19.00 |  |  | 民乐县实施总寨村-总寨村七组1#巷、X023线-任官村五组、金山村-金山村七组等自然村通硬化路14项19公里。 | 2021 | 2025 | 1140.00 | 1140.00 | 民乐县交通运输局 |  |
|  | 肃南县 |  | 100.6 |  |  |  |  | 100.6 |  |  | 肃南县实施皇泱路岔路-头坝1队、X004线K6+440—红湾村大滩河口、X064线—东井等自然村通硬化路30项100.6公里。 | 2021 | 2025 | 6033 | 6033 | 肃南县交通运输局 |  |
| 2.乡镇通三级 | |  | 126.8 |  |  | 26.4 | 84.6 | 15.9 |  |  |  |  |  | 32271.3 | 32271.3 |  |  |
|  | 甘州区 |  | 25.1 |  |  |  | 9.3 | 15.9 |  |  | 甘州区实施甘州区-沙漠公园、G312线乌江-平原堡社区公路、小龙路杨家闸村-十八名村、G227线普家庄村-幸福村、X043岔路口-永丰二社等农村公路联网路5项25.14公里。 | 2021 | 2025 | 3771 | 3771 | 甘州区交通运输局 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  名称 | 建设  性质 | 公路建设规模（公里）/（延米） | | | | | | 枢纽场站  建设规模 | | 建设内容 | 建设年限 | | 总投资  （万元） | “十四五”投资  （万元） | 实施  单位 | 备 注 |
| 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 占地面积 （平方米） | 等级 | 拟开  工年 | 拟建  成年 |
|  | 高台县 |  | 43.70 |  |  |  | 43.7 |  |  |  | X063高台县城至罗城镇通三级公路43.7km,起点位于高台县合黎镇六三村，经合黎六四村、七坝村、八坝村，黑泉镇九坝村、十坝村、胭脂堡村，罗城镇桥儿弯村、红山村，终点至罗城镇罗城村。全线采用三级公路标准，设计速度为40km/h，路基宽度为 8.5m， 行车道为 2×3.5m，硬化路肩2×0.75m；全线配置完善的交通标志、标线及护柱等安全设施。估算总投资6446万元。 | 2021 | 2025 | 6446 | 6446 | 高台县交通运输局 |  |
|  | 山丹县 |  | 38.0 |  |  | 6.4 | 31.6 |  |  |  | X013李桥交警队至马场三场（乡镇通三级公路）20公里，X018清泉至民联公路（山丹段）一期，二级共18公里。 | 2021 | 2022 | 7539 | 7539 | 山丹县交通运输局 | X013李桥交警队至马场三场（乡镇通三级公路）20公里已完工。 |
|  | 肃南县 |  | 20.0 |  |  | 20.0 |  |  |  |  | 路线全长20公里，起点位于高台县元山子村(与G312线K2755+450处相接)，终点位于肃南县明海海子湖附近，与县道X007线顺接，路线总体走向由东南向西北方向行进。按照二级公路技术标准建设。 | 2021 | 2022 | 14515 | 14515 | 肃南县交通运输局 | 乡镇通三级、省正选库 |
| 3.农村公路联网路 | |  | 163.0 |  |  | 66.6 | 18.1 | 78.4 |  |  |  |  |  | 78986.0 | 78986.0 |  |  |
|  | 甘州区 |  | 25.14 |  |  |  | 9.28 | 15.86 |  |  | 甘州区实施甘州区-沙漠公园、G312线乌江-平原堡社区公路、小龙路杨家闸村-十八名村、G227线普家庄村-幸福村、X043岔路口-永丰二社等农村公路联网路5项25.14公里。 | 2021 | 2025 | 3771 | 3771 | 甘州区交通运输局 |  |
|  | 临泽县 |  | 41.7 |  |  | 35.2 | 6.5 |  |  |  | 临泽县实施国道312线拓宽（临泽县城西出口道路改造工程）、屯泉路（临平路至沙柳路连接线）、临平路改建项目支线二（中环路延伸线）、新华至四坝公路、鸭红公路（鸭暖小鸭至红沟）、临梨路至S18线公路农村公路联网路6项41.68公里。 | 2021 | 2025 | 60788 | 60788 | 临泽县交通运输局 |  |
|  | 高台县 |  | 29.7 |  |  |  |  | 29.7 |  |  | 高台县实施永进村至明水村、古城村至霞光村、古城村-霞光村等农村公路联网路11项29.7公里。 | 2021 | 2025 | 4454 | 4454 | 高台县交通运输局 |  |
|  | 山丹县 |  | 31.4 |  |  | 31.4 |  |  |  |  | 实施下河村至花寨村公路、花草滩至焉支山景区公路农村公路、东湾村至乐民小区3项，共31.4公里，按二级公路标准建设。 | 2021 | 2025 | 4707 | 4707 | 山丹县交通运输局 |  |
|  | 民乐县 |  | 35.11 |  |  |  | 2.32 | 32.79 |  |  | 民乐县实施六坝镇-民乐县城、六坝镇六坝村-南古镇高崖头村、Y028线-克寨村四组等农村公路联网路8项35.11公里。 | 2021 | 2025 | 5266.50 | 5266.50 | 民乐县交通运输局 |  |
| 4.安防工程 | |  | 559.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6190.4 | 6190.8 |  |  |
|  | 甘州区 |  | 31.0 |  |  |  |  |  |  |  | 实施安防工程31公里。 | 2021 | 2025 | 248 | 248 | 甘州区交通运输局 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  名称 | 建设  性质 | 公路建设规模（公里）/（延米） | | | | | | 枢纽场站  建设规模 | | 建设内容 | 建设年限 | | 总投资  （万元） | “十四五”投资  （万元） | 实施  单位 | 备 注 |
| 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 占地面积 （平方米） | 等级 | 拟开  工年 | 拟建  成年 |
|  | 临泽县 |  | 137.6 |  |  |  |  |  |  |  | 实施安防工程137.6公里。 | 2021 | 2025 | 1651 | 1651 | 临泽县交通运输局 |  |
|  | 高台县 |  | 120.0 |  |  |  |  |  |  |  | 实施安防工程120公里。 | 2021 | 2025 | 1200 | 1200 | 高台县交通运输局 |  |
|  | 山丹县 |  | 81.8 |  |  |  |  |  |  |  | 实施安防工程81.76公里。 | 2021 | 2025 | 818 | 818 | 山丹县交通运输局 |  |
|  | 民乐县 |  | 64.00 |  |  |  |  |  |  |  | 实施安防工程64公里。 | 2021 | 2025 | 768.00 | 768.00 | 民乐县交通运输局 |  |
|  | 肃南县 |  | 125.5 |  |  |  |  |  |  |  | 实施安防工程125.487公里。 | 2021 | 2025 | 1506 | 1506 | 肃南县交通运输局 |  |
| 5.危桥改造 | |  | 9座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5693.0 | 5693.0 |  |  |
|  | 甘州区 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 实施危桥改造1座。 | 2021 | 2025 | 61 | 61 | 甘州区交通运输局 |  |
|  | 临泽县 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 实施危桥改造1座。 | 2021 | 2022 | 2702 | 2702 | 临泽县交通运输局 |  |
|  | 高台县 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 实施危桥改造1座。 | 2021 | 2021 | 1780 | 1780 | 高台县交通运输局 |  |
|  | 山丹县 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 实施危桥改造4座。 | 2021 | 2025 | 720 | 720 | 山丹县交通运输局 |  |
|  | 肃南县 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 实施危桥改造2座。 | 2021 | 2025 | 430 | 430 | 肃南县交通运输局 |  |
| 二、养护工程  （6项） | |  | 2292.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22923.5 | 22923.5 |  |  |
| 1 | 甘州区 |  | 587.1 |  |  |  |  |  |  |  | 实施养护工程587.1公里。 | 2021 | 2025 | 5871.0 | 5871.0 | 甘州区交通运输局 |  |
| 2 | 临泽县 |  | 148 |  |  |  |  |  |  |  | 实施养护工程148公里。 | 2021 | 2025 | 1480 | 1480 | 临泽县交通运输局 |  |
| 3 | 高台县 |  | 305 |  |  |  |  |  |  |  | 实施养护工程305公里。 | 2021 | 2025 | 3050.0 | 3050.0 | 高台县交通运输局 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  名称 | 建设  性质 | 公路建设规模（公里）/（延米） | | | | | | 枢纽场站  建设规模 | | 建设内容 | 建设年限 | | 总投资  （万元） | “十四五”投资  （万元） | 实施  单位 | 备 注 |
| 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 占地面积 （平方米） | 等级 | 拟开  工年 | 拟建  成年 |
| 4 | 山丹县 |  | 475 |  |  |  |  |  |  |  | 实施养护工程475公里 | 2021 | 2025 | 4750 | 4750 | 山丹县交通运输局 |  |
| 5 | 民乐县 |  | 477.25 |  |  |  |  |  |  |  | 实施养护工程477.25公里。 | 2021 | 2025 | 4772.50 | 4772.50 | 民乐县交通运输局 |  |
| 6 | 肃南县 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 实施养护工程300公里。 | 2021 | 2025 | 3000.0 | 3000.0 | 肃南县交通运输局 |  |
| 三、运输场站  （8项） | |  |  |  |  |  |  |  | 1014321.06 |  |  |  |  | 247733.8 | 202498.8 |  |  |
| （一）综合客运枢纽（2项） | |  |  |  |  |  |  |  | 7100.00 |  |  |  |  | 11434.0 | 11434.0 |  |  |
| 1 | 山丹马场高铁配套工程 | 改建 |  |  |  |  |  |  | 1000.0 |  | 拟建设1000平方米旅客站房1座，旅客站台2座，以及跨线设施、旅客服务系统等配套设施。 | 2021 | 2022 | 9400.0 | 9400.0 | 山丹县交通运输局 | 省正选库 |
| 2 | 山丹马场公铁联运客运枢纽 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 6100.0 |  | 拟建包含站前广场、三级客运站、停车位、雕塑、绿化用地等公共配套服务设施。总占地面积为6100平方米。 | 2022 | 2022 | 2034.0 | 2034.0 | 山丹县交通运输局 | 省备选库 |
| （二）综合货运枢纽（4项） | |  |  |  |  |  |  |  | 987211.06 |  |  |  |  | 219041.0 | 173806.0 |  |  |
| 1 | 张掖公路物流港 |  |  |  |  |  |  |  | 516748.85 |  | 张掖公路物流港项目选址位于G30高速东出口以北，东至东三环，南至南三环，西至金张掖大道、北至南二环，规划用地面积516748.85㎡（约840亩），建设内容包括：零担货运区、快递分拣中心、仓储区、修配车间、汽车展示展销厅、大型停车场、加油加气站、小型消防站等。 | 2019 | 2022 | 85235.0 | 50000.0 | 张掖交投公司 | 省正选库 |
| 2 | 张掖现代城市后勤补配物流科技园 |  |  |  |  |  |  |  | 234924.21 |  | 项目位于张掖市经济技术开发区，张火公路中段，屋兰路东口正对面，规划用地面积234924.21㎡（约352亩）建设内容包括：物流仓库、城市分拣中心、城配展示中心等。 | 2020 | 2021 | 43000.0 | 33000.0 | 张掖交投公司 | 省正选库 |
| 3 | 张掖丹霞综合货运枢纽 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 185538 |  | 本项目位于国道312线临泽过境段与流沙河路交汇处，国道312线南北两侧、流沙河路东西两侧，占地面积约513.7亩。主要建设汽修汽配区、工业品交易区、交通运输应急救援中心、公路服务港和农副产品交易区及电商中心等，建筑面积总计185538㎡。 | 2021 | 2023 | 78806 | 78806 | 临泽县交通运输局 | 省正选库 |
| 4 | 高台兰新铁路公铁多式联运枢纽 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 50000.0 |  | 高台火车站新建占地50000㎡的高台火车站货运站场，其中：新建综合办公楼1幢10000㎡、铁路卸货场40000㎡并配套齐全各项附属设施。 | 2022 | 2024 | 12000.0 | 12000.0 | 高台县交通运输局 |  |
| （三）公路客运站（2项） | |  |  |  |  |  |  |  | 20010.00 |  |  |  |  | 17258.8 | 17258.8 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  名称 | 建设  性质 | 公路建设规模（公里）/（延米） | | | | | | 枢纽场站  建设规模 | | 建设内容 | 建设年限 | | 总投资  （万元） | “十四五”投资  （万元） | 实施  单位 | 备 注 |
| 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 占地面积 （平方米） | 等级 | 拟开  工年 | 拟建  成年 |
| 1 | 民乐县生态工业园区综合客运枢纽 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  | 二级 | 项目按二级客运站标准建设，主要由客运站站房、公交站业务用房、维修车间、汽配汽修中心、安检+环检车间、设备用房、站前广场、客运站停车区、公交车停车区、出租及社会车辆停车区构成。 | 2021 | 2022 | 11258.82 | 11258.82 | 民乐县交通运输局 | 省正选库 |
| 2 | 肃南县客运公交综合服务站 |  |  |  |  |  |  |  | 20010.00 | 二级 | 按照二级站场标准建设肃南县客运公交综合服务站占地面积20010平方米 | 2024 | 2025 | 6000.0 | 6000.0 | 肃南县交通运输局 | 省正选库 |
| 四、公共交通项目（4项） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31357.0 | 30977.0 |  |  |
| 1 | 临泽县城乡公交一体化建设项目 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括公交换乘站和充电站、公交车养护维修中心、昌源汽车站收购、车辆收购、车辆购置和信息服务平台建设等内容。主要建设镇公交换乘站5座、充电站5座、汽修汽配区、停车场、智能公交监管、调度、出行、一卡通、充电、公路建管养等系统，并对全县营运客运车辆进行收购和更新。 | 2022 | 2023 | 18497 | 18497 | 临泽县交通运输局 |  |
| 2 | 民乐县国家农村产业融合发展示范园六坝公交站 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  | 三级 | 规划总占地面积15.6亩，建设客运站房、站前广场、停车场、发车位及安检设施设备等。 | 2021 | 2021 | 2000.00 | 2000.00 | 民乐县交通运输局 |  |
| 3 | 甘州区城市公交智慧化改造 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 改造提升临泽南路、南环路、丹霞东路24个公交站亭，拥有智慧到站提示等服务功能。 | 2020 | 2021 | 860.0 | 480.0 | 甘州区甘路交投公司 |  |
| 4 | 智慧停车项目 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 在甘州区布设6163个智慧停车位。 | 2021 | 2021 | 10000.0 | 10000.0 | 甘州区甘路交投公司 |  |
| 五、新基建项目  （7项） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25351.8 | 25351.8 |  |  |
| 1 | 张掖市数字交通体系 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建成“1个中心，6个平台”的张掖市数字交通体系，交通运输大数据应用水平大幅提升。交通与汽车、电子、软件、通信、互联网服务等产业深度融合。 | 2021 | 2025 | 3000.0 | 3000.0 | 张掖交投公司 |  |
| 2 | 张掖市智慧物流云大数据平台建设项目 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 物流慧眼系统、园区通PMS、云载物流供应链系统。 | 2021 | 2022 | 1600.0 | 1600.0 | 张掖交投公司 |  |
| 3 | 甘州区新能源充电桩建设项目 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 张掖西站综合客运枢纽停车场投资建设20个充电桩，在张掖西站公交、出租车换乘区投资建设20个充电桩。新乐小区、金安苑小区、东湖小区、新园小区、怡园小区等老旧小区率先开展充电桩建设，城市公共停车位，建设200个，丹马小区内街道、润泉湖公园南门停车场、市委党校门口、丽景广场停车位、甘州市场南门路侧停车位、大衙门街路侧停车位等地段以及区政府地下停车场、“三馆”地下停车场、芦水湾旅游景区停车场、湿地公园停车场、沙漠公园停车场、甘州府城停车场共建设250个充电桩。 | 2020 | 2022 | 4293.8 | 4293.8 | 甘州区甘路交投公司 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  名称 | 建设  性质 | 公路建设规模（公里）/（延米） | | | | | | 枢纽场站  建设规模 | | 建设内容 | 建设年限 | | 总投资  （万元） | “十四五”投资  （万元） | 实施  单位 | 备 注 |
| 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 占地面积 （平方米） | 等级 | 拟开  工年 | 拟建  成年 |
| 4 | 临泽县电动汽车充电基础设施建设项目 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建46座充电站，配置114台120KW直流充电桩，19台容量为630KVA箱式变压器；81台14KW交流充电桩，27台1拖16电瓶车充电桩，配套建设配电系统、充电系统、监控系统、照明系统、土建工程和其它附属工程。 | 2021 | 2023 | 6458 | 6458 | 临泽县交通运输局 |  |
| 5 | 高台县新能源充电站项目 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 在高台县范围内建设4座大型充电站，包括交流充电桩、直流充电桩、充电站雨棚等充电设施 | 2023 | 2024 | 2000.0 | 2000.0 | 高台县交通运输局 |  |
| 6 | 山丹县新能源汽车充电站项目 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 全县规划建设集中式充电站4座，配置充电桩111个，其中，城区建设集中式充电站1座，配置充电桩80个；景区建设集中式充电站1座，配置充电桩14个；工业园区建设集中式充电站2座，配置充电桩4个，城区高铁站及马场高铁站各建设集中式充电站1座，配置充电桩32个。 | 2022 | 2023 | 5000.0 | 5000.0 | 山丹县交通运输局 |  |
| 7 | 续航工程 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 在全市高速公路和国省干线服务区新建充电站8座。 | 2021 | 2025 | 3000 | 3000 | 高速公路运营服务中心 |  |
| 六、路衍经济  （13项） | |  | 33.00 |  |  | 9.79 |  | 23.21 | 107724.13 |  |  |  |  | 243496.5 | 243496.5 |  |  |
| （一）存量高等级公路服务功能拓展工程项目（6项） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134214.0 | 134214.0 |  |  |
| 1 | G30连霍高速张掖新城互通立交出入口 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 立交主线为G30连霍高速，被交道路为弱水大道，立交形式为B型单喇叭互通式立交。 | 2021 | 2022 | 13761.0 | 13761.0 | 高速公路运营服务中心 | 省级“开口子”工程正选库 |
| 2 | G30连霍高速山丹西服务区 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合停车服务区、加油加气站、充电站、超市、餐厅、厕所、特色农产品展销区，马文化产业园、物流集散中心等附属设施。 | 2022 | 2024 | 25000.0 | 25000.0 | 高速公路运营服务中心 | 省级“开口子”工程正选库 |
| 3 | G30连霍高速丹霞服务区拓能综合工程项目 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目位于G30连霍高速K2225+400处，主要包括综合服务区、停车服务区、机修设备区、田园休闲区、篝火露营区、稻花观赏区等六大功能区，主要建设生态餐厅、加油加气站、充电桩、停车场、露营营地、摩天轮、篝火拓展营及集购物、游乐、住宿、餐饮、名优特产展示等为一体的综合楼等设施。 | 2022 | 2023 | 31974 | 31974 | 临泽县交通运输局 | 省级“开口子”工程正选库 |
| 4 | G30连霍高速元山子服务区及出入口建设项目 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要包括综合楼、汽修及综合用房、加油站、充电桩、加气站房、污水处理、引道、收费站及收费系统等设施。 | 2022 | 2022 | 45000.0 | 45000.0 | 高速公路运营服务中心 | 省级“开口子”工程正选库 |
| 5 | G30山丹西收费站改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 将原有4个出入口车道扩建为8个出入口车道，新建宿舍楼2257.34 m2，设备用房233m2，收费大棚1处，站级监控站改造1处。并配套相应整车式静态称重设备及机电设备、交通安全设施。 | 2021 | 2021 | 8479.0 | 8479.0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  名称 | 建设  性质 | 公路建设规模（公里）/（延米） | | | | | | 枢纽场站  建设规模 | | 建设内容 | 建设年限 | | 总投资  （万元） | “十四五”投资  （万元） | 实施  单位 | 备 注 |
| 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 占地面积 （平方米） | 等级 | 拟开  工年 | 拟建  成年 |
| 6 | G30高速公路山丹东收费站 | 改建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 现有单向互通改造为东西双向互通，两入两出扩建为三入五出。 | 2023 | 2024 | 10000.0 | 10000.0 | 山丹县交通运输局 |  |
| （二）交旅融合  （5项） | |  | 33 |  |  | 9.789 |  | 23.211 |  |  | 围绕交通与旅游融合发展，实施道路基础设施优化提升改造配套道路沿线观景平台、停车区、港湾式停车带、及 完善旅游标识标牌，探索实践房车露营地建设。 | 2021 | 2025 | 15497.0 | 15497.0 |  |  |
| 1 | 旅游标志牌、停车场、观景台等配套设施 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 甘州区旅游标志牌、停车场、观景台等配套设施。 | 2022 | 2025 | 5000.0 | 5000.0 | 甘州区文化旅游局 |  |
| 2 | 旅游景区标识标牌、观景平台、停车厂及附属设施 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建正义峡旅游景区、八坝胡杨林景区观景平台及停车场各1处，共计400万元。新建五三村旅游、八坝胡杨林、野猪林、明长城、正义峡等23个旅游点，共设置旅游标识标牌46个，共计投资69万元。 | 2022 | 2023 | 469.0 | 469.0 | 高台县交通运输局 |  |
| 3 | 八坝胡杨林旅游景区旅游道路及景区内道路 | 新建 | 33.00 |  |  | 9.79 |  | 23.21 |  |  | 新建八坝胡杨林旅游景区旅游道路主干线长9.789km，按二级公里设计，预算投资4335万元，剩余23.211公里，按四级公路标准设计，投资1393万元。 | 2022 | 2024 | 5728.0 | 5728.0 | 高台县交通运输局 |  |
| 4 | 山丹县公路服务配套设施建设项目 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 在S590公路、花草滩至焉支山公路、山丹至大佛寺景区旅游公路等主要公路两侧建设公路厕所、临时停车休息区、主要景区附近观景台、等公共服务设施20处。 | 2022 | 2025 | 4000.0 | 4000.0 | 山丹县交通运输局 |  |
| 5 | 旅游景区、重点乡村旅游景区道路标识标牌，景区道路观景台及停车场 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建皇城镇夏日塔拉大草原、马蹄寺、丹霞、冰沟丹霞、外星谷、裕固民俗度假区、巴尔斯雪山、悬堂寺丹霞、明海胡杨林、明花海子湖、文殊寺等重点旅游景区旅游标识标牌，通景区道路沿线观景平台及停车场 | 2021 | 2022 | 300.0 | 300.0 | 肃南县交通运输局 |  |
| （三）路衍经济示范项目（2项） | |  |  |  |  |  |  |  | 107724.13 |  |  |  |  | 93785.5 | 93785.5 |  |  |
| 1 | 民乐县交通综合服务中心（一期） | 新建 |  |  |  |  |  |  | 41124.1 | 二级 | 1.民乐县综合客运枢纽建设项目，该项目规划总建筑面积8915.81平方米，包括客运站站房、公交站业务用房、安检、环检车间、维修车间及设备用房。 2.防疫应急物资储备中心建设项目，该项目规划总建筑面积12813.63平方米，均为地上建筑，总建筑基底面积12813.63平方米。 3.公共停车场建设项目，该项目规划总建筑面积3227.31平方米，均为地上建筑。 4.快递物流中心建设项目，该项目规划总建筑面积26067.86平方米，其中：地上总建筑面积25054.63平方米，地下建筑面积1013.23平方米，总建筑基底面积10371.16平方米。 5.冷链物流中心建设项目，该项目规划总建筑面积8764.73平方米，均为地上建筑。 6.加油站建设项目，该项目规划总建筑面积716.05平方米，均为地上建筑，建筑基底面积320.16平方米。 | 2021 | 2023 | 51785.51 | 51785.51 | 民乐县交通运输局 | 核实项目 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目  名称 | 建设  性质 | 公路建设规模（公里）/（延米） | | | | | | 枢纽场站  建设规模 | | 建设内容 | 建设年限 | | 总投资  （万元） | “十四五”投资  （万元） | 实施  单位 | 备 注 |
| 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 占地面积 （平方米） | 等级 | 拟开  工年 | 拟建  成年 |
| 2 | 山丹路衍经济产业链示范区 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 66600.0 |  | 该项目总占地面积约640亩包括公路服务区、文旅体验馆、特色农产品展销区，占地面积约300亩；公铁联运客货物流港，包括现代物流园、公铁联运港，占地面积约200亩；G312线养护工区及应急救援服务中心，占地面积约40亩；多部门综合执法检查站，包括执法管理用房、停车场、卸货区、特殊货物存放区等，占地面积约100亩，总投资约4.2亿元。 | 2021 | 2025 | 42000.0 | 42000.0 | 山丹县交通运输局 |  |
| 七、铁路项目  （1项） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100000.0 | 1100000.0 |  |  |
| 1 | 兰州-张掖三四线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 兰州至张掖三四线工程，按照张掖段计列。建设时速250公里/小时，全长108公里，估算投资110亿元。 |  |  | 1100000.0 | 1100000.0 |  |  |
| 八、航空项目  （1项） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000.0 | 20000.0 |  |  |
| 1 | 山丹通航  机场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 在山丹境内建设通航机场一座。 |  |  | 20000.0 | 20000.0 |  |  |

张掖市“十四五”综合交通运输发展规划项目表（研究库）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设  性质 | 公路建设规模（公里）/（延米） | | | | | | 枢纽场站建设规模 | | 建设内容 | 总投资  （万元） | 实施  单位 | 备 注 |
| 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 占地面积 （平方米） | 等级 |
| 合计8大类，56小项，总投资447.89亿元，公路项目439.39亿元，铁路航空项目8.5亿元， | | | | | | | | | | | | 4478871.5 |  |  |
| 一、公路建设项目  （22项） | |  | 1921.00 | 418.40 | 15.44 | 153.91 | 372.79 | 960.47 |  |  |  | 3439443.41 |  |  |
| 1 | 金昌(下四分)至山丹高速 | 新建 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |  | 路线全长96公里，张掖境内20.6公里，主要途经大青羊口滩、东水泉滩、水泉煤矿、花草滩煤矿、花草滩循环产业经济区、老军乡、明长城、G30连霍高速公路。按照高速公路技术标准建设。 | 1138851.1 | 张掖交投公司 | 金昌市主导实施，张掖境内路段山丹县做好配合、省正选库 |
| 2 | 高台元山子至肃南县城高速公路 | 改建 | 58.00 | 58.00 |  |  |  |  |  |  | 路线全长58公里，起点位于G30连霍高速高台元山子附近与G213线立体交叉 ，途径元山子、大河、白庄子，终点位于肃南县城外设立收费站与省道313线平面交叉。按照高速公路技术标准建设，其中高台县境内约1公里，肃南县境内约57公里。 | 580000.0 | 肃南县交通运输局 |  |
| 3 | G307线双窝堡经山丹至民乐（南丰）公路 | 新建 | 79.40 | 79.40 |  |  |  |  |  |  | 路线里程79.384km，设置中桥714/9座，大桥4508/9座；隧道4595m/2座；新建枢纽立交2座，单喇叭互通3座，设置养护工区1处，服务区1处。全线配置较为完善的交通标志、标线、线形诱导标、轮廓标和必要的护栏、防眩设施；匝道边缘线、分合流路段连续设置反光路标；出口分流三角端设置防撞设施等；同时通信、监控系统按规范要求配置齐全。按照高速公路技术标准建设。 | 933800.0 | 山丹县交通运输局 | 省储备库 |
| 4 | 山丹双窝堡至扁都口高速公路 | 新建 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |  |  | 该公路沿G307进行布设，起点于双窝堡（甘蒙交界处），途径红寺湖、翻越龙首山，至北滩村，然后沿G312线行进，经过位奇镇十里堡、二十里堡、陈户镇三十里堡、刘伏村、新河、老军乡丰城堡（与金山高速连接），再沿S315线花草滩至焉支山景区公路行进至焉支山景区后，穿越大马营镇花寨村、李桥乡、霍城镇，终点与永民高速相衔接。按照高速公路技术标准建设，建设内容为路基、路面、桥涵、交安、绿化等附属设施。 | 92000.0 | 山丹县交通运输局 | 新增项目 |
| 5 | 山丹双窝堡至焉支山高速公路 | 新建 | 70.00 | 70.00 |  |  |  |  |  |  | 起点位于山丹红寺湖双窝堡，途径红寺湖、翻越龙首山、山丹西收费、郇庄村、郑庄村、双桥村、南湖位奇镇汪庄村、柳荫村、暖泉村、范营村、中河村，终点为焉支山景区与规划的山丹双窝堡至扁都口公路相衔接。按照高速公路技术标准建设，建设内容为路基、路面、桥涵、交安、绿化等附属设施。 | 56000.0 | 山丹县交通运输局 | 新增项目 |
| 6 | G227民乐县城过境段 | 改建 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |  |  | 路线全长12公里，起点位于兰新铁路G227县下穿段，经民乐县城，终点位于民乐县洪水新墩村路口，按照一级公路技术标准建设。 | 26400.0 | 省公路事业发展中心 |  |
| 7 | S301线临泽板桥镇至高台县合黎镇段 | 改建 | 55.55 |  |  | 55.55 |  |  |  |  | 路线全长55.55公里，起点位于张掖小口子河甘州区与临泽县交界处，途经板桥镇、凹凸棒产业集中区、平川镇、香古寺、贾家墩，终点至S301线临泽县与高台交界处。按照二级公路技术标准建设。 | 63853 | 临泽县交通运输局 | 省备选库 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设  性质 | 公路建设规模（公里）/（延米） | | | | | | 枢纽场站建设规模 | | 建设内容 | 总投资  （万元） | 实施  单位 | 备 注 |
| 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 占地面积 （平方米） | 等级 |
| 8 | S301大满段至甘州区段 | 改建 | 26.00 |  |  | 26.00 |  |  |  |  | 路线全长26公里，起点位于大满镇，终点位于军分区（大满至甘州区），按照二级公路技术标准建设。 | 13928.0 | 甘州区交通运输局 |  |
| 9 | 盐池工业园区至G312段 | 改建 | 43.60 |  |  |  | 43.60 |  |  |  | 路线全长43.6公里，起点为高石路K79+800处，衔接盐池工业园区西矿区，途径高台县盐池村、肃南县莲花村，终点为肃南县莲花村与X005线K35+000处相接，按照三级公路技术标准建设。 | 8973.1 | 高台县交通运输局 |  |
| 10 | S593线延伸段 （明花至罗城） | 新建 | 31.56 |  |  | 31.56 |  |  |  |  | 路线全长31.556公里，起点位于S593元山子至明花公路顺接，途径上井村、小海子村、羊庄子，终点至罗城镇，于S301公路顺接。按照二级公路技术标准建设。 | 26800.0 | 高台县交通运输局 |  |
| 11 | S315线老军至尖山段 | 新建 | 29.90 |  |  | 29.90 |  |  |  |  | 路线起点位于位于兰新铁路北侧，接S315金昌段终点（规划），后从大青羊口滩南下，与花草滩至焉支山旅游公路相接，线全长29.885km，按照二级公路技术标准建设。 | 26897.0 | 山丹县交通运输局 |  |
| 12 | S237(K0+000-K0+700)段 | 改建 | 1.40 |  | 1.40 |  |  |  |  |  | 路线全长1.4公里，其中甘州区境内700米。起点为甘蒙交界，经坂槽河，至S237线甘平公路起点处，按照一级公路技术标准建设。 | 11000.0 | 甘州区交通运输局 | 省备选库，甘州区境内700米 |
| 13 | S301酥油口河至大满镇段 | 改建 | 31.74 |  |  |  | 31.74 |  |  |  | 路线全长31.74公里，起点位于酥油口河，途经花寨村、苗家堡村、余家城村、城西闸村，终点至大满镇十字。按照三级公路技术标准建设。（其中：甘州区管养10公里，公路局管养21.74公路） | 12696.0 | 甘州区交通运输局 |  |
| 14 | S592线G30高速出口至火车站段 | 改建 | 6.24 |  | 2.04 | 4.20 |  |  |  |  | 路线全长6.24公里，起点位于G30高速出口至火车站段全长2.04km公里按一级公路技术标准建设，至高台火车站货运站场段全长4.2公里按二级公路技术标准建设。 | 8000.0 | 高台县交通运输局 | 省备选库 |
| 15 | S215大山口至二指哈拉段 | 改建 | 140.00 |  |  |  |  | 140.00 |  |  | 路线全长140公里，起点位于玉门火车东站附近，途径大泉口道班、石泉道班、吊达坂道班、镜铁山、祁青工业园区、祁文村、珠龙关村，终点位于青海省祁连县央隆乡，全线分段按照二、三、四级公路技术标准建设。 | 280000.0 | 肃南县交通运输局 | 嘉峪关主导建设项目，涉及祁连山自然保护区，投资大，不计投资，建议调入研究库 |
| 16 | 肃南县外星谷道路 | 新建 | 9.00 |  |  |  |  | 9.00 |  |  | 起点位于X004孟家庄至青龙跃进桥公路大河工业园区附近，终点止于外星谷景区门口，路线按照四级公路技术标准建设，路线全长9公里。 | 1800.0 | 肃南县交通运输局 |  |
| 17 | 祁丰乡青稞地乡村旅游道路 | 新建 | 26.21 |  |  |  |  | 26.21 |  |  | 路线起点位于酒泉新沟村附近，途径肃南县瓷窑口村，终点止于青稞地村，另新建支线13公里，全线按照四级公路技术标准建设，路线全长26.21公里。 | 7863.0 | 肃南县交通运输局 |  |
| 18 | X064高台县碱泉子至红山公路 | 改建 | 47.20 |  |  |  | 47.20 |  |  |  | 路线长47.2公里，全线按照三级公路技术标准建设。 | 23602.0 | 高台县交通运输局 |  |
| 19 | 平山湖窑泉锰铁铅锌矿矿区道路 | 新建 | 22.8 |  |  |  |  | 22.8 |  |  | 路线长22.8公里，全线按照四级公路技术标准建设。 | 6791.4 | 甘州区交通运输局 | 省备选库 |
| 20 | C406永民路至大香沟护林站公路 | 改建 | 15.00 |  |  |  | 15.00 |  |  |  | 路线长15公里，全线按照三级公路技术标准建设。 | 1500.0 | 山丹县交通运输局 |  |
| 21 | 资源路旅游路产业路 | 改建 | 487.9 |  |  |  | 18.9 | 469.1 |  |  | 甘州区实施64项69.93公里，临泽县实施3项92公里，高台县实施70项185.02公里，山丹县实施实施10项115公里，民乐县实施12项17.47公里，肃南县实施2项8.6公里。 | 44232 | 各县区交通运输局 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设  性质 | 公路建设规模（公里）/（延米） | | | | | | 枢纽场站建设规模 | | 建设内容 | 总投资  （万元） | 实施  单位 | 备 注 |
| 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 占地面积 （平方米） | 等级 |
| 22 | 农村公路提质改造 | 改建 | 516.46 |  |  | 6.70 | 216.35 | 293.41 |  |  | 甘州区实施12项共54.04公里，临泽县实施12项187.4公里，高台县实施3项70公里，山丹县实施3项67.3公里，民乐县实施14项58.18公里，肃南县实施8项79.591公里。 | 74457.0 | 各县区交通运输局 |  |
| 二、养护工程（2项） | |  |  |  |  |  |  |  | 33300.00 |  |  | 25000.0 |  |  |
| 1 | 山丹县公路养护及应急救援服务中心 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 13320.0 |  | 拟建设办公楼、停车场、粗集料储存区、细集料存区、水泥存放区、沥青存放区、门卫室、绿化工程等配套设施，总占地面积60亩。机械设备库房，购买公路事故应急救援设备，小修养护专业设备、扫路机、铲雪车等。 | 10000.0 | 山丹县交通运输局 |  |
| 2 | 高台县公路养护服务中心 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 19980 |  | 拟建设办公楼、停车场、粗集料储存区、细集料存区、水泥存放区、沥青存放区、门卫室、搅拌站、绿化工程等配套设施，总占地面积30亩。 | 15000 | 高台县交通运输局 |  |
| 三、运输场站（16项） | |  |  |  |  |  |  |  | 1638809.15 |  |  | 386351.1 |  |  |
| 1 | 山丹北高铁站综合客运枢纽 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 39960.00 |  | 拟建设站前广场、一级客运站、游客集散中心、休闲餐饮场所、各类停车位等公共配套服务设施。总占地面积为150亩。 | 26000.0 | 山丹县交通运输局 |  |
| 2 | 民乐生态工业园区公路铁路航空货运枢纽 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 333335.00 |  | 新建单线、电气化铁路专用线10.2公里，其中走行线长9.6公里，货物线长度0.6公里，接轨于张掖机场石油库专用线，向北8公里处连通兰新线；新建大宗物资装卸平台，配备智能化装卸设备和调度控制中心；新建可存储50万吨煤炭的全封闭式储备仓库及相关配套设备。 | 38500.0 | 张掖交投公司 |  |
| 3 | 张掖多式联运铁路物流园 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 399960.00 |  | 项目位于张掖市东北部，北邻陇海线张掖站。建设场地位于西城驿路北侧，弘瑞车检站东侧，项目占地399960㎡，分为两期建设，一期地块占地300余亩，一期场地内有原滨河集团铁路专用线一条，规划建筑面积约8万平方米，新增集装箱线一条。沿西城驿路设置商业，场内设置物流仓储功能区，应急保障物资区，后勤保障中心等，与铁路专用线共同构成多式联运的一体化的运输和存储集散地。 | 68000.0 | 张掖交投公司 |  |
| 4 | 肃南县大明农产品集散中心 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 20000.00 |  | 占地面积20000平方米。 | 2000.0 | 肃南县交通运输局 |  |
| 5 | 张掖绿色农产品物流园 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 368200.00 |  | 该项目选址位于张掖市甘州区梁家墩镇太和村。规划总用地面积368200㎡（552亩），主要建设内容已冷库为主。项目以张掖地区的高原夏菜、油料、制种等优势产业为基础，建设一个以蔬菜、瓜果、粮油、农资等农副产品交易、储藏为主的大型物流园。 | 70000.0 | 张掖交投公司 |  |
| 6 | 高台县通用集散型危险货物运输枢纽 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 26000.00 |  | 在盐池工业园区新建占地26000㎡的通用集散型危险货物运输枢纽。 | 8000.0 | 高台县交通运输局 | 省储备库 |
| 7 | 高台县晋昌源煤炭物流园 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 29500.0 |  | 建设高台县晋昌源煤炭物流园。在南华工业园区新建晋昌源煤炭物流园，新建办公用房、调度室、安检区占地5000㎡，硬化煤场、抑尘、降尘设施等相关附属设施24500㎡及其他附属设施。 | 30000.0 | 高台县交通运输局 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设  性质 | 公路建设规模（公里）/（延米） | | | | | | 枢纽场站建设规模 | | 建设内容 | 总投资  （万元） | 实施  单位 | 备 注 |
| 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 占地面积 （平方米） | 等级 |
| 8 | 民乐县交通综合服务中心（二期） | 新建 |  |  |  |  |  |  | 65113.21 | 二级 | 1.物流仓储，该项目规划总建筑面积29257.6平方米，均为地上建筑。 2.货棚仓储，该项目规划总建筑面积10913.7平方米，均为地上建筑。 3.农机汽配市场，该项目规划总建筑面积65685.06平方米，其中：地上总建筑面积59476.59平方米，地下建筑面积6208.47平方米，总建筑基底面积24941.91平方米。 | 42877.0 | 民乐县交通运输局 |  |
| 9 | 民乐县交通综合服务中心（三期） | 新建 |  |  |  |  |  |  | 132257.56 | 二级 | 1.会展中心，该项目规划总建筑面积8693.75平方米，均为地上建筑。 2.家具建材市场，该项目规划总建筑面积117030.4平方米，均为地上建筑。 3.商业办公大楼，该项目规划总建筑面积36497.77平方米，其中：地上总建筑面积32877.77平方米，地下建筑面积3620平方米，总建筑基底面积6533.41平方米。 | 67462.1 | 民乐县交通运输局 |  |
| 10 | 临泽县七个乡镇综合服务站 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 28800 |  | 拟在沙河镇等七个乡镇修建九座集客运、物流、商贸、邮政、快递、供销、超速检测（执法大厅、检测车道、卸货场）等多种服务功能于一体的乡镇综合服务站。每个服务站占地面积不少于3200平方米。 | 2652 | 临泽县交通运输局 |  |
| 11 | 临泽新城区汽车客运站 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 33350 | 三级 | 新建占地50亩的集客运服务、机动车停放、物流、餐饮住宿为一体的多功能三级汽车客运站。 | 5000 | 临泽县交通运输局 |  |
| 12 | 滨河新区客运服务中心 |  |  |  |  |  |  |  | 85333.38 |  | 规模为1.8万人次标准，占地约128亩。 | 12000.0 | 张掖交投公司 |  |
| 13 | 山丹东门客运站改造项目 | 改建 |  |  |  |  |  |  | 3000.0 |  | 原东门客运站进行升级改造，重点对候车厅、停车场、消防设施等公共服务设施进行改造。 | 160.0 | 山丹县交通运输局 |  |
| 14 | 张掖汽车南站迁建及游客集散中心建设 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 40000.0 | 一级 | 建设一级客运站1座，占地40000平方米。 | 9900.0 | 甘州区交通运输局 |  |
| 15 | 高台高铁站综合客运枢纽 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 18000.0 |  | 修建在月牙湖西侧（原月牙湖道班）建设占地18000㎡的高铁站月牙湖枢纽中心，其中：加油站综合服务场地5000㎡、硬化停车场13000㎡并配套齐全各项附属设施。 | 2000.0 | 高台县交通运输局 |  |
| 16 | 高台县高阿路货运枢纽站 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 16000.00 |  | 高阿路中心路段建设占地16000㎡的高阿路货运枢纽站，其中：加油站综合服务场地6000㎡、硬化停车场10000㎡并配套齐全各项附属设施。 | 1800.0 | 高台县交通运输局 |  |
| 四、公共交通项目  （1项） | |  |  |  |  |  |  |  | 30000.00 |  |  | 1800.0 |  |  |
| 1 | 高台县城市公交停保厂 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 30000.0 |  | 城关镇建设二级城市公交首末站，办公用房、调度室、硬化停车场地配备安检设备，占地30000㎡ | 1800.0 | 高台县交通运输局 |  |
| 五、新基建项目（9项） | |  | 52.73 |  |  |  |  |  | 13320.00 |  |  | 507754.0 |  |  |
| 1 | 张掖丹霞轨道交通 | 新建 | 15.67 |  |  |  |  |  |  |  | 线路长15.6公里，双线设计，钢轮钢轨有轨电车，最高运行速度70公里/小时。 | 140000.0 | 张掖交投公司 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设  性质 | 公路建设规模（公里）/（延米） | | | | | | 枢纽场站建设规模 | | 建设内容 | 总投资  （万元） | 实施  单位 | 备 注 |
| 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 占地面积 （平方米） | 等级 |
| 2 | 现代有轨电车S1线 | 新建 | 37.06 |  |  |  |  |  |  |  | 规划方案沿S18南侧敷设前行，终点至张掖丹霞旅游景区，主线长约37.06公里。 | 330000.0 | 张掖市山水文体旅游集团公司 |  |
| 3 | 张掖市城区公共区域及市内部分景区建设电动汽车充电基础设施示范 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设电动汽车充电基础设施，其中，充电站9座充电桩116个。 | 1852.0 | 张掖交投  公司 |  |
| 4 | 张掖城区物流产业园5G智能物流示范平台 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按照“5G基站基础设施电信主导+平台应用建设陆港主导+分阶段实施运营”的建设模式实施。建设的核心项目包括5G基站建设、大数据中心、基于5G+AI智能综合调度系统、智能无人装卸体系建设、远程控制系统、无人驾驶系统、无人智能仓储项目等基础建设板块，以及张掖综合物流信息服务平台、供应链应用系统等延伸板块。 | 3502.0 | 张掖交投  公司 | 交投项目（是否删除） |
| 5 | 肃南县交通运输信息综合服务平台 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 构建肃南县交通运输大数据中心及基础设施数字化管理平台、综合交通资讯服务平台、客运信息管理服务平台、物流信息服务平台、交通综合运行监测一体化平台、交通运输行政执法综合管理信息平台6个子平台全面提升公众服务能力、抢险救灾和应急处置能力 | 4500.0 | 肃南县交通运输局 |  |
| 6 | 山丹县智慧交通服务项目 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建立综合交通大数据平台，包括信息服务平台、公路养护管理系统、公路路政管理系统、行政执法系统、应急指挥平台、公路运输管理系统、物流信息服务系统、TOCC平台（交通运行协调指挥系统）、视频监控系统等，视频监控系统与铁塔公司对接利用高空瞭望的优势对全县国省干线及农村公路进行全方位监控；相应的运营费及维护费。 | 5000.0 | 山丹县交通运输局 |  |
| 7 | 山丹县智能治超建设项目 | 新建 |  |  |  |  |  |  | 13320.0 |  | 建设1处智能治超站，办公用房、设备用房、卸载大棚（防尘设施）、保温房、贵重物品仓库、工字钢大棚，以及配套的其他附属设施，智能治超检测设备一套；装卸设备（装载机、叉车、吊车各一台）。设备及平台使用费，传输服务费（专线费用），运行维护费等。 | 1900.0 | 山丹县交通运输局 |  |
| 8 | 临泽县“1平台3系统”数字交通体系建设项目 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 智能交通综合信息平台(ITS)、交通综合执法、养护、服务系统。 | 3000 | 临泽县交通运输局 |  |
| 9 | 高台县交通运输行政执法综合管理信息化建设平台 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目占地面积3500平方米，主要包括交通运输应急指挥管理中心、 数据中心、 监控系统外勤移动执法系统 、移动执法取证系统执法处罚管理系统、客货运监督管理系统。 | 18000 | 高台县交通运输局 |  |
| 六、路衍经济（4项） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33523.0 |  |  |
| 1 | G30连霍高速张掖服务区 | 改建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 对现有服务区进行改造提升，增加物流客运接驳、旅游集散、旅游咨询、新能源充电桩等功能，进一步提升服务区服务能力，完善拓展服务功能。 | 3000.0 | 高速公路运营服务中心 |  |
| 2 | G30连霍高速长城驿出入口及连接线建设项目 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 三进五出收费广场、东西出入口匝道、收费大棚、站级监控站、相应的管理用房、职工宿舍、餐厅、设备用房等配套相应整车式静态称重设备及机电设备、交通安全设施及绿化工程。建设连接线3.5公里，采用双向两车道，按二级公路标准建设。 | 16252.0 | 高速公路运营服务中心 |  |
| 3 | G312线元山子交通运输综合服务中心 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建G312线元山子交通运输仓储物流园区，占地面积7600㎡，新建综合楼12938.9㎡，车间1个、设备房1个、修理厂1个，停车场地1000㎡，并配套齐全加油站、加气站、超市、餐厅等服务设施 | 7800.0 | 省交投、 高台县交通运输局 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设  性质 | 公路建设规模（公里）/（延米） | | | | | | 枢纽场站建设规模 | | 建设内容 | 总投资  （万元） | 实施  单位 | 备 注 |
| 合计 | 高速 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 占地面积 （平方米） | 等级 |
| 4 | G312新华服务区暨城乡公交一体化首发站建设项目 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目位于G30连霍高速K2772+300处，主要建设加油加气站、充电桩、汽修、汽配、休息、餐饮、综合楼等基本功能，打造特色乡村美食、农产品展销、垂钓园、生态休闲园、果蔬采摘园、温泉沐浴等休闲功能。 | 6471 | 临泽县交通运输局 |  |
| 七、铁路项目（0项） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0 |  |  |
| 八、航空项目（2项） | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85000.0 |  |  |
| 1 | 张掖军民合用机场改扩建 | 改建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施张掖军民机场改扩建，同时开展二期年吞吐量50万人次项目前期，探索建立支线飞机张掖过夜基地。 | 30000.0 |  |  |
| 2 | 高台县通用机场 | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新建Ⅱ类通用机场一处及配套道路、电力、给排水等附属设施。 | 55000.0 | 高台县交通运输局 |  |